##### СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

за 2019 год

Оглавление

1. Общие итоги	2

2. Итоги в разрезе муниципальных программ	7

2.1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске»	7

2.2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в    городе Невинномысске»	36

2.3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске»	53

2.4. Муниципальная программа «Культура города Невинномысска»	65

2.5. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»	79

2.6. Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»	115

2.7. Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и        среднего предпринимательства в городе Невинномысске»	128

2.8. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»	139

2.9. Муниципальная программа «Формирование современной              городской среды в городе Невинномысске»	147

# 1. Общие итоги

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности программ за 2019 год сформирован на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Невинномысска, утвержденного постановлением администрации города                    от 14 апреля 2016 г. № 710, и Методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Невинномысска, утвержденных постановлением администрации города                                   от 08 июня 2016 г. № 1146.

В 2019 году на территории города Невинномысска реализовывалось                    9 муниципальных программ (далее – программа):

«Развитие образования в городе Невинномысске»,

«Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске»,

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске»,

«Культура города Невинномысска»,

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»,

«Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»,

«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»,

«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»,

«Формирование современной городской среды в городе Невинномысске».

Всего на реализацию муниципальных программ в 2019 году было предусмотрено 4354043,35 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 3455139,68 тыс. рублей;

бюджет города – 824400,03 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 74503,64 тыс. рублей.

За 2019 год освоено 4177363,38 тыс. рублей, что составляет 95,94 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 3296966,43 тыс. рублей (95,42 %);

бюджет города – 805983,31 тыс. рублей (97,77 %);

внебюджетные источники – 74413,64 тыс. рублей (99,88 %).

Оценка эффективности программ основана на план - фактном анализе результатов реализации программ и затраченных ресурсов на их реализацию, что полностью соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, лежащему в основе Бюджетного кодекса                          Российской Федерации, которым установлено, что «при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности)».

При сопоставлении результатов анализа полноты и своевременности исполнения мероприятий программ можно судить о следующих качественных характеристиках программы:

обоснованность включения в программу тех или иных мероприятий для достижения поставленных в ней целей и задач;

качество управления программой в ходе ее реализации (своевременность и полнота выполнения мероприятий);

целостность системы целеполагания развития отрасли (взаимосвязанность систем целей, показателей и задач программ);

адекватность набора мероприятий, включенных в программу, масштабу заявленных целей и задач, с точки зрения способности оказывать влияние на показатели достижения целей решения задач.

Для обеспечения возможности выявления перечисленных качественных характеристик программ кроме проведения анализа степени достижения целей программы (решения задач подпрограммы) и степени соответствия фактических расходов их запланированному уровню предусмотрено проведение анализа степени выполнения основных мероприятий программы, в ходе которого оцениваются следующие два показателя:

степень достижения непосредственных результатов реализации программы;

показатель качества управления программой.

При анализе качества управления программой на основе Плана – графика ее реализации рассматривается соответствие фактических сроков наступления контрольных событий с их запланированными сроками.

ИТОГИ

анализа качества управления программами

| № п/п | Наименование программы | Значение показателя (%) |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске | 100,00 |
| 2. | Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске | 99,75 |
| 3. | Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» | 93,75 |
| 4. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска | 93,73 |
| 5. | Развитие образования в городе Невинномысске | 88,64 |
| 6. | Культура города Невинномысска | 83,33 |
| 7. | Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах | 75,00 |
| 8. | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске | 63,89 |
| 9. | Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске | 52,79 |

Как видно из таблицы, 100-процентное выполнение контрольных событий обеспечено по программе «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске». Ответственным исполнителям остальных программ необходимо своевременно корректировать сроки контрольных событий и контролировать их наступление.

При анализе степени достижения непосредственных результатов на основе Плана – графика ее реализации рассматривается соответствие фактически достигнутых результатов исполнения мероприятий программы их запланированному уровню.

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения непосредственных результатов программ

| № п/п | Наименование программы | Значение показателя (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске | 100,00 |
| 2. | Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах | 100,00 |
| 3. | Развитие образования в городе Невинномысске | 97,73 |
| 4. | Культура города Невинномысска | 94,45 |
| 5. | Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске | 91,67 |
| 6. | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске | 88,89 |
| 7. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске | 87,50 |
| 8. | Формирование современной городской среды в городе Невинномысске | 79,17 |
| 9. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска | 77,90 |

По итогам анализа степени достижения непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограмм, полное достижение запланированных результатов было обеспечено по 2 программам: «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» и «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах». У некоторых программ наблюдалось неполное достижение непосредственных результатов при полном (или практически полном) освоении выделенных средств. В связи с этим, ответственным исполнителям программ необходимо провести работу по повышению уровня взаимосвязи непосредственных результатов мероприятий и объемов финансирования («Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска», «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске»).

В процессе анализа степени достижения целей программ и решения задач их подпрограмм по каждому показателю достижения цели программы и решения задачи подпрограммы определена оценка результативности достижения планового значения показателя. Исходя из определенных оценок результативности достижения плановых значений показателей по каждой цели программы и задаче ее подпрограмм определена степень достижения цели (степень решения задачи).

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения целей программ и о степени решения задач их подпрограмм

| № п/п | Наименование программы | Степень достижения целей программы (%) | Степень решения задач подпрограмм, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 пп | 2 пп | 3 пп | 4 пп | 5 пп | 6 пп | 7 пп |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске | 137,5 | 150 | 100 | - | - | - | - | - |
| 2. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске | 116,67 | 75 | 50 | - | - | - | - | - |
| 3. | Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах | 112,5 | 125 | 100 | - | - | - | - | - |
| 4. | Развитие образования в городе Невинномысске | 105,56 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| 5. | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске | 100 | 100 | 100 | 150 | - | - | - | - |
| 6. | Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| 7. | Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| 8. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска | 100 | -50 | 90 | 50 | 112 | 50 | 100 | 112 |
| 9. | Культура города Невинномысска | 91,67 | 100 | 75 | 100 | - | - | - | - |

Из таблицы следует, что почти все программы достигли успехов в решении задач и достижении поставленных целей в 2019 году. У 4 программ достижение целей выше планового уровня, у остальных 5 программ – на уровне плана. По некоторым программам с не полностью достигнутыми непосредственными результатами мероприятий отражено выполнение или перевыполнение показателей или при плановом уровне непосредственных результатов отражено невыполнение или перевыполнение показателей - колебания отклонений превышают 15 % («Формирование современной городской среды в городе Невинномысске», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» и другие программы). Из чего следует нарушение зависимости показателей подпрограмм и целевых индикаторов программ от результатов реализации их мероприятий.

Еще одной из причин такой ситуации является заявительный характер мероприятий («Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске»).

У некоторых программ выполнение или перевыполнение показателей достигнуто при экономии средств. Такие программы получили более высокие оценки («Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»).

В процессе анализа выявилось нарушение взаимосвязи целевых индикаторов программы с показателями решения задач подпрограмм, при котором ухудшение фактического значения показателя происходит с одновременным улучшением целевых индикаторов («Развитие образования в городе Невинномысске», «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»), при перевыполнении показателя решения задачи соответствующий целевой индикатор сохраняет плановый уровень («Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске»).

Наблюдалось существенное перевыполнение одних показателей и целевых индикаторов с одновременным не достижением других показателей («Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»).

В связи с чем, ответственным исполнителям программ необходимо обратить внимание на точность планирования основных параметров программ, в том числе объемов финансирования, проводить инвентаризацию непосредственных результатов реализации мероприятий, показателей подпрограмм и целевых индикаторов программ на всем протяжении срока реализации программ.

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения целей программ и о степени решения задач их подпрограмм с учетом весовых коэффициентов

| № п/п | Наименование программы | Степень достижения целей программы (%) | Степень решения задач подпрограмм, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 пп | 2 пп | 3 пп | 4 пп | 5 пп | 6 пп | 7 пп |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске | 129,99 | 75 | 50 | - | - | - | - | - |
| 2. | Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске | 125 | 130 | 100 | - | - | - | - | - |
| 3. | Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах | 120 | 125 | 100 | - | - | - | - | - |
| 4. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска | 108,26 | -70 | 99 | 25 | 112 | 90 | 100 | 112 |
| 5. | Развитие образования в городе Невинномысске | 105,56 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| 6. | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске | 100 | 100 | 100 | 160 | - | - | - | - |
| 7. | Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| 8. | Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| 9. | Культура города Невинномысска | 90 | 100 | 75 | 100 | - | - | - | - |

Имеющиеся результаты оценки дают возможность составить общий рейтинг эффективности реализации программ.

РЕЙТИНГ

эффективности реализации программ

| № п/п | Наименование программы | Значение уровня эффективности (%) | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске | 113,78 | выше плановой |
| 2. | Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах | 112,50 | выше плановой |
| 3. | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске | 104,39 | выше плановой |
| 4. | Развитие образования в городе Невинномысске | 101,64 | выше плановой |
| 5. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске | 100 | плановая |
| 6. | Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске | 99,98 | плановая |
| 7. | Формирование современной городской среды в городе Невинномысске | 99,38 | плановая |
| 8. | Культура города Невинномысска | 90 | плановая |
| 9. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска | 90 | плановая |

Значения степени достижения целей программы (решения задач подпрограмм) и уровня эффективности программы интерпретируются следующим образом:

более 100 % – результативность оценивается «выше плановой»;

от 90 % до 100 % включительно – результативность оценивается как «плановая»;

от 75 % до 89,9 % – результативность оценивается «ниже плановой»;

менее 75 % – результативность оценивается как «неэффективная».

По итогам общего рейтинга, у 4 программ эффективность выше плановой, у 5 – плановая.

С целью дальнейшего повышения эффективности реализации программ планируется:

продолжить работу по увеличению точности планирования и взаимосвязи основных параметров программ: набора мероприятий, объема их финансового обеспечения и результатов реализации, сроков проведения, целевых индикаторов, показателей и непосредственных результатов;

принять меры по повышению уровня освоения выделенных на программы средств;

постоянно проводить инвентаризацию показателей программ в целях исключения показателей, не характеризующих влияние мероприятий на соответствующую социально – экономическую сферу, и своевременной корректировки программ.

# 2. Итоги в разрезе муниципальных программ

# 2.1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 21 ноября 2016 г. № 2549 с изменениями от 24 марта 2017 г. № 743, от 13 июля 2017 г., от 28 августа 2017 г. № 2013, от 25 октября 2017 г. № 2395, от 15 ноября 2017 г. № 2563,   от 14 февраля 2018 г. № 160, от 27 апреля 2018 г. № 539, от 27 августа 2018 г. № 1185, от 29 декабря 2018 г. № 1980, от 22 мая 2019 г. № 724, от 19 сентября 2019 г. № 1695. Ответственный исполнитель – управление образования.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено 1155872,96 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 673910,15 тыс. рублей;

бюджет города – 481962,81 тыс. рублей.

За 2019 год освоено 1155375,13 тыс. рублей (99,96 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края – 673672,85 тыс. рублей (99,96 %);

бюджет города – 481702,28 тыс. рублей (99,95 %).

Из 23 мероприятий выполнялось 22. Из них:

1 мероприятие программы, на которое выделялись средства, не отражено в Детальном плане-графике программы (выполнялось);

на 1 плановое мероприятие не были предусмотрены средства в программе (не выполнялось);

выделены средства на 2 незапланированных в программе и Детальном плане-графике мероприятия (выполнялись).

Из 23 непосредственных результатов достигнуто 21. Из 62 контрольных событий состоялось 56. Из 41 показателя 40 показателей равны плановому значению, 1 – выше плана. Все 5 задач решены. Цель достигнута на уровне, выше планового.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования состава мероприятий, показателей, объемов финансирования программы. По итогам оценки эффективности ответственному исполнителю необходимо принять меры по увеличению точности планирования сроков реализации мероприятий, контрольных событий, значений показателей и целевых индикаторов.

2.1.1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов |  | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2019 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 01 |  |  |  | управление образования администрации города Невинномысска (далее - управление) | 1048972,82 | 1155872,96 | 1155375,13 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске», всего, в том числе: | 01 | 1 |  |  | управление | 483342,00 | 547292,94 | 546912,45 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях | 01 | 1 | 01 | 77170 | управление | 246919,19 | 253939,26 | 253939,26 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми | 01 | 1 | 02 | 76140 | управление | 21998,14 | 22661,92 | 22468,19 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми | 01 | 1 | 03 | 11010 | управление | 205033,47 | 217809,18 | 217622,42 |
| 1.4. | Основное мероприятие 4: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях) | 01 | 1 | 04 | S6690 | управление | 580,49 | 7256,15 | 7256,15 |
| 1.5. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций | 01 | 1 | 05 | 11010 | управление | 8655,36 | 7166,97 | 7166,97 |
| 1.6. | Основное мероприятие 6: противопожарные мероприятия в МДОО | 01 | 1 | 06 | 11010 | управление | 155,35 | 155,11 | 155,11 |
| 1.7. | Основное мероприятие 7: капитальный ремонт зданий МДОО | 01 | 1 | 07 |  | управление | 0,00 | 38304,35 | 38304,35 |
|  |  | 01 | 1 | 07 | 77210 |  | 0,00 | 30833,09 | 30833,09 |
|  |  | 01 | 1 | 07 | S7210 |  | 0,00 | 7232,46 | 7232,46 |
|  |  | 01 | 1 | 07 | 11010 |  | 0,00 | 238,80 | 238,80 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования города Невинномысска», в том числе: | 01 | 2 |  |  | управление | 525800,86 | 567642,47 | 567589,04 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | 01 | 2 | 01 |  | управление | 414030,41 | 436529,55 | 436529,55 |
|  |  | 01 | 2 | 01 | 11010 |  | 106616,33 | 107901,09 | 107901,09 |
|  |  | 01 | 2 | 01 | 77160 |  | 307414,08 | 328628,46 | 328628,46 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования | 01 | 2 | 02 |  | управление | 60506,08 | 61892,99 | 61892,99 |
|  |  | 01 | 2 | 02 | 11010 |  | 60506,08 | 61892,99 | 61892,99 |
| 2.3. | Основное мероприятие 4: организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время | 01 | 2 | 04 | 11010 | управление | 10800,09 | 10284,03 | 10284,02 |
| 2.4. | Основное мероприятие 5: капитальный ремонт крыш зданий общеобразовательных учреждений | 01 | 2 | 05 |  | управление | 1645,34 | 8741,79 | 8698,50 |
|  |  | 01 | 2 | 05 | 11010 |  | 0,00 | 82,10 | 82,10 |
|  |  | 01 | 2 | 05 | S7300 |  | 1645,34 | 8659,69 | 8616,40 |
| 2.5. | Основное мероприятие 6: противопожарные мероприятия общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | 01 | 2 | 06 | 11010 | управление | 1061,00 | 1030,64 | 1030,64 |
| 2.6. | Основное мероприятие 7: совершенствование материально-технической базы зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | 01 | 2 | 07 | 11010 | управление | 14253,40 | 14740,21 | 14738,58 |
| 2.7. | Основное мероприятие 9: устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы № 1 | 01 | 2 | 09 |  | управление | 7776,05 | 7730,23 | 7730,23 |
|  |  | 01 | 2 | 09 | 11010 |  | 0,00 | 29,90 | 29,90 |
|  |  | 01 | 2 | 09 | G6420 |  | 2076,05 | 2078,09 | 2078,09 |
|  |  | 01 | 2 | 09 | S6420 |  | 5700,00 | 5622,24 | 5622,24 |
| 2.8. | Основное мероприятие 10: приобретение подарков | 01 | 2 | 10 | 77760 |  | 0,00 | 2686,50 | 2678,00 |
| 2.9. | Основное мероприятие 11: устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в МБОУ СОШ № 15 | 01 | 2 | 11 |  | управление | 7957,14 | 7978,80 | 7978,80 |
|  |  | 01 | 2 | 11 | 11010 |  | 0,00 | 29,90 | 29,90 |
|  |  | 01 | 2 | 11 | G6420 |  | 2257,14 | 2328,47 | 2328,47 |
|  |  | 01 | 2 | 11 | S6420 |  | 5700,00 | 5620,43 | 5620,43 |
| 2.10. | Основное мероприятие 12: устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в МБОУ СОШ № 16 | 01 | 2 | 12 |  | управление | 7771,35 | 7724,61 | 7724,61 |
|  |  | 01 | 2 | 12 | 11010 |  | 0,00 | 29,90 | 29,90 |
|  |  | 01 | 2 | 12 | G6420 |  | 2071,35 | 2072,42 | 2072,42 |
|  |  | 01 | 2 | 12 | S6420 |  | 5700,00 | 5622,29 | 5622,29 |
| 2.11. | Основное мероприятие 13: благоустройство территорий общеобразовательных организаций | 01 | 2 | 13 |  | управление | 0,00 | 8303,12 | 8303,12 |
|  |  | 01 | 2 | 13 | 11010 |  | 0,00 | 59,80 | 59,80 |
|  |  | 01 | 2 | 13 | S7680 |  | 0,00 | 8243,32 | 8243,32 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего, в том числе: | 01 | 3 |  |  | управление | 39829,96 | 40937,55 | 40873,64 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: исполнение судебных актов Российской Федерации по возмещению вреда здоровью | 01 | 3 | 01 | 20090 | управление | 117,42 | 117,42 | 64,60 |
| 3.2 | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации программы | 01 | 3 | 02 |  | управление | 9425,75 | 9681,10 | 9670,01 |
|  |  | 01 | 3 | 02 | 10010 |  | 1157,74 | 1072,61 | 1061,52 |
|  |  | 01 | 3 | 02 | 10020 |  | 8268,01 | 8608,49 | 8608,49 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение централизованного хозяйственного обслуживания организаций | 01 | 3 | 03 | 11010 | управление | 21746,66 | 22183,35 | 22183,35 |
| 3.4. | Основное мероприятие 4: обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений, организаций | 01 | 3 | 04 | 11010 | управление | 8540,13 | 8955,68 | 8955,68 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 1113826,46 | 1155872,96 | 1155375,13 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 642686,54 | 673910,15 | 673672,85 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 471139,92 | 481962,81 | 481702,28 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Невинномысска» всего, в том числе: | всего | 530248,19 | 547292,94 | 546912,45 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 306581,02 | 314109,93 | 313916,20 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 223667,17 | 233183,01 | 232996,25 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях: всего, в том числе: | Всего | 246919,19 | 253939,26 | 253939,26 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 246919,19 | 253939,26 | 253939,26 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | бюджет Ставропольского края | 246919,19 | 253939,26 | 253939,26 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | всего | 21998,14 | 22661,92 | 22468,19 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 21998,14 | 22661,92 | 22468,19 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Субвенция местным бюджетам на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход, содержание детей в МДОО | бюджет Ставропольского края | 21998,14 | 22661,92 | 22468,19 | 0,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | всего | 206328,37 | 217809,18 | 217622,42 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 1556,15 | 1556,15 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 206328,37 | 217809,18 | 217622,42 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Выполнение муниципального задания по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в МДОО | бюджет города | 206328,37 | 217809,18 | 217622,42 | 0,00 |
| 1.4. | Основное мероприятие 4: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в МДОО) всего, в том числе: | всего | 7256,15 | 7256,15 | 7256,15 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 6675,66 | 6675,66 | 6675,66 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 580,49 | 580,49 | 580,49 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | Проведение работ по замене оконных блоков в МДОО | всего | 7256,15 | 7256,15 | 7256,15 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 6675,66 | 6675,66 | 6675,66 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 580,49 | 580,49 | 580,49 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций всего, в том числе: | всего | 9095,36 | 7166,97 | 7166,97 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 9095,36 | 7166,97 | 7166,97 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Текущий ремонт кровель в муниципальных дошкольных образовательных организациях | бюджет города | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| 1.5.2. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы зданий дошкольных организаций | бюджет города | 8655,36 | 6726,97 | 6726,97 | 0,00 |
| 1.6. | Основное мероприятие 6: противопожарные мероприятия в МДОУ всего, в том числе: | всего | 155,35 | 155,11 | 155,11 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 155,35 | 155,11 | 155,11 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1. | Проведение работ по противопожарным мероприятиям, в дошкольных образовательных организаций | бюджет города | 155,35 | 155,11 | 155,11 | 0,00 |
| 1.7. | Основное мероприятие 7: капитальный ремонт зданий МДОУ всего, в том числе: | всего | 38495,63 | 38304,35 | 38304,35 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 30988,03 | 30833,09 | 30833,09 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 7507,60 | 7471,26 | 7471,26 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1. | Мероприятие 1: проведение работ по капитальному ремонту зданий МДОУ | всего | 38495,63 | 38304,35 | 38304,35 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 30988,03 | 30833,09 | 30833,09 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 7507,60 | 7471,26 | 7471,26 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 543764,71 | 567642,47 | 567589,04 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 336105,52 | 359800,22 | 359756,65 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 207659,19 | 207842,25 | 207832,39 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования всего, в том числе: | всего | 415013,76 | 436529,55 | 436529,55 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 307414,08 | 328628,46 | 328628,46 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 107599,68 | 107901,09 | 107901,09 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования | всего | 307414,08 | 328628,46 | 328628,46 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 307414,08 | 328628,46 | 328628,46 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), дополнительного образования | всего | 107599,68 | 107901,09 | 107901,09 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 801,51 | 801,51 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 107599,68 | 107901,09 | 107901,09 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования всего, в том числе: | всего | 61505,02 | 61892,99 | 61892,99 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 61505,02 | 61892,99 | 61892,99 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Выполнение муниципального задания по предоставлению дополнительного образования детей в муниципальных ОДО | бюджет города | 61505,02 | 61892,99 | 61892,99 | 0,00 |
| 2.2.2. | Мероприятия в области молодежной политики и оздоровления детей | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 4: организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время всего, в том числе: | всего | 10800,09 | 10284,03 | 10284,02 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 10800,09 | 10284,03 | 10284,02 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Организация и проведение каникулярного отдыха | бюджет города | 9852,25 | 9336,19 | 9336,19 | 0,00 |
| 2.3.2. | Организация трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время | бюджет города | 947,84 | 947,84 | 947,83 | 0,00 |
| 2.4. | Основное мероприятие 5: капитальный ремонт крыш зданий общеобразовательных организаций всего, в том числе: | всего | 8734,79 | 8741,79 | 8698,50 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 7014,35 | 7014,35 | 6979,28 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 1720,44 | 1727,44 | 1719,22 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Доработка проектно-сметной документации (далее - ПСД) и ее экспертиза на проведение капитального ремонта кровли муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 | всего | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2. | Проведение работ по капитальному ремонту кровель, в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования | всего | 8734,79 | 8741,79 | 8698,50 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 7014,35 | 7014,35 | 6979,28 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 1720,44 | 1727,44 | 1719,22 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Основное мероприятие 6: противопожарные мероприятия образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования всего, в том числе: | всего | 1061,00 | 1030,64 | 1030,64 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 1061,00 | 1030,64 | 1030,64 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Проведение работ по противопожарным мероприятиям, в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования | бюджет города | 1061,00 | 1030,64 | 1030,64 | 0,00 |
| 2.6. | Основное мероприятие 7: совершенствование материально-технической базы зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования всего, в том числе: | всего | 14752,69 | 14740,21 | 14738,58 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 14752,69 | 14740,21 | 14738,58 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | бюджет города | 14752,69 | 14740,21 | 14738,58 | 0,00 |
| 2.7. | Основное мероприятие 9: устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы № 1 всего, в том числе: | всего | 7805,95 | 7730,23 | 7730,23 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 5000,00 | 4931,79 | 4931,79 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 2805,95 | 2798,44 | 2798,44 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.1. | Проведение работ по устройству спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах | всего | 7805,95 | 7730,23 | 7730,23 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 5000,00 | 4931,79 | 4931,79 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 2805,95 | 2798,44 | 2798,44 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Основное мероприятие 10: приобретение подарков всего, в том числе: | всего | 0,00 | 2686,50 | 2678,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 2686,50 | 2678,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1. | Получение обучающимися 1-4 классов новогодних подарков | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 2686,50 | 2678,00 | 0,00 |
| 2.9. | Основное мероприятие 11: устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в МБОУ СОШ № 15 всего, в том числе: | всего | 7987,04 | 7978,80 | 7978,80 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 5000,00 | 4930,20 | 4930,20 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 2987,04 | 3048,60 | 3048,60 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.1. | Проведение работ по устройству спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах | всего | 7987,04 | 7978,80 | 7978,80 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 5000,00 | 4930,20 | 4930,20 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 2987,04 | 3048,60 | 3048,60 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. | Основное мероприятие 12: устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в МБОУ СОШ № 16 всего, в том числе: | всего | 7801,25 | 7724,61 | 7724,61 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 5000,00 | 4931,83 | 4931,83 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 2801,25 | 2792,78 | 2792,78 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.1. | Проведение работ по устройству спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах | всего | 7801,25 | 7724,61 | 7724,61 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 5000,00 | 4931,83 | 4931,83 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 2801,25 | 2792,78 | 2792,78 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11. | Основное мероприятие 13: благоустройство территорий общеобразовательных организаций всего, в том числе: | всего | 8303,12 | 8303,12 | 8303,12 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 6677,09 | 6677,09 | 6677,09 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 1626,03 | 1626,03 | 1626,03 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.1. | Проведение работ по благоустройство территорий общеобразовательных организаций | всего | 8303,12 | 8303,12 | 8303,12 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 6677,09 | 6677,09 | 6677,09 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 1626,03 | 1626,03 | 1626,03 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: | всего | 39813,56 | 40937,55 | 40873,64 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 39813,56 | 40937,55 | 40873,64 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: исполнение судебных актов Российской Федерации по возмещению вреда здоровью | бюджет города | 117,42 | 117,42 | 64,60 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации Программы | бюджет города | 9425,75 | 9681,10 | 9670,01 | 0,00 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение централизованного хозяйственного обслуживания организаций, подведомственных управлению образования | бюджет города | 21630,26 | 22183,35 | 22183,35 | 0,00 |
| 3.5. | Основное мероприятие 4: обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений, организаций. | бюджет города | 8640,13 | 8955,68 | 8955,68 | 0,00 |

2.1.2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Пробле- мы, возникшие в ходе реализа- ции меро-приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | оконча-ния реализации | запла-ниро-ванные | дос- тигну- тые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске |
|  | Цель: обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективами развития города Невинномысска |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: повышение доступности и качества дошкольного образования |
| 1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях всего, в том числе: | управление образования администрации города Невинномысска (далее – управление образования) | январь | декабрь | январь | декабрь | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу - 6606 человек | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу - 6459 человек | количество детей, посещающих дошкольные образовательные организации, уменьшилось, так как уменьшилось количество детей в городе |
| 1.1. | Субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу - 6606 человек | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу - 6459 человек | количество детей, посещающих дошкольные образовательные организации, уменьшилось, так как уменьшилось количество детей в городе |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: отчет по расходам сформирован и направлен в министерство образования и молодежной политики Ставропольского края | Отчет сформирован и сдан в срок. |
| 2. | Основное мероприятие 2: оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | численность детей, родителям которых выплачивается компенсация части родительской платы – 5118 человек | численность детей – 5149 человек |  |
| 2.1. | Субвенция местным бюджетам на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход, содержание детей в МДОО |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность детей, родителям которых выплачивается компенсация части родительской платы – 5118 человек | численность детей – 5149 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: отчет «Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных органи-зациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» сформирован и направлен в министерство образования и молодежной политики Ставропольского края | Отчет сформирован и сдан в срок. |
| 3. | Основное мероприятие 3: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | количество МДОО в которых созданы условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей -31 | количество МДОО – 31 |  |
| 3.1. | Выполнение муниципального задания по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в МДОО |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество МДОО в которых созданы условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей -31 | количество МДОО – 31 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: отчет о выполнении муниципального задания сформирован, утвержден, размещен МДОО на сайте bas.gov | Отчет сформирован и сдан в срок. |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
| 1. | Основное мероприятие 4: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в МДОО) всего, в том числе: | управление образования | июль | декабрь | июнь | сентябрь | количество МДОО, в которых выполнялась замена оконных блоков – 6 учреждений | количество МДОО, в которых выполнялась замена оконных блоков – 7 учреждений | экономия средств по результатам аукционов |
| 1.1. | Проведение работ по замене оконных блоков в МДОО |  | июль | декабрь | июнь | сентябрь | количество МДОО, в которых выполнялась замена оконных блоков – 6 учреждений | количество МДОО, в которых выполнялась замена оконных блоков – 7 учреждений | экономия средств по результатам аукционов |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 4: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты подписаны. |
| 2. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций всего, в том числе: | управление образования | апрель | декабрь | март | декабрь | количество организаций, в которых выполнялись работы, направленные на совершенствование материально-технической базы, – 7 | количество муниципальных дошкольных образовательных организаций– 12 |  |
| 2.1. | Текущий ремонт кровель в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | не предусмотрено в Детальном плане-графике | июль | ноябрь | - | отремонтировано 5 кровель | решением Думы города дополнительно выделены средства на ремонт кровель в МДОО |
| 2.1. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы зданий дошкольных организаций |  | апрель | декабрь | март | декабрь | количество организаций, в которых выполнялись работы, направленные на совершенствование материально-технической базы, – 7 | количество муниципальных дошкольных образовательных организаций– 7 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 5: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты выполненных работ подписаны. |
| 3. | Основное мероприятие 6: противопожарные мероприятия в МДОУ всего, в том числе: | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | количество дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия, направленные на соблюдение требований пожарной безопасности, – 3 учреждения | количество дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия, направленные на соблюдение требований пожарной безопасности, – 3 учреждения |  |
| 3.1. | Проведение работ по противопожарным мероприятиям, в дошкольных образовательных организаций |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия, направленные на соблюдение требований пожарной безопасности, – 3 учреждения | количество дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия, направленные на соблюдение требований пожарной безопасности, – 3 учреждения |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 6: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты подписаны. |
| 4. | Основное мероприятие 7: капитальный ремонт зданий МДОО | управление образования | июль | декабрь | июль | декабрь | количество организаций, в которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту зданий, -1 | количество организаций, в которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту зданий, -1 |  |
| 4.1. | Проведение работ по капитальному ремонту зданий МДОО |  | июль | декабрь | июль | декабрь | количество организаций, в которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту зданий, -1 | количество организаций, в которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту зданий, -1 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: развитие и повышение качества общего и дополнительного образования |
| 1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования всего, в том числе: | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | численность обучающихся для которых созданы условия 12012 человек | численность обучающихся для которых созданы условия – 12371 человек |  |
| 1.1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность обучающихся для которых созданы условия 12012 человек | численность обучающихся для которых созданы условия – 12371 человек |  |
| 1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), дополнительного образования |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество организаций, в которых созданы условия– 17 | количество организаций, в которых созданы условия– 17 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: сформирован и направлен в Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края отчет о количестве обучающихся, получающих образование в МОО и ЧОО, реализующих программы общего образования, расположенных на территории города Невинномысска, и вне образовательных организаций | Отчет сформирован и сдан в срок. |
| 2. | Основное мероприятие 2: организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования всего, в том числе: | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | численность получающих дополнительное образование – 3377 человек | численность получающих дополнительное образование – 4466 человек |  |
| 2.1. | Выполнение муниципального задания по предоставлению дополнительного образования детей в муниципальных ОО дополнительного образования |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность получающих дополнительное образование – 3377 человек | численность получающих дополнительное образование – 4466 человек |  |
| 2.2. | Мероприятия в области молодежной политики и оздоровления детей |  | январь, не предусмотрено в программе | декабрь, не предусмотрено в программе | - | - | количество муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия для реализации мероприятий в области молодежной политики и оздоровления детей – 1 МОО | - | финансирование на данное мероприятие в 2019 году не предусмотрено |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: сформирован и направлен в МО и МПСК отчет о количестве обучающихся, получающих услуги дополнительного образования «Об исполнении плана мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации» | Отчет сформирован и сдан в срок. |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: сохранение и укрепление здоровья обучающихся |
| 1. | Основное мероприятие 4: организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время всего, в том числе: | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | численность обучающихся, охваченных организованным каникулярным отдыхом и трудовой занятостью во внеурочное время – 4368 человек | численность обучающихся, охваченных организованным каникулярным отдыхом и трудовой занятостью во внеурочное время – 4415 человек |  |
| 2.1. | Организация и проведение каникулярного отдыха |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность обучающихся охваченных организованным каникулярным отдыхом – 3900 человек | численность обучающихся охваченных организованным каникулярным отдыхом – 3947 человек |  |
| 2.2. | Организация трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность обучающихся охваченных трудовой занятостью во внеурочное время – 468 человек | численность обучающихся охваченных трудовой занятостью во внеурочное время 468 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 4: сформирован и направлен в МО и МПСК отчет об организации летней оздоровительной кампании, количестве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в школьных ремонтных бригадах | Отчет сформирован и сдан в срок. |
|  | Задача 3 подпрограммы 2: обеспечение содержания зданий и сооружений общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |
| 1. | Основное мероприятие 5: капитальный ремонт крыш зданий общеобразовательных организаций | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | ремонт кровли 1 здания – 1 здание | отремонтирована кровля 1 здания |  |
| 1.1. | Доработка проектно-сметной документации (далее - ПСД) и ее экспертиза на проведение капитального ремонта кровли муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 | управление образования | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | декабрь | декабрь | - | количество зданий образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых выполнена доработка ПСД и ее экспертиза на проведение капитального ремонта кровли: 2019 г. – 1 здание | решением Думы города от 19.12.2019 № 481-56 выделено дополнительное финансирование на проведение экспертизы сметной документации |
| 1.2. | Проведение работ по капитальному ремонту кровель, в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | январь | декабрь | январь | декабрь | ремонт кровли 1 здания | проведен ремонт кровли в МБОУ СОШ № 1 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 5: акты приемки выполненных работ подписаны | Из 4 контрольных событий состоялось 3 (в 1 квартале не состоялось) |
| 2. | Основное мероприятие 6: противопожарные мероприятия образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | количество образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых проведены мероприятия направленные на соблюдение требований пожарной безопасности – 4 учреждения | в 4 общеобразовательных организациях выполнены противопожарные мероприятия |  |
| 2.1. | Проведение работ по противопожарным мероприятиям, в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых проведены мероприятия направленные на соблюдение требований пожарной безопасности – 4 учреждения | в 4 общеобразовательных организациях выполнены противопожарные мероприятия |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 6: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты приемки выполненных работ подписаны |
| 3. | Основное мероприятие 7: совершенствование материально-технической базы зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | управление образования | апрель | декабрь | январь | декабрь | количество зданий, в которых проводились мероприятия по совершенствованию материально-технической базы – 4 | количество зданий, в которых проводились мероприятия по совершенствованию материально-технической базы – 12 |  |
| 3.1. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |  | апрель | декабрь | январь | декабрь | количество зданий, в которых проводились мероприятия по совершенствованию материально-технической базы – 4 | количество зданий, в которых проводились мероприятия по совершенствованию материально-технической базы – 12 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 7: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты приемки выполненных работ подписаны. |
| 4. | Основное мероприятие 9: устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы № 1 (далее -МБОУ СОШ) | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | количество учреждений, в которых выполнялись работы по устройству спортивных площадок, – 1 | количество учреждений, в которых выполнялись работы по устройству спортивных площадок, – 1 |  |
| 4.1. | Мероприятие 1: проведение работ по устройству спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество учреждений, в которых выполнялись работы по устройству спортивных площадок, – 1 | количество учреждений, в которых выполнялись работы по устройству спортивных площадок, – 1 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 8: акты приемки выполненных работ подписаны | Из 4 контрольных событий состоялось 3 (в 1 квартале не состоялось) |
| 5. | Основное мероприятие 10: приобретение подарков | управление образования | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | ноябрь | декабрь | - | количество обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, которые получили новогодние подарки, – 5356 детей |  |
| 5.1. | Получение обучающимися 1-4 классов новогодних подарков | управление образования | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | ноябрь | декабрь | - | количество обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, которые получили новогодние подарки, – 5356 детей |  |
| 6. | Основное мероприятие 11: устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в МБОУ СОШ № 15 | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | количество учреждений, в которых выполнялись работы по устройству спортивных площадок, – 1 учреждение | количество учреждений, в которых выполнялись работы по устройству спортивных площадок, – 1 учреждение |  |
| 6.1. | Мероприятие 1: проведение работ по устройству спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество учреждений, в которых выполнялись работы по устройству спортивных площадок, – 1 учреждение | количество учреждений, в которых выполнялись работы по устройству спортивных площадок, – 1 учреждение |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 11: акты приемки выполненных работ подписаны | Из 4 контрольных событий состоялось 3 (в 1 квартале не состоялось) |
| 7. | Основное мероприятие 12: устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в МБОУ СОШ № 16 | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | количество учреждений, в которых выполнялись работы по устройству спортивных площадок, – 1 учреждение | количество учреждений, в которых выполнялись работы по устройству спортивных площадок, – 1 учреждение |  |
| 7.1. | Мероприятие 1: проведение работ по устройству спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | количество учреждений, в которых выполнялись работы по устройству спортивных площадок, – 1 учреждение | количество учреждений, в которых выполнялись работы по устройству спортивных площадок, – 1 учреждение |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 12: акты приемки выполненных работ подписаны | Из 4 контрольных событий состоялось 3 (в 1 квартале не состоялось) |
| 8. | Основное мероприятие 13: благоустройство территорий общеобразовательных организаций | управление образования | март | декабрь | март | декабрь | количество организаций, в которых выполнены работы по благоустройству территорий,. – 2 организации | количество организаций, в которых выполнены работы по благоустройству территорий,. – 2 организации |  |
| 8.1. | Мероприятие 1: проведение работ по благоустройство территорий общеобразовательных организаций |  | март | декабрь | март | декабрь | количество организаций, в которых выполнены работы по благоустройству территорий,. – 2 организации | количество организаций, в которых выполнены работы по благоустройству территорий,. – 2 организации |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 13: акты приемки выполненных работ подписаны | Из 4 контрольных событий состоялось 2 (в 1 и 2 кварталах не состоялось) |

2.1.3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Единиц измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» |
|  | Цель 1: обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективами развития города Невинномысска |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения города Невинномысска (далее – город) качеством оказываемых муниципальных услуг общего и дополнительного образования, на конец календарного года: | % |  |  |  |  |
|  | дошкольного |  | 98,00 | 98,00 | 98,00 |  |
|  | начального, основного, среднего общего |  | 98,00 | 98,50 | 98,50 |  |
|  | дополнительного |  | 97,70 | 98,00 | 98,00 |  |
| 2. | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет, на конец календарного года | % | 10,10 | 10,10 | 8,85 | количество детей 1-6 лет, состоящих на учете для определения в МДОУ, и общее количество детей данного возраста уменьшилось |
| 3. | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании в общей численности выпускников участвовавших в государственной итоговой аттестации, по окончанию государственной итоговой аттестации | % | 0,20 | 1,00 | 0,20 |  |
| 4. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых полностью выполнена замена оконных блоков, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений, на конец календарного года | % | 78,12 | 96,87 | 93,75 |  |
| 5. | Доля зданий муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых выполнен капитальный ремонт кровли, в общем количестве зданий муниципальных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, нарастающим итогом на конец календарного года | % | 46,43 | 50,00 | 50,00 |  |
| 6. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых проводились мероприятия, направленные на соблюдение требований пожарной безопасности, нарастающим итогом на конец календарного года | % | 47,83 | 65,22 | 65,22 |  |
| 7. | Доля зданий муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых проводились мероприятия в текущем году, направленные на поддержание и совершенствование материально-технической базы в соответствии с нормами СанПиНа, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, на конец календарного года | % | 20,00 | 33,33 | 33,33 |  |
| 8. | Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых выполнены работы по текущему ремонту кровель, в общем количестве зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, нарастающим итогом на конец календарного года | % | 84,38 | 100,00 | 100,00 |  |
| 9. | Доля отремонтированных в установленные сроки кровель в общем количестве кровель, требующих капитального ремонта в общеобразовательных организациях, в соответствии с подпрограммой «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» (в расчете на 1 год) на конец календарного года (в соответствии с соглашением) | % | 0 | 50,00 | 50,00 |  |
| 10. | Доля МДОУ, в которых проводились мероприятия в текущем году, направленные на соблюдение требований пожарной безопасности, на конец календарного года | % | 12,50 | 9,40 | 9,40 |  |
| 11. | Доля МДОУ, в которых выполнены мероприятия в текущем году, направленные на соответствие нормам СанПин, в общем количестве зданий МДОУ, на конец календарного года | % | 9,37 | 21,88 | 21,88 |  |
| 12. | Доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в текущем году в образовательных организациях, на конец календарного года (в соответствии с соглашением) | % | 38,08 | 45,47 | 45,48 |  |
| 13. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия, направленные на развитие территорий, основанных на местных инициативах, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, на конец календарного года | % | 0 | 13,04 | 13,04 |  |
| 14. | Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту зданий, в общем количестве зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, нарастающим итогом на конец календарного года | % | 96,88 | 100,00 | 100,00 |  |
| 15. | Доля общеобразовательных организаций, в которых выполнены работы по благоустройству территорий в общем количестве общеобразовательных организаций требующих выполнения работ по благоустройству территорий, в соответствии с подпрограммой "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" на конец календарного года (в соответствии с соглашением) | % | 0 | 14,28 | 14,28 |  |
| 16. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета города | рубль | 1,40 | 1,37 | 1,35 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: повышение доступности и качества дошкольного образования |
| 1. | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в МДОУ в общей численности детей дошкольного возраста, на конец календарного года | % | 71,70 | 71,80 | 69,55 | значение показателя уменьшилось в связи с уменьшением количества детей, посещающих МДОУ, уменьшением общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет в городе |
| 2. | Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных учреждений в общей численности детей дошкольных образовательных учреждений, на конец календарного года | % | 1,40 | 1,40 | 1,2 |  |
| 3. | Доля дето-дней в МДОУ на конец календарного года | % | 75,10 | 75,10 | 68,90 | значение показателя снизилось в связи с закрытием МДОУ на 1 месяц (1,5 месяца) в летний период для проведения ремонтных работ, увеличением пропусков по причине отпуска родителей, уменьшения списочного состава МДОУ с начала 2019 -2020 уч. года. |
| 4. | Доля детей, родителям которых выплачивается компенсация части родительской платы в общей численности детей дошкольного возраста, на конец календарного года | % | 78,90 | 77,80 | 79,7 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение содержания зданий и сооружений МДОУ |
| 1. | Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых полностью выполнена замена оконных блоков, нарастающим итогом на конец календарного года | единицы | 25 | 31 | 30 |  |
| 2. | Количество зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых выполнены работы по текущему ремонту кровель, в общем количестве зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, нарастающим итогом на конец календарного года | единицы | 27 | 32 | 32 |  |
| 3. | Количество МДОУ, в которых проводились мероприятия в текущем году, направленные на соблюдение требований пожарной безопасности, на конец календарного года | единицы | 4 | 3 | 3 |  |
| 4. | Количество зданий МДОУ, в которых проводились мероприятия в текущем году, направленные на поддержание требований норм СанПин, на конец календарного года | единицы | 3 | 7 | 7 |  |
| 5. | Количество зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту зданий, нарастающим итогом на конец календарного года | единицы | 31 | 32 | 32 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: развитие и повышение качества общего и дополнительного образования |
| 1. | Доля детей, получающих бесплатное начальное общее, основное общее и среднее общее образование, в общей численности детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, на 10 сентября текущего года | % | 99,95 | 99,95 | 99,95 |  |
| 2. | Доля родителей (законных представителей) детей в возрасте 6,5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования, удовлетворенных качеством дополнительного образования в общей численности родителей (законных представителей) детей данной категории, на 10 сентября текущего года | % | 97,00 | 97,00 | 97,00 |  |
| 3. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, на 10 сентября текущего года | % | 14,04 | 14,00 | 15,00 | рост числа обучающихся во второй смене в 2019-2020 учебном году произошел в связи с тем, что общая численность обучающихся в увеличилась на 287 человек. На начальном уровне общего образования из-за нехватки педагогических кадров учителя вынуждены работать в 2 смены |
| 4. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, на 30 июня текущего года | % | 99,80 | 99,85 | 99,20 | на 30 июня 2019 года 5 выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений не сдали единый государственный экзамен по математике. Пересдача назначена на дополнительный период ЕГЭ в сентябре 2019 года. 4 человека пересдали успешно |
| 5. | Доля обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, которые получили новогодние подарки, на конец календарного года | % | 100,00 | 0 | 100,00 |  |
| 6. | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с, на конец календарного года | % | 0 | 12 | 12 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: сохранение и укрепление здоровья обучающихся |
| 1. | Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных организованным каникулярным отдыхом и занятостью во внеурочное время, от общей численности обучающихся в системе образования города, на конец календарного года | % | 75,00 | 75,10 | 75,10 |  |
| 2. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, на конец календарного года | % | 86,96 | 87,20 | 89,40 | значение показателя увеличилось за счет увеличения количества детей 2 группы здоровья в результате реализации программ по здоровьесбережению |
|  | Задача 3 подпрограммы 2: обеспечение содержания зданий и сооружений общеобразовательных учреждений и учреждений |
| 1. | Количество зданий муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых выполнен капитальный ремонт кровли, нарастающим итогом на конец календарного года | единицы | 13 | 14 | 14 |  |
| 2. | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых проведены мероприятия, направленные на соблюдение требований пожарной безопасности, на конец календарного года | единицы | 11 | 15 | 15 |  |
| 3. | Количество зданий муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых проводились мероприятия в текущем году, направленные на поддержание и совершенствование материально-технической базы в соответствии с нормами СанПина, за год | единицы | 6 | 10 | 10 |  |
| 4. | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия в текущем году, направленные на развитие территорий, основанных на местных инициативах, на конец календарного года | единицы | 0 | 3 | 3 |  |
| 5. | Количество отремонтированных в установленные сроки кровель из общего числа кровель образовательных организаций требующих капитального ремонта, в соответствии с подпрограммой "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" (в расчете на 1 год) на конец календарного года (в соответствии с соглашением) | единицы | 0 | 1 | 1 |  |
| 6. | Количество общеобразовательных организаций, в которых выполнены работы по благоустройству территорий, в соответствии с подпрограммой "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" на конец календарного года (в соответствии с соглашением) | единицы | 0 | 2 | 2 |  |

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске»

Общедоступным и бесплатным дошкольным образованием охвачено 6459 детей, родители 5149 детей получают компенсацию части родительской платы. 6379 детей (100 %), посещающие дошкольные учреждения, обеспечены присмотром и уходом.

Выполнены работы по замене 374 оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях города в МБДОУ № 2, 23, 25, 41, 46, 49, 154. Произведен частичный ремонт кровель в 5 дошкольных организациях (МБДОУ №№ 16, 41, 45, 48, 50)  течь в которых образовалась в 2019 году. Проведен ремонт козырька входного узла МБДОУ № 15, установлены новые беседки с наземным покрытием в МБДОУ № 2, 10, 14, 23, 25, 46. Выполнены работы по испытанию лестниц в МБДОУ № 49.                          В МБДОУ № 14 установлен пожарный люк, в МБДОУ № 24 изготовлена ПСД на устройство пожарных выходов. Мероприятия выполнены в соответствии с требованиями ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Невинномысску). Выполнены работы по проведению капитального ремонта здания МКДОУ № 9 «Одуванчик» на 120 мест.

Подпрограмма 2

«Развитие общего и дополнительного образования

города Невинномысска»

Общедоступным и бесплатным образованием охвачен                          12371 учащийся, в том числе 79 учащихся в НОУ «Православная классическая гимназия в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия». Работает 5 учреждений дополнительного образования, охвачено 4466 детей. Проведена летняя оздоровительная кампания. Летним отдыхом охвачено 4415 детей. Была организована работа по трудоустройству и занятости 468 учащихся.

Работы по капитальному ремонту кровли МБОУ СОШ № 1 выполнены в полном объеме. Выполнены работы по обследованию здания                              МБУ «ЦДНиТТ». Подписан акт выполненных работ по устройству спортивных площадок МБОУ лицея № 6, МБОУ СОШ № 8. Приобретены мясорубки в МБОУ СОШ №№ 5,18. Отремонтировано половое покрытие кабинета МБОУ СОШ № 2. Выполнены ремонтные работы козырька входного узла МБОУ СОШ № 15. Отремонтированы кровли МБОУ СОШ                   № 14, 16, произведен частичный ремонт системы теплоснабжения                           МБОУ СОШ № 20. В МБОУ СОШ № 12 приобретен холодильный шкаф. Проведены работы по благоустройству территории МБУ ДО ДООЦ «Гренада».

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 20.11.2019 г. № 512-п «Об утверждении распределения из бюджета Ставропольского края иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ставропольского края в 2019 году на приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края» заключено Соглашение между администрацией города Невинномысска и министерством образования Ставропольского края  о получении межбюджетного трансферта на приобретение 5373 подарков. В связи с тем, что фактическое число обучающихся 1-4 классов на момент приобретения подарков уменьшилось, приобретено 5356 подарков, что соответствует 100% выполнению мероприятия.

Окончены работы по устройству спортивных площадок в МБОУ СОШ № 1, № 15. № 16. Окончены работы по благоустройству территорий                     МБОУ СОШ №№ 8, 18.

# 2.2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в    городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 21 ноября 2016 г. № 2547 с изменениями от 30 декабря 2016 г. № 3008, от 20 марта 2017 г. № 552,              от 15 ноября 2017 г. № 2561, от 15 октября 2018 г. № 1522, от 29 декабря 2018 г. № 1991, от 10 октября 2019 г. № 1880.

Ответственный исполнитель - комитет по труду и социальной поддержке населения города.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено 590009,15 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 589430,60 тыс. рублей;

бюджет города – 578,55 тыс. рублей.

За 2019 год освоено 590006,52 тыс. рублей, что составляет 99,99 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 589427,97 тыс. рублей (99,99 %);

бюджет города – 578,55 (100 %).

Все 25 мероприятий выполнялись (1 началось с опозданием). Из 25 непосредственных результатов достигнуто 14 (результаты по остальным мероприятиям не достигнуты вследствие заявительного характера мероприятий). Из 91 контрольного события состоялось 90. Все 6 показателей достигнуты. Все 3 задачи решены, цель достигнута.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования состава мероприятий, идентичности состава мероприятий в программе и Детальном плане-графике, показателей, объемов финансирования программы. По итогам оценки эффективности ответственному исполнителю необходимо принять меры по повышению уровня точности планирования сроков реализации мероприятий, взаимосвязи их непосредственных результатов и объемов финансирования программы.

2.2.1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов |  | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2019 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Невинномысска» всего, в том числе: | 02 |  |  |  | комитет по труду и социальной поддержке населения администрации города Невинномысска (далее – комитет) | 538239,91 | 590009,15 | 590006,52 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» всего, в том числе: | 02 | 1 |  |  | комитет | 488990,20 | 538468,37 | 538465,74 |
| 1.1. | Основное мероприятие 2: реализация комплекса мероприятий по социальному обеспечению населения города | 02 | 1 | 02 |  | комитет | 453943,30 | 501368,37 | 501365,74 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 52200 |  | 6100,90 | 6860,15 | 6860,15 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 52500 |  | 88373,40 | 98600,80 | 98600,80 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 52800 |  | 6,60 | 8,77 | 8,77 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 53800 |  | 51137,90 | 43339,40 | 43339,40 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | R4620 |  | 1946,60 | 1857,38 | 1857,38 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 70840 |  | 341,11 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 76240 |  | 2406,81 | 2701,30 | 2701,30 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 76250 |  | 0,00 | 570,23 | 570,23 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 76260 |  | 88,04 | 97,82 | 97,79 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 76270 |  | 30819,26 | 28949,40 | 28949,40 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 76280 |  | 12942,45 | 13533,70 | 13533,70 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 77190 |  | 1422,66 | 1493,55 | 1491,28 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 77220 |  | 1562,70 | 2328,62 | 2328,62 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 77820 |  | 0,00 | 41146,36 | 41146,05 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 77650 |  | 4779,00 | 300,00 | 299,98 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 78210 |  | 112799,53 | 118316,83 | 118316,83 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 78220 |  | 103094,50 | 108610,17 | 108610,17 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 78230 |  | 4715,98 | 4823,50 | 4823,50 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 78240 |  | 76,66 | 59,11 | 59,11 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 78250 |  | 162,90 | 171,28 | 171,28 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 78260 |  | 31166,30 | 27600,00 | 27600,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1: реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | 02 | 1 | P1 |  |  | 35046,90 | 37100,00 | 37100,00 |
|  |  | 02 | 1 | P1 | 50840 |  | 34896,90 | 37000,00 | 37000,00 |
|  |  | 02 | 1 | P1 | 76240 |  | 150,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2. | Подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» всего, в том числе: | 02 | 3 |  |  | комитет | 20829,47 | 21288,68 | 21288,68 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов и детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 02 | 3 | 01 |  | комитет | 20259,47 | 20088,68 | 20088,68 |
|  |  | 02 | 3 | 01 | 78110 |  | 10512,59 | 9828,46 | 9828,46 |
|  |  | 02 | 3 | 01 | 78120 |  | 975,38 | 998,48 | 998,48 |
|  |  | 02 | 3 | 01 | 78130 |  | 8771,50 | 9261,74 | 9261,74 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение выплаты единовременного пособия усыновителям | 02 | 3 | 02 | 78140 | комитет | 570,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: | 02 | 4 |  |  | комитет | 27449,38 | 30252,10 | 30252,10 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение функций органов местного самоуправления | 02 | 4 | 01 |  | комитет | 0,00 | 578,55 | 578,55 |
|  |  | 02 | 4 | 01 | 20010 |  | 0,00 | 470,00 | 470,00 |
|  |  | 02 | 4 | 01 | 20080 |  | 0,00 | 108,55 | 108,55 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации программы | 02 | 4 | 02 |  | комитет | 28420,24 | 29673,55 | 29673,55 |
|  |  | 02 | 4 | 02 | 76100 |  | 1088,08 | 1138,80 | 1138,80 |
|  |  | 02 | 4 | 02 | 76200 |  | 2260,46 | 2357,72 | 2357,72 |
|  |  | 02 | 4 | 02 | 76210 |  | 25071,70 | 26177,03 | 26177,03 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 579758,96 | 590009,15 | 590006,52 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 579650,41 | 589430,60 | 589427,97 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 108,55 | 578,55 | 578,55 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» всего, в том числе | всего | 530400,70 | 538468,37 | 538465,74 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 530400,70 | 538468,37 | 538465,74 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 2: реализация комплекса мероприятий по социальному обеспечению населения города всего, в том числе: | всего | 495353,80 | 501368,37 | 501365,74 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 495353,80 | 501368,37 | 501365,74 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Выплата социального пособия на погребение | бюджет Ставропольского края | 268,06 | 570,23 | 570,23 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | бюджет Ставропольского края | 112799,53 | 118316,83 | 118316,83 | 0,00 |
| 1.1.3. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | бюджет Ставропольского края | 4715,98 | 4823,50 | 4823,50 | 0,00 |
| 1.1.4. | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | бюджет Ставропольского края | 76,66 | 59,11 | 59,11 | 0,00 |
| 1.1.5. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий | бюджет Ставропольского края | 162,90 | 171,28 | 171,28 | 0,00 |
| 1.1.6. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | бюджет Ставропольского края | 2406,81 | 2701,30 | 2701,30 | 0,00 |
| 1.1.7. | Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам | бюджет Ставропольского края | 88,04 | 97,82 | 97,79 | 0,00 |
| 1.1.8. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | бюджет Ставропольского края | 103094,50 | 108610,17 | 108610,17 | 0,00 |
| 1.1.9. | Выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям | бюджет Ставропольского края | 6,60 | 8,77 | 8,77 | 0,00 |
| 1.1.10. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан с медицинскими показаниями, или их законным представителям | бюджет Ставропольского края | 88373,40 | 98600,80 | 98600,80 | 0,00 |
| 1.1.11. | Выплата пособия на ребенка | бюджет Ставропольского края | 30819,26 | 28949,40 | 28949,40 | 0,00 |
| 1.1.12. | Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок | бюджет Ставропольского края | 4779,00 | 300,00 | 299,98 | 0,00 |
| 1.1.13. | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | бюджет Ставропольского края | 51137,90 | 43339,40 | 43339,40 | 0,00 |
| 1.1.14. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | бюджет Ставропольского края | 31166,30 | 27600,00 | 27600,00 | 0,00 |
| 1.1.15. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | бюджет Ставропольского края | 6665,67 | 6860,15 | 6860,15 | 0,00 |
| 1.1.16. | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | бюджет Ставропольского края | 1422,66 | 1493,55 | 1491,28 | 0,00 |
| 1.1.17. | Выплата социального пособия на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельных категорий граждан | бюджет Ставропольского края | 3380,97 | 4186,00 | 4186,00 | 0,00 |
| 1.1.18. | Осуществление денежной выплаты «детям войны» | бюджет Ставропольского края | 40706,00 | 41146,36 | 41146,05 | 0,00 |
| 1.1.19. | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям | бюджет Ставропольского края | 12942,45 | 13533,70 | 13533,70 | 0,00 |
| 1.1.20. | Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | бюджет Ставропольского края | 341,11 | 341,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1: реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» всего, в том числе: | всего | 35046,90 | 37100,00 | 37100,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 35046,90 | 37100,00 | 37100,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, имеющим детей, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае для соответствующих социально-демографических групп населения | бюджет Ставропольского края | 34896,90 | 37000,00 | 37000,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, имеющим детей, которые по независящим от них причинам, имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае для соответствующих социально-демографических групп населения | бюджет Ставропольского края | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» всего, в том числе: | всего | 20829,47 | 21288,68 | 21288,68 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 20829,47 | 21288,68 | 21288,68 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей всего, в том числе: | бюджет Ставропольского края | 20259,47 | 20088,68 | 20088,68 | 0,00 |
| 2.1.1. | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | бюджет Ставропольского края | 10512,59 | 9828,46 | 9828,46 | 0,00 |
| 2.1.2. | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям | бюджет Ставропольского края | 8771,50 | 9261,74 | 9261,74 | 0,00 |
| 2.1.3. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | бюджет Ставропольского края | 975,38 | 998,48 | 998,48 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение выплаты единовременного пособия усыновителям всего, в том числе: | бюджет Ставропольского края | 570,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Выплата единовременного пособия усыновителям | бюджет Ставропольского края | 570,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: | всего | 28528,79 | 30252,10 | 30252,10 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 28420,24 | 29673,55 | 29673,55 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 108,55 | 578,55 | 578,55 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение функций органов местного самоуправления | всего | 108,55 | 578,55 | 578,55 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 108,55 | 578,55 | 578,55 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации программы | всего | 28420,24 | 29673,55 | 29673,55 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 28420,24 | 29673,55 | 29673,55 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.2.2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1: обеспечение надлежащего уровня и качества жизни нуждающихся в социальной поддержке граждан, проживающих на территории города Невинномысска |
|  | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» |
|  | Задача 2 подпрограммы 1 предоставление населению города мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края |
| 1. | Основное мероприятие 2: реализация комплекса мероприятий по социальному обеспечению населения города | комитет | январь | декабрь | январь | декабрь | помощь оказана 50342 человекам | помощь оказана 49737 человекам |  |
| 1.1. | Выплата социального пособия на погребение |  | январь | декабрь | январь | декабрь | пособия выплачены на 123 человек | пособия выплачены на 101 человека | мероприятие носит заявительный характер |
| 1.2. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |  | январь | декабрь | январь | декабрь | поддержку получили 6400 человек | поддержку получили 6300 человек | естественная убыль и переход на получение мер социальной поддержки по иным основаниям (например, инвалидность) |
| 1.3. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |  | январь | декабрь | январь | декабрь | поддержку получили 259 человек | поддержку получили 254 человека | естественная убыль |
| 1.4. | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий |  | январь | декабрь | январь | декабрь | доплату получили 6 человек | доплату получили 6 человек |  |
| 1.5. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий |  | январь | декабрь | январь | декабрь | выплату получили 17 человек | выплату получили 17 человек |  |
| 1.6. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам |  | январь | декабрь | январь | декабрь | поддержку получили 494 человека | поддержку получили 659 человек |  |
| 1.7. | Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам |  | июнь | июнь | июнь | июнь | пособие получили 58 человек | пособие получили 74 человека |  |
| 1.8. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края |  | январь | декабрь | январь | декабрь | поддержку получили 5721 человек | поддержку получили 5663 человека | естественная убыль и переход на получение мер социальной поддержки по иным основаниям (например, инвалидность) |
| 1.9. | Выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям |  | январь | декабрь | апрель | декабрь | выплату получили 7 человек | выплату получили 4 человека | изменение предоставления оснований для выплаты компенсации связано с изменением условий выплаты |
| 1.10. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан с медицинскими показаниями, или их законным представителям |  | январь | декабрь | январь | декабрь | поддержку получили 12607 человек | поддержку получили 12100 человек | естественная убыль и изменение места жительства с выездом за пределы города |
| 1.11. | Выплата пособия ребенка |  | январь | декабрь | январь | декабрь | поддержку получили семьи на 6183 ребенка | поддержку получили на 6108 детей |  |
| 1.12. | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям |  | январь | декабрь | январь | декабрь | поддержку получили 3185 человек | поддержку получили 3435 человек |  |
| 1.13. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике- | не предусмотрено в Детальном плане-графике- | - | - | - | - | С 2019 года выплата осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |
| 1.14. | Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок |  | апрель | декабрь | апрель | декабрь | выплату получили 354 человека | выплату получили 30 человек | выплата носит заявительный характер. Одно из основных условий предоставления выплаты - проживание в крае не менее 10 лет, подтвержденное документально |
| 1.15. | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» |  | январь | декабрь | январь | декабрь | произведена выплата государственных пособий 1255 человекам, в том числе: 222 человекам - единовременное; 1033 человекам на ребенка до 1,5 лет | произведена выплата государственных пособий 1135 человекам, в том числе: 202 человекам - единовременное; 933 человекам на ребенка до 1,5 лет | мероприятие носит заявительный характер |
| 1.16. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | январь | декабрь | январь | декабрь | субсидии получили 1939 человек | субсидии получили 1758 человек | мероприятие носит заявительный характер |
| 1.17. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |  | январь | декабрь | январь | декабрь | выплату получили 480 человек | выплату получили 479 человек | выезд за пределы края |
| 1.18. | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей |  | июнь | июнь | июнь | июнь | выплату получили 1146 человек | выплату получили 1319 человек |  |
| 1.19. | Выплата социального пособия на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельных категорий граждан |  | январь | декабрь | январь | декабрь | выплату получили 1967 человек | выплату получили 2136 человек |  |
| 1.20. | Осуществление денежной выплаты «детям войны» |  | май | июль | май | декабрь | выплаты получил 8141 человек | выплаты получили 8159 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату социального пособия на погребение | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 3 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 4 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 5 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на ежемесячную денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых действий | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 6 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 7 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату ежегодного социального пособия на проезд студентам | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 8 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на обеспечение мерами социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 9 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам) | Из 4 состоялось 3 (в 1 квартале не состоялось). |
|  | Контрольное событие 10 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на обеспечение мерами социальной поддержки федеральных льготников | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 11 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату ежемесячного пособия на ребенка | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 12 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 13 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 14 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату государственных пособий | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 15 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 16 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 17 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на предоставление выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 18 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату социального пособия на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельных категорий граждан | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 19 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату денежной выплаты «детям войны» | Документы представлены. |
|  | Задача 3 подпрограммы 1 внедрение механизма финансовой поддержки нуждающихся семей при рождении в них третьего ребенка или последующих детей в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края |
| 2. | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1: реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | комитет | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечены финансовой поддержкой 388 человек | обеспечены финансовой поддержкой 494 человека |  |
| 2.1. | Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | январь | декабрь | январь | декабрь | помощь оказана 385 человекам | помощь оказана 492 человекам | повышение рождаемости третьего и последующих детей |
| 2.2. | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, имеющим детей, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае для соответствующих социально-демографических групп населения |  | май | декабрь | май | декабрь | помощь оказана 3 семьям | помощь оказана 2 семьям | социальные контракты заключаются в соответствии с разнарядкой Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: формирование комитетом списков и платежных документов на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 3: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату по социальному контракту | Из 3 состоялось 1 (в 3 и 4 кварталах не состоялось). |
|  | Подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в том числе: |
|  | Задача 1 подпрограммы 3: развитие форм профилактики социального сиротства и семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 1. | Основное мероприятие 1: обеспечение мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей всего, в том числе: | комитет | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечены мерами поддержки 257 детей | обеспечены мерами поддержки 249 детей |  |
| 1.1. | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) |  | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечен мерами социальной поддержки 151 ребенок | обеспечены мерами социальной поддержки 161 ребенок | прибытие опекунских семей на территоррию города для ПМЖ |
| 1.2. | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям |  | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечены мерами социальной поддержки 42 ребенка | обеспечен мерами социальной поддержки 42 ребенка |  |
| 1.3. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы |  | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечены мерами мерами социальной поддержки 124 ребенка | обеспечены мерами мерами социальной поддержки 130 детей | прибытие на территогрию города детей из числа указанных категорий, на обучение и ПМЖ |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 3 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) | Документы представлены. |
| 2. | Основное мероприятие 2: обеспечение выплаты единовременного пособия усыновителям | комитет | январь | декабрь | январь | декабрь | выплачены пособия на 4 детей | выплачены пособия на 8 детей |  |
| 2.1. | Выплата единовременного пособия усыновителям |  | январь | декабрь | январь | декабрь | выплачены пособия на 4 детей | выплачены пособия на 8 детей |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату единовременного пособия усыновителям | Списки и платежные документы сформированы. |

2.2.3. Сведения о степени соответствия запланированных и                 достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых индикаторов и показателей программы и подпрограмм

| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Единиц измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» |
|  | Цель 1 программы: обеспечение надлежащего уровня и качества жизни нуждающихся в социальной поддержке граждан, проживающих на территории города Невинномысска |
| 1. | Доля населения города, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения города на конец года | % | 12,46 | 10,40 | 10,65 | переезд в город Невинномысск малоимущих многодетных семей из других территорий (преимущественно сельской местности), в т.ч. из-за пределов Ставропольского края |
| 2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определенных в приемные семьи и усыновленных, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за год | % | 95,70 | 95 | 89 | из 18 детей определено в семьи 16 детей (в 2018 году из 20 детей определено 19) |
| 3. | Доля семей, обеспеченных финансовой поддержкой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, из числа обратившихся и имеющих на нее право в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, за год | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» |
|  | Задача 2 подпрограммы 1 предоставление населению города мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края |
| 1. | Численность граждан, которым оказаны меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Ставропольского края и Российской Федерации за год | человек | 42699 | 50342 | 49737 |  |
|  | Задача 3 подпрограммы 1 внедрение механизма финансовой поддержки нуждающихся семей при рождении в них третьего ребенка или последующих детей в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края |
| 1. | Число нуждающихся семей, получивших финансовую поддержку при рождении в них третьего ребенка или последующих детей в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, за год | человек | 489 | 388 | 494 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
|  | Задача 1 подпрограммы 4 развитие форм профилактики социального сиротства и семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 1. | Численность, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определенных в приемные семьи за год | % | 256 | 257 | 249 |  |

Подпрограмма 1

«Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан»

За 2019 год обеспечены государственными мерами социальной поддержки 49737 человек, в том числе:

101 заявитель получил социальное пособие на погребение - услуга предоставляется единовременно по мере обращения граждан;

6300 ветеранам труда и труженикам тыла осуществлялась ежемесячная денежная выплата;

254 реабилитированным и лицам, пострадавшим от политических репрессий производилась ежемесячная денежная выплата;

6 инвалидов армии получали ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;

17 гражданам осуществлялись ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий;

659 гражданам предоставлена государственная социальная помощь;

74 студентам выплачено ежегодное социальное пособие на проезд;

5663 ветеранам труда Ставропольского края осуществлялась ежемесячная денежная выплата;

4 гражданам произведена выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам;

12100 граждан ежемесячно получали компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг;

на 6108 детей выплачивалось пособие на ребенка (3359 получателей);

на 3435 детей выплачивалась ежемесячная компенсация 1056 многодетным семьям;

492 получателям производилась ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

на 1135 детей осуществлялась выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий  физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

1758 получателям ежемесячно предоставлялась субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

479 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», осуществлена ежегодная денежная выплата;

на 1319 детей (715 семей) не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, произведена выплата ежегодной денежной компенсации на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей;

2136 гражданам ежемесячно выплачивалась компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

30 многодетных семей, в которых в период с 01 января 2011 года                    по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок, в соответствии с законом Ставропольского края от 20.07.2018 г. № 59-кз                     «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О мерах социальной поддержки многодетных семей» получили новые денежные компенсации: в размере фактически уплаченного налога на имущество физических лиц и земельного налога, а также в размере 30% среднего размера родительской платы  за детский сад;

осуществлена ежегодная выплата 8159 гражданам, имеющим статус «дети войны»;

2 многодетным малоимущим семьям произведена  единовременная выплата, согласно заключенным социальным контрактам, на разведение личного подсобного хозяйства и приобретения мотоблока.

национальный проект «Демография»

(региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)

На финансирование мероприятий в 2019 году предусмотрено                   37100,00 тыс. рублей, израсходовано 37100,00 тыс. рублей. В рамках реализации проекта в соответствии с требованиями действующего законодательства на заявительной основе осуществляется:

ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, в целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения – сформированы и направлены в Минтруд СК реестры на 360 получателей на общую сумму 28631,47 тыс. рублей;

ежемесячные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, в целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей – выплаты произведены 492 получателям на общую сумму                                    37000,00 тыс. рублей;

государственная социальная помощь малоимущим семьям, в том числе семьям, имеющим детей, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае для соответствующих социально-демографических групп населения – в текущем году заключено и исполнено 2 социальных контракта с многодетными малоимущими семьями, каждой из которых произведены единовременные выплаты по 50 тыс. рублей на разведение личного подсобного хозяйства и приобретение мотоблока.

Подпрограмма 3

«Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

С целью обеспечения мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей производились:

выплаты денежных средств на содержание ребенка – 161 ребенок;

выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям (20 семьям на 42 детей);

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (130 человек).

Произведена выплата единовременного пособия усыновителям                       (8 человек).

# 2.3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 21 ноября 2016 г. № 2550 с изменениями от 15 ноября 2017 г. № 2562, от 29 августа 2018 г. № 1214,                от 29 декабря 2018 г. № 1981, от 20 сентября 2019 г. № 1698. Ответственный исполнитель - комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено 49005,38 тыс. рублей средств бюджета города

За 2019 год освоено 48969,18 тыс. рублей (99,93 %).

Все 7 мероприятий выполнялись. Из 7 непосредственных результатов достигнуты 6. Из 27 контрольных событий состоялись 18. Из 10 показателей 9 выполнены, 1 перевыполнен. Из 6 задач 1 решена на уровне, выше планового, 5 – на уровне плана, цель достигнута.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования показателей, результатов, контрольных событий программы. По итогам оценки эффективности ответственному исполнителю необходимо принять меры по увеличению точности планирования контрольных событий.

2.3.1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов |  | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2019 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 03 |  |  |  | комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Невинномысска (далее – комитет) | 46865,65 | 49005,38 | 48969,18 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 03 | 1 |  |  | комитет | 1344,69 | 1333,23 | 1333,22 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: проведение городских спортивных мероприятий на территории города Невинномысска всего, в том числе: | 03 | 1 | 01 | 20140 | комитет | 781,68 | 771,21 | 771,21 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация участия спортивных сборных команд города в соревнованиях различного уровня | 03 | 1 | 02 | 20150 | комитет | 563,01 | 562,02 | 562,01 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 03 | 2 |  |  | комитет | 1579,32 | 1579,32 | 1579,32 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий среди молодежи города | 03 | 2 | 01 | 20180 | комитет | 943,00 | 938,11 | 938,11 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация деятельности студенческих и волонтерских отрядов на территории города | 03 | 2 | 02 | 20190 | комитет | 426,32 | 426,32 | 426,32 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организационно-воспитательная работа с молодежью города | 03 | 2 | 03 | 20200 | комитет | 210,00 | 214,89 | 214,89 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 03 | 3 |  |  | комитет | 401,30 | 412,76 | 412,76 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: комплекс мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни | 03 | 3 | 01 | 20230 | комитет | 97,18 | 108,64 | 108,64 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для творческой деятельности и отдыха, развития культурного пространства | 03 | 3 | 02 | 20240 | комитет | 304,12 | 304,12 | 304,12 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего, в том числе: | 03 | 4 |  |  | комитет | 43540,34 | 45680,07 | 45643,88 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления | 03 | 4 | 01 |  | комитет | 7985,37 | 8525,90 | 8489,71 |
|  |  | 03 | 4 | 01 | 10010 |  | 1550,86 | 1776,71 | 1740,52 |
|  |  | 03 | 4 | 01 | 10020 |  | 6434,51 | 6749,19 | 6749,19 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта | 03 | 4 | 02 | 11010 | комитет | 33129,58 | 37154,17 | 37154,17 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 46865,65 | 49005,38 | 48969,18 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 46865,65 | 49005,38 | 48969,18 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 1344,69 | 1333,23 | 1333,22 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 1344,69 | 1333,23 | 1333,22 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: проведение городских спортивных мероприятий на территории города Невинномысска всего, в том числе: | бюджет города | 781,68 | 771,21 | 771,21 | 0,00 |
| 1.1.1. | Проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий | бюджет города | 781,68 | 771,21 | 771,21 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация участия спортивных сборных команд города в соревнованиях различного уровня всего, в том числе: | бюджет города | 563,01 | 562,02 | 562,01 | 0,00 |
| 1.2.1. | Проведение организационных мероприятий по привлечению спортивных команд города в соревнования различного уровня | бюджет города | 563,01 | 562,02 | 562,01 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 1579,32 | 1579,32 | 1579,32 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 1579,32 | 1579,32 | 1579,32 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий среди молодежи города всего, в том числе: | бюджет города | 943,00 | 938,11 | 938,11 | 0,00 |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий по работе с инициативной группой и талантливой молодежью «Студенческая весна» | бюджет города | 943,00 | 938,11 | 938,11 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация деятельности студенческих и волонтерских отрядов на территории города всего, в том числе: | бюджет города | 426,32 | 426,32 | 426,32 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проведение мероприятий по работе с молодежью, принимающей участие в студенческом и волонтерском движении | бюджет города | 426,32 | 426,32 | 426,32 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организационно-воспитательная работа с молодежью города | бюджет города | 210,00 | 214,89 | 214,89 | 0,00 |
| 2.3.1. | Проведение мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской патриотичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде | бюджет города | 210,00 | 214,89 | 214,89 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 401,30 | 412,76 | 412,76 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 401,30 | 412,76 | 412,76 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: комплекс мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни всего, в том числе: | бюджет города | 97,18 | 108,64 | 108,64 | 0,00 |
| 3.1.1. | Организация и проведение спортивно - массовых мероприятий в городе | бюджет города | 97,18 | 108,64 | 108,64 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для творческой деятельности и отдыха, развития культурного пространства всего, в том числе: | бюджет города | 304,12 | 304,12 | 304,12 | 0,00 |
| 3.2.1. | Организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий города Невинномысска | бюджет города | 304,12 | 304,12 | 304,12 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: | всего | 43540,34 | 45680,07 | 45643,88 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 43540,34 | 45680,07 | 45643,88 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления | всего | 7985,37 | 8525,90 | 8489,71 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 7 985,37 | 8 525,90 | 8 489,71 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта | всего | 35554,97 | 37154,17 | 37154,17 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 35554,97 | 37154,17 | 37154,17 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.3.2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достиг-нутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1: укрепление физического и духовного здоровья населения города Невинномысска |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для занятий физической культурой и спортом в городе Невинномысске |
| 1. | Основное мероприятие 1: проведение городских спортивных мероприятий на территории города Невинномысска всего, в том числе: | комитет | январь | декабрь | январь | декабрь | численность жителей, принимающих участие в городских и физкультурно-спортивных мероприятий – 18600 человек | приняло участие 18721 человек |  |
| 1.1. | Проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность жителей, принимающих участие в городских и физкультурно-спортивных мероприятий – 18600 человек | приняло участие 18721 человек |  |
|  | Контрольное событие основного мероприятия 1: проведены спортивные мероприятия в установленные сроки от общего количества запланированных мероприятий: 1 квартал– 35 %; 2 квартал – 60 %; 3 квартал– 80 %; 4 квартал – 100 % | 1 квартал – 13,33 %; 2 квартал – 53,33 %; 3 квартал – 83,33 %; 4 квартал – 100 % Из 4 контрольных событий состоялось 2. |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: развитие сферы профессионального спорта в городе |
| 1. | Основное мероприятие 2: организация участия спортивных команд города в соревнованиях различного уровня всего, в том числе: | комитет | январь | декабрь | январь | декабрь | количество соревнований, в которых приняли участие спортивные команды города - 19 | количество соревнований, в которых приняли участие спортивные команды города – 19 |  |
| 1.1. | Проведение организационных мероприятий по привлечению спортивных команд города в соревнования различного уровня |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество соревнований, в которых приняли участие спортивные команды города - 19 | количество соревнований, в которых приняли участие спортивные команды города - 19 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: количество призовых мест, занятых в первенствах, Российского Международного, краевых уровня: 1 квартал - 26; 2 квартал - 28; 3 квартал - 10; 4 квартал - 24 | 1 квартал – 26 2 квартал – 30; 3 квартал– 16; 4 квартал – 16 Из 4 контрольных событий состоялось 3. |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: развитие системы поддержки инициативной и талантливой молодежи города |
| 1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий среди молодежи города | комитет | январь | декабрь | январь | декабрь | численность молодых граждан города, задействованных в мероприятиях по работе с талантливой молодежью – 2967человек | приняло участие 1167 человек |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий по работе с инициативной группой и талантливой молодежью «Студенческая весна» |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность молодых граждан города, задействованных в мероприятиях по работе с талантливой молодежью – 2967 человек | приняло участие 1167 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: проведение минифестивалей «Студенческая весна» | В марте 2019 г. проведены городские мини-фестивали «Студенческая весна» в 5 образовательных учреждениях высшего и среднего образования. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1: подведение итогов городского фестиваля художественного творчества «Студенческая весна»: 2 квартал, Сдача отчетной документации в МКУ «Межведомственный учетный центр» – декабрь | В апреле проведен городской фестиваль «Студенческая весна». В декабре сдана отчетность. |
| 2. | Основное мероприятие 2: организация деятельности студенческих и волонтерских отрядов на территории города всего, в том числе: |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность молодых граждан города, принимающих участие в волонтерском и студенческом движении – 4150 человек | Приняло участие 4150 человек |  |
| 2.1. | Проведение мероприятий по работе с молодежью, принимающей участие в студенческом и волонтерском движении |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность молодых граждан города, принимающих участие в волонтерском и студенческом движении – 4150 человек | Приняло участие 4150 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: проведено мероприятий по работе с молодежью, принимающей участие в студенческом и волонтерском движении: 1 квартал - 1; 2 квартал – 1; 3 квартал – 1; 4 квартал – 1 | Проведено 4 мероприятия. |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: формирование у молодых граждан общероссийской гражданской идентичности и профилактика политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде |
| 1. | Основное мероприятие 3: организационно-воспитательная работа с молодежью города всего, в том числе: | комитет | февраль | декабрь | февраль | декабрь | число молодых граждан, задействованных в мероприятиях по формированию общероссийской гражданской идентичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде – 8712 человек | приняло участие 8948 человек |  |
|  | Проведение мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде |  | февраль | декабрь | февраль | декабрь | число молодых граждан, задействованных в мероприятиях по формированию общероссийской гражданской идентичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде – 8712 человек | приняло участие 8948 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: проведены мероприятия по реализации молодежной политики в установленные сроки от общего количества запланированных мероприятий: 1 квартал – 25 %; 2 квартал – 50 %; 3 квартал – 75 %; 4 квартал – 100 % | 1 квартал – 25 %; 2 квартал – 60 %; 3 квартал – 70 %; 4 квартал – 100 % (20 мероприятий) Из 4 контрольных событий состоялось 3. |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 3: приобщение жителей города к спортивно-массовым мероприятиям |
| 1. | Основное мероприятие 1: комплекс мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни всего, в том числе: | комитет | январь | декабрь | январь | декабрь | количество мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному образу жизни –20 | проведено 20 мероприятий |  |
| 1.1. | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному образу жизни –20 | проведено 20 мероприятий |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: проведены мероприятия, направленные на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни, в установленные сроки от общего количества запланированных мероприятий: 1 квартал – 27 %; 2 квартал – 45 %; 3 квартал – 63 %; 4 квартал – 100 % | 1 квартал – 30 %; 2 квартал – 30 %; 3 квартал – 30 %; 4 квартал – 100 % (20 мероприятий) Из 4 контрольных событий состоялось 1. |
|  | Задача 2 подпрограммы 3: приобщение жителей города к культурно-досуговым и зрелищным мероприятиям |
| 1. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для творческой деятельности и отдыха, развития культурного пространства всего, в том числе: | комитет | январь | декабрь | январь | декабрь | количество проведенных культурно-досуговых и зрелищных мероприятий – 14 | проведено 14 мероприятий |  |
| 1.1. | Организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий города |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество проведенных культурно-досуговых и зрелищных мероприятий – 14 | проведено 14 мероприятий |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: проведены культурно-досуговые и зрелищные мероприятия в установленные сроки от общего количества запланированных мероприятий: 1 квартал – 30%; 2 квартал – 60 %; 3 квартал – 80 %; 4 квартал – 100 % | 1 квартал – 7 %; 2 квартал – 21,43 %; 3 квартал – 80 %; 4 квартал – 100 % (14 мероприятий) Из 4 контрольных события состоялось 2. |

2.3.3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Единиц измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» |
|  | Цель 1: укрепление физического и духовного здоровья населения города Невинномысска |
| 1. | Доля населения города Невинномысска, систематически занимающегося физической культурой и спортом на конец года | % | 45,90 | 46,10 | 46,10 |  |
| 2. | Доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе за год | % | 85,30 | 78,50 | 85,70 |  |
| 3. | Доля населения города, задействованного в спортивно-массовых, культурно-досуговых и зрелищных мероприятиях за год | % | 40,60 | 41,70 | 41,90 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для занятий физической культурой и спортом в городе Невинномысске |
| 1. | Численность жителей города, принимающих участие в городских физкультурно-спортивных мероприятиях за год | человек | 17380 | 18600 | 18721 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: развитие сферы профессионального спорта в городе Невинномысске |
| 1. | Численность спортсменов города, принимающих участие в соревнованиях различного уровня за год | человек | 931 | 970 | 996 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: развитие системы поддержки инициативной и талантливой молодежи города |
| 1. | Доля молодых граждан города, задействованных в мероприятиях по работе с инициативной и талантливой молодежью за год | % | 34,60 | 36,80 | 36,90 |  |
| 2. | Доля молодых граждан города, принимающих участие в студенческом и волонтерском движении на конец года | % | 14 | 14 | 15 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: формирование у молодых граждан общероссийской гражданской идентичности и профилактика политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде |
| 1. | Доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях по формированию общероссийской гражданской идентичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде на конец года | % | 37 | 38 | 39 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 3: приобщение жителей города к спортивно-массовым мероприятиям |
| 1. | Численность населения, принимающего участие в спортивно-массовых мероприятиях, проведенных в городе за год | человек | 6278 | 6400 | 6405 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 3: приобщение жителей города к культурно-досуговым и зрелищным мероприятиям |
| 1. | Численность населения участвующего в городских культурно-досуговых и зрелищных мероприятиях, посвященных знаменательным датам за год | человек | 5723 | 5600 | 10000 |  |

Подпрограмма 1

«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по проведению городских физкультурно-спортивных мероприятий проведено 30 мероприятий: городские турниры, первенства, чемпионаты по баскетболу, гандболу, волейболу, шахматам, хоккею, фигурному катанию, прыжкам на акробатической дорожке, плаванию, настольному теннису, футболу, тяжелой атлетике,  дзюдо, многоборью, пляжному волейболу, легкоатлетические и экстремальные  забеги, спартакиады среди людей с ограниченными возможностями,  посвященные 74 годовщине Победы в ВОВ и ко Дню СК; эстафета-марафон «Знамя Победы», посвященная Победе в ВОВ, турнир по пляжному волейболу, первенство школьной футбольной лиги, городская спартакиада среди инвалидов, турнир по футболу среди ветеранов. В городских мероприятиях приняло участие 18721 человек. Спортсмены города принимали участие в 19 соревнованиях краевого уровня. Завоевано 88 призовых мест.

Подпрограмма 2

«Развитие молодежной политики в городе Невинномысске»

В 2019 году проводились мероприятия с инициативной и талантливой молодежью. В марте 2019 г. проведены городские мини-фестивали «Студенческая весна» в 5 образовательных учреждениях высшего и среднего образования с участием более 1 тысячи человек.

В рамках выполнения плана по гражданскому образованию и патриотическому воспитанию молодежи города проведено:

«День мужества» для допризывной молодежи;

«Георгиевская ленточка»;

«Вахта памяти» - городской туристический слет среди молодежи;

«Краевая военно-спортивная игра «Орленок».

Приняло участие 4150 человек.

В рамках выполнения плана по вовлечению молодежи в социальную практику, обеспечению поддержки научной, предпринимательской активности молодежи принималось участие в краевых, региональных, всероссийских мероприятиях, проведена городская школа актива лидеров молодежных общественных объединений. Приняли участие 8948 человек.

Подпрограмма 3

«Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по организации и проведению спортивно – массовых, культурно - досуговых и зрелищных мероприятий проведены следующие мероприятия:

городские соревнования среди мужчин «Смелые и ловкие», посвященные Дню защитника Отечества;

городские соревнования среди женщин «Красота и грация» посвященные Международному женскому дню 8 Марта;

соревнования «А ну-ка, парни!» среди молодежи допризывного возраста образовательных учреждений;

«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО» для учащихся школ города и всех групп населения города;

VII городские соревнования по чирлидингу;

экстремальный забег;

III благотворительный забег «Импульс добра»;

«Зарядка для всех!», посвященная Всемирному Дню здоровья;

открытый городской легкоатлетический пробег «Весенние зори»;

легкоатлетические соревнования «Невинномысский трейл»;

физкультурно-экологическая акция Плоггинг-забег;

конкурс-соревнование «Автоледи-2019»;

молодежная городская акция «С любовью к России»;

акция « Мы – граждане России»;

мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом;

ярмарка общественных проектов, идей, изделий и услуг учащихся СУЗов и ВУЗов;

1/4 игры Невинномысской лиги КВН;

общекраевая акция «Блокадный хлеб».

В мероприятиях приняло участие более 16,4 тыс. человек.

# 2.4. Муниципальная программа «Культура города Невинномысска»

Утверждена постановлением от 21 ноября 2016 г. № 2548 с изменениями от 22 февраля 2017 г. № 286, от 15 ноября 2017 г. № 2560,              от 31 мая 2018 г. № 672, от 26 декабря 2018 г. № 1958, от 14 мая 2019 г.                     № 677. Ответственный исполнитель - комитет по культуре администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено 123302,95 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 33693,40 тыс. рублей;

бюджет города – 89609,55 тыс. рублей.

За 2019 год освоено 123246,28 тыс. рублей (99,95 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 33693,40 тыс. рублей (100 %);

бюджет города – 89552,88 тыс. рублей (99,94 %).

Все 15 запланированных мероприятий выполнялись (1 начато с опозданием). Из них 2 мероприятия программы, на которые выделялись средства, не отражены в Детальном плане-графике программы (выполнялись). Из 15 непосредственных результатов достигнуто 14. Из 25 запланированных контрольных событий состоялись 23. Из 18 показателей достигнуто 16. Из 3 задач программы задача подпрограммы 2 решена на 75 % (остальные 2 задачи – на 100 %), соответствующая цель достигнута на 75 % (остальные 2 цели – на 100 %).

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования состава мероприятий, показателей, объемов финансирования программы. По итогам оценки эффективности ответственному исполнителю необходимо принять меры по повышению уровня точности планирования показателей программы.

2.4.1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов |  | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2019 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Культура города Невинномысска» всего, в том числе: | 04 |  |  |  | комитет по культуре (далее – комитет) | 88381,21 | 123302,95 | 123246,28 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование детей в области искусств» всего, в том числе: | 04 | 1 |  |  | комитет | 29838,50 | 30034,00 | 30034,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: реализация дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | 04 | 1 | 01 | 11010 | комитет | 29838,50 | 30034,00 | 30034,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 04 | 2 |  |  | комитет | 34651,87 | 68717,63 | 68717,63 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры | 04 | 2 | 01 | 11010 | комитет | 30006,89 | 26678,73 | 26678,73 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: мероприятия в сфере культуры | 04 | 2 | 02 | 20290 | комитет | 1200,00 | 2815,00 | 2815,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: реализация мероприятий по благоустройству территории парка культуры и отдыха «Шерстяник» | 04 | 2 | 03 |  | комитет | 1052,63 | 21052,63 | 21052,63 |
|  |  | 04 | 2 | 03 | 77780 |  | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 |
|  |  | 04 | 2 | 03 | S7780 |  | 0,00 | 1052,63 | 1052,63 |
|  |  | 04 | 2 | 03 | S7330 |  | 1052,63 | 0,00 | 0,00- |
|  | Региональный проект «Культурная среда» | 04 | 2 | А1 | 55196 |  | 2392,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Основное мероприятие 4: раелизация мероприятий по проведению ремонта здания МБУК "КДЦ РОДИНА" | 04 | 2 | 03 |  | комитет | 0,00 | 18171,27 | 18171,27 |
|  |  | 04 | 2 | 04 | 11010 |  | 0,00 | 3977,55 | 3977,55 |
|  |  | 04 | 2 | А1 | S6660 |  | 0,00 | 709,69 | 709,69 |
|  |  | 04 | 2 | А1 | 76660 |  | 0,00 | 13484,03 | 13484,03 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска» всего, в том числе: | 04 | 3 |  |  | комитет | 18486,54 | 18571,35 | 18571,35 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек | 04 | 3 | 01 | 11010 | комитет | 18067,80 | 18152,61 | 18152,61 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение нефинансовых активов | 04 | 3 | 02 |  | комитет | 418,74 | 418,74 | 418,74 |
|  |  | 04 | 3 | А1 | 55194 |  | 418,74 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 04 | 3 | 02 | L5194 |  | 0,00 | 418,74 | 418,74 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации мпрограммы и общепрограммыне мероприятия» муниципальной программы «Культура города Невинномысска» всего, в том числе: | 04 | 4 |  |  | комитет | 5404,30 | 5979,97 | 5923,30 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления | 04 | 4 | 01 |  | комитет | 5025,96 | 5351,98 | 5329,37 |
|  |  | 04 | 4 | 01 | 10010 |  | 837,53 | 853,85 | 839,76 |
|  |  | 04 | 4 | 01 | 10020 |  | 4188,43 | 4498,13 | 4489,61 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности | 04 | 4 | 02 | 20010 | комитет | 378,34 | 627,99 | 593,93 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Культура города Невинномысска» всего, в том числе: | всего | 121879,52 | 123302,95 | 123246,28 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 34459,42 | 33693,40 | 33693,40 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 87420,10 | 89609,55 | 89552,88 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование детей в области искусств» всего, в том числе: | всего | 29838,50 | 30034,00 | 30034,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 29838,50 | 30034,00 | 30034,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: реализация дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств всего, в том числе: | всего | 29838,50 | 30034,00 | 30034,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 29838,50 | 30034,00 | 30034,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | всего | 29017,26 | 29212,76 | 29212,76 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 883,08 | 883,08 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 29017,26 | 29212,76 | 29212,76 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг | всего | 474,68 | 474,68 | 474,68 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 474,68 | 474,68 | 474,68 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Прочие расходы | всего | 346,56 | 346,56 | 346,56 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 346,56 | 346,56 | 346,56 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация концертной деятельности коллективами школ, в том числе: | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Проведение отчетных концертов школ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 68150,18 | 68717,63 | 68717,63 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 34250,05 | 33484,03 | 33484,03 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 33900,13 | 35233,60 | 35233,60 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры всего, в том числе: | всего | 26804,95 | 26678,73 | 26678,73 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 26804,95 | 26678,73 | 26678,73 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | всего | 21609,82 | 21609,82 | 21609,82 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 21609,82 | 21609,82 | 21609,82 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг | всего | 4637,27 | 4511,05 | 4511,05 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 4637,27 | 4511,05 | 4511,05 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Прочие расходы | всего | 557,86 | 557,86 | 557,86 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 557,86 | 557,86 | 557,86 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: мероприятия в сфере культуры всего, в том числе: | всего | 1315,00 | 2815,00 | 2815,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 1315,00 | 2815,00 | 2815,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проведение городских культурно-массовых мероприятий | бюджет города | 1315,00 | 2815,00 | 2815,00 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: реализация мероприятий по благоустройству территории парка культуры и отдыха «Шерстяник» всего, в том числе: | всего | 21052,63 | 21052,63 | 21052,63 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 1052,63 | 1052,63 | 1052,63 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Реализация мероприятий по благоустройству территории парка культуры и отдыха «Шерстяник» | всего | 21052,63 | 21052,63 | 21052,63 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 1052,63 | 1052,63 | 1052,63 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Основное мероприятие 4: реализация мероприятий по проведению ремонта здания МБУК «КДЦ РОДИНА» всего, в том числе: | всего | 18977,60 | 18171,27 | 18171,27 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 14250,05 | 13484,03 | 13484,03 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 4727,55 | 4687,24 | 4687,24 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Проведение работ по ремонту здания МБУК «КДЦ «РОДИНА | всего | 3977,55 | 3977,55 | 3977,55 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 3977,55 | 3977,55 | 3977,55 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2. | Проведение работ по капитальному ремонту здания МБУК «КДЦ «РОДИНА | всего | 15000,05 | 14193,72 | 14193,72 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 14250,05 | 13484,03 | 13484,03 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 750,00 | 709,69 | 709,69 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска» всего, в том числе: | всего | 18486,54 | 18571,35 | 18571,35 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 209,37 | 209,37 | 209,37 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 18277,17 | 18361,98 | 18361,98 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек всего, в том числе: | всего | 18067,80 | 18152,61 | 18152,61 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 18067,80 | 18152,61 | 18152,61 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | всего | 15671,08 | 15671,08 | 15671,08 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 15671,08 | 15671,08 | 15671,08 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг | всего | 2091,84 | 2176,65 | 2176,65 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 2091,84 | 2176,65 | 2176,65 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Прочие расходы | всего | 304,88 | 304,88 | 304,88 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 304,88 | 304,88 | 304,88 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение нефинансовых активов всего, в том числе: | всего | 418,74 | 418,74 | 418,74 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 209,37 | 209,37 | 209,37 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 209,37 | 209,37 | 209,37 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Комплектование книжного фонда | всего | 418,74 | 418,74 | 418,74 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 209,37 | 209,37 | 209,37 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 209,37 | 209,37 | 209,37 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограмные мероприятия» всего, в том числе: | всего | 5404,30 | 5979,97 | 5923,30 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 5404,30 | 5979,97 | 5923,30 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления | бюджет города | 5025,96 | 5351,98 | 5329,37 | 0,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности | бюджет города | 378,34 | 627,99 | 593,93 | 0,00 |

2.4.2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1: развитие системы дополнительного образования детей в области искусств |
|  | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование детей в области искусств» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории города Невинномысска |
| 1. | Основное мероприятие 1: реализация дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств всего, в том числе: | комитет по культуре администрации города Невинномысска (далее – комитет по культуре) | январь | декабрь | январь | декабрь | ежегодное обеспечение оперативной работы 2 учреждений дополнительного образования в области искусств | работа 2 учреждений дополнительного образования в области искусств обеспечена |  |
| 1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность работников, занятых в сфере дополнительного образования в области искусств, – 89 человека | численность работников – 92 человека |  |
| 1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь | декабрь | январь | декабрь | ежегодное обеспечение оперативной работы 2 учреждений дополнительного образования в области искусств | обеспечено оперативная работа 2 учреждений |  |
| 1.3. | Прочие расходы |  | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечение деятельности 2 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в области искусств | обеспечено оперативная работа 2 учреждений |  |
|  | Контрольное событие: основного мероприятия 1: формирование отчета по расходам бюджетных средств | Осуществлена реализация 6 предпрофессиональных образовательных программ в области искусств. |
| 2. | Основное мероприятие 2: организация концертной деятельности коллективами школ всего, в том числе: | комитет по культуре | январь | декабрь | январь | декабрь | количество проведенных концертов – 205 | количество проведенных концертов – 211 |  |
| 2.1. | Мероприятие 1: проведение отчетных концертов школ |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество проведенных концертов – 205 | количество проведенных концертов – 211 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: организованы и проведены отчетные концерты школ: 1 квартал – 44; 2 квартал – 70; 3 квартал – 18; 4 квартал - 73 | Из 4 контрольных событий состоялись 3 (не состоялось в 1 квартале). |
|  | Цель 2 программы - сохранение и развитие культуры города |
|  | Подпрограмма 2«Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: сохранение и развитие различных форм культурно-массовой деятельности |
| 1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры всего, в том числе: | комитет по культуре | январь | декабрь | январь | декабрь | ежегодное обеспечение оперативной работы 3 муниципальных бюджетных учреждений культуры | обеспечена оперативная работа 3 муниципальных бюджетных учреждений культуры |  |
| 1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность работников, занятых в сфере культуры – 64 человека | численность работников–68 человек |  |
| 1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь | декабрь | январь | декабрь | ежегодное обеспечение оперативной работы 3 муниципальных бюджетных учреждений культуры | обеспечено оперативная работа 3 учреждений |  |
| 1.3. | Прочие расходы |  | январь | декабрь | январь | декабрь | ежегодное обеспечение деятельности работы 3 муниципальных бюджетных учреждений культуры | обеспечено оперативная работа 3 учреждений |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: сформированы и направлены сведения о численности и заработной плате работников по форме № П-4 | В 2019 году в срок сформированы и направлены сведения о численности и заработной плате работников по форме № П-4 (квартальная) |
| 2. | Основное мероприятие 2: мероприятия в сфере культуры всего, в том числе: | комитет по культуре | январь | декабрь | январь | декабрь | количество проведенных культурно-массовых мероприятий – 639 | количество проведенных культурно-массовых мероприятий в – 686 |  |
| 2.1. | Проведение городских культурно-массовых мероприятий |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество проведенных культурно-массовых мероприятий – 639 | количество проведенных культурно-массовых мероприятий в – 686 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: сформирован и направлен в Министерство культуры Ставропольского края свод квартальных сведений об основной деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа | Своды квартальных сведений об основной деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа направлены в Министерство культуры Ставропольского края. |
| 3. | Основное мероприятие 3: обустройство мест массового отдыха населения – парк культуры отдыха «Шерстяник» всего, в том числе: | комитет по культуре | август | декабрь | июнь | декабрь | количество обустроенных мест массового отдыха, на территории которых проводятся культурно-массовые мероприятия – 1 | количество обустроенных мест массового отдыха, на территории которых проводятся культурно-массовые мероприятия – 1 |  |
| 3.1. | Обустройство мест массового отдыха населения – парк культуры отдыха «Шерстяник» |  | август | декабрь | июнь | декабрь | количество обустроенных мест массового отдыха, на территории которых проводятся культурно-массовые мероприятия – 1 | количество обустроенных мест массового отдыха, на территории которых проводятся культурно-массовые мероприятия – 1 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: подписаны акты выполненных работ по обустройству мест массового отдыха населения | Из 2 контрольных событий состоялось 1 (в 3 квартале не состоялось). Подписаны акты выполненных работ по обустройству мест массового отдыха населения |
| 4. | Основное мероприятие 4: реализация мероприятий по проведению ремонтных работ здания МБУК «КДЦ «РОДИНА» всего, в том числе: | комитет по культуре | апрель, в Детальном плане-графике не предусмотрено | сентябрь, в Детальном плане-графике не предусмотрено | июнь | декабрь | - | - |  |
| 4.1. | Проведение работ по ремонту здания МБУК «КДЦ «РОДИНА |  | апрель, в Детальном плане-графике не предусмотрено | сентябрь, в Детальном плане-графике не предусмотрено | июль | декабрь | - | монтаж сценических конструкций |  |
| 4.2. | Проведение работ по капитальному ремонту здания МБУК «КДЦ «РОДИНА |  | апрель, в Детальном плане-графике не предусмотрено | сентябрь, в Детальном плане-графике не предусмотрено | июнь | декабрь | - | замена крыши, ремонт фасада, фойе, зрительного зала, малого зала с полным обновлением интерьеров |  |
|  | Цель 3 программы: повышение доступности и качества библиотечных услуг |
|  | Подпрограмма 3«Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска» |
|  | Задача 1 подпрограммы 3:развитие библиотечной деятельности города |
| 1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек всего, в том числе: | комитет по культуре | январь | декабрь | январь | декабрь | ежегодное обеспечение оперативной работы 1 муниципального бюджетного учреждения культуры | обеспечена оперативная работа 1 муниципального бюджетного учреждения культуры |  |
| 1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность работников МБУ ЦГБ – 52 человека | численность работников МБУ ЦГБ составила 49 человек | оптимизация штатной численности |
| 1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь | декабрь | январь | декабрь | ежегодное обеспечение оперативной работы 1 муниципального бюджетного учреждения культуры | обеспечена оперативная работа 1 муниципального бюджетного учреждения культуры |  |
| 1.3. | Прочие расходы |  | январь | декабрь | январь | декабрь | ежегодное обеспечение деятельности 1 муниципального бюджетного учреждения культуры | обеспечена оперативная работа 1 муниципального бюджетного учреждения культуры |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: количество посещений библиотек: 1 квартал – 90590; 2 квартал – 91220; 3 квартал – 61860; 4 квартал - 59630 | Количество посещений библиотек в 2019 году составило 307844. |
| 2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение нефинансовых активов всего, в том числе | комитет по культуре | апрель | декабрь | май | декабрь | ежегодное надлежащее содержание имущества 1 муниципального учреждения культуры и пополнение книжного фонда | обеспечено надлежащее содержание имущества 1 муниципального учреждения культуры и пополнение книжного фонда |  |
| 2.1. | Комплектование книжного фонда |  | апрель | декабрь | май | декабрь | приобретение нефинансовых активов – 98 | приобретено нефинансовых активов – 1232 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: сформирован отчет о комплектовании книжного фонда | Отчет сформирован. |

2.4.3. Сведения о степени соответствия запланированных и                 достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Значение показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | единиц измерения | год предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Культура города Невинномысска» |
|  | Цель 1 программы: развитие системы дополнительного образования детей в области искусств |
| 1. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования в области искусств, подведомственных комитету по культуре администрации города Невинномысска, в общей численности детей данной возрастной группы, на конец года | % | 6,30 | 6,5 | 6,44 |  |
| 2. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета города в рамках развития дополнительного образования детей в области искусств , за год | рублей | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование детей в области искусств» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории города Невинномысска |
| 1. | Количество наград, полученных на конкурсах и фестивалях учащимися муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области искусств, за год | штук | 305 | 310 | 350 |  |
| 2. | Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в области искусств, на конец года | человек | 1082 | 1082 | 1110 |  |
|  | Цель 2 программы: сохранение и развитие культуры города |
| 1. | Доля населения, участвовавшего в платных культурно-массовых мероприятиях, за год | % | 47,1 | 48,5 | 40,2 | увеличение количества бесплатных мероприятий |
| 2. | Доля культурно-массовых мероприятий, проводимых в парке культуры и отдыха «Шерстяник», в общем количестве проведенных культурно-массовых мероприятий, за год | % | 5,5 | 7,8 | 7,6 |  |
| 3. | Доля учреждений культуры, отремонтированных капитально, на конец года | % | 0 | 33,3 | 33,3 |  |
| 4. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета города в рамках обеспечения сохранения и развития культуры города, за год | рублей | 1,13 | 1,01 | 0,95 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: сохранение и развитие различных форм культурно-массовой деятельности |
| 1. | Количество человек, принявших участие в платных культурно-массовых мероприятиях, за год | человек | 55295 | 57000 | 46946 | увеличение количества бесплатных мероприятий |
| 2. | Количество коллективов имеющих звание «народный коллектив художественного самодеятельного творчества», на конец года | единиц | 24 | 24 | 24 |  |
| 3. | Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории парка культуры и отдыха «Шерстяник», за год | единиц | 41 | 50 | 52 |  |
| 4. | Количество учреждений культуры, отремонтированных капитально, за год | единиц | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Цель 3 программы: повышение доступности и качества библиотечных услуг |
| 1. | Охват населения библиотечным обслуживанием, на конец года | % | 31,6 | 32 | 31,8 |  |
| 2. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета города в рамках повышения доступности и качества библиотечных услуг , за год | рублей | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска» |
|  | Задача 1 подпрограммы 3: развитие библиотечной деятельности |
| 1. | Число зарегистрированных пользователей в муниципальном бюджетном учреждении «Центральная городская библиотека» и его филиалах, на конец года | человек | 37151 | 37150 | 37169 |  |
| 2. | Количество выданных читателям экземпляров, изданий, за год | единиц | 762780 | 762539 | 762835 |  |
| 3. | Количество экземпляров библиотечного фонда, на конец года | штук | 397756 | 397050 | 398988 |  |
| 4. | Доля документов библиотечного фонда, отраженных в электронном каталоге библиотеки от общего количества документов библиотечного фонда, на конец года | % | 23,5 | 24,2 | 24,3 |  |

Подпрограмма 1

«Дополнительное образование детей в области искусств»

Денежные средства были направлены в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» и МБУДО «Детская школа искусств» по внешкольной работе с детьми. Услуги по дополнительному образованию детей в сфере искусств предоставляются по 6 предпрофессиональным образовательным программам. В учреждениях дополнительного образования за прошедший период организовано и проведено 211 концертов.

Подпрограмма 2

«Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске»

В рамках подпрограммы осуществлялись расходы на оплату, налогов, коммунальных услуг, вывоз бытовых отходов, утилизацию мусора предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на обеспечение деятельности учреждений культуры                        МБУК «ГДК им. Горького», МБУК ДК «Шерстяник»,                                          МБУК «КДЦ «РОДИНА».

Проводились культурно-массовые мероприятия, в том числе: 76 годовщина освобождения города Невинномысска; «Январские встречи»; городское народное гуляние «Прощай, Масленица!»; творческий марафон; неделя детской книги; XXVI городской конкурс военно-патриотической песни «Солдатский конверт»; вечер отдыха «Танцующий человек счастлив!» и другие. Всего проведено 686 мероприятий, которые посетило 140994 человека, в том числе на платной основе – 260 мероприятий (46946 человек).

В МБУК «ГДК им. Горького» проведено оснащение сцены большого зала пожарной сигнализацией МБУК «ГДК им. Горького», установка пожарной лестницы, аварийное освещение, установка пожарного люка, приобретение аппаратуры.

Завершена 3 очередь благоустройства парка «Шерстяник»: работы по благоустройству входной группы в парк, мостиков, зеленого театра, постройка модульного туалета, воркаут - площадки.

В рамках мероприятия по капитальному ремонту МБУК                                   «КДЦ «РОДИНА» произведены: демонтажные работы, прокладка электрики, штукатурные работы, кровельные работы, замена витражей, ремонт потолка в зрительном зале, ремонт танцевального зала, ремонт фасада, ремонт полов в фойе и малом зале. Также в  зрительном зале МБУК КДЦ «РОДИНА» произведен монтаж сценических конструкций.

национальный проект «Культура» (региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Ставропольского края»)

В рамках проекта проведен капитальный ремонт здания                                     МБУК «КДЦ «РОДИНА». На выполнение мероприятия в 2019 году предусмотрено 14193,72 тыс. рублей, израсходовано 14193,72 тыс. рублей.

Подпрограмма 3

«Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска»

В рамках подпрограммы осуществлялись расходы на оплату услуг связи, коммунальных услуг, содержание имущества, и прочие работы (ремонт козырька кровли; огнезащитная обработка; приобретение сплит систем; монтаж системы видеонаблюдения МБУ «ЦГБ»). Приобретено 1232 экземпляра книжной продукции.

# 2.5. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»

Утверждена постановлением от 21 ноября 2016 г. № 2551 с изменениями от 27 марта 2017 г. № 749, от 28 апреля 2017 г. № 1140,                  от 23 августа 2017 г. № 2007, от 15 ноября 2017 г. № 2564, от 30 марта 2018 г. № 387, от 30 августа 2018 г. № 1218, от 20 сентября 2018 г. № 1365,                  от 29 декабря 2018 г. № 1990, от 15 апреля 2019 г. № 551, от 22 мая 2019 г. № 726, от 27 августа 2019 г. № 1469. Ответственный исполнитель – управление ЖКХ.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено 2241314,10 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 1980637,78 тыс. рублей;

бюджет города – 192423,19 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 68253,13 тыс. рублей.

Всего бюджетных средств выделено 2173060,97 тыс. рублей.

За 2019 год освоено 2065269,25 тыс. рублей, что составляет 92,15 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 1822704,46 тыс. рублей (92,03 %);

бюджет города – 174401,66 тыс. рублей (90,63 %);

внебюджетные источники – 68163,13 тыс. рублей (99,87 %).

Всего бюджетных средств освоено 1997106,12 тыс. рублей (91,90 %).

Из 82 запланированных мероприятий выполнялось 69 (3 мероприятия начаты с опозданием). Из них:

12 мероприятий программы, на которые выделялись средства, не отражены в Детальном плане-графике программы (3 из них не выполнялись);

на 9 плановых мероприятий не были предусмотрены средства в программе (8 из них не выполнялись);

10 мероприятий не предусмотрены ни в программе ни в Детальном плане-графике (исполнялось 9).

Из 82 непосредственных результатов достигнуто 68. Из 184 запланированных контрольных событий состоялось 153.

Из 32 показателей достигнуты 24, 6 не достигнуты с отрицательной динамикой, 2 не достигнуты с положительной динамикой. Из 12 задач плановый уровень достигли 5, 2 – выше плана, 5 – не достигли планового уровня. Из 6 целей плановый уровень достигли 3, 1 – уровень выше планового, 2 – не достигнуты.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования состава мероприятий, показателей, объемов финансирования программы.

По итогам оценки эффективности ответственному исполнителю необходимо принять меры по обеспечению своевременной корректировки параметров программы, их взаимосвязи между собой; уточнению состава исполняемых мероприятий; повышению уровня точности планирования показателей программы, непосредственных результатов мероприятий программы, их зависимости от объемов финансирования.

2.5.1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов |  | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2019 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе: | 05 |  |  |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (далее - управление ЖКХ) | 1086493,53 | 2173060,97 | 1997106,12 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилого фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению города» всего, в том числе: | 05 | 1 |  |  | управление ЖКХ | 1416,49 | 1416,49 | 1359,06 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска | 05 | 1 | 01 |  | управление ЖКХ | 1382,28 | 1382,28 | 1353,36 |
|  |  | 05 | 1 | 01 | 20010 |  | 336,50 | 336,50 | 331,57 |
|  |  | 05 | 1 | 01 | 20550 |  | 1045,78 | 1045,78 | 1021,79 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению | 05 | 1 | 02 | 80150 | управление ЖКХ | 34,21 | 34,21 | 5,70 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 05 | 2 |  |  | управление ЖКХ | 12774,55 | 13703,98 | 13108,63 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов | 05 | 2 | 01 | 20410 | управление ЖКХ | 528,72 | 528,72 | 528,72 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: озеленение | 05 | 2 | 02 |  | управление ЖКХ | 8393,79 | 8982,22 | 8389,66 |
|  |  | 05 | 2 | 02 | 11010 |  | 8393,79 | 8389,66 | 8389,66 |
|  |  | 05 | 2 | 02 | 20470 |  | 0,00 | 592,56 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: санитарно - эпидемиологические мероприятия в городе Невинномысске | 05 | 2 | 03 |  | управление ЖКХ | 3852,04 | 4193,04 | 4190,25 |
|  |  | 05 | 2 | 03 | 11010 |  | 2971,57 | 2966,78 | 2966,78 |
|  |  | 05 | 2 | 03 | 20520 |  | 66,88 | 412,67 | 409,90 |
|  |  | 05 | 2 | 03 | 77150 |  | 813,59 | 813,59 | 813,57 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: | 05 | 3 |  |  | управление ЖКХ | 987229,52 | 1871744,69 | 1769530,27 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска | 05 | 3 | 01 |  | управление ЖКХ | 210526,32 | 37026,37 | 36974,92 |
|  |  | 05 | 3 | 01 | S6460 |  | 200000,00 | 1789,47 | 1789,45 |
|  |  | 05 | 3 | 01 | 76460 |  | 10526,32 | 34000,00 | 33999,57 |
|  |  | 05 | 3 | 01 | 20670 |  | 0,00 | 256,90 | 205,90 |
|  |  | 05 | 3 | 01 | 20680 |  | 0,00 | 980,00 | 980,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: содержание дорог | 05 | 3 | 02 |  | управление ЖКХ | 25885,43 | 30452,17 | 27371,05 |
|  |  | 05 | 3 | 02 | 11010 |  | 21616,68 | 21783,49 | 20751,73 |
|  |  | 05 | 3 | 02 | 20330 |  | 4268,75 | 8668,68 | 6619,32 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска | 05 | 3 | 03 | 20530 | управление ЖКХ | 7400,28 | 6884,44 | 6884,44 |
| 3.4. | Основное мероприятие 4: проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысская | 05 | 3 | 04 |  | управление ЖКХ | 0,00 | 6252,63 | 0,00 |
|  |  | 05 | 3 | 04 | 77571 |  | 0,00 | 5 940,00 | 0,00 |
|  |  | 05 | 3 | 04 | S7571 |  | 0,00 | 312,63 | 0,00 |
| 3.5. | Основное мероприятие 5: строительство объекта «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» | 05 | 3 | 05 |  | управление ЖКХ | 743417,49 | 1580602,76 | 1487773,54 |
|  |  | 05 | 3 | 05 | 76492 |  | 717015,36 | 1548990,70 | 1458018,07 |
|  |  | 05 | 3 | 05 | S6492 |  | 26 402,13 | 31 612,06 | 29 755,47 |
| 3.6. | Региональный проект «Дорожная сеть» | 05 | 3 | R1 |  |  | 0,00 | 210526,32 | 210526,32 |
|  |  | 05 | 3 | R1 | 776АО |  | 0,00 | 59393,94 | 59393,94 |
|  |  | 05 | 3 | R1 | S76AO |  | 0,00 | 3126,00 | 3126,00 |
|  |  | 05 | 3 | R1 | 53930 |  | 0,00 | 148006,38 | 148006,38 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномысска» всего, в том числе: | 05 | 4 |  |  | управление ЖКХ | 31 420,75 | 140 225,71 | 139 377,33 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) (уличное освещение и благоустройство территории города) | 05 | 4 | 01 | 11010 | управление ЖКХ | 7 126,83 | 22 858,60 | 22 858,60 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: содержание и ремонт объектов благоустройства | 05 | 4 | 02 |  | управление ЖКХ | 20275,12 | 26480,79 | 25632,41 |
|  |  | 05 | 4 | 02 | 11010 |  | 19557,39 | 19666,70 | 19665,95 |
|  |  | 05 | 4 | 02 | 20430 |  | 217,73 | 550,93 | 517,78 |
|  |  | 05 | 4 | 02 | 77480 |  | 0,00 | 5950,00 | 5176,25 |
|  |  | 05 | 4 | 02 | S7480 |  | 500,00 | 313,16 | 272,43 |
| 4.3. | Основное мероприятие 3: благоустройство зоны отдыха | 05 | 4 | 03 |  | управление ЖКХ | 4018,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 05 | 4 | 03 | 20430 |  | 4018,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Основное мероприятие 4: благоустройство привокзальной площади | 05 | 5 | 04 |  | управление ЖКХ | 0,00 | 90886,32 | 90886,32 |
|  |  | 05 | 5 | 04 | 77780 |  | 0,00 | 86000,00 | 86000,00 |
|  |  | 05 | 5 | 04 | S7780 |  | 0,00 | 4526,32 | 4526,32 |
|  |  | 05 | 5 | 04 | 20430 |  | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: | 05 | 5 |  |  | управление ЖКХ | 994,91 | 62394,41 | 1270,97 |
| 5.1. | Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунального хозяйства | 05 | 5 | 01 | 20370 | управление ЖКХ | 894,91 | 1314,45 | 1270,97 |
| 5.2. | Основное мероприятие 3: проектирование объекта «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь) | 05 | 5 | 03 |  | управление ЖКХ | 100,00 | 61079,96 | 0,00 |
|  |  | 05 | 5 | 03 | 77572 |  | 0,00 | 26914,39 | 0,00 |
|  |  | 05 | 5 | 03 | 77573 |  | 0,00 | 5635,88 | 0,00 |
|  |  | 05 | 5 | 03 | 77574 |  | 0,00 | 9646,21 | 0,00 |
|  |  | 05 | 5 | 03 | 77575 |  | 0,00 | 9173,19 | 0,00 |
|  |  | 05 | 5 | 03 | 77576 |  | 0,00 | 6656,29 | 0,00 |
|  |  | 05 | 5 | 03 | S7572 |  | 20,00 | 1416,55 | 0,00 |
|  |  | 05 | 5 | 03 | S7573 |  | 20,00 | 296,62 | 0,00 |
|  |  | 05 | 5 | 03 | S7574 |  | 20,00 | 507,70 | 0,00 |
|  |  | 05 | 5 | 03 | S7575 |  | 20,00 | 482,80 | 0,00 |
|  |  | 05 | 5 | 03 | S7576 |  | 20,00 | 350,33 | 0,00 |
| 6. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: | 05 | 6 |  |  | управление ЖКХ | 21180,81 | 21926,40 | 21288,26 |
| 6.1. | Основное мероприятие 1: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 05 | 6 | 01 | 20340 | управление ЖКХ | 2,65 | 2,65 | 0,00 |
| 6.2. | Основное мероприятие 2: расходы за счет средств бюджета города на содержание центрального аппарата | 05 | 6 | 02 |  | управление ЖКХ | 21178,16 | 21923,75 | 21288,26 |
|  |  | 05 | 6 | 02 | 10010 |  | 2470,07 | 2470,76 | 1880,12 |
|  |  | 05 | 6 | 02 | 10020 |  | 18708,09 | 19452,99 | 19408,14 |
| 7. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эфективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска» всего, в том числе: | 05 | 9 |  |  | управление ЖКХ | 30 963,66 | 18 578,20 | 10 437,91 |
| 7.1. | Основное мероприятие 1: уличное освещение | 05 | 9 | 01 | 20650 | управление ЖКХ | 12 385,46 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | Основное мероприятие 2: мероприятия в области энергосбережения | 05 | 9 | 02 | 20650 | управление ЖКХ | 18 578,20 | 18 578,20 | 10 437,91 |
| 8. | Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 05 | 8 |  |  | управление ЖКХ | 512,84 | 43071,09 | 40733,69 |
| 8.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей | 05 | 8 | 01 |  | управление ЖКХ | 512,84 | 43071,09 | 40733,69 |
|  |  | 05 | 8 | 01 | L4970 |  | 512,84 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 05 | 8 | 01 | 77660 |  | 0,00 | 5480,95 | 4750,15 |
|  |  | 05 | 8 | 01 | S7660 |  | 0,00 | 288,48 | 250,01 |
|  |  | 05 | 8 | 01 | 77520 |  | 0,00 | 13722,22 | 13722,22 |
|  |  | 05 | 8 | 01 | S7520 |  | 0,00 | 722,22 | 722,22 |
|  |  | 05 | 8 | 01 | 74970 |  | 0,00 | 21714,36 | 20224,64 |
|  |  | 05 | 8 | 01 | S4970 |  | 0,00 | 1142,86 | 1064,45 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе: | всего | 1642177,46 | 2173060,97 | 1997106,12 | 68163,13 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 1424104,39 | 1980637,78 | 1822704,46 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 194880,47 | 192423,19 | 174401,66 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 23192,60 | 0,00 | 0,00 | 68163,13 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению» всего, в том числе: | всего | 1416,49 | 1416,49 | 1359,06 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 1416,49 | 1416,49 | 1359,06 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска всего, в том числе: | бюджет города | 1382,28 | 1382,28 | 1353,36 | 0,00 |
| 1.1.1 | Оплата расходов на содержание жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска | бюджет города | 88,98 | 88,98 | 88,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Оплата расходов на коммунальные услуги жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска до их заселения | бюджет города | 171,92 | 171,92 | 171,57 | 0,00 |
| 1.1.3. | Оплата услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы на наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города | бюджет города | 75,60 | 75,60 | 72,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доли, приходящейся на площадь муниципального жилищного фонда | бюджет города | 1045,78 | 1045,78 | 1021,79 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению всего, в том числе: | бюджет города | 34,21 | 34,21 | 5,70 | 0,00 |
| 1.2.1. | Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | бюджет города | 34,21 | 34,21 | 5,70 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе» всего, в том числе: | всего | 26631,79 | 13703,98 | 13108,63 | 3771,22 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 813,59 | 813,59 | 813,57 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 12625,60 | 12890,39 | 12295,06 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 13192,60 | 0,00 | 0,00 | 3771,22 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов всего, в том числе: | всего | 528,72 | 528,72 | 528,72 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 528,72 | 528,72 | 528,72 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов | бюджет города | 528,72 | 528,72 | 528,72 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: озеленение всего, в том числе: | всего | 8712,64 | 8982,22 | 8389,66 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 8712,64 | 8982,22 | 8389,66 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Озеленение (покос) | бюджет города | 8712,64 | 8389,66 | 8389,66 | 0,00 |
| 2.2.2. | Высадка летников | бюджет города |  |  |  | 0,00 |
| 2.2.3. | Компенсационное озеленение | бюджет города | 0,00 | 592,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: санитарно – эпидемиологические мероприятия в городе всего, в том числе: | всего | 4197,83 | 4193,04 | 4190,25 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 813,59 | 813,59 | 813,57 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 3384,24 | 3379,45 | 3376,68 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Содержание зоны отдыха | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Валка деревьев на улицах города | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3. | Проведение дезинфекции (обработка водоемов от малярийного комара) | всего | 66,89 | 66,89 | 64,11 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 66,89 | 66,89 | 64,11 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4. | Содержание зоны отдыха (выполнение работ по отбору проб и выполнению химических анализов воды и почвы) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5. | Акарицидная обработка | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.6. | Субвенция по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | всего | 813,59 | 813,59 | 813,57 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 813,59 | 813,59 | 813,57 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (содержание кладбища, выкашивание кладбища) | всего | 3317,35 | 2966,78 | 2966,78 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 3317,35 | 2966,78 | 2966,78 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.8. | Перезахоронение | всего | 0,00 | 345,79 | 345,79 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 345,79 | 345,79 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Основное мероприятие 5 подпрограммы 2: мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты всего, в том числе: | всего | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 2.4.1. | Очистка отстойников цеха баллонов от солей алюминатов | средства внебюджетных источников | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 2.5. | Основное мероприятие 6 подпрограммы 2: совершенствование системы обращения с отходами всего, в том числе: | всего | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 315,28 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 315,28 |
| 2.5.1. | Реализация оптимизированной схемы по обращению с отходами | средства внебюджетных источников | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3217,10 |
| 2.6. | Основное мероприятие 7 подпрограммы 2: мониторинг в сфере охраны окружающей среды всего, в том числе: | всего | 11932,60 | 0,00 | 0,00 | 3195,94 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 11932,60 | 0,00 | 0,00 | 3195,94 |
| 2.6.1. | Мониторинг выбросов загрязняющих веществ на источниках выбросов (производственный контроль) | средства внебюджетных источников | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 2.6.2. | Проведение лабораторно-инструментальных измерений и исследований на границе санитарно-защитной зоны по оценке уровней химического и физического воздействия на атмосферный воздух для основной площади | средства внебюджетных источников | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 121,62 |
| 2.6.3. | Проведение лабораторно-инструментальных измерений и исследований на границе санитарно-защитной зоны по оценке уровней физического воздействия на атмосферный воздух для площадки ОРУ | средства внебюджетных источников | 56,80 | 0,00 | 0,00 | 51,04 |
| 2.6.4. | Проведение лабораторно-инструментальных измерений и исследований на границе санитарно-защитной зоны по оценке уровней химического и физического воздействия на атмосферный воздух для промышленной площадки шламонакопителя | средства внебюджетных источников | 29,80 | 0,00 | 0,00 | 16,40 |
| 2.6.5. | Проведение производственного экологического мониторинга | средства внебюджетных источников | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 2661,88 |
| 2.6.6. | Мониторинг за состоянием ливневых сбросов в р. Барсучки и стоков предприятий расположенных по улице Комбинатской | средства внебюджетных источников | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 2.6.7. | Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и на границе санитарно-защитной зоны | средства внебюджетных источников |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.6.8. | Монтаж и ввод в эксплуатацию приборов автоматического анализа | средства внебюджетных источников | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Основное мероприятие 8 подпрограммы 2: посадка деревьев всего, в том числе: | всего | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2.7.1. | Посадка зеленых насаждений на территории предприятия | средства внебюджетных источников | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2.7.2. | Посадка зеленых насаждений на территории предприятия, подшефных и городских учреждений | средства внебюджетных источников | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 |
| 2.8. | Основное мероприятие 9 подпрограммы 2: экологическое просвещение и повышение уровня экологической культуры населения города всего, в том числе: | всего | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2.8.1. | Благотворительная экологическая акция «оБЕРЕГАЙ» | средства внебюджетных источников | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.8.2. | Участие в городских субботниках | средства внебюджетных источников | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: | всего | 1318065,80 | 1871744,69 | 1769530,27 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 1234955,09 | 1788930,70 | 1692017,64 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 83110,71 | 82813,99 | 77512,63 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска всего, в том числе: | всего | 249584,58 | 37026,37 | 36974,92 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 234000,00 | 34000,00 | 33999,57 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 15584,58 | 3026,37 | 2975,35 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города | всего | 249327,69 | 36769,48 | 36769,03 | 249327,69 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 234000,00 | 34000,00 | 33999,57 | 234000,00 |
|  |  | бюджет города | 15327,69 | 2769,48 | 2769,46 | 15327,69 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Строительный контроль по капитальному ремонту и ремонту автомобильных общего пользования местного значения в границах города Невинномысска | всего | 256,89 | 256,89 | 205,89 | 256,89 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 256,89 | 256,89 | 205,89 | 256,89 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2:содержание дорог, в том числе: | всего | 28253,47 | 30452,17 | 27371,05 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 28253,47 | 30452,17 | 27371,05 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Оборудование пешеходных переходов вблизи учебных заведений в соответствии с действующим ГОСТ | бюджет города | 1462,23 | 1454,59 | 1452,81 | 0,00 |
| 3.2.2. | Оплата электроэнергии по светофорам | бюджет города | 174,30 | 198,76 | 172,31 | 0,00 |
| 3.2.3. | Прочистка ливневой канализации | бюджет города | 933,24 | 386,00 | 386,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | Механическая уборка дорог | бюджет города | 21020,18 | 21482,97 | 20451,20 | 0,00 |
| 3.2.5. | Содержание мостов |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. | Постоянный осмотр мостов |  |  |  |  |  |
| 3.2.7. | Содержание дорог (установка плоских дорожных знаков) | бюджет города | 501,04 | 388,31 | 388,31 | 0,00 |
| 3.2.8. | Содержание светофорных объектов | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9. | Нанесение дорожной разметки | бюджет города | 3685,97 | 2963,46 | 2807,97 | 0,00 |
| 3.2.10. | Содержание дорог (диагностика автомобильных дорог) | бюджет города | 0,00 | 513,09 | 513,09 | 0,00 |
| 3.2.11. | Субсидия бюджетному учреждению на иные цели (закупка дорожных знаков) | бюджет города | 0,00 | 300,52 | 300,52 | 0,00 |
| 3.2.12. | Экспертиза сметной документации по ремонту участков автомобильных дорог примыкающих к объекту "Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная, и ул. Партизанская" | бюджет города | 0,00 | 60,00 | 40,00 | 0,00 |
| 3.2.13. | Техническое обследование мостов через р. Кубань по улице Революционной и по ул. Степана Разина в г. Невинномысске | бюджет города | 0,00 | 209,05 | 209,05 | 0,00 |
| 3.2.14. | Содержание дорог (установка искусственных неровностей) | бюджет города | 278,57 | 278,57 | 251,79 | 0,00 |
| 3.2.15. | Оказание услуг по обследованию Путепровода по ул. Гагарина в г. Невинномысске | бюджет города | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 3.2.16. | Разработка комплексной схемы организации дорожного хозяйства | бюджет города | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 |
| 3.2.17. | Подготовка проекта по организации дорожного движения города Невинномысска | бюджет города | 0,00 | 1818,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города всего, в том числе: | всего | 6884,44 | 6884,44 | 6884,44 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 6884,44 | 6884,44 | 6884,44 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | Ремонт дорог | бюджет города | 6362,05 | 6362,05 | 6362,05 | 0,00 |
| 3.3.2. | Ремонт светофорных объектов | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3. | Ремонт колодцев | бюджет города | 522,39 | 522,39 | 522,39 | 0,00 |
| 3.4. | Основное мероприятие 4: проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысская | всего | 6252,63 | 6252,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 5940,00 | 5940,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 312,63 | 312,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Основное мероприятие 5: строительство объекта «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» всего, в том числе: | всего | 1027090,68 | 1580602,76 | 1487773,54 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 995015,09 | 1548990,70 | 1458018,07 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 32075,59 | 31612,06 | 29755,47 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1. | Строительство объекта «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная, и ул. Партизанская» | всего | 1015676,03 | 1568639,01 | 1478117,34 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 984016,64 | 1537443,14 | 1448554,99 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 31659,39 | 31195,87 | 29562,35 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2. | Строительный контроль и авторский надзор за объектом «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» | всего | 11414,65 | 11963,75 | 9656,20 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 10998,45 | 11547,56 | 9463,08 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 416,20 | 416,19 | 193,12 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | Региональный проект «Дорожная сеть» | всего | 0,00 | 210526,32 | 210526,32 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 10526,32 | 10526,32 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномысска» всего, в том числе: | всего | 141012,96 | 140225,71 | 139377,33 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 91950,00 | 91950,00 | 91176,25 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 49062,96 | 48275,71 | 48201,08 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (уличное освещение и благоустройство территории города) всего, в том числе: | всего | 22451,52 | 22858,60 | 22858,60 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 22451,52 | 22858,60 | 22858,60 |  |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | бюджет города | 22451,52 | 22858,60 | 22858,60 | 0,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: содержание объектов благоустройства всего, в том числе: | всего | 26535,12 | 26480,79 | 25632,41 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 5950,00 | 5950,00 | 5176,25 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 20585,12 | 20530,79 | 20456,16 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | Содержание подземного перехода | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2. | Содержание фонтана по бульвару Мира | бюджет города | 19557,39 | 19666,70 | 19665,95 | 0,00 |
| 4.2.3. | Потребление электрической энергии по фонтану, расположенному по бульвар Мира | бюджет города |  |  |  |  |
| 4.2.4. | Водопотребление по фонтану, расположенному по бульвару Мира | бюджет города |  |  |  |  |
| 4.2.5. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (ручная уборка, уборка бесхозяйных территоий, содержание подземного перехода, содержание Парка Победы) | бюджет города |  |  |  |  |
| 4.2.6. | Потребление питьевой воды по зоне отдыха | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.7. | Ремонт малых архитектурных форм | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.8. | Резерв на непредвиденные, аварийные работы и материалы | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.9. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (страхование водного объекта) | бюджет города | 0,00 | 23,20 | 23,20 | 0,00 |
| 4.2.10. | Отопление подземного перехода | бюджет города | 188,90 | 188,90 | 155,75 | 0,00 |
| 4.2.11. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов: «Благоустройство бульвара Мира», «Благоустройство привокзальной площади» | бюджет города | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 4.2.12. | Обслуживание тепловой камеры подземного перехода | бюджет города | 28,83 | 28,83 | 28,83 | 0,00 |
| 4.2.13. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройства дворовых территорий 2019» | бюджет города | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 4.2.14. | Субсидия бюджетному учреждению на иные цели (приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд) | всего | 6450,00 | 6263,16 | 5448,68 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 5950,00 | 5950,00 | 5176,25 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 500,00 | 313,16 | 272,43 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Основное мероприятие 4: благоустройство привокзальной площади | всего | 92026,32 | 90886,32 | 90886,32 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 86000,00 | 86000,00 | 86000,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 6026,32 | 4886,32 | 4886,32 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: | всего | 62918,05 | 62394,41 | 1270,97 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 58025,96 | 58025,96 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 4892,09 | 4368,45 | 1270,97 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунального хозяйства всего, в том числе: | всего | 1838,09 | 1314,45 | 1270,97 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 1838,09 | 1314,45 | 1270,97 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Обслуживание насосных станций по ул. Коммунистической | бюджет города | 99,89 | 99,89 | 99,89 | 0,00 |
| 5.1.2. | Выполнение измерений и анализ проб сточных вод | бюджет города | 795,02 | 271,38 | 271,37 | 0,00 |
| 5.1.3. | Разработка и согласование проекта нормативов допустимых сбросов по 6 ливневым выпускам | бюджет города | 869,71 | 869,71 | 869,71 | 0,00 |
| 5.1.4. | Подготовка технической документации для постановки на учет объектов инженерной инфраструктуры по ул. Строительной, 95 | бюджет города | 39,47 | 39,47 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.5. | Разработка декларации о воздействии на окружающую среду | бюджет города | 34,00 | 34,00 | 30,00 |  |
| 5.2. | Основное мероприятие 3: проектирование объекта «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь) | всего | 61079,96 | 61079,96 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 58025,96 | 58025,96 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 3054,00 | 3054,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: | всего | 21180,81 | 21926,40 | 21288,26 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 21180,81 | 21926,40 | 21288,26 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Основное мероприятие 1: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | бюджет города | 2,65 | 2,65 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Основное мероприятие 2: расходы за счет средств бюджета города на содержание центрального аппарата | бюджет города | 21178,16 | 21923,75 | 21 288,26 | 0,00 |
| 7. | Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 50715,24 | 43071,09 | 40733,69 | 64391,91 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 38359,75 | 40917,53 | 38697,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 2355,49 | 2153,56 | 2036,69 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 64391,91 |
| 7.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей всего, в том числе: | всего | 50715,24 | 43071,09 | 40733,69 | 64391,91 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 38359,75 | 40917,53 | 38697,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 2355,49 | 2153,56 | 2036,69 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 64391,91 |
| 7.1.1. | Обеспечение жильем молодых семей | всего | 50715,24 | 43071,09 | 40733,69 | 64391,91 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 38359,75 | 40917,53 | 38697,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 2355,49 | 2153,56 | 2036,69 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 64391,91 |
| 8. | Подпрограмма 9: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска», в том числе | всего | 20236,32 | 18578,20 | 10437,91 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 20236,32 | 18578,20 | 10437,91 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | Основное мероприятие 1: уличное освещение | бюджет города | 1658,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | Основное мероприятие 2: мероприятия в области энергосбережения | бюджет города | 18578,20 | 18578,20 | 10437,91 | 0,00 |

2.5.2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | начала реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1: улучшение жилищных условий населения города, социальная поддержка населения |
|  | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: повышение качественных характеристик муниципального жилищного фонда |
| 1. | Основное мероприятие 1: содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь обслуживаемого и ремонтируемого жилищного фонда 793,9 кв. м | площадь обслуживаемого и ремонтируемого жилищного фонда 1050,2 кв. м |  |
| 1.1. | Оплата расходов на содержание жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество договоров-13 | количество договоров-13 |  |
| 1.2. | Оплата расходов на коммунальные услуги жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска до их заселения |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество договоров-13 | количество договоров-13 |  |
| 1.3. | Оплата услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы на наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество договоров-1 | количество договоров-1 |  |
| 1.4. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доли, приходящейся на площадь муниципального жилищного фонда |  | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь капитального ремонта 793,9 кв. м | площадь капитального ремонта 1050,2 кв. м |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1 документы подготовлены | Из 4 контрольных событий состоялось 3. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1 платежные документы подписаны | Из 12 контрольных событий состоялось 10. |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение оказания услуг социальной помощи населению |
| 1. | Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению | управление ЖКХ | январь | декабрь | ноябрь | ноябрь | оказано услуг 138 человек | захоронен 1 человек | захоронение неопознанных трупов |
| 1.1. | Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению |  | январь | декабрь | ноябрь | ноябрь | оказано услуг 138 человек | захоронен 1 человек | захоронение неопознанных трупов |
|  | Контрольное событие основного мероприятия 2: акты выполненных работ подписан | Из 4 контрольных событий состоялось 1. |
|  | Подпрограмма 8: «Обеспечение жильем молодых семей» |
|  | Задача 1 подпрограммы 8: оказание поддержки молодым семьям в решении их жилищных проблем |
| 1. | Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | выдано 12 свидетельство | выдано 19 свидетельств |  |
| 1.1. | Обеспечение жильем молодых семей |  | январь | декабрь | январь | декабрь | выдано 12 свидетельство | выдано 19 свидетельств |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1 выдано запланированное количество свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства | Все 4 контрольных события состоялись. |
|  | Цель 2: обеспечение экологической безопасности населения города |
|  | Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня экологической безопасности населения города |
| 1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 тыс. кв.м | обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 тыс. кв.м |  |
| 1.1. | Мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов |  | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 тыс. кв.м | обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 тыс. кв.м |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: формы КС-2 выполненных работ подписаны | Все 4 контрольных события состоялись. |
| 2. | Основное мероприятие 2: озеленение | управление ЖКХ | март | октябрь | март | ноябрь | общая площадь озеленения: 61378,38 кв.м. | общая площадь озеленения: 61378,38 кв.м. |  |
| 2.1. | Озеленение (покос) |  | апрель | октябрь | апрель | октябрь | площадь покоса: 59029 кв.м. | площадь покоса: 59029 кв.м. |  |
| 2.2. | Высадка летников |  | март | октябрь | март | ноябрь | высадка летников: 2349,38 кв.м. | высадка летников: 2349,38 кв.м. |  |
| 2.3. | Компенсационное озеленение |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | - | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: документы подготовлены | Все 4 контрольных события состоялись. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 2: ведомости объемов работ, формы КС-2 выполненных работ подписаны, приняты | Все 4 контрольных события состоялись. |
| 3. | Основное мероприятие 3: санитарно – эпидемиологические мероприятия в городе | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь санитарной обработки 206,27 тыс. кв. м. | площадь санитарной обработки 206,27 тыс. кв. м. |  |
| 3.1. | Содержание зоны отдыха |  | апрель, не предусмотрено в программе | сентябрь, не предусмотрено в программе | - | - | площадь содержания 60000 кв.м. | - |  |
| 3.2. | Валка деревьев на улицах города |  | январь | декабрь | январь | декабрь | объем вырубленных деревьев 110 штук | объем вырубленных деревьев 46 штук | согласно заявкам |
| 3.3. | Проведение дезинфекции (обработка водоемов от малярийного комара) |  | июль | июль | июль | июль | площадь обработки – 138369 кв.м. | площадь обработки – 92902кв.м. |  |
| 3.4. | Содержание зоны отдыха (выполнение работ по отбору проб и выполнению химических анализов воды и почвы) |  | май, не предусмотрено в программе | сентябрь, не предусмотрено в программе | - | - | площадь содержания – 60 тыс. кв.м. | - |  |
| 3.5. | Акарицидная обработка |  | май, не предусмотрено в программе | июль, не предусмотрено в программе | - | - | площадь обработки 136401,00 кв.м. | - |  |
| 3.6. | Субвенция по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество отловленных животных: 443 особи | отловлено 443 особи |  |
| 3.7. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Содержание кладбища, выкашивание кладбищ) |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь | декабрь | - | уборка 15,4 тыс. кв.м. |  |
| 3.8. | Перезахоронение |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | октябрь | ноябрь | - | перенесено 20 захоронений |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3 акты отлова безнадзорных животных, ведомости объемов работ, формы КС-2, акты выполненных работ подписаны | Из 15 контрольных событий состоялось 9. |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: привлечение хозяйствующих субъектов к реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды |
| 1. | Основное мероприятие 5 подпрограммы 2 мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты | АО «Арнест» | январь | декабрь | январь | декабрь | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии |  |
| 1.1. | Очистка отстойников цеха баллонов от солей алюминатов |  | январь | декабрь | январь | декабрь | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 5 мероприятие проведено | Все 4 контрольных события состоялись. |
| 2. | Основное мероприятие 6 подпрограммы 2 совершенствование системы обращения с отходами | филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ | январь | декабрь | январь | декабрь | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии |  |
| 2.1. | Реализация оптимизированной схемы по обращению с отходами |  | январь | декабрь | январь | декабрь | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 6 схема внедрена | Все 4 контрольных события состоялись. |
| 3. | Основное мероприятие 7 подпрограммы 2 мониторинг в сфере охраны окружающей среды | Юридические лица | январь | декабрь | январь | декабрь | контроль качества 2 природных сред | контроль качества 2 природных сред |  |
| 3.1. | Мониторинг выбросов загрязняющих веществ на источниках выбросов (производственный контроль) | ООО «ПК Строймонтаж Юг» | апрель | апрель | октябрь | октябрь | контроль качества воздушной среды | контроль качества воздушной среды |  |
| 3.2. | Проведение лабораторно-инструментальных измерений и исследований на границе санитарно-защитной зоны по оценке уровней химического и физического воздействия на атмосферный воздух для основной площади | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь | декабрь | январь | декабрь | контроль качества воздушной среды | контроль качества воздушной среды |  |
| 3.3. | Проведение лабораторно-инструментальных измерений и исследований на границе санитарно-защитной зоны по оценке уровней физического воздействия на атмосферный воздух для площадки ОРУ | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь | декабрь | январь | декабрь | контроль качества воздушной среды | контроль качества воздушной среды |  |
| 3.4. | Проведение лабораторно-инструментальных измерений и исследований на границе санитарно-защитной зоны по оценке уровней химического и физического воздействия на атмосферный воздух для промышленной площадки шламонакопителя | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь | декабрь | январь | декабрь | контроль качества воздушной среды | контроль качества воздушной среды |  |
| 3.5. | Проведение производственного экологического мониторинга | филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ | март | декабрь | март | декабрь | контроль качества воздушной и водной сред | контроль качества воздушной и водной сред |  |
| 3.6. | Мониторинг за состоянием ливневых сбросов в р. Барсучки и стоков предприятий расположенных по улице Комбинатской | АО «Арнест» | март | декабрь | март | декабрь | контроль качества водной среды | контроль качества водной среды |  |
| 3.7. | Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и на границе санитарно-защитной зоны | АО «Арнест» | январь | декабрь | январь | декабрь | контроль качества воздушной среды | контроль качества воздушной среды |  |
| 3.8. | Монтаж и ввод в эксплуатацию приборов автоматического анализа | АО «Невинномысский Азот» | декабрь | декабрь | - | - | контроль качества воздушной и водной сред | выполнено в 2018 году |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 7 работы завершены | Все 26 контрольных событий состоялись. |
| 4. | Основное мероприятие 8 подпрограммы 2: посадка деревьев | Юридические лица | июнь | декабрь | март | март | высадка 60 насаждений | высадка 40 насаждений |  |
| 4.1. | Посадка зеленых насаждений на территории предприятия | ОАО «Невинномысский электромеханический завод» | июнь | декабрь | март | март | высадка 40 насаждений | высажено 40 деревьев |  |
| 4.2. | Посадка зеленых насаждений на территории предприятия, подшефных и городских учреждений | филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ | сентябрь | сентябрь | - | - | высадка 20 насаждений | - |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 8 высадка зеленых насаждений произведена | Из 3 контрольных событий состоялось 1. |
| 5. | Основное мероприятие 9 подпрограммы 2: экологическое просвещение и повышение уровня экологической культуры населения города | филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» | октябрь | октябрь | апрель | октябрь | привлечение 120 человек | привлечение 120 человек |  |
| 5.1. | Благотворительная экологическая акция «оБЕРЕГАЙ» |  | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | привлечение 70 человек | привлечение 70 человек |  |
| 5.2. | Участие в городских субботниках |  | октябрь | октябрь | апрель | апрель | привлечение 50 человек | привлечение 50 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 9 мероприятия проведены | Все 2 контрольных события состоялись. |
|  | Цель 3: развитие современной транспортной инфраструктуры города |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» |
|  | Задача 1 подпрограммы 3: повышение качества и технической оснащенности дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий |
| 1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска | управление ЖКХ | июль | декабрь | июль | декабрь | площадь ремонта 90681 кв.м. | площадь ремонта 90681кв.м. |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска |  | июль | декабрь | июль | декабрь | площадь ремонта 90681 кв.м. | площадь ремонта 90681кв.м. |  |
| 1.2. | Строительный контроль по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска |  | июль | декабрь | июль | декабрь | осуществлен строительный контроль | осуществлялся строительный контроль по ремонту дорог |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1 акты формы 2 подписаны | Все 2 контрольных события состоялись. |
| 2. | Региональный проект «Дорожная сеть» |  | не предусмотрено в программе и в Детальном плане-графике | не предусмотрено в программе и в Детальном плане-графике | июнь | декабрь | - | отремонтировано 6 км. дорог |  |
| 3. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 3: содержание дорог | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь содержания дорог: 969866,5 кв.м. | площадь содержания дорог: 969866,5 кв.м. |  |
| 3.1. | Оборудование пешеходных переходов в близи учебных заведений в соответствии с действующим ГОСТ |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество пешеходных переходов: 2 шт. | оборудовано 6 переходов |  |
| 3.2. | Оплата электроэнергии по светофорам |  | январь | декабрь | январь | декабрь | потребление электроэнергии: 34332 квтч. | потребление электроэнергии: 22191квтч. |  |
| 3.3. | Прочистка ливневой канализации |  | апрель | октябрь | апрель | октябрь | протяженность: 1540 п.м. | протяженность: 1832 п.м. |  |
| 3.4. | Механическая уборка дорог |  | январь | декабрь | январь | декабрь | уборочная площадь: 730448 кв.м. | уборочная площадь: 730448 кв.м. |  |
| 3.5. | Содержание мостов |  | январь | декабрь | январь | декабрь | содержание 24 мостов | содержание 24 мостов |  |
| 3.6. | Постоянный осмотр мостов |  | январь | декабрь | январь | декабрь | осмотр 24 мостов | осмотр 24 мостов |  |
| 3.7. | Содержание дорог (установка плоских дорожных знаков) |  | апрель | октябрь | апрель | октябрь | установлено 56 знаков | установлено 140 знаков |  |
| 3.9. | Содержание светофорных объектов |  | январь, не предусмотрено в программе | декабрь, не предусмотрено в программе | - | - | количество светофоров: 11 шт. | - |  |
| 3.10. | Нанесение дорожной разметки |  | апрель | октябрь | апрель | октябрь | площадь разметки: 23969,19 кв.м. | площадь разметки: 16543,3 кв.м. |  |
| 3.11. | Содержание дорог (диагностика автомобильных дорог) |  | не предусмотрено в программе и в Детальном плане-графике | не предусмотрено в программе и в Детальном плане-графике | сентябрь | декабрь | - | проведена диагностика 94 км. дорог |  |
| 3.12. | Субсидия бюджетному учреждению на иные цели |  | не предусмотрено в программе и в Детальном плане-графике | не предусмотрено в программе и в Детальном плане-графике | июнь | декабрь | - | приобретено 140 знаков |  |
| 3.13. | Экспертиза сметной документации по ремонту участков автомобильных дорог примыкающих к объекту "Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная, и ул. Партизанская" |  | не предусмотрено в программе и в Детальном плане-графике | не предусмотрено в программе и в Детальном плане-графике | июль | июль | - | экспертиза проведена |  |
| 3.14. | Техническое обследование мостов через р. Кубань по улице Революционной и по ул. Степана Разина в г. Невинномысске |  | не предусмотрено в программе и в Детальном плане-графике | не предусмотрено в программе и в Детальном плане-графике | сентябрь | декабрь | - | обследовано 2 моста |  |
| 3.15. | Содержание дорог (установка искусственных неровностей) |  | сентябрь | сентябрь | апрель | сентябрь | установлено 2 шт. | установлено 4 шт. |  |
| 3.16. | Оказание услуг по обследованию Путепровода по ул. Гагарина в г. Невинномысске |  | не предусмотрено в программе и в Детальном плане-графике | не предусмотрено в программе и в Детальном плане-графике | февраль | февраль | - | обследовано 2 подхода, путепровод |  |
| 3.17. | Разработка комплексной схемы организации дорожного хозяйства |  | не предусмотрено в программе и в Детальном плане-графике | не предусмотрено в программе и в Детальном плане-графике | декабрь | в работе | - | схема разработана, находится на согласовании |  |
| 3.18. | Подготовка проекта по организации дорожного движения города Невинномысска |  | не предусмотрено в программе и в Детальном плане-графике | не предусмотрено в программе и в Детальном плане-графике | декабрь | в работе | - | находится в разработке |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2 акты освидетельствования скрытых работ, журнал производственных работ, журнал осмотра, акты выполненных работ форма 2 подписаны | Из 33 контрольных событий состоялось 28. |
| 3. | Основное мероприятие 3: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь отремонтированных дорог: 9505 кв.м. | площадь отремонтированных дорог: 9505 кв.м. |  |
| 3.1. | Ремонт дорог |  | апрель | сентябрь | апрель | сентябрь | площадь отремонтированных дорог: 9505 кв.м. | площадь отремонтированных дорог: 9505 кв.м. |  |
| 3.2. | Ремонт светофорных объектов |  | январь, не предусмотрено в программе | декабрь, предусмотрено в программе | - | - | количество отремонтирован-ных объектов: 11 шт. | - |  |
| 3.3. | Ремонт колодцев |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | не предусмотрено в Детальном плане-графике | июль | сентябрь | - | отремонтировано 49 колодцев |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3 акты выполненных работ форма 2, журнал производственных работ подписаны | Из 6 контрольных событий состоялось 2. |
|  | Задача 2 подпрограммы 3: обеспечение дорожной инфраструктурой территории города, на которых планируется реализации инвестиционных проектов |
| 4. | Основное мероприятие 4: проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысская |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | не предусмотрено в Детальном плане-графике | - | - | - | - |  |
| 5. | Основное мероприятие 5: строительство объекта «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» |  | январь | декабрь | январь | декабрь | строительство 1 объекта | строительство 1 объекта |  |
| 5.1. | Строительство объекта "Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная, и ул. Партизанская |  | январь | декабрь | январь | декабрь | строительство 1 объекта | строительство 1 объекта |  |
| 5.2. | Строительный контроль и авторский надзор за объектом «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» |  | январь | декабрь | январь | декабрь | осуществление контроля | осуществление контроля |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 5: акты выполненных работ подписаны | Все 4 контрольных события состоялись. |
|  | Цель 4: повышение уровня благоустройства территории города |
|  | Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномысска» |
|  | Задача 1 подпрограммы 4: повышение уровня комфортности и безопасности на территории города |
| 1. | Основное мероприятие 1: субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | содержание 8139 светоточек | содержание 8139 светоточек |  |
| 1.1. | Субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | январь | декабрь | январь | декабрь | содержание 8139 светоточек | содержание 8139 светоточек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: журнал производства работы, акты приемки выполненных работ подписаны | Все 4 контрольных события состоялись.. |
| 2. | Основное мероприятие 2: содержание объектов благоустройства | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечение функционирования объектов благоустройства | обеспечение функционирования объектов благоустройства |  |
| 2.1. | Содержание подземного перехода |  | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь содержания подземного перехода: 220 кв.м. | площадь содержания 220 кв. м. |  |
| 2.2. | Содержание фонтана по бульвару Мира |  | май | октябрь | май | сентябрь | площадь содержания фонтана: 100 кв.м. | площадь содержания фонтана: 100 кв.м. |  |
| 2.3. | Потребление питьевой воды по зоне отдыха |  | июнь, не предусмотрено в программе | сентябрь, не предусмотрено в программе | - | - | водопотребление 687 куб.м. | - |  |
| 2.4. | Ремонт малых архитектурных форм |  | апрель, не предусмотрено в программе | июнь, не предусмотрено в программе | - | - | количество отремонтированных МАФ: 50 шт. | - |  |
| 2.5. | Резерв на непредвиденные, аварийные работы и материалы |  | январь, не предусмотрено в программе | декабрь, не предусмотрено в программе | - | - | обеспечение приобретения материальных ресурсов | - | непредвиденные расходы отсутствовали |
| 2.6. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (страхование водного объекта) |  | апрель, не предусмотрено в программе | декабрь, не предусмотрено в программе | август | август | страхование возмещения ущерба: 24000 тыс. руб. | страхование возмещения ущерба: 24000 тыс. руб. |  |
| 2.7. | Отопление подземного перехода |  | январь | декабрь | январь | декабрь | отопление подземного перехода: 111,7 гкал | отопление подземного перехода: 96,38 гкал |  |
| 2.8. | Потребление электрической энергии по фонтану, расположенному по бульвар Мира |  | май | октябрь | май | ноябрь | потребление электроэнергии: 10179 квтч | потребление электроэнергии: 8690 квтч |  |
| 2.9. | Водопотребление по фонтану, расположенному по бульвару Мира |  | май | октябрь | май | ноябрь | потребление воды: 1016 куб.м. | потребление составило 324 куб. м. |  |
| 2.10. | Обслуживание тепловой камеры подземного перехода |  | январь | декабрь | январь | декабрь | обслуживание камеры | обслуживание камеры |  |
| 2.11. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (ручная уборка, уборка бесхозяйных территорий, содержание подземного перехода, содержание Парка Победы) |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь | декабрь | - | уборка бесхозяйных территорий, свалок ручная уборка ,содержание общественных туалетов, содержание Парка Победы ,содержание подземного перехода |  |
| 2.12. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов: «Благоустройство бульвара Мира», «Благоустройство привокзальной площади» |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | не предусмотрено в Детальном плане-графике | август | август | - | проведена экспертиза объекта |  |
| 2.13. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройства дворовых территорий 2019» |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | не предусмотрено в Детальном плане-графике | август | август | - | проведена экспертиза объекта |  |
| 2.14. | Субсидия бюджетному учреждению на иные цели (приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд) |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь | декабрь | - | приобретена 1 единица техники |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2 счет на оплату, акты приемки выполненных работ подписаны | Из 29 контрольных событий состоялось 21. |
|  | Задача 2 подпрограммы 4: обеспечение реализации мероприятий по благоустройству территории города |
| 3. | Основное мероприятие 4: благоустройство привокзальной площади | управление ЖКХ | июнь, не предусмотрено в Детальном плане-графике | декабрь, не предусмотрено в Детальном плане-графике | июнь | декабрь | - | осуществлено благоустройство объекта |  |
|  | Цель 5: обеспечение устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры |
|  | Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска» |
|  | Задача 1 подпрограммы 5: повышение надежности коммунальных систем города |
| 1. | Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунального хозяйства | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры | обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры |  |
| 1.1. | Обслуживание насосных станций по ул. Коммунистической |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество обслуживаемых насосных станций: 1 | количество обслуживаемых насосных станций: 1 |  |
| 1.2. | Выполнение измерений и анализ проб сточных вод |  | январь | декабрь | январь | ноябрь | количество проб: 216 шт. | количество проб: 216 шт. |  |
| 1.3. | Разработка и согласование проекта нормативов допустимых сбросов по 6 ливневым выпускам |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь | сентябрь | - | проект разработан |  |
| 1.4. | Подготовка технической документации для постановки на учет объектов инженерной инфраструктуры по ул. Строительной, 95 |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | не предусмотрено в Детальном плане-графике | - | - | - | - |  |
| 1.5. | Разработка декларации о воздействии на окружающую среду |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | не предусмотрено в Детальном плане-графике | ноябрь | декабрь | - | разработана декларация |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2 акты выполненных работ подписаны | Все 8 контрольных событий состоялись. |
|  | Задача 2 подпрограммы 5: обеспечение коммунальной инфраструктурой территории города, на которых планируется реализация инвестиционных проектов |
| 2. | Основное мероприятие 3: проектирование объекта «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь) | управление ЖКХ | не предусмотрено в Детальном плане-графике | не предусмотрено в Детальном плане-графике |  |  | - |  |  |
|  | Цель 7 программы: обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры |
|  | Подпрограмма 9 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска» |
|  | Задача 1 подпрограммы 9: внедрение современных энергосберегающих технологий и оборудования в системах коммунальной инфраструктуры города |
| 1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 9 уличное освещение | начальник ОГХ | февраль | декабрь | февраль | декабрь | количество энергосберегающих ламп в объектах наружного освещения: 6148 шт. | количество энергосберегающих ламп в объектах наружного освещения: 6148 шт. |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1 акты подписаны | Все 4 контрольных события состоялись. |
|  | Основное мероприятие 2 подпрограммы 9 мероприятия в области энергосбережения | начальник ОГХ | февраль | декабрь | февраль | декабрь | обеспечено бесперебойное функционирование энергосберегаю-щего оборудования наружного освещения | обеспечено бесперебойное функционирование энергосберегаю-щего оборудования наружного освещения |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1 акты подписаны | Все 4 контрольных события состоялись. |

2.5.3. Сведения о степени соответствия запланированных и                 достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Единиц измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» |
|  | Цель 1: улучшение жилищных условий населения города, социальная поддержка населения |
| 1. | Доля обслуживаемой площади муниципального жилого фонда от общей площади муниципального жилого фонда, на конец года | % | 3,09 | 2,67 | 3,36 |  |
| 2. | Доля граждан из числа обратившихся, которым оказана социальная помощь, в соответствии с действующим законодательством, на конец года | % | 27 | 100 | 0,72 |  |
| 3. | Доля молодых семей - участников программы, обеспеченных жильем, в рамках программы, нарастающим итогом на конец года | % | 1,59 | 4,2 | 17,59 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: повышение качественных характеристик муниципального жилищного фонда |
| 1. | Площадь обслуживаемого муниципального жилого фонда, на конец года | м2 | 964,9 | 793,9 | 1050,2 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение оказания услуг социальной помощи населению |
| 1. | Количество заявок, по которым возмещена стоимость услуг по погребению, на конец года | единиц | 37 | 138 | 1 |  |
|  | Подпрограмма 8 «Обеспечением жильем молодых семей в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 8 оказание поддержки молодых семей в решении их жилищных проблем |
| 1. | Число молодых семей - участников программы, получивших социальные выплаты | единиц | 49 | 15 | 16 | с учетом 2018 года – 54 семьи. |
|  | Цель 2: обеспечение экологической безопасности населения города |
| 1. | Доля площади территории города охваченной мероприятиями по озеленению, на конец года | % | 0,08 | 1,14 | 0,08 |  |
| 2. | Доля обращений граждан, касающихся экологической обстановки в городе, на конец года | % | 3 | 3 | 3 |  |
| 3. | Количество предприятий города, проводящих мероприятия по улучшению экологической обстановки в городе, на конец года | единиц | 7 | 7 | 7 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня экологической безопасности населения города |
| 1. | Площадь озеленения, за год | м2 | 61299,38 | 61378,38 | 61378,38 |  |
| 2. | Доля обращений граждан о безнадзорных животных, на конец года | % | 8 | 5 | 5 |  |
| 3. | Доля площади территории города, охваченная санитарно-эпидемиологическими мероприятиями, на конец года | % | 0,23 | 0,23 | 0,23 |  |
| 4. | Количество мест захоронения подлежащих переносу | единиц | 0 | 11 | 20 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: привлечение хозяйствующих субъектов к реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды |
| 1. | Площадь территории с высаженной предприятиями древесной растительностью, на конец года | м2 | 120 | 340 | 120 |  |
| 2. | Концентрация загрязняющих веществ в сточных и ливневых водах, на конец года | мг/дм3 | 59,9 | 59,9 | 59,9 |  |
| 3. | Количество отходов передаваемых предприятиями на захоронение, за год | % | 90 | 85 | 92 |  |
| 4. | Количество предприятий, осуществляющих мониторинг загрязнения окружающей среды, на конец года | единиц | 5 | 5 | 5 |  |
| 5. | Количество мероприятий по повышению экологической культуры населения города, за год | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Цель 3: развитие современной транспортной инфраструктуры города |
| 1. | Доля протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям, на конец года | % | 21,6 | 19,1 | 19,1 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» |
|  | Задача 1 подпрограммы 3: повышение качества и технической оснащенности дорог общего пользования местного значения, в том числе находящиеся в границах Ставропольской городской агломерации, снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети города |
| 1. | Протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям, на конец года | км. | 191 | 197 | 197 |  |
| 2. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети города, на конец года | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 3: обеспечение дорожной инфраструктуры территории города, на которых планируется реализация инвестиционных проектов |
| 1. | Количество разработанных проектов на объекты дорожной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов на конец года | единиц | 0 | 1 | 0 | работы ведутся. |
|  | Цель 4: повышение уровня благоустройства территории города |
| 1. | Доля жалоб со стороны населения на состояние благоустройства территории города, за год | % | 53 | 52 | 52 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномысска» |
|  | Задача 1 подпрограммы 4: повышение уровня комфортности и безопасности на территории города |
| 1. | Доля исправно функционирующих объектов благоустройства города в их общем количестве на конец года | % | 96 | 96,5 | 97 |  |
| 2. | Количество светильников уличного освещения, нарастающим итогом | единиц | 0 | 8139 | 8139 |  |
| 3. | Количество приобретенной коммунальной техники для муниципальных нужд за год | единиц | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 4: обеспечение реализации мероприятий по благоустройству территорий города |
| 1. | Доля площади территории города благоустроенной в рамках подпрограммы нарастающим итогом на конец года |  | 0 | 0,08 | 0,08 |  |
|  | Цель 5: обеспечение устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры, % (не более), на конец года | % | 75,4 | 75,3 | 74,1 |  |
|  | Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска» |
|  | Задача 1 подпрограммы 5: повышение надежности коммунальных систем |
| 1. | Доля обращений граждан по вопросу ненадлежащего функционирования систем коммунальной инфраструктуры, за год | % | 22 | 21 | 21 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 5: обеспечение коммунальной инфраструктурой территории города, на которых планируется реализация инвестиционных проектов |
| 1. | Количество разработанных проектов на объекты коммунальной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов на конец года | единиц | 0 | 5 | 0 |  |
|  | Цель 7 программы: обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры |
| 1. | Расход электрической энергии в системах наружного освещения за год | кВтч. | 3566450 | 3206915,08 | 2512043 |  |
|  | Подпрограмма 9 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска» |
|  | Задача 1 подпрограммы 9: внедрение современных энергосберегающих технологий и оборудования в системах коммунальной инфраструктуры города |
| 1. | Доля энергосберегающих ламп в объектах наружного освещения, нарастающим итого на конец года | % | 0 | 75,54 | 75,54 |  |

Подпрограмма 1

«Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению»

В 2019 году велась работа по заключению договоров и подготовке нормативных правовых актов на оплату фактических расходов на содержание жилых помещений и коммунальные услуги муниципального жилищного фонда города Невинномысска; о безвозмездном предоставлении услуг; на оплату взносов на капитальный ремонт владельцу специального счета, открытого ТСЖ в кредитной организации.

Согласно гарантированному перечню услуг по погребению производилось возмещение расходов по погребению (возмещение расходов на погребение 1 гражданина).

Подпрограмма 2

«Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске»

В 2019 году осуществлялось озеленение территории города на площади 61498,38 кв. метра, в том числе высажено летников на площади                                    2349,3 кв. метра (20216 штук), выполнен покос на площади 59029 кв. метров. Выполнена обработка от малярийного комара на площади 92902 кв. метра, отловлено 443 животных, осуществлена валка 46 деревьев, уборка кладбищ и другие мероприятия.

АО «Невинномысский Азот», АО «Арнест», филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ, филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», ООО «ПК Строймонтаж Юг»,                                       ОАО «Невинномысский электромеханический завод», филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» исполнялись мероприятия по охране атмосферного воздуха, совершенствованию системы обращения с отходами,  мониторингу в сфере охраны окружающей среды. В результате мероприятий предотвращались превышения выбросов вредных веществ в атмосферу, сточные воды, почву.

Подпрограмма 3

«Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска»

В течение 2019 года проводилось содержание дорог, оплата электроэнергии по светофорам, механическая уборка дорог                                        (730448 кв. метров), содержание мостов, прочистка ливневой канализации (1832 п. метра), установка плоских дорожных знаков (установлено 140 знаков), нанесение дорожной разметки (16543,3 кв. метра), установка искусственных неровностей (установлено 4 шт.) и другие мероприятия.

Подготавливались документы, велись проектно-изыскательные работы (комплексная схема организации дорожного хозяйства, проект по организации дорожного движения города Невинномысска), ремонт дорог города. Построен новый путепровод через железную дорогу.

национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (региональный проект «Повышение нормативного состояния дорожной сети Ставропольского края»)

В рамках проекта проведен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: ул. Полевая,                           ул. Шаумяна, ул. Коммунистической, бульвар Мира, ул. Ленина.

Подпрограмма 4

«Организация благоустройства территории города Невинномысска»

В 2019 году муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска выполнены следующие работы:

содержание подземного перехода, фонтана, содержание и ремонт уличного освещения города, ручная уборка тротуаров, скверов, остановок на территории города, уборка несанкционированных мест навалов мусора, уборка городских территорий.

Проведено благоустройство территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу города Невинномысска. Выполнены следующие виды работ:

фотозона с устройством символа ТОСЭР;

зона ожидания для пассажиров и сопровождающих лиц;

зона для прогулок;

высадка зеленых насаждений в количестве 709 штук (туя, можжевельник, рябина обыкновенная, барбарис «Тунберга», ель, клен, дуб, липа, черемуха, багрянник);

посев газонов 2645 кв. метров;

автополив газонов;

декоративный фонтан;

устройство уличного освещения и декоративной подсветки;

детские площадки;

устройство покрытия из резиновой плитки под детскую площадку 420 метров квадратных;

для пешеходных дорожек предусмотрено покрытие тротуарной плиткой 5652 кв. метра;

устройство фигурных тротуаров и площадок с каучуковым покрытием 310 кв. метров;

ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог                  10800 кв. метров;

парковочная площадка длительного хранения автомобилей на 30 машиномест;

нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков;

устройство мультимедийного информационного монитора и интерактивной панели.

национальный проект «Жилье и городская среда» (региональный проект «Повышение комфортности городской среды Ставропольского края»)

В рамках проекта проведено благоустройство бульвара Мира (от ул. Менделеева до ул. Гагарина) площадью 26126 кв.м. Выполнены следующие работы:

ремонт тротуара с заменой плитки;

ремонт фонтана;

высадка зеленых насаждений ;

устройство декоративной подсветки;

установка МАФ;

установка скамеек;

установка урн;

установка светильников.

Работы будут продолжены в 2020 году.

Подпрограмма 5

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска»

В рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия:

обслуживание насосных канализационных станций по                                      ул. Коммунистической;

выполнение работ по отбору проб и выполнению химических анализов сточных ливневых вод и другие мероприятия;

разработка и согласование проекта нормативов допустимых сбросов по 6 ливневым выпускам;

разработка декларации о воздействии на окружающую среду.

Продолжалось проектирование объекта «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь).

Подпрограмма 8

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске»

В рамках подпрограммы молодым семьям выдано 19 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, из них реализовано 16. С учетом свидетельств 2018 года реализовано 54 (8-многодетным, 46 – малосемейным).

Подпрограмма 9

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска»

В течение отчетного периода велась работа по замене устаревших осветительных приборов на энергоэффективные и замене шкафов управления наружного освещения на шкафы автоматической системы наружного освещения. Заменено 6148 ламп. Обеспечивалось их бесперебойное функционирование.

# 2.6. Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 21 ноября 2016 г. № 2552 с изменениями от 29 июня 2017 г. № 1690, от 26 октября 2017 г. № 2407,              от 15 ноября 2017 г. № 2565, от 29 декабря 2017 г. № 2931, от 30 марта 2018 г. № 379, от 24 декабря 2018 г. № 1933, от 11 апреля 2019 г. № 508,                               от 27 июня 2019 г. № 1033. Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено 2494,79 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 1684,34 тыс. рублей;

бюджет города – 810,45 тыс. рублей.

За 2019 год освоено 2491,95 тыс. рублей (99,89 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края – 1684,34 тыс. рублей (100 %);

бюджет города – 807,61 тыс. рублей (99,65 %).

Все 11 мероприятий выполнялись, 1 из них начато с опозданием.                                  Из 18 контрольных событий наступили 16 (7 из них с опозданием). Из 11 непосредственных результатов достигнуты 10. Из 14 показателей 9 выполнены, 4 перевыполнены, 1 не выполнен. Из 4 задач 1 перевыполнена,                        3 решены на плановом уровне. Из 4 целей 2 перевыполнены, 2 достигнуты на плановом уровне.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования состава мероприятий, показателей, объемов финансирования программы. По итогам оценки эффективности ответственному исполнителю необходимо принять меры по уточнению сроков наступления контрольных событий, значений показателей и целевых индикаторов.

2.6.1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов |  | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2019 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 06 |  |  |  | администрация города Невинно-мысска в лице отдела общественной безопасности | 1370,54 | 2494,79 | 2491,95 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактика экстремизма в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 06 | 1 |  |  |  | 40,00 | 686,00 | 683,27 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организационное и научно-методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) | 06 | 1 | 01 | 20270 |  | 40,00 | 40,00 | 37,27 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация и проведение фестивалей, конкурсов и праздничных выступлений творческих коллективов Невинномысским городским казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества | 06 | 1 | 02 | 60010 |  | 0,00 | 326,00 | 326,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: организация подготовки юношей к службе в Вооруженных силах Российской Федерации | 06 | 1 | 02 | 60010 |  | 0,00 | 320,00 | 320,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 06 | 2 |  |  |  | 1330,54 | 1808,79 | 1808,68 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (система видеонаблюдения, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта, переносные меаталлические конструкции для периметрального ограждения) | 06 | 2 | 01 |  |  | 1289,47 | 1289,47 | 1289,47 |
|  |  | 06 | 2 | 01 | 77310 |  | 1225,00 | 1225,00 | 1225,00 |
|  |  | 06 | 2 | 01 | S7310 |  | 64,47 | 64,47 | 64,47 |
| 2.2. | Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности народных дружин города | 06 | 2 | 03 | 20300 |  | 0,00 | 35,81 | 35,70 |
|  |  | 06 | 2 | 04 | 20630 |  | 35,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 5: обеспечение создания, выпуска печатных материалов в сфере профилактики терроризма (памятки, сувенирная продукция, баннеры) | 06 | 2 | 05 |  |  | 5,26 | 105,26 | 105,26 |
|  |  | 06 | 2 | 05 | 77730 |  | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 06 | 2 | 05 | S7730 |  | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
| 2.4. | Основное мероприятие 6 подпрограммы 2: ремонт помещений, предоставляемых для работы сотрудников полиции, замещающих должности участковых уполномоченных полиции, на обслуживаемых административных участках | 06 | 2 | 06 |  |  | 0,00 | 378,25 | 378,25 |
|  |  | 06 | 2 | 06 | 77770 |  | 0,00 | 359,34 | 359,34 |
|  |  | 06 | 2 | 06 | S7770 |  | 0,00 | 18,91 | 18,91 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 2494,79 | 2494,79 | 2491,95 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 1684,34 | 1684,34 | 1684,34 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 810,45 | 810,45 | 807,61 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 686,00 | 686,00 | 683,27 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 686,00 | 686,00 | 683,27 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организационное и научно-методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) всего, в том числе: | бюджет города | 40,00 | 40,00 | 37,27 | 0,00 |
| 1.1.1. | Научно-практическая конференция «Кавказский диалог» | бюджет города | 30,00 | 30,00 | 27,27 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы | бюджет города | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация и проведение фестивалей, конкурсов и праздничных выступлений творческих коллективов Невинномысским городским казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества всего, в том числе: | бюджет города | 326,00 | 326,00 | 326,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Ежегодный городской конкурс традиционной казачьей культуры | бюджет города | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Городской праздник «День казачки» | бюджет города | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Приобретение форменной одежды городскому казачьему обществу | бюджет города | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 0,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1: мероприятия по организации подготовки юношей к службе в вооруженных силах Российской Федерации | бюджет города | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Приобретение инвентаря для учебного кадетского центра городского казачьего общества | бюджет города | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Изготовление печатных материалов для учебного кадетского центра городского казачьего общества | бюджет города | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 1808,79 | 1808,79 | 1808,68 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 1684,34 | 1684,34 | 1684,34 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 124,45 | 124,45 | 124,34 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (система видеонаблюдения, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта, переносные меаталлические конструкции для периметрального ограждения) всего, в том числе: | всего | 1289,47 | 1289,47 | 64,47 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 1225,00 | 1225,00 | 1225,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (видеокамеры, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта, меаталлические конструкции для периметрального ограждения) | всего | 1289,47 | 1289,47 | 64,47 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 1225,00 | 1225,00 | 1225,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности народных дружин города всего, в том числе: | всего | 35,81 | 35,81 | 35,70 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 35,81 | 35,81 | 35,70 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Страхование членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города | всего | 35,81 | 35,81 | 35,70 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 35,81 | 35,81 | 35,70 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 5: обеспечение создания, выпуска печатных материалов в сфере профилактики терроризма (памятки, сувенирная продукция, баннеры) | всего | 105,26 | 105,26 | 105,26 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Основное мероприятие 6: ремонт помещений, предоставляемых для работы сотрудников полиции, замещающих должности участковых уполномоченных полиции, на обслуживаемых административных участках всего, в том числе: | всего | 378,25 | 378,25 | 378,25 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 359,34 | 359,34 | 359,34 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.6.2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации меропрития |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1: стабилизация и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе, укрепление общероссийской гражданской идентичности населения города |
|  | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактика экстремизма в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для формирования общероссийской гражданской идентичности населения города на базе традиционных нравственных ценностей народов России |
| 1. | Основное мероприятие 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) всего, в том числе: | отдел общественной безопасности администрации города Невинномысска (далее - отдел общественной безопасности) | май | ноябрь | май | ноябрь | охват населения города мероприятиями– 200 чел. изготовлено 4 баннера | охват населения города – 300 чел. изготовлено - 5 баннеров |  |
| 1.1. | Научно-практическая конференция «Кавказский диалог» |  | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | охват населения города мероприятием – 200 чел. | охват населения города мероприятием – 300 чел. |  |
| 1.2. | Обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы |  | май | май | май | май | запланировано изготовление 4 баннеров | изготовлено - 5 баннеров |  |
|  | Контрольное событие 1: заключение договора на издание сборника материалов научно-практической конференции «Кавказский диалог» | Контрольное событие состоялось в срок. |
|  | Контрольное событие 2: представление акта оказания услуг по изготовлению сборника материалов научно-практической конференции «Кавказский диалог» в административно-хозяйственный отдел администрации города | Контрольное событие состоялось в срок. |
|  | Контрольное событие 3: представление акта оказания услуг по изготовлению баннеров в административно-хозяйственный отдел администрации города | Контрольное событие состоялось в срок. |
|  | Цель 2: сохранение и развитие традиционной казачьей культуры |
|  | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактика экстремизма в городе Невинномысске» |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: создание условий для сохранения и развития культурно-исторических традиций казачества |
| 1. | Основное мероприятие 2: организация и проведение фестивалей, конкурсов и праздничных выступлений творческих коллективов Невинномысским городским казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества всего, в том числе: | отдел общественной безопасности | сентябрь | декабрь | август | декабрь | число участников – 200 человек | число участников – 200 человек |  |
| 1.1. | Ежегодный городской конкурс традиционной казачьей культуры |  | сентябрь | сентябрь | август | август | число участников – 150 человек | число участников – 150 человек |  |
| 1.2. | Городской праздник «День казачки» |  | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | число участников – 50 человек | число участников – 50 человек |  |
| 1.3. | Приобретение форменной одежды городскому казачьему обществу |  | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | число участников Дня города – 30 человек | число участников Дня города – 30 человек |  |
|  | Контрольное событие 1: представление отчетной документации о проведении ежегодного городского конкурса традиционной казачьей культуры в административно-хозяйственный отдел администрации города | Отчетная документация представлена. |
|  | Контрольное событие 2: представление отчетной документации о проведении городского праздника «День казачки» в административно-хозяйственный отдел администрации города | Отчетная документация представлена. |
|  | Контрольное событие 3: представление отчетной документации о приобретении форменной одежды городскому казачьему обществу | Отчетная документация представлена в октябре (план – сентябрь). |
| 2. | Основное мероприятие 3: мероприятия по организации подготовки юношей к службе в вооруженных силах Российской Федерации | отдел общественной безопасности | июль | декабрь | июль | декабрь | число участников – 100 человек | число участников – 100 человек |  |
| 2.1. | Приобретение инвентаря для учебного кадетского центра городского казачьего общества |  | июль | август | июль | август | число участников – 100 человек | число участников – 100 человек |  |
| 2.2. | Изготовление печатных материалов для учебного кадетского центра городского казачьего общества |  | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | количество памяток – 500 штук | количество памяток – 111 штук |  |
|  | Контрольное событие 1: представление отчетной документации на приобретение инвентаря для учебного кадетского центра городского казачьего общества в административно-хозяйственный отдел администрации города | Отчетная документация представлена в октябре (план – август, сентябрь, декабрь). |
|  | Контрольное событие 2: представление отчетной документации на изготовление печатных материалов для учебного кадетского центра городского казачьего общества в административно-хозяйственный отдел администрации города | Отчетная документация представлена. |
|  | Цель 3: недопущение террористических проявлений на территории города |
|  | Подпрограмма 2: «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, муниципальных учреждений и криминогенных мест города |
| 1. | Основное мероприятие 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (система видеонаблюдения, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта, переносные металлические конструкции для периметрального ограждения) | отдел общественной безопасности | март | апрель | январь | май | количество приобретенных средств - 155 | количество приобретенных средств - 155 |  |
| 1.1. | Приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (видеокамеры, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта, переносные металлические конструкции для периметрального ограждения) |  | март | апрель | январь | май | количество приобретенных средств - 155 | количество приобретенных средств - 155 |  |
|  | Контрольное событие 2: подписание соглашения о получении субсидии из бюджета Ставропольского края на приобретение ручных и персональных арочных металлодетекторов, системы экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта, переносные металлические конструкции для периметрального ограждения) | Соглашение подписано. |
|  | Контрольное событие 3: заключение муниципального контракта на приобретение и установку инженерно-технического оборудования (ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта, переносные металлические конструкции для периметрального ограждения) | Контракт заключен в апреле (план – март). |
|  | Контрольное событие 4: представление отчетной документации в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества о приобретении и установке инженерно-технического оборудова-ния (ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-поли-ция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта, пере-носные металлические конструкции для периметрального ограждения) | Отчетная документация представлена в мае (план – апрель). |
|  | Цель 4: укрепление общественного порядка |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: развитие и совершенствование системы профилактики правонарушений и наркомании в городе |
| 1. | Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности народных дружин города | отдел общественной безопасности | март | март | март | март | численность застрахованных – 126 человек. | численность застрахованных - 204 человека |  |
| 1.1. | Страхование членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города |  | март | март | март | март | численность застрахованных – 126 человек. | численность застрахованных – 204 человека |  |
|  | Контрольное событие 1: заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города | В марте заключен договор со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города |
| 2. | Основное мероприятие 5: обеспечение создания, выпуска печатных материалов в сфере профилактики терроризма (памятки, сувенирная продукция, баннеры) | отдел общественной безопасности | май | май | май | декабрь | изготовлено 680 памяток, 700 штук сувенирной продукции | изготовлено 680 памяток, 700 штук сувенирной продукции, 15 баннеров, 25 ежедневников, 445 календарей |  |
|  | Контрольное событие 1: заключение муниципального контракта на обеспечение создания, выпуска печатных материалов в сфере профилактики терроризма (памятки, сувенирная продукция, баннеры) | Контракты заключены в октябре, ноябре (план – май). |
|  | Контрольное событие 2: представление отчетной документации в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества о приобретении печатных материалов в сфере профилактики терроризма (памятки, сувенирная продукция, баннеры) | Отчетная документация представлена в ноябре, декабре (план – июнь). |
| 3. | Основное мероприятие 6: ремонт помещений, предоставляемых для работы сотрудников полиции, замещающих должности участковых уполномоченных полиции, на обслуживаемых административных участках | отдел общественной безопасности | май | август | июль | июль | отремонтировано 2 помещения | отремонтировано 2 помещения |  |
|  | Контрольное событие 1: заключен муниципальный контракт на ремонт помещений, предоставляемых для работы сотрудников полиции, замещающих должности участковых уполномоченных полиции, на обслуживаемых административных участках | Контракт заключен в июле (план - май). |
|  | Контрольное событие 2: представлена отчетная документация в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества о исполнении муниципального контракта на ремонт помещений, предоставляемых для работы сотрудников полиции, замещающих должности участковых уполномоченных полиции, на обслуживаемых административных участках | Отчетная документация представлена в сентябре (план – август). |

2.6.3. Сведения о степени соответствия запланированных и                 достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Единиц измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» |
|  | Цель 1: стабилизация и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе, укрепление общероссийской гражданской идентичности населения города |
| 1. | Доля населения города, считающего состояние межнациональных отношений и межконфессиональных отношений в городе стабильным, в общей численности населения города, на конец года | % | 70 | 68 | 70,77 | результаты социологического опроса |
| 2. | Доля населения города, считающего состояние межнациональных отношений в городе конфликтным, в общей численности населения города, на конец года | % | 11 | 11 | 6,5 | результаты социологического опроса |
|  | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для формирования общероссийской гражданской идентичности населения города на базе традиционных нравственных ценностей народов России |
| 1. | Доля населения города, у которого сформирована общероссийская гражданская идентичность, из числа опрошенных граждан, на конец года | % | 92 | 93 | 85,4 | результаты социологического опроса |
|  | Цель 2 программы: сохранение и развитие традиционной казачьей культуры |
| 1. | Численность граждан, принявших участие в мероприятиях, прививающих культурно-исторические традиции казачества, за год | человек | 150 | 200 | 300 | данные Невинномысского городского казачьего общества |
| 4. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: создание условий для сохранения и развития культурно-исторических традиций казачества |
| 1. | Количество творческих коллективов, принявших участие в мероприятиях, прививающих культурно-исторические традиции казачества, за год | единиц | 34 | 25 | 33 | данные Невинномысского городского казачьего общества |
|  | Цель 3 программы: недопущение террористических проявлений на территории города |
| 1. | Доля правонарушений террористической направленности в общем количестве правонарушений, на конец года | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных из бюджета Ставропольского края субсидий на 1 рубль финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета города в рамках недопущения террористических проявлений на территории города, за год | рубль | 0 | 19 | 19 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, муниципальных учреждений и криминогенных мест города |
| 1. | Степень обеспеченности средствами инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города, на конец года | % | 88,9 | 89,5 | 89,5 |  |
| 2. | Степень информированности образовательных организаций города Невинномысска в сфере профилактики терроризма, на конец года | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Цель 4 программы: укрепление общественного порядка |
| 1. | Удельный вес преступлений и правонарушений, совершенных в общественных местах города, в общем количестве преступлений на конец года | % | 40,4 | 36,4 | 37,3 | данные отдела МВД России по городу Невинномысску |
| 2. | Объем привлеченных из бюджета Ставропольского края субсидий на 1 рубль финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета города в рамках укрепления общественного порядка, за год | рубль | 0 | 6,57 | 6,58 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: развитие и совершенствование системы профилактики правонарушений и наркомании в городе |
| 1. | Число членов народных дружин города, на конец года | человек | 126 | 126 | 204 | данные командиров народных дружин города |
| 2. | Число зарегистрированных лиц с диагнозом наркомания и потребление наркотиков с вредными последствиями на 100 тыс. населения, на конец года | человек | 520 | 625 | 514 | информация Невинномысского филиала государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края Ставропольская краевая клиническая специализированная психиатрическая больница № 1 |
| 3. | Количество зарегистрированных правонарушений и преступлений, совершенных в общественных местах города, на конец года | единиц | 711 | 550 | 704 | данные отдела МВД России по городу Невинномысску |

Подпрограмма 1

«Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске»

В мае 2019 года изготовлено 5 баннеров на сумму 10 тыс. рублей         (ООО «Центр наружной рекламы»).

В рамках ежегодного городского конкурса традиционной казачьей культуры проведено первенство по самбо. Городскому казачьему обществу приобретена форменная одежда. Для кадетского класса приобретен инвентарь (палатки, аккумуляторы).

В ноябре проведена научно-практическая конференция «Кавказский диалог». Изготовлены сборники.

Подпрограмма 2

«Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

31 января 2019 г. подписано соглашение № 31 между комитетом Ставропольского края по делам национальностей и казачества  и администрацией города Невинномысска о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету города Невинномысска на создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей. Муниципальный контракт заключен 18 апреля 2019 г. с ООО Научно-Производственное объединение «Синергия». 06 мая заключен муниципальный контракт на поставку мобильных металлических ограждений для периметрального ограждения при проведении массовых мероприятий на территории города Невинномысска № 82 с федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 2 УФСИН России по Ставропольскому краю». Приобретено 5 металлодетекторов и 150 ограждений.

Заключен договор со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города: в марте застраховано 204 дружинника.

Изготовлено 15 баннеров в сфере профилактики терроризма.

Произведен ремонт двух участковых пунктов полиции по улицам Калинина, 182/1 и улице Апанасенко, 78.

# 2.7. Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и        среднего предпринимательства в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2016 г. № 2520 с изменениями от 30 октября 2017 г. № 2433, от 15 ноября 2017 г. № 2558, от 25 апреля 2018 г. № 506, от 19 декабря 2018 г. № 1889, от 13 мая 2019 г.                     № 675, от 13 ноября 2019 г. № 2126. Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице управления экономического развития.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено 24227,52 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 17065,05 тыс. рублей;

бюджет города – 911,96 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 6250,51 тыс. рублей.

Всего бюджетных средств выделено 17977,01 тыс. рублей.

За 2019 год освоено 24227,52 тыс. рублей (100 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 17065,05 тыс. рублей (100 %);

бюджет города – 911,96 тыс. рублей (100 %);

внебюджетные источники – 6250,51 тыс. рублей (100 %).

Всего бюджетных средств освоено 17977,01 тыс. рублей (100 %).

Все 5 запланированных мероприятий исполнялись. Из 5 непосредственных результатов достигнуты 4. Все 16 контрольных событий состоялись. Из 14 показателей 5 достигли планового уровня, 4 не достигнуты, 5 перевыполнены. Задачи программы решены на 75 % и 50 %. Все 2 цели достигнуты.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования состава мероприятий, показателей и целевых индикаторов. По итогам оценки эффективности ответственному исполнителю рекомендуется принять меры по увеличению точности планирования непосредственных результатов мероприятий, взаимосвязи показателей подпрограмм с целевыми индикаторами программы.

2.7.1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов |  | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2019 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 07 |  |  |  | администрация города Невинномысска в лице управления экономического развития (далее – управление), отдел по торговле и бытовому обслуживанию администрации города Невинномысска (далее - отдел) | 898,01 | 17977,01 | 17977,01 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 07 | 1 |  |  | управление | 884,21 | 17963,21 | 17963,21 |
| 1.1. | Основное мероприятие I5: региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | 07 | 1 | I5 | 55273 | управление | 0,00 | 17963,21 | 17963,21 |
| 1.2. | Основное мероприятие 3: субсидирование части затрат субъектам малого предпринимательства в городе (гранты) - субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав франшизу (паушальный взнос) и приобретение основных средств, в том числе при заключении договора коммерческой концессии | 07 | 1 | 03 | L5270 | управление | 706,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие 4: субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации | 07 | 1 | 04 | L5270 | управление | 55,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Основное мероприятие 5: субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, связанных с созданием и (или) развитием дошкольных образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми, в соответствии с законодательством Российской Федерации | 07 | 1 | 05 | L5270 | управление | 66,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Основное мероприятие 6: субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности | 07 | 1 | 06 | L5270 | управление | 55,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 07 | 2 |  |  | отдел | 13,80 | 13,80 | 13,80 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров на территории города Невинномысска | 07 | 2 | 01 | 20560 | отдел | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий по развитию потребительского рынка | 07 | 2 | 02 | 20570 | отдел | 10,22 | 10,22 | 10,22 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 18252,01 | 17977,01 | 17977,01 | 6250,51 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 17065,05 | 17065,05 | 17065,05 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 911,96 | 911,96 | 911,96 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 6250,51 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 18238,21 | 17963,21 | 17963,21 | 6250,51 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 17065,05 | 17065,05 | 17065,05 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 898,16 | 898,16 | 898,16 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 6250,51 |
| 1.1. | Основное мероприятие I5: Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | всего | 18238,21 | 17963,21 | 17963,21 | 6250,51 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 17065,05 | 17065,05 | 17065,05 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 898,16 | 898,16 | 898,16 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 6250,51 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров на территории города Невинномысска | бюджет города | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий по развитию потребительского рынка всего, в том числе: | бюджет города | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 2.2.1. | Изготовление и распространение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности, в том числе качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории города | бюджет города | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 2.2.2. | Проведение мониторинга объектов торговли осуществляющих торговлю на территории города | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Проведение мониторингов правоприменения правовых актов в сфере торговли | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.7.2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реали-зации | окончания реалии-зации | запланиро-ванные | достигну тые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1: увеличение уровня (степени) участия субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике города Невинномысска |
|  | Подпрограмма 1: «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1. | Основное мероприятие I5: Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | управление | январь | декабрь | январь | декабрь | количество субъектов, которым оказана поддержка - 12 | количество субъектов, которым оказана поддержка - 12 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 7: подготовлены нормативные правовые акты, регламентирующие порядок предоставления мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Принято постановление от 15.10.2019 №1903 |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 7: выплаты субъектам малого и среднего предпринимательства осуществлены | Выплаты осуществлены 20.12.2019, 23.12.2019 |
|  | Цель 2: поддержка пищевой и перерабатывающей промышленности и развитие потребительского рынка в городе |
|  | Подпрограмма 2: «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: создание условий для осуществления деятельности субъектов пищевой и перерабатывающей промышленности на территории города и развития потребительского рынка |
| 1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров на территории города | отдел | январь | декабрь | январь | декабрь | количество проведенных ярмарок - 8 | количество проведенных ярмарок - 4 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: отчеты сформированы и направлены в комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Ставропольского края | Отчеты сформированы. |
| 2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий по развитию потребительского рынка | отдел | январь | декабрь | январь | декабрь | размещение 18 материалов, количество объектов торговли – 536, проведение 8 мониторингов | размещено 19 материалов, количество объектов торговли – 610, проведено 8 мониторингов, принято 6 НПА |  |
| 2.1. | Изготовление и распространение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности, в том числе качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории города |  | январь | декабрь | январь | декабрь | размещение 18 материалов | размещено 19 материалов |  |
| 2.2. | Проведение мониторинга объектов торговли осуществляющих торговлю на территории города |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество объектов торговли - 536 | количество объектов торговли - 610 |  |
| 2.3. | Проведение мониторингов правоприменения правовых актов в сфере торговли |  | июнь | декабрь | март | декабрь | проведение 8 мониторингов | принято 6 НПА |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: подготовлены и размещены сообщения о запланированных мероприятиях в средствах массовой информации | Подготовлены и размещены сообщения о запланированных мероприятиях. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 2: с целью мониторинга торговых объектов проведены обследования | Проведены обследования. |
|  | Контрольное событие 3 основного мероприятия 2: проведено запланированное количество мониторингов правоприменения правовых актов в сфере торговли | Принято 6 НПА. |

2.7.3. Сведения о степени соответствия запланированных и                 достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Единиц измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» |
|  | Цель 1 программы: увеличение уровня (степени) участия субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике города Невинномысска |
| 1. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, на конец года | % | 25,97 | 23,7 | 26,10 |  |
| 2. | Доля налоговых поступлений в бюджет города Невинномысска (далее - город) от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в доходную часть бюджета города, на конец года | % | 13,23 | 21,30 | 11,54 | снижение по ЕНВД, единому сельскохозяйственному налогу, налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения |
| 3. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими муниципальную поддержку, за год | единиц | 16,00 | 4,00 | 45,00 |  |
| 4. | Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, на конец года | % | 24,62 | 4,00 | 66,18 |  |
| 5. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, за год | единиц | 5,00 | 12,00 | 12,00 |  |
| 6. | Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года, на конец года | % | 53,28 | 8,10 | 37,11 |  |
|  | Подпрограмма 1: «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города, в расчете на 10 тыс. человек населения, на конец года | единиц | 386,40 | 385,50 | 381,51 | снижение числа субъектов |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, на конец года | % | 31,70 | 31,40 | 32,05 |  |
| 3. | Сумма налоговых поступлений в бюджет города от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, за год | тыс. рублей | 86684,40 | 122846,50 | 89105,27 |  |
| 4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, осуществляющих социально ориентированную деятельность, получивших муниципальную поддержку, на конец года | единиц | 4,00 | 12,00 | 12,00 |  |
|  | Цель 2 программы: поддержка пищевой и перерабатывающей промышленности и развитие потребительского рынка в городе Невинномысске |
| 1. | Удельный вес пищевых продуктов, произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства города Невинномысска, на конец года | % | 2,7 | 5,1 | 7,5 |  |
| 2. | Обеспеченность населения города площадью торговых объектов на 1000 человек, на конец года | кв.м. | 864,5 | 1199,3 | 882,7 | прекращение деятельности торговых объектов или изменение назначения объектов |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: создание условий для осуществления деятельности субъектов пищевой и перерабатывающей промышленности на территории города и развитие потребительского рынка |
| 1. | Объем отгруженных товаров субъектами малого и среднего предпринимательства по виду обрабатывающих производств «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака», на конец года | тыс. рублей | 135454,14 | 264617,07 | 393780 |  |
| 2. | Площадь торговых объектов на территории города, на конец года | кв.м. | 108335,3 | 127300 | 103177,9 | прекращение деятельности торговых объектов или изменение назначения объектов |

Подпрограмма 1

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»

На 01 января 2020 г. в г. Невинномысске зарегистрировано                   4410 субъекта малого и среднего предпринимательства, из которых                     3247 индивидуальных предпринимателей, 1163 юридических лица. Несмотря на снижение числа предпринимателей на 94 человека, доля занятых в данной сфере выросла до 32,05 %.

В целях содействия созданию благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности администрацией города осуществляются мероприятия, направленные на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства. В 2019 году предусмотрена одна форма финансовой поддержки - предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. В 2019 году 12 субъектов малого предпринимательства, в том числе 6 индивидуальных предпринимателей, получили поддержку на реализацию инвестиционных проектов.

национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»)

В рамках проекта осуществляется реализация программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края путем предоставления субсидии монопрофильному муниципальному образованию на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, в целях их ускоренного развития. Городу Невинномысску выделена субсидия в размере 17065,05 тыс. рублей.

Финансовая поддержка предоставляется субъектам на конкурсной основе в виде субсидирования части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. По итогам заседания конкурсной комиссии 15 ноября 2019 года с 12 субъектами подписаны договоры о предоставлении субсидии.

Подпрограмма 2

«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске»

Потребительская сфера города объединяет 546 юридических лиц и 1997 индивидуальных предпринимателей из числа хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли по реализации промышленной и продовольственной группы товаров. Функционирует                       876 предприятий торговли. В этой сфере трудятся более 9 тыс. человек.                   За 2019 год на территории города Невинномысска было проведено 4 ярмарки по реализации продовольственных товаров:

10.03.2019 года «Прощай, масленица»;

27.04.2019 года «Пасхальная ярмарка»;

12.10.2019 год «Покровская ярмарка»;

21.12.2019 год «Предновогодняя ярмарка».

В ходе проведенного мониторинга было обследовано 610 объектов торговли, осуществляющих деятельность на территории города Невинномысска.

На официальном сайте администрации города Невинномысска и в газете «Невинномысский рабочий» размещена следующая информация:

от 15.01.2019 «В Невинномысске прошла проверка мест несанкционированной торговли»;

от 27.02.2019 «Невинномысск готовится к Масленице»;

от 10.03.2019 «Невинномысск встретил Масленицу масштабными народными гуляниями»;

от 23.03.2019 «Цивилизованные правила торговли»;

от 01.04.2019 «Ежегодный конкурс «Торговля России 2019»;

от 04.04.2019 «Пасхальная ярмарка приглашает жителей и гостей Невинномысска»;

от 08.04.2019 «Всероссийский форум «Здравница-2019»;

от 29.04.2019 «В Невинномысске состоялась Пасхальная ярмарка»;

от 15.05.2019 «Южный экономический форум «YOUGROSS 2019»;

от 20.05.2019 «В Железноводске пройдет семинар о правилах сертификации продукции по стандарту «Халяль»;

от 13.08.2019 «Старт 2-ого Международного фестиваля декоративно прикладного искусства «Руками женщины»;

от  20.08.2019 «Маркетинг торговых центров. Время покупателя»;

от 10.09.2019 «Краевой открытый Конкурс на разработку туристического сувенира Ставропольского края»;

от 24.09.2019 «V Форум малого бизнеса регионов стран - участниц ШОС и БРИКС»;

17.10.2019 «X Праздник хлеба на Юге России»

22.11.2019 «Конкурс профессионального признания «ProFОвации 2019»;

18.11.2019 «Межрегиональный Чемпионат Юга России «Созвездие Кавказа – 2019»;

19.11.2019 «II международный маркетинговый конкурс в сфере туризма «PROбренд» - 2020».

По результатам мониторинга правоприменения принято                                       6 нормативных правовых актов.

# 2.8. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

Утверждена постановлением от 21 ноября 2016 г. № 2553 с изменениями от 15 ноября 2017 г. № 2559, от 26 июня 2018 г. № 812,                  от 29 декабря 2018 г. № 1992. Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела кадров и наград администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено 123,50 тыс. рублей средств бюджета города. За 2019 год освоено                      84,55 тыс. рублей (68,46 %).

Все 5 запланированных мероприятий выполнялись (1 начато с опозданием). Все 5 непосредственных результатов достигнуты. Все 9 контрольных событий состоялись (1-с опозданием). Все 5 показателей достигли планового уровня. Из 2 задач 1 перевыполнена, 1 решена на плановом уровне. Из 2 целей 1 перевыполнена, 1 достигнута на плановом уровне.

По итогам оценки эффективности ответственному исполнителю необходимо обратить внимание на точность планирования и своевременную корректировку объемов финансирования, непосредственных результатов мероприятий, сроков реализации мероприятий и наступления контрольных событий.

2.8.1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов |  | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2019 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | 08 |  |  |  | администрация города Невинномысска в лице отдела кадров и наград (далее – отдел кадров и наград) | 123,50 | 123,50 | 84,55 |
| 1. | Подпрограмма 1: «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | 08 | 1 |  |  | отдел кадров и наград | 103,50 | 103,50 | 64,70 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | 08 | 1 | 01 | 20580 | отдел кадров и наград | 103,50 | 103,50 | 64,70 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации |  |  |  |  | отдел кадров и наград | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2: «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | 08 | 2 |  |  | администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности (далее – отдел общественной безопасности) | 20,00 | 20,00 | 19,85 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности | 08 | 2 | 01 | 20590 | отдел общественной безопасности | 20,00 | 20,00 | 19,85 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции |  |  |  |  | отдел общественной безопасности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | всего | 123,50 | 123,50 | 84,55 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 123,50 | 123,50 | 84,55 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах», всего, в том числе: | бюджет города | 103,50 | 103,50 | 64,70 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих всего, в том числе: | бюджет города | 103,50 | 103,50 | 64,70 | 0,00 |
| 1.1.1. | Прохождение муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации | бюджет города | 103,50 | 103,50 | 64,70 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации (проведение круглых столов, семинаров-совещаний, тестирования и аттестации) всего, в том числе: | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Проведение круглых столов и семинаров-совещаний с муниципальными служащими администрации города Невинномысска по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Проведение аттестации муниципальных служащих администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | бюджет города | 20,00 | 20,00 | 19,85 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры) всего, в том числе: | бюджет города | 20,00 | 20,00 | 19,85 | 0,00 |
| 2.1.1. | Изготовление и размещение информационного стенда в здании администрации города Невинномысска и баннеров на улицах города Невинномысска антикоррупционной направленности | бюджет города | 20,00 | 20,00 | 19,85 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций) всего, в том числе: | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций с руководителями органов администрации города Невинномысска с привлечением институтов гражданского общества | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.8.2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реали-зации | окончания реалии-зации | запланиро-ванные | достигну тые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1: повышение профессионального уровня кадрового состава администрации города Невинномысска |
|  | Подпрограмма 1: «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение профессионального развития лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах |
| 1. | Основное мероприятие 1: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | отдел кадров и наград | декабрь | декабрь | ноябрь | декабрь | численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации – 1 человек | курсы прошли – 7 человек | Превышение результата связано с экономией средств посредством подбора образовательных программ |
| 1.1. | Прохождение муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации |  | декабрь | декабрь | ноябрь | декабрь | численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации – 1 человек | курсы прошли – 7 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: сформирован отчет о прохождении муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации | Курсы состоялись в 4 квартале. Сформирован и направлен в Правительство Ставропольского края отчет о прохождении муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации. |
| 2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации (проведение круглых столов, семинаров-совещаний, тестирования и аттестации) | отдел кадров и наград | март | декабрь | февраль | декабрь | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, – 257 человек | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях – 257 человек (все муниципальные служащие) |  |
| 2.1. | Проведение круглых столов и семинаров-совещаний с муниципальными служащими администрации города Невинномысска по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции |  | март | декабрь | февраль | декабрь | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, – 257 человек | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях – 257 человек |  |
| 2.2. | Проведение аттестации муниципальных служащих администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица |  | декабрь | декабрь | март | декабрь | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях,- 50 человек | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, - 59 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 мероприятия 1 основного мероприятия 2: отчет о проведенном мероприятии представлен в организационно-протокольный отдел администрации города Невинномысска | Отчеты направлены. Все 4 контрольных события состоялись. |
|  | Контрольное событие 1 мероприятия 2 основного мероприятия 2: подписан протокол аттестационной комиссии | Протокол подписан. Контрольное событие состоялось. |
|  | Цель 2: создание эффективной системы противодействия коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах, формирование в обществе антикоррупционного сознания и нетерпимости к коррупционному поведению |
|  | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня антикоррупционной компетентности муниципальных служащих администрации города Невинномысска и ее органов, а также представителей институтов гражданского общества |
| 1. | Основное мероприятие 1: изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры) | отдел общественной безопасности | июль | август | октябрь | декабрь | количество изготовленных и размещенных материалов – 7 стендов и баннеров | изготовлен - 1 стенд и 7 баннеров |  |
| 1.1. | Изготовление и размещение информационного стенда в здании администрации города Невинномысска и баннеров на улицах города Невинномысска антикоррупционной направленности |  | июль | август | октябрь | декабрь | количество изготовленных и размещенных материалов – 7 стендов и баннеров | изготовлен - 1 стенд и 7 баннеров |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: счета на оплату услуг по изготовлению и размещению информационного стенда и баннеров направлены в отдел учета и отчетности администрации города Невинномысска | Контрольное событие наступило с опозданием в декабре (план-август). |
| 2. | Основное мероприятие 2: организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций) | отдел общественной безопасности | июнь | декабрь | март | декабрь | число участников – 159 человек | число участников– 167 человек |  |
| 2.1. | Проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций с руководителями органов администрации города Невинномысска с привлечением институтов гражданского общества |  | июнь | декабрь | март | декабрь | число участников – 159 человек | число участников– 167 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: подписан протокол заседания, рекомендации участников круглого стола | Протоколы подписаны. Все 2 контрольных события состоялись. |

2.8.3. Сведения о степени соответствия запланированных и                  достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Единиц измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» |
|  | Цель 1: повышение профессионального уровня кадрового состава администрации города Невинномысска |
| 1. | Доля муниципальных служащих, повысивших свой профессиональный уровень, за год | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 1: «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение профессионального развития лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах |
| 1. | Численность муниципальных служащих, повысивших свой профессиональный уровень, за год | человек | 261 | 257 | 257 |  |
|  | Цель 2: создание эффективной системы противодействия коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах, формирование в обществе антикоррупционного сознания и нетерпимости к коррупционному поведению |
| 1. | Доля жителей города Невинномысска из числа опрошенных, удовлетворенных предпринятыми мерами по предупреждению коррупции, на конец года | % | 54,7 | 29 | 29 | Опрос проведен Центром диагностики и консультирования города Невинномысска. Из 1020 опрошенных 296 человек оценивают меры, как удовлетворительные |
|  | Подпрограмма 2: «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня антикоррупционной компетентности муниципальных служащих администрации города Невинномысска и ее органов, а также представителей институтов гражданского общества |
| 1. | Численность муниципальных служащих, обеспеченных информационными материалами в сфере противодействия коррупции, на конец года | человек | 180 | 257 | 257 |  |
| 2. | Численность представителей институтов гражданского общества, принявших участие в мероприятиях по профилактике коррупционных правонарушений, за год | человек | 72 | 35 | 35 |  |

Подпрограмма 1

«Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах»

20 февраля 2019 года с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен семинар на тему: «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.               Об использовании специального программного обеспечения «Справки БК». Кроме того, в феврале 2018 года кадровыми службами органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведены разъяснительные мероприятия с муниципальными служащими на тему «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

28 июня 2019 года отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен  семинар на темы: «Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Ответственность за преступления коррупционной направленности, основные принципы борьбы со взяточничеством».

15 августа 2019 г. в зале заседаний администрации города Невинномысска проведена аппаратная учеба с работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица и подведомственных муниципальных учреждений города Невинномысска на темы: «Условия заключения трудового договора с бывшими государственными и муниципальными служащими. Ответственность работодателя».

В октябре проведена аппаратная учеба на тему «Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на  муниципальной службе».

23 декабря 2019 г. проведен семинар-совещание на тему                                   «О новшествах в порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 25 декабря 2019 г. проведена аппаратная учеба на темы: «Рекомендации по соблюдению муниципальными служащими норм этики в целях противодействия коррупции и иным правонарушениям».

Всего в семинарах приняли участие 257 муниципальных служащих.

Проведена аттестация 59 муниципальных служащих.

Подпрограмма 2

«Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

27 марта состоялся круглый стол «О мерах, принимаемых администрацией города по противодействию коррупции в границах города Невинномысска». 28 июня  2019 семинар на тему «Ответственность за преступления коррупционной направленности, основные принципы борьбы со взяточничеством». 25 декабря 2019 г. проведена аппаратная учеба на темы: «Рекомендации по соблюдению муниципальными служащими норм этики в целях противодействия коррупции и иным правонарушениям».

Кроме этого, изготовлен 1 стенд и 7 баннеров.

# 2.9. Муниципальная программа «Формирование современной              городской среды в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 28 марта 2018 г. № 367 с изменениями от 05 октября 2018 г. № 1435, от 01 февраля 2019 г. № 91,                                     от 01 февраля 2019 г. № 91, от 15 апреля 2019 г. № 514, от 29 мая 2019 г.                       № 795, от 20 ноября 2019 г. № 2226, от 29 ноября 2019 г. № 2323. Ответственный исполнитель - управление ЖКХ.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено 167693,00 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 158718,36 тыс. рублей;

бюджет города – 8974,64 тыс. рублей.

За 2019 год освоено 167693,00 тыс. рублей (100 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 158718,36 тыс. рублей (100 %);

бюджет города – 8974,64 тыс. рублей (100 %).

Все 5 запланированных мероприятий выполнялись. Из 11 контрольных событий наступили 10. Из 7 непосредственных результатов достигнуты 5. Все 9 показателей достигнуты, все 3 задачи решены, цель достигнута.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования всех параметров программы. Программа изложена в новой редакции.

По итогам оценки эффективности ответственному исполнителю необходимо обратить внимание на точность планирования сроков наступления контрольных событий, непосредственных результатов и показателей программы.

2.9.1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов |  | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2019 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 09 |  |  |  | управление ЖКХ | 153482,49 | 167693,00 | 167693,00 |
| 1. | Подпрограмма 1: «Благоустройство дворовых территорий» всего, в том числе: | - | - | - | - | управление ЖКХ | 33014,30 | 53196,69 | 53196,69 |
|  | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 09 | 1 | F2 | 55550 |  | 32914,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: благоустройство дворовых территорий | 09 | 0 | 01 |  | управление ЖКХ | 0,00 | 53033,01 | 53033,01 |
|  |  | 09 | 1 | 01 | 75550 |  | 0,00 | 30955,90 | 30955,90 |
|  |  | 09 | 1 | 01 | 77790 |  | 0,00 | 19425,45 | 19425,45 |
|  |  | 09 | 1 | 01 | 95550 |  | 0,00 | 1629,26 | 1629,26 |
|  |  | 09 | 1 | 01 | S7790 |  | 0,00 | 1022,40 | 1022,40 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству дворовых территорий | 09 | 1 | 02 | 20430 | управление ЖКХ | 100,00 | 163,68 | 163,68 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» всего, в том числе: | 09 | 2 |  |  | управление ЖКХ | 120468,19 | 114496,31 | 114496,31 |
|  | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 09 | 2 | F2 | 55550 |  | 117840,88 | 65957,66 | 65957,66 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: благоустройство общественных территорий | 09 | 2 | 01 |  | управление ЖКХ | 0,00 | 48081,29 | 48081,29 |
|  |  | 09 | 2 | 01 | 75550 |  | 0,00 | 45677,23 | 45677,23 |
|  |  | 09 | 2 | 01 | 95550 |  | 0,00 | 2404,06 | 2404,06 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству общественных территорий | 09 | 2 | 02 | 20430 | управление ЖКХ | 2627,31 | 457,36 | 457,36 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: проведение опросов жителей города по вопросам благоустройства общественных территорий города |  |  |  |  | управление ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 168336,54 | 167693,00 | 167693,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 159329,72 | 158718,36 | 158718,36 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 9006,82 | 8974,64 | 8974,64 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1: «Благоустройство дворовых территорий» всего, в том числе: | всего | 53196,69 | 53196,69 | 53196,69 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 50381,35 | 50381,35 | 50381,35 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 2815,34 | 2815,34 | 2815,34 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: благоустройство дворовых территорий | всего | 53033,01 | 53033,01 | 53033,01 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 50381,35 | 50381,35 | 50381,35 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 2651,66 | 2651,66 | 2651,66 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству дворовых территорий | всего | 163,68 | 163,68 | 163,68 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 163,68 | 163,68 | 163,68 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» всего, в том числе: | всего | 115139,85 | 114496,31 | 114496,31 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 108948,37 | 108337,01 | 108337,01 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 6191,48 | 6159,30 | 6159,30 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Региональный проект «Формирование современной городской среды» | всего | 0,00 | 65957,66 | 65957,66 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 62659,78 | 62659,78 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 3297,88 | 3297,88 | 0,00 |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1: благоустройство общественных территорий | всего | 114682,49 | 48081,29 | 48081,29 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 108948,37 | 45677,23 | 45677,23 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 5734,12 | 2404,06 | 2404,06 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству общественных территорий | всего | 457,36 | 457,36 | 457,36 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 457,36 | 457,36 | 457,36 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Основное мероприятие 3: проведение опросов жителей города по вопросам благоустройства общественных территорий города | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.9.2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реали-зации | окончания реалии-зации | запланиро-ванные | достигну тые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1: повышение качества и комфорта городской среды |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий |
| 1. | Основное мероприятие 1: благоустройство дворовых территорий | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | восстановлено 5146,1 кв.м. асфальтобетонного покрытия, 2766 кв.м. пешеходных дорожек | восстановлено 4632 кв. м асфальтобетонного покрытия, 3375 кв. м. пешеходных дорожек |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству дворовых территорий | управление ЖКХ | март | декабрь | март | декабрь | обеспечен строительный контроль | обеспечен строительный контроль |  |
|  | Завершение выполнения работ | Работы завершены. |
|  | Осуществление строительного контроля | Плановые даты – 30 марта, 30 июня, 30 сентября, 30 декабря (состоялось, в марте, сентябре и декабре). |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий |
| 1. | Основное мероприятие 1: благоустройство общественных территорий. Региональный проект «Формирование современной городской среды» | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь отремонтированных пешеходных дорожек: – 19446,3кв. м; количество установленных детских и спортивных площадок: 5 единиц | пешеходных дорожек- 19446,3 кв м, детских и спортивных площадок: 4 единицы |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству общественных территорий | управление ЖКХ | март | декабрь | март | декабрь | обеспечение контроля за качеством выполняемых работ | обеспечен контроль |  |
|  | Завершение выполнения работ | Работы завершены. |
|  | Осуществление строительного контроля | Плановые даты – 30 марта, 30 июня, 30 сентября, 30 декабря (состоялось). |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: обеспечение проведения мероприятий по участию жителей города в благоустройстве общественных территорий |
| 2. | Основное мероприятие 3: проведение опросов жителей города по вопросам благоустройства общественных территорий города | управление ЖКХ | август | декабрь | август | декабрь | вовлечено 4136 жителей за год | вовлечено 35767 жителей за год |  |
|  | Итоговый протокол утвержден | Итоговый протокол утвержден. |

2.9.3. Сведения о степени соответствия запланированных и                 достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Единиц измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» |
|  | Цель 1: повышение качества и комфорта городской среды |
| 1. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями), нарастающим итогом на конец года | % | 3,7 | 5 | 5 |  |
| 2. | Охват населения благоустроенными общественными территориями (доля населения, проживающего в пешеходной доступности к благоустроенным общественным территориям), нарастающим итогом на конец года | % | 22,7 | 60 | 60 |  |
| 3. | Объем привлеченных из бюджета Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета города в рамках повышения качества и комфорта городской среды | рублей на рубль | 18,48 | 17,69 | 17,69 |  |
| 4. | Доля граждан, принявших участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, нарастающим итогом на конец года | % | 4,2 | 8,5 | 40,17 | неточность планирования |
| 5. | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, нарастающим итогом на конец года | % | 2,8 | 3,6 | 3,6 |  |
| 6. | Доля благоустроенных общественных территорий, в общем количестве общественных территорий, нарастающим итогом на конец года | % | 14,3 | 42,9 | 42,9 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий, за год | единиц | 18 | 6 | 6 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий, за год | единиц | - | 4 | 4 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: обеспечение проведения мероприятий по участию жителей города в благоустройстве общественных территорий |
| 1. | Численность граждан, принявших участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, нарастающим итогом на конец года | чел. | 4039 | 8175 | 39806 | неточность планирования |

Подпрограмма 1

«Благоустройство дворовых территорий»

Завершились работы по благоустройству 11 дворовых территорий                               (ул. Апанасенко 84, ул. Апанасенко 86, ул. Новая 3 А,                                                ул. Приборостроительная 2 А, ул. Северная 16, ул. Северная 7 А,                             ул. Северная 9, ул. Достоевского 11 А, ул. Достоевского 11, ул. Достоевского 13, ул. Менделеева 32). Выполнены работы по благоустройству 6 дворовых территорий: ул. Революционная 10 и 12, ул. Кочубея 177, ул. Калинина                      д. 188, ул. Баумана 4, ул. Шевченко 6 Д. Заменено дорожное покрытие, бордюры, отремонтированы парковки и тротуары. Установлены скамейки, урны, малые архитектурные формы, детские площадки, заменены люки. Всего заменено более 8 тыс. кв. м асфальтового покрытия.

Подпрограмма 2

«Благоустройство общественных территорий»

В 2019 году оплачены работы по благоустройству Скейт-парка, парка Победы и городского парка по ул. Энгельса. Проведено благоустройство бульвара Мира (от ул. Менделеева до ул. Гагарина). Выполнены следующие работы:

ремонт тротуара с заменой плитки;

ремонт фонтана;

высадка зеленых насаждений;

устройство декоративной подсветки;

установка МАФ;

установка скамеек;

установка урн;

установка светильников.

национальный проект «Жилье и городская среда» (региональный проект «Повышение комфортности городской среды Ставропольского края»)

В рамках проекта проведено благоустройство бульвара Мира                                  (от ул. Менделеева до ул. Гагарина) площадью 26126 кв.м. На выполнение мероприятия в 2019 году израсходовано 65957,66 тыс. рублей (полная сумма контракта).

Начальник управления

экономического развития

администрации города Невинномысска                                            В.В. Жданов

И.Г. Ануфриева

2-88-60 (152)