Приложение 10

Муниципальная программа

«Безопасные качественные дороги города Невинномысска»

Утверждена постановлением от 11 сентября 2019 г. № 1610 с изменениями от 29 ноября 2019 г. № 2322, от 26 марта 2020 г. № 466, от 29 сентября 2020 г. № 1522, от 30 ноября 2020 г. № 1978, от 30 августа 2021 г. № 1499, от 30 ноября 2021 г. № 2060, от 30 декабря 2021 г. № 2335, от 31 марта 2023 г. № 392.

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2023 году выделено 466039,06 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 436398,50 тыс. рублей;

бюджет города – 29640,56 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2023 года освоено 439263,13 тыс. рублей, что составляет 94,25 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 411134,07 тыс. рублей (94,21 %);

бюджет города – 28129,06 тыс. рублей (94,90 %).

Прогноз освоения до конца года – 100 %.

Ответственным исполнителем были приняты меры по корректировке основных параметров программы.

В течение 9 месяцев 2023 года все 3 запланированных мероприятия выполнялись. Все 9 контрольных событий состоялись.

Мониторинг программы за 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо  | Плановые сроки реализации  | Фактические сроки реализации  | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе /контрольное событие  | Расходы (тыс. рублей) |
| предусмотрено программой  | предусмотрено бюджетом города на год  | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Безопасные качественные дороги города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 466039,06 | 466039,06 | 439263,13 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 436398,50 | 436398,50 | 411134,07 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 29640,56 | 29640,56 | 28129,06 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение нормативного состояния дорожной сети города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 465311,84 | 465311,84 | 438717,71 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 436398,50 | 436398,50 | 411134,07 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 28913,34 | 28913,34 | 27583,64 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие R1:региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» всего, в том числе: | управление ЖКХ | январь-декабрь  | январь-выполнение продолжается | завершен ремонт 12 дорог/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 459366,84 | 459366,84 | 432772,71 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 436398,50 | 436398,50 | 411134,07 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 22968,34 | 22968,34 | 21638,64 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Акты подписаны |
| 1.2. | Основное мероприятие 2:прочие мероприятия по капитальномуремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования всего, в том числе: |  | январь-декабрь  | январь-выполнение продолжается | стройконтроль велся согласно заключенному контракту/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 5945,00 | 5945,00 | 5945,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 5945,00 | 5945,00 | 5945,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Стройконтроль проведен.  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» всего, в том числе: | управление образования |  |  |  | 727,22 | 727,22 | 545,42 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 727,22 | 727,22 | 545,42 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие R3:региональный проект «Безопасность дорожного движения» всего, в том числе: | МБОУ ДО «Дворец детского творчества» города Невинномысска | январь-декабрь  | январь-выполнение продолжается | обучалось 1610 человек, 559 учебныхчаса/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 727,22 | 727,22 | 545,42 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 727,22 | 727,22 | 545,42 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Учебный план выполнен. |

Подпрограмма 1

«Повышение нормативного состояния дорожной сети города Невинномысска»

ООО «Блеск» проведен ремонт 12 ремонт дорог по следующим адресам: ул. 30 лет Победы, ул. Дунаевского, ул. Комбинатская, ул. Пугачева, ул. Садовая, ул. Шевченко, ул. Подгорного, ул. Казачья, ул. Лермонтова, ул. Проточная, ул. Совхозная, ул. Школьная.

Подпрограмма 2

«Обеспечение безопасности дорожного движения»

В МБУ ДО «Дворец детского творчества» на базе школы № 5 Невинномысска создан специализированный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее – Центр).

В Центре реализуется дополнительная образовательная программа «Дорожная азбука» по обучению основам безопасности дорожного движения и дополнительная образовательная программа «Академия ПДД» по обучению основам безопасности дорожного движения юных инспекторов движения. Занятия проходят в формате экскурсий, игр и профилактических бесед. За 9 месяцев2023 года в Центре прошли обучение 1610 детей.