Приложение 10

Муниципальная программа

«Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020-2024 годы»

Утверждена постановлением от 11 сентября 2019 г. № 1610 с изменениями от 29 ноября 2019 г. № 2322, от 26 марта 2020 г. № 466, от 29 сентября 2020 г. № 1522, от 30 ноября 2020 г. № 1978, от 30 августа 2021 г. № 1499, от 30 ноября 2021 г. № 2060, от 30 декабря 2021 г. № 2335.

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2022 году выделено 283434,39 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 264910,51 тыс. рублей;

бюджет города – 18523,88 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2022 года освоено 168111,74 тыс. рублей, что составляет 59,31 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 157229,02 тыс. рублей (59,35 %);

бюджет города – 10882,72 тыс. рублей (58,75 %).

Прогноз освоения до конца года – 100 %.

В течение 1 полугодия 2022 года все 3 запланированных мероприятия выполнялись. Все 4 контрольных события состоялись.

Мониторинг программы за 1 полугодие 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо | Плановые сроки реализации | Фактические сроки реализации | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе /контрольное событие | Расходы (тыс. рублей) | | |
| предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020 - 2024 годы» всего, в том числе: |  |  |  |  | 283434,39 | 283434,39 | 168111,74 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 264910,51 | 264910,51 | 157229,02 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 18523,88 | 18523,88 | 10882,72 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение нормативного состояния дорожной сети города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 282707,17 | 282707,17 | 167748,13 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 264910,51 | 264910,51 | 157229,02 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 17796,66 | 17796,66 | 10519,11 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие R1:  региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» всего, в том числе: | управление ЖКХ | январь -декабрь | январь-выполнение продолжается | ведется ремонт 8 дорог/  31.03.2022;  30.06.2022 | 278853,17 | 278853,17 | 165504,23 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 264910,51 | 264910,51 | 157229,02 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 13942,66 | 13942,66 | 8275,21 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Акты подписаны | | | | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: прочие мероприятия по капитальному  ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования всего, в том числе: |  | январь -декабрь | январь-выполнение продолжается | стройконтроль велся согласно заключенному контракту | 3854,00 | 3854,00 | 2243,90 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3854,00 | 3854,00 | 2243,90 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Стройконтроль проведен. | | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» всего, в том числе: | управление образования |  |  |  | 727,22 | 727,22 | 363,61 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 727,22 | 727,22 | 363,61 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие R3: региональный проект «Безопасность дорожного движения» всего, в том числе: | МБОУ ДО «Дворец детского творчества» города Невинномысска | январь -декабрь | январь-выполнение продолжается | обучалось 1179 человек, 360 учебных часа/  31.03.2022;  30.06.2022 | 727,22 | 727,22 | 363,61 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 727,22 | 727,22 | 363,61 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Учебный план выполнен. | | | | | | | |

Подпрограмма 1

«Повышение нормативного состояния дорожной сети города Невинномысска»

национальный проект «Безопасные качественные дороги» (региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)

31 мая 2021 года с ООО «Блеск» заключен муниципальный контракт, согласно которому ведется ремонт дорог по следующим адресам: ул. Достоевского, ул. Комарова, ул. Луначарского, ул. Монтажная, ул. Московская, ул. Первомайская, ул. Трудовая, проезд на городское кладбище.

Подпрограмма 2

«Обеспечение безопасности дорожного движения»

национальный проект «Безопасные качественные дороги» (региональный проект «Безопасность дорожного движения»)

В МБУ ДО «Дворец детского творчества» на базе школы № 5 Невинномысска создан специализированный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее – Центр).

В Центре реализуется дополнительная образовательная программа «Дорожная азбука» по обучению основам безопасности дорожного движения и дополнительная образовательная программа «Академия ПДД» по обучению основам безопасности дорожного движения юных инспекторов движения. Занятия проходят в формате экскурсий, игр и профилактических бесед. За 1 полугодие 2022 года в Центре прошли обучение 1179 детей из школьных и дошкольных образовательных организаций (720 человек – за 1 квартал и 459 - за 2 квартал).

Отчеты о работе Центра размещаются в аккаунте в сети Интернет.