АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2019                                  г. Невинномысск                                     № 1610

Об утверждении муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020- 2024 годы»

В соответствии с федеральными законами от 10 декабря 1995 года      № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08 ноября 2007 года           № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Невинномысска, утвержденным постановлением администрации города Невинномысска от 14 апреля 2016 г. № 710, в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения города Невинномысска, повышения безопасности дорожного движения, сокращения количества дорожно - транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий, постановляю:

# 1. Утвердить муниципальную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020 - 2024 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска Полякова Р.Ю.

Исполняющий полномочия и обязанности

главы города Невинномысска,

заместитель главы администрации

города Невинномысска                                                                    Е.Н. Колюбаев

Приложение

к постановлению администрации

города Невинномысска

от 11.09.2019 № 1610

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020 - 2024 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020 - 2024 годы»

| Наименование Программы | муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020 - 2024 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (далее соответственно - управление ЖКХ, город) |
| Цели Программы | увеличение к концу 2024 года доли автомобильных дорог общего пользования местного значения города, включенных в состав Ставропольской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, снижение к концу 2024 года количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети города в два раза по сравнению с 2018 годом |
| Целевые индикаторы Программы | улучшение транспортно - эксплуатационного состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий к уровню 2018 года |
| Сроки реализации Программы | 2020 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | финансирование Программы на 2020-2024 годы составит 1 084 619,07 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федерального бюджета - 703 030,30 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 140 606,06 тыс. рублей; 2021 год - 140 606,06 тыс. рублей; 2022 год - 140 606,06 тыс. рублей; 2023 год - 140 606,06 тыс. рублей; 2024 год - 140 606,06 тыс. рублей бюджета Ставропольского края - 305 769,50 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 68 193,74 тыс. рублей; 2021 год - 59 393,94 тыс. рублей; 2022 год - 59 393,94 тыс. рублей; 2023 год - 59 393,94 тыс. рублей; 2024 год - 59 393,94 тыс. рублей бюджета города - 75 819,27 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 15 692,95 тыс. рублей; 2021 год - 15 031,58 тыс. рублей; 2022 год - 15 031,58 тыс. рублей; 2023 год - 15 031,58 тыс. рублей; 2024 год - 15 031,58 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, включенных в состав Ставропольской городской агломерации, до 87,5%; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей, до 50% |

Приоритеты и цели реализуемой в городе политики в сфере реализации Программы

Программа разработана в целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий на территории города, решения задач по обеспечению требуемого нормативного состояния автомобильных дорог города.

Приоритетами социально-экономической политики города в реализации программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска» являются:

развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и технической оснащенности дорог и улиц;

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения города, включенных в состав Ставропольской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям;

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети города;

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей;

улучшение транспортно - эксплуатационного состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Данные приоритеты направлены на достижение цели социально-экономической политики города – создание условий для повышения уровня и качества жизни населения города, обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния, охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защита интересов общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий.

В соответствии с приоритетами социально-экономической политики в городе определены следующие цели Программы:

увеличение к концу 2024 года доли автомобильных дорог общего пользования местного значения города, включенных в состав Ставропольской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям;

снижение к концу 2024 года количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети города в два раза по сравнению с 2018 годом.

Сведения об индикаторах достижения целей и показателях решения задач Программы приведены в приложении 1 к Программе.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 2 к Программе.

Ресурсное обеспечение реализации Программы приведены в приложении 3 к Программе.

Перечень автомобильных дорог находящихся в собственности города, планируемых к приведению в нормативное состояние в период 2020-2024 годы приведен в приложении 4 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы приведены в приложении 5 к Программе;

План реализации Программы приведен в приложении 6 к Программе.

Заместитель главы

администрации города Невинномысска                                         А.А. Савченко

Приложение 1

к муниципальной Программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020 - 2024 годы»

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей и показателях решения задач программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020 – 2024 годы»

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020 – 2024 годы» |
| 1. | Улучшение транспортно- эксплуатационного состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | % | 78,4 | 80,9 | 82,8 | 83,9 | 84,5 | 86,2 | 87,5 |
| 2. | Сокращение количества ДТП к уровню 2018 года | % | 100 | 95 | 85 | 80 | 70 | 60 | 50 |

Приложение 2

к муниципальной Программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020 - 2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги

города Невинномысска на 2020 - 2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель соисполнитель | Тип основного мероприятия | Период реализации мероприятий | Связь с индикаторами достижения целей Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 Программы: ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
| 1. | Основное мероприятие 1: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (УЖКХ) | осуществление мероприятий участниками реализации Программы | 2020 год - 2024 год | улучшение транспортно- эксплуатационного состояния муниципальных дорог и искусственных сооружений на них (%) сокращение количества ДТП к уровню 2018 года (%) |
| 2. | Основное мероприятие 2: прочие мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | УЖКХ | осуществление мероприятий участниками реализации Программы | 2020 год - 2024 год | обеспечение контроля за качеством выполняемых работ |

Приложение 3

к муниципальной Программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020 - 2024 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги

города Невинномысска на 2020 - 2024 годы»

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источники финансирования | Код бюджетной классификации | Прогнозируемый объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020 - 2024 годы» | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (далее – УЖКХ) | всего, в том числе: | 614 | 0409 | 10 0 00 00000 | 244 | 224 492,75 | 215 031,58 | 215 031,58 | 215 031,58 | 215 031,58 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 614 | 0409 | 10 0 00 00000 | 244 | 140 606,06 | 140 606,06 | 140 606,06 | 140 606,06 | 140 606,06 |
|  |  |  | средства бюджета Ставропольского края | 614 | 0409 | 10 0 00 00000 | 244 | 68 193,74 | 59 393,94 | 59 393,94 | 59 393,94 | 59 393,94 |
|  |  |  | средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 614 | 0409 | 10 0 00 00000 | 244 | 15 692,95 | 15 031,58 | 15 031,58 | 15 031,58 | 15 031,58 |
|  |  |  | УЖКХ | 614 | 0409 | 10 0 00 00000 | 244 | 15 692,95 | 15 031,58 | 15 031,58 | 15 031,58 | 15 031,58 |
| 2. | Основное мероприятие 1: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | УЖКХ | всего, в том числе: | 614 | 0409 | 10 1 R1 00000 | 244 | 219 789,26 | 210 526,32 | 210 526,32 | 210 526,32 | 210 526,32 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 614 | 0409 | 10 1 R1 53930 | 244 | 140 606,06 | 140 606,06 | 140 606,06 | 140 606,06 | 140 606,06 |
|  |  |  | средства бюджета Ставропольского края | 614 | 0409 | 10 1 R1 776A0 | 244 | 68 193,74 | 59 393,94 | 59 393,94 | 59 393,94 | 59 393,94 |
|  |  |  | средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 614 | 0409 | 10 1 R1 53930 | 244 | 7 400,32 | 7 400,32 | 7 400,32 | 7 400,32 | 7 400,32 |
|  |  |  |  | 614 | 0409 | 10 1 R1 S76A0 | 244 | 3 589,14 | 3 126,00 | 3 126,00 | 3 126,0 | 3 126,0 |
|  |  |  | УЖКХ | 614 | 0409 | 10 1 R1 53930 | 244 | 7 400,32 | 7 400,32 | 7 400,32 | 7 400,32 | 7 400,32 |
|  |  |  |  | 614 | 0409 | 10 1 R1 S76A0 | 244 | 3 589,14 | 3 126,00 | 3 126,00 | 3 126,0 | 3 126,0 |
| 3. | Основное мероприятие 2: прочие мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | УЖКХ | всего, в том числе: | 614 | 0409 | 10 1 01 20670 | 244 | 4 703,49 | 4 505,26 | 4 505,26 | 4 505,26 | 4 505,26 |
|  |  |  | средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 614 | 0409 | 10 1 01 20670 | 244 | 4 703,49 | 4 505,26 | 4 505,26 | 4 505,26 | 4 505,26 |
|  |  |  | УЖКХ | 614 | 0409 | 10 1 02 20670 | 244 | 4 703,49 | 4 505,26 | 4 505,26 | 4 505,26 | 4 505,26 |

Приложение 4

к муниципальной Программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020 - 2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог находящихся в собственности города Невинномысска планируемых к приведению в нормативное состояние

в период 2020-2024 годы

| № п/п | Наименование автомобильной дороги (улицы) | Протяженность (км) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2020 год |
| 1. | Улица Загородная | 0,240 |
| 2. | Улица Баумана | 0,410 |
| 3. | Дорога объездная микрорайона 100 | 0,505 |
| 4. | Улица Матросова | 3,900 |
| 2021 год |
| 5. | Улица Революционная | 0,910 |
| 6. | Улица Социалистическая | 1,812 |
| 7. | Улица 3 Интернационала | 0,410 |
| 8. | Улица Линейная | 1,680 |
| 2022 год |
| 9. | Улица Луначарского | 2,475 |
| 10. | Объездная дорога от улицы Калинина до улицы Апанасенко | 2,940 |
| 2023 год |
| 11. | Улица Дунаевского | 1,540 |
| 12. | Улица Железнодорожная | 1,487 |
| 13. | Улица Комарова | 1,368 |
| 14. | Улица Трудовая | 1,137 |
| 2024 год |
| 15. | Улица Первомайская | 1,505 |
| 16. | Улица Урожайная | 1,250 |
| 17. | Улица Фрунзе | 2,219 |

Приложение 5

к муниципальной Программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020 - 2024 годы»

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы «Безопасные и качественные

автомобильные дороги города Невинномысска на 2020 – 2024 годы»

| Цели Программы | Значение весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы, по годам |
| --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель Программы: повышение качества и технической оснащенности автомобильных дорог местного значения города Невинномысска | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 6

к муниципальной Программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020 - 2024 годы»

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги

города Невинномысска на 2020 – 2024 годы»

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие: 1 капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог |
| Основное мероприятие 2: строительный контроль по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог |
| Подготовка документации для заключения соглашения с министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края на предоставление субсидии на обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (далее - УЖКХ) | - | - | - | 31 октября | - | - | - | 31 октября | - | - | - | 31 октября | - | - | - | 31 октября | - | - | - | 31 октября | - | - | - | - |
| Заключение соглашения с министерством дорожного хозяйства и транспорта на предоставление субсидии на обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  | УЖКХ | - | - | - | 20 ноября | - | - | - | 20 ноября | - | - | - | 20 ноября | - | - | - | 20 ноября | - | - | - | 20 ноября | - | - | - | - |
| Заключение муниципальных контрактов |  | УЖКХ | - | - | - | 25 ноября | - | - | - | 25 ноября | - | - | - | 25 ноября | - | - | - | 25 ноября | - | - | - | 25 ноября | - | - | - | - |
| Завершение выполнения работ |  | УЖКХ | - | - | - | - | - | - | - | 20 декабря | - | - | - | 20 декабря | - | - | - | 20 декабря | - | - | - | 20 декабря | - | - | - | 20 декабря |
| Осуществление строительного контроля |  | УЖКХ | - | - | - | - | 30 марта | 30 июня | 30 сентября | 30 декабря | 30 марта | 30 июня | 30 сентября | 30 декабря | 30 марта | 30 июня | 30 сентября | 30 декабря | 30 марта | 30 июня | 30 сентября | 30 декабря | 30 марта | 30 июня | 30 сентября | 30 декабря |