Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 ноября 2019 г. N 2141

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации г. Невинномысска Ставропольского края  от 04.03.2020 [N 312](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC9F89A60EEC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48393A5EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G), от 06.04.2020 [N 541](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBCAF1986DE5C339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48393A5EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G), от 30.11.2020 [N 1970](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBCBF09E6CE0C339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48393A5EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G),  от 18.03.2021 [N 407](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBCBF29662EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48393A5EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G), от 20.04.2021 [N 710](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBCBF49F67E5C339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48393A5EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G), от 30.11.2021 [N 2066](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC4F79C60E3C339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48393A5EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G),  от 30.12.2021 [N 2336](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC4F49766EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48393A5EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G), от 28.01.2022 [N 134](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC4F79A65E3C339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48393A5EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G), от 12.05.2022 [N 618](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48393A5EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G)) |  |

В соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC4F99B65E4C339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48292A8EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Невинномысска, утвержденным постановлением администрации города Невинномысска от 14 апреля 2016 г. N 710, и Методическими [указаниями](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC4F99B65E5C339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F58295A0EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Невинномысска, утвержденными постановлением администрации города Невинномысска от 08 июня 2016 г. N 1146, постановляю:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P47) "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Невинномысска:

от 21 ноября 2016 г. [N 2551](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC9F09765E6C339DE389A1DABAAEA862C2EACE1D1F39D93A5FFC6D260iFD4G) "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска";

от 28.04.2017 [N 1140](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBCDF69662EFC339DE389A1DABAAEA862C2EACE1D1F39D93A5FFC6D260iFD4G) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска", утвержденную постановлением администрации города Невинномысска от 21 ноября 2016 г. N 2551";

от 23.08.2017 [N 2007](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBCEF39E63E4C339DE389A1DABAAEA862C2EACE1D1F39D93A5FFC6D260iFD4G) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска", утвержденную постановлением администрации города Невинномысска от 21 ноября 2016 г. N 2551";

от 15.11.2017 [N 2564](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBCEF79B6DE4C339DE389A1DABAAEA862C2EACE1D1F39D93A5FFC6D260iFD4G) "О внесении изменения в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска", утвержденную постановлением администрации города Невинномысска от 21 ноября 2016 г. N 2551";

от 30.03.2018 [N 387](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBCFF19766E3C339DE389A1DABAAEA862C2EACE1D1F39D93A5FFC6D260iFD4G) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска", утвержденную постановлением администрации города Невинномысска от 21 ноября 2016 г. N 2551";

от 30.08.2018 [N 1218](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBCFF69A61E6C339DE389A1DABAAEA862C2EACE1D1F39D93A5FFC6D260iFD4G) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска", утвержденную постановлением администрации города Невинномысска от 21 ноября 2016 г. N 2551";

от 20.09.2018 [N 1365](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBCFF69663E2C339DE389A1DABAAEA862C2EACE1D1F39D93A5FFC6D260iFD4G) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска", утвержденную постановлением администрации города Невинномысска от 21 ноября 2016 г. N 2551";

от 29.12.2018 [N 1990](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC8F39D62E3C339DE389A1DABAAEA862C2EACE1D1F39D93A5FFC6D260iFD4G) "О внесении изменения в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска", утвержденную постановлением администрации города Невинномысска от 21 ноября 2016 г. N 2551";

от 15.04.2019 [N 551](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC8F7966DE2C339DE389A1DABAAEA862C2EACE1D1F39D93A5FFC6D260iFD4G) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска", утвержденную постановлением администрации города Невинномысска от 21 ноября 2016 г. N 2551";

от 22.05.2019 [N 726](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC8F89E61E1C339DE389A1DABAAEA862C2EACE1D1F39D93A5FFC6D260iFD4G) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска", утвержденную постановлением администрации города Невинномысска от 21 ноября 2016 г. N 2551";

от 27.08.2019 [N 1469](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC9F09B67E0C339DE389A1DABAAEA862C2EACE1D1F39D93A5FFC6D260iFD4G) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска", утвержденную постановлением администрации города Невинномысска от 21 ноября 2016 г. N 2551".

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска Полякова Р.Ю.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.

Глава города Невинномысска

Ставропольского края

М.А.МИНЕНКОВ

Приложение

к постановлению

администрации города Невинномысска

от 15.11.2019 N 2141

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации г. Невинномысска Ставропольского края  от 30.11.2021 [N 2066](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC4F79C60E3C339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48393A5EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G), от 30.12.2021 [N 2336](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC4F49766EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48393A5EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G), от 28.01.2022 [N 134](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC4F79A65E3C339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48393A5EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G),  от 12.05.2022 [N 618](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48393A5EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G)) |  |

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска" (далее - программа) |
| Ответственный исполнитель программы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (далее соответственно - управление ЖКХ, город) |
| Соисполнители программы | нет |
| Иные участники программы | акционерное общество "Арнест" (далее - АО "Арнест") (по согласованию); |
|  | филиал "Невинномысская ГРЭС" ПАО "Энел Россия" (по согласованию); |
|  | акционерное общество "Невинномысский Азот" (далее - АО "Невинномысский Азот") (по согласованию); |
|  | филиал публичного акционерного общества "РусГидро" - Каскад Кубанских ГЭС" (далее - филиал ПАО "РусГидро" - Каскад Кубанских ГЭС" (по согласованию); |
|  | филиал общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ставрополь" Невинномысское ЛПУМГ (далее - филиал ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" Невинномысское ЛПУМГ) (по согласованию); |
|  | общество с ограниченной ответственностью "Невинномысский маслоэкстракционный завод" (далее - ООО "НМЭЗ") (по согласованию); |
|  | ООО "Ставропольский бройлер" филиал "Мясоптицекомбинат Невинномысский" (по согласованию)"; |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC4F49766EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48393A7EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 30.12.2021 N 2336) | |
| Подпрограммы программы | подпрограмма "Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению"; |
|  | подпрограмма "Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске"; |
|  | подпрограмма "Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска"; |
|  | подпрограмма "Организация благоустройства территории города Невинномысска"; |
|  | подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска"; |
|  | подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска"; |
|  | подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска"; |
|  | подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске"; |
|  | подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске" |
| Цели программы | улучшение жилищных условий населения города; |
|  | социальная поддержка населения города; |
|  | обеспечение экологической безопасности населения города; |
|  | развитие современной транспортной инфраструктуры города; |
|  | повышение уровня благоустройства территории города; |
|  | обеспечение устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры города; |
|  | обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры города |
| Целевые индикаторы программы | доля обслуживаемой площади муниципального жилищного фонда (до ее заселения) от общей площади муниципального жилищного фонда; |
|  | доля граждан из числа обратившихся, которым оказана социальная помощь в соответствии с действующим законодательством; |
|  | доля площади территории города, охваченной мероприятиями по санитарно-эпидемиологической обработке и озеленению; |
|  | доля обращений граждан, касающихся экологической обстановки в городе; |
|  | количество предприятий, проводящих мероприятия по улучшению экологической обстановки в городе; |
|  | доля протяженности дорог, отвечающих нормативным требованиям; |
|  | доля жалоб населения на состояние объектов благоустройства территории города; |
|  | уровень износа коммунальной инфраструктуры; |
|  | расход электрической энергии в системах наружного освещения; |
|  | доля молодых семей - участников программы, обеспеченных жильем в рамках программы; |
|  | доля расселенного аварийного жилищного фонда в общей площади аварийного жилищного фонда |
| Сроки реализации программы | 2020 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | общий объем финансирования программы составит - 3737611,61 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: |
|  | федеральный бюджет - 18753,67 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2021 год - 7690,86 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 3508,08 тыс. рублей; |
|  | 2023 год - 3744,99 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 3809,74 тыс. рублей; |
|  | государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 56796,97 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2020 год - 27875,61 тыс. рублей; |
|  | 2021 год - 25941,54 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 2979,82 тыс. рублей; |
|  | бюджет Ставропольского края - 1588924,71 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2020 год - 909726,88 тыс. рублей; |
|  | 2021 год - 582357,65 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 91974,34 тыс. рублей; |
|  | 2023 год - 2431,22 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 2434,62 тыс. рублей; |
|  | бюджета города - 904528,06 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2020 год - 175678,92 тыс. рублей; |
|  | 2021 год - 209541,44 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 191577,34 тыс. рублей; |
|  | 2023 год - 171322,99 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 156407,37 тыс. рублей; |
|  | внебюджетные источники - 1168608,20 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2020 год - 737262,75 тыс. рублей; |
|  | 2021 год - 402433,91 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 18911,54 тыс. рублей; |
|  | 2023 год - 5000,00 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 5000,00 тыс. рублей |
| (позиция в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48393A7EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 12.05.2022 N 618) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | обслуживание площади муниципального жилищного фонда (до ее заселения) от общей площади муниципального жилищного фонда; |
|  | оказание социальной помощи и услуг всем гражданам, обратившимся и имеющим на это право в соответствии с действующим законодательством; |
|  | увеличение доли площади территории города, охваченной мероприятиями по санитарно-эпидемиологической обработке и озеленению до 1,80%; |
|  | снижение доли обращений граждан, касающихся экологической обстановки, до 1%; |
|  | участие предприятий города в мероприятиях по улучшению экологической обстановки в городе; |
|  | увеличение доли протяженности дорог, соответствующим нормативным требованиям, до 86%; |
|  | снижение доли жалоб со стороны населения на состояние благоустройства города до 47%; |
|  | снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 70,9%, |
|  | снижение расхода электроэнергии на 360 кВтч; |
|  | увеличение доли молодых семей - участников программы, обеспеченных жильем в рамках программы до 44,2%; |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48390A7EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 12.05.2022 N 618) | |
|  | сокращение до 100% аварийного жилищного фонда |
| (позиция в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC4F49766EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48397A3EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 30.12.2021 N 2336) | |

Приоритеты и цели реализуемой в городе политики в сфере

реализации программы

Программа разработана в соответствии со [стратегией](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC9F49F61E3C339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48A97A9EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) социально-экономического развития города Невинномысска до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной постановлением администрации города Невинномысска N 2226 от 22.12.2009.

Приоритетами социально-экономической политики города в реализации программы в жилищно-коммунальной сфере являются:

создание благоприятных условий проживания, массового отдыха и досуга граждан;

обеспечение жильем жителей города;

обеспечение надежности работы жилищно-коммунальной инфраструктуры;

повышение качества городской среды;

развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и технической оснащенности дорог и улиц;

обеспечение экологической безопасности населения города, снижение уровня загрязнения воздуха.

Данные приоритеты направлены на достижение цели социально-экономической политики города - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет удовлетворять не только жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни населения города.

В соответствии с приоритетами социально-экономической политики в городе определены следующие цели программы:

улучшение жилищных условий населения города;

социальная поддержка населения;

обеспечение экологической безопасности населения города;

развитие современной транспортной инфраструктуры города;

повышение уровня благоустройства территории города;

обеспечение устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры города.

[Сведения](#P267) об индикаторах достижения целей программы и показателях решения задач подпрограмм программы приведены в приложении 1 к программе.

[Перечень](#P745) основных мероприятий подпрограмм программы приведен в приложении 2 к программе.

[Объемы](#P1108) финансового обеспечения программы приведены в приложении 3 к программе.

[Объемы](#P2897) финансового обеспечения программы за счет средств бюджета города приведены в приложении 4 к программе.

[Сведения](#P3608) об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм программы приведены в приложении 5 к программе.

[Сведения](#P3920) о весовых коэффициентах, присвоенных целям и задачам программы приведены в приложении 6 к программе.

[Подпрограмма](#P4100) "Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению города" программы приведена в приложении 7 к программе.

[Подпрограмма](#P4184) "Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске" программы приведена в приложении 8 к программе.

[Подпрограмма](#P4355) "Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска" программы приведена в приложении 9 к программе.

[Подпрограмма](#P4455) "Организация благоустройства территории города Невинномысска" программы приведена в приложении 10 к программе.

[Подпрограмма](#P4548) "Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска" программы приведена в приложении 11 к программе.

[Подпрограмма](#P4640) "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска" программы приведена в приложении 12 к программе.

[Подпрограмма](#P4678) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска" программы приведена в приложении 13 к программе.

[Подпрограмма](#P4743) "Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске" приведена в приложении 14 к программе.

[Подпрограмма](#P4920) "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске" программы приведена в приложении 15 к программе.

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска

В.Э.СОКОЛЮК

Приложение 1

к муниципальной программе "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства

города Невинномысска"

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА

НЕВИННОМЫССКА" И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации г. Невинномысска Ставропольского края  от 30.12.2021 [N 2336](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC4F49766EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48396A6EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G), от 12.05.2022 [N 618](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48390A8EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора достижения цели, показателя решения задачи, виды их временной характеристики | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели программы, показателя решения задачи подпрограммы программы | | | | | | |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска" | | | | | | | | |
| 2. | Цель 1 программы: улучшение жилищных условий населения города, социальная поддержка населения | | | | | | | | |
| 2.1. | Индикатор 1 достижения цели 1 программы: доля обслуживаемой площади муниципального жилого фонда от общей площади муниципального жилого фонда (до ее заселения), на конец года | процент | 2,06 | 2,99 | 2,42 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| 2.2. | Индикатор 2 достижения цели 1 программы: доля граждан из числа обратившихся, которым оказана социальная помощь, в соответствии с действующим законодательством, на конец года | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3. | Индикатор 3 достижения цели 1 программы: доля молодых семей - участников программы, обеспеченных жильем в рамках программы, нарастающим итогом на конец года | процент | 2,16 | 4,2 | 34,37 | 36,1 | 44,16 | 44,18 | 44,20 |
| (п. 2.3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48390A9EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края  от 12.05.2022 N 618) | | | | | | | | | |
| 2.4. | Индикатор 4 достижения цели 1 программы: доля расселенного аварийного жилищного фонда жилья в общей площади аварийного жилищного фонда, на конец года | процент | - | - | 26,7 | 73,3 | 73,3 | - | - |
| (п. 2.4 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48395A0EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края  от 12.05.2022 N 618) | | | | | | | | | |
| 3. | Подпрограмма 1 "Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению города" | | | | | | | | |
| 3.1. | Задача 1 подпрограммы: повышение качественных характеристик муниципального жилищного фонда | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Показатель 1 решения задачи 1 подпрограммы 1: площадь обслуживаемого муниципального жилого фонда (незаселенная), на конец года | кв. метров | 644,6 | 934,8 | 757,6 | 827,4 | 827,4 | 827,4 | 827,4 |
| 3.2. | Задача 2 подпрограммы: обеспечение оказания услуг социальной помощи населению | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Показатель 1 решения задачи 2 подпрограммы 1: количество заявок, по которым возмещена стоимость услуг по погребению, за год | единиц | 37 | 37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (п. 3.2.1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC4F49766EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48396A7EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края  от 30.12.2021 N 2336) | | | | | | | | | |
| 4. | Подпрограмма 8 "Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске" | | | | | | | | |
| 4.1. | Задача 1 подпрограммы 8: оказание поддержки молодым семьям в решении их жилищных проблем | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Показатель 1 решения задачи 1 подпрограммы 8: число молодых семей - участников программы, получивших социальные выплаты, за год | единиц | 90 | 12 | 44 | 5 | 53 | 3 | 3 |
| (п. 4.1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48394A0EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края  от 12.05.2022 N 618) | | | | | | | | | |
| 5. | Подпрограмма 9 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске" | | | | | | | | |
| 5.1. | Задача 1 подпрограммы 9: сокращение непригодного жилья | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Показатель 1 решения задачи 1 подпрограммы 9: площадь расселенного аварийного жилищного фонда, нарастающим итогом на конец года | кв. метров | - | - | 246 | 676,40 | 676,40 | - | - |
| (п. 5.1.1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F4839AA1EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края  от 12.05.2022 N 618) | | | | | | | | | |
| 6. | Цель 2 программы: обеспечение экологической безопасности населения города | | | | | | | | |
| 6.1. | Индикатор 1 достижения цели 2 программы: доля площади территории города, охваченной мероприятиями по озеленению и санитарно-эпидемиологическими мероприятиями, на конец года | процент | 1,32 | 1,32 | 0,92 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| 6.2. | Индикатор 2 достижения цели 2 программы: доля обращений граждан, касающихся экологической обстановки в городе, на конец года | процент | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.3. | Индикатор 3 достижения цели 2 программы: количество предприятий города, проводящих мероприятия по улучшению экологической обстановки в городе, на конец года | единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - |
| 7. | Подпрограмма 2 "Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске" | | | | | | | | |
| 7.1. | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня экологической безопасности населения города | | | | | | | | |
| 7.1.1. | Показатель 1 решения задачи 1 подпрограммы 2: площадь озеленения, за год | кв. метров | 61299,38 | 912378,38 | 912378,38 | 1512378,38 | 1512378,38 | 1512378,38 | 1512378,38 |
| 7.1.2. | Показатель 2 решения задачи 1 подпрограммы 2: доля обращений граждан о безнадзорных животных, на конец года | процент | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 7.1.3. | Показатель 3 решения задачи 1 подпрограммы 2: площадь территории города, охваченная санитарно-эпидемиологическими мероприятиями, на конец года | кв. метров | 45467 | 92902 | 82902 | 82902 | 82902 | 82902 | 82902 |
| 7.1.4. | Показатель 4 решения задачи 1 подпрограммы 2: количество мест обустроенных контейнерными площадками, нарастающим итогом на конец года | единиц | 373 | 373 | 373 | 378 | 378 | 378 | 378 |
| 7.1.5. | Показатель 5 решения задачи 1 подпрограммы 2: количество закупленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, за год | единиц | 0 | 0 | 0 | 97 | 100 | 100 | 100 |
| 7.2. | Задача 2 подпрограммы 2: привлечение хозяйствующих субъектов к реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды | | | | | | | | |
| 7.2.1. | Показатель 1 решения задачи 2 подпрограммы 2: площадь территории города с высаженной предприятиями растительностью, нарастающим итогом на конец года | кв. метров | 120 | 240 | 320 | 330 | 340 | - | - |
| 7.2.2. | Показатель 2 решения задачи 2 подпрограммы 2: количество выбросов парниковых газов в атмосферный воздух, за год | г/т | 38844 | - | 38824 | 38806 | 38792 | - | - |
| 7.2.3. | Показатель 3 решения задачи 2 подпрограммы 2: концентрация загрязняющих веществ в сточных и ливневых водах, на конец года | мг/дм3 | 59,9 | 59,9 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | - | - |
| 7.2.4. | Показатель 4 решения задачи 2 подпрограммы 2: количество отходов передаваемых предприятиями на утилизацию, за год | процент | 90 | 85 | 90 | 92 | 93 | - | - |
| 7.2.5. | Показатель 5 решения задачи 2 подпрограммы 2: количество предприятий, осуществляющих мониторинг загрязнения окружающей среды, на конец года | единиц | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - |
| 7.2.6. | Показатель 6 решения задачи 2 подпрограммы 2: количество мероприятий по повышению экологической культуры населения города, за год | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 8. | Цель 3 подпрограммы: развитие современной транспортной инфраструктуры города | | | | | | | | |
| 8.1. | Индикатор 1 достижения цели 3 программы: доля протяженности дорог, отвечающих нормативным требованиям, нарастающим итогом на конец года | процент | 78,4 | 80,9 | 82,8 | 84,1 | 84,5 | 85,0 | 86,0 |
| (п. 8.1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC4F49766EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F4839BA0EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края  от 30.12.2021 N 2336) | | | | | | | | | |
| 9. | Подпрограмма "Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска" | | | | | | | | |
| (п. 9 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC4F49766EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48293A2EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края  от 30.12.2021 N 2336) | | | | | | | | | |
| 9.1. | Задача 1 подпрограммы 3: повышение качества и технической оснащенности дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | |
| (п. 9.1. в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC4F49766EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48293A4EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края  от 30.12.2021 N 2336) | | | | | | | | | |
| 9.1.1. | Показатель 1 решения задачи 1 подпрограммы 3: протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям, нарастающим итогом на конец года | км | 191,3 | 197,4 | 202,0 | 205,0 | 206,0 | 207,0 | 208,0 |
| (п. 9.1.1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC4F49766EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48293A6EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края  от 30.12.2021 N 2336) | | | | | | | | | |
| 9.2. | Задача 2 подпрограммы 3: обеспечение дорожной инфраструктуры территории города на которых планируется реализация инвестиционных проектов | | | | | | | | |
| (п. 9.2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC4F49766EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48292A6EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края  от 30.12.2021 N 2336) | | | | | | | | | |
| 9.2.1. | Показатель 1 решения задачи 2 подпрограммы 3: количество разрабатываемых проектов на объекты дорожной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов за год | единиц | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| (п. 9.2.1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC4F49766EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48292A8EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края  от 30.12.2021 N 2336) | | | | | | | | | |
| 10. | Цель 4 программы: повышение уровня благоустройства территории города | | | | | | | | |
| (п. 10 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC4F49766EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48291A8EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края  от 30.12.2021 N 2336) | | | | | | | | | |
| 10.1. | Индикатор 1 достижения цели 4 программы: доля жалоб со стороны населения на состояние объектов благоустройства, за год | процент | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 |
| (п. 10.1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC4F49766EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48290A0EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края  от 30.12.2021 N 2336) | | | | | | | | | |
| 11. | Подпрограмма 4 "Организация благоустройства территории города Невинномысска" | | | | | | | | |
| (п. 11 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC4F49766EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48297A0EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края  от 30.12.2021 N 2336) | | | | | | | | | |
| 11.1. | Задача 1 подпрограммы 4: обеспечение реализации мероприятий по благоустройству территории города | | | | | | | | |
| (п. 11.1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC4F49766EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48297A2EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края  от 30.12.2021 N 2336) | | | | | | | | | |
| 11.1.1. | Показатель 1 решения задачи 1 подпрограммы 4: доля исправно функционирующих объектов благоустройства города в их общем количестве, на конец года | процент | 96 | 96,5 | 93,4 | 94,6 | 96,1 | 96,9 | 98,1 |
| (п. 11.1.1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48292A2EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края  от 12.05.2022 N 618) | | | | | | | | | |
| 11.1.2. | Показатель 2 решения задачи 1 подпрограммы 4: количество функционирующих светильников уличного освещения, на конец года | единиц | 8139 | 8139 | 8428 | 8772 | 8772 | 8772 | 8772 |
| 12. | Цель 5 программы: обеспечение устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 12.1. | Индикатор 1 достижения цели 5 программы: уровень износа коммунальной инфраструктуры, % (не более), на конец года | процент | 75,4 | 75,3 | 75,2 | 74,0 | 72,9 | 71,8 | 70,9 |
| 13. | Подпрограмма 5 "Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска" | | | | | | | | |
| 13.1. | Задача 1 подпрограммы 5: повышение надежности коммунальных систем | | | | | | | | |
| 13.1.1 | Показатель 1 решения задачи 1 подпрограммы 5: доля обращений граждан по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры, за год | процент | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
| 13.2. | Задача 2 подпрограммы 5: обеспечение коммунальной инфраструктурой территории города, на которых планируется реализация инвестиционных проектов | | | | | | | | |
| 13.2.1. | Показатель 1 решения задачи 1 подпрограммы 5: количество разработанных проектов на объекты коммунальной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов, на конец года | единиц | - | - | - | 4 | 3 | - | - |
| (п. 13.2.1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48290A3EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края  от 12.05.2022 N 618) | | | | | | | | | |
| 13.2.2. | Показатель 2 решения задачи 2 подпрограммы 5: количество построенных сетей водоснабжения, водоотведения, локально-очистных сетей, теплоснабжения и электроснабжения, на конец года | единиц | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 14. | Цель 6 программы: обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 14.1. | Индикатор 1 достижения цели 7 программы: расход электрической энергии в системах наружного освещения, за год | кВтч | 3566450,00 | 3206915,08 | 3206915,08 | 2134497,00 | 2134497,00 | 2134497,00 | 2134497,00 |
| (п. 14.1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC4F49766EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48296A5EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края  от 30.12.2021 N 2336) | | | | | | | | | |
| 15. | Подпрограмма 7 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска" | | | | | | | | |
| 15.1. | Задача 1 подпрограммы 7: внедрение современных энергосберегающих технологий и оборудования в системах коммунальной инфраструктуры города | | | | | | | | |
| 15.1.1. | Показатель 1 решения задачи 1 подпрограммы 7: доля энергосберегающих ламп в объектах наружного освещения, нарастающим итогом на конец года | процент | 0 | 86,69 | 86,69 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 |
| (п. 15.1.1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC4F49766EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48294A8EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края  от 30.12.2021 N 2336) | | | | | | | | | |

Руководитель управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска

К.Г.МАСЛЕННИКОВА

Приложение 2

к муниципальной программе "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства

города Невинномысска"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации г. Невинномысска Ставропольского края  от 30.12.2021 [N 2336](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC4F49766EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48193A1EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G), от 12.05.2022 [N 618](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48296A4EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм и основных мероприятий | Тип основного мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия | Срок | | Связь с индикаторами достижения целей программы и показателями решения задач подпрограммы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1 программы: улучшение жилищных условий населения города, социальная поддержка населения | | | | | |
| 1.1. | Подпрограмма 1 "Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению города" | - | - | январь 2020 г. | декабрь 2024 г. | [п. 2.1](#P302), [2.2](#P312) приложения 1 |
| 1.1.1. | Задача 1 подпрограммы 1: повышение качественных характеристик муниципального жилищного фонда | | | | | |
| 1.1.1.1. | Основное мероприятие 1 содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска | обеспечение выполнения функций органом местного самоуправления, главным распорядителем средств бюджета города | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (далее - УЖКХ) | январь 2020 г. | декабрь 2024 г. | [п. 3.1.1](#P350) приложения 1 |
| 1.1.2. | Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение оказания услуг социальной помощи населению | | | | | |
| 1.1.2.1. | Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению | обеспечение выполнения функций органом местного самоуправления, главным распорядителем средств бюджета города | УЖКХ | январь 2020 г. | декабрь 2024 г. | [п. 3.2.1](#P362) приложения 1 |
| 1.2. | Подпрограмма 8: "Обеспечение жильем молодых семей" | - | - | январь 2020 г. | декабрь 2024 г. | [п. 2.3](#P322) приложения 1 |
| 1.2.1. | Задача 1 подпрограммы 8: оказание поддержки молодым семьям в решении их жилищных проблем | | | | | |
| 1.2.1.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей | обеспечение выполнения функций органом местного самоуправления, главным распорядителем средств бюджета города | УЖКХ | январь 2020 г. | декабрь 2024 г. | [п. 4.1.1](#P378) приложения 1 |
| 1.3. | Подпрограмма 9: "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске" | - | - | декабрь 2020 г. | декабрь 2022 г. | [п. 2.4](#P334) приложения 1 |
| (п. 1.3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48296A5EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края  от 12.05.2022 N 618) | | | | | | |
| 1.3.1. | Задача 1 подпрограммы 9: сокращение непригодного жилья | | | | | |
| 1.3.1.1. | Основное мероприятие F3: Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | обеспечение выполнения функций органом местного самоуправления, главным распорядителем средств бюджета города | УЖКХ | декабрь 2020 г. | декабрь 2022 г. | [п. 5.1.1](#P394) приложения 1 |
| (п. 1.3.1.1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48294A0EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского  края от 12.05.2022 N 618) | | | | | | |
| 2. | Цель 2 программы: обеспечение экологической безопасности населения города | | | | | |
| 2.1. | Подпрограмма 2 "Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске" | - | - | январь 2020 г. | декабрь 2024 г. | п. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 приложения 1 |
| 2.1.1. | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня экологической безопасности населения города | | | | | |
| 2.1.1.1. | Основное мероприятие 1: мероприятие в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов | обеспечение выполнения функций органом местного самоуправления, главным распорядителем средств бюджета города | УЖКХ | январь 2020 г. | декабрь 2024 г. | [п. 7.1.1](#P442) приложения 1 |
| 2.1.1.2. | Основное мероприятие 2: озеленение | обеспечение выполнения функций органом местного самоуправления, главным распорядителем средств бюджета города | УЖКХ | март 2020 г. | ноябрь 2024 г. | [п. 7.1.1](#P442) приложения 1 |
| 2.1.1.3. | Основное мероприятие 3: санитарно-эпидемиологические мероприятия в городе Невинномысске | обеспечение выполнения функций органом местного самоуправления, главным распорядителем средств бюджета города | УЖКХ | январь 2020 г. | декабрь 2024 г. | [п. 7.1.2](#P452), [7.1.3](#P462), [7.1.4](#P472) приложения 1 |
| 2.1.1.4. | Основное мероприятие G2: Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | обеспечение выполнения функций органом местного самоуправления, главным распорядителем средств бюджета города | УЖКХ | ноябрь 2021 г. | декабрь 2024 г. | [п. 7.1.5](#P482) приложения 1 |
| 2.1.2. | Задача 2 подпрограммы 2: привлечение хозяйствующих субъектов к реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды | | | | | |
| 2.1.2.1. | Основное мероприятие 4: охрана атмосферного воздуха | осуществление основных мероприятий участниками реализации программы | ООО "Ставропольский бройлер" филиал "Мясоптицекомбинат Невинномысский" (по согласованию), филиал "Невинномысская ГРЭС" ПАО "Энел Россия" (по согласованию) | январь 2020 г. | декабрь 2022 г. | [п. 7.2.2](#P504) приложения 1 |
| (п. 2.1.2.1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC4F49766EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48193A2EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского  края от 30.12.2021 N 2336) | | | | | | |
| 2.1.2.2. | Основное мероприятие 5: мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты | осуществление основных мероприятий участниками реализации программы | АО "Арнест" (по согласованию);  АО "Невинномысский Азот" (по согласованию) | январь 2020 г. | декабрь 2022 г. | [п. 7.2.3](#P514) приложения 1 |
| 2.1.2.3. | Основное мероприятие 6: совершенствование системы обращения с отходами | осуществление основных мероприятий участниками реализации программы | филиал ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" Невинномысское ЛПУМГ (по согласованию);  АО "Арнест" (по согласованию);  ООО "НМЭЗ" (по согласованию);  АО "Невинномысский Азот" (по согласованию);  филиал "Невинномысская ГРЭС" ПАО "Энел Россия" (по согласованию) | январь 2020 г. | декабрь 2022 г. | [п. 7.2.4](#P524) приложения 1 |
| 2.1.2.4. | Основное мероприятие 7: мониторинг в сфере охраны окружающей среды | осуществление основных мероприятий участниками реализации программы | филиал ООО "Газпромтрансгаз Ставрополь" Невинномысское ЛПУМГ (по согласованию);  АО "Арнест" (по согласованию);  филиал "Невинномысская ГРЭС" ПАО "Энел Россия" (по согласованию);  АО "Невинномысский Азот" (по согласованию) | январь 2020 г. | декабрь 2022 г. | [п. 7.2.5](#P534) приложения 1 |
| 2.1.2.5. | Основное мероприятие 8: посадка деревьев | осуществление основных мероприятий участниками реализации программы | ООО "НМЭЗ" (по согласованию) | январь 2020 г. | декабрь 2022 г. | [п. 7.2.1](#P494) приложения 1 |
| 2.1.2.6. | Основное мероприятие 9: экологическое просвещение и повышение уровня экологической культуры населения города | осуществление основных мероприятий участниками реализации программы | филиал ПАО "РусГидро" "Каскад Кубанских ГЭС" (по согласованию);  ООО "НМЭЗ" (по согласованию) | январь 2020 г. | декабрь 2022 г. | [п. 7.2.6](#P544) приложения 1 |
| 3. | Цель 3 программы: развитие современной транспортной инфраструктуры города | | | | | |
| 3.1. | Подпрограмма 3 "Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска" | - | - | январь 2020 г. | декабрь 2024 г. | [п. 8.1](#P556) приложения 1 |
| 3.1.1. | Задача 1 подпрограммы 3: повышение качества и технической оснащенности дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий | | | | | |
| 3.1.1.1. | Основное мероприятие 1: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска | обеспечение выполнения функций органом местного самоуправления, главным распорядителем средств бюджета города | УЖКХ | январь 2020 г. | декабрь 2021 г. | [п. 9.1.1](#P576) приложения 1 |
| (п. 3.1.1.1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F4829BA5EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского  края от 12.05.2022 N 618) | | | | | | |
| 3.1.1.2. | Основное мероприятие 2: содержание дорог | обеспечение выполнения функций органом местного самоуправления, главным распорядителем средств бюджета города | УЖКХ | январь 2020 г. | декабрь 2024 г. | [п. 9.1.1](#P576) приложения 1 |
| 3.1.1.3. | Основное мероприятие 3: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска | обеспечение выполнения функций органом местного самоуправления, главным распорядителем средств бюджета города | УЖКХ | январь 2020 г. | декабрь 2024 г. | [п. 9.1.1](#P576) приложения 1 |
| 3.1.1.4. | Основное мероприятие 4: реконструкция объекта "Путепровод по улице Гагарина через железную дорогу в городе Невинномысске" | обеспечение выполнения функций органом местного самоуправления, главным распорядителем средств бюджета города | УЖКХ | январь 2020 г. | декабрь 2021 г. | [п. 9.1.1](#P576) приложения 1 |
| 3.1.1.5. | Основное мероприятие 6: строительство объекта "Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская" | обеспечение выполнения функций органом местного самоуправления, главным распорядителем средств бюджета города | УЖКХ | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | [п. 9.1.1](#P576) приложения 1 |
| 3.1.1.6. | Основное мероприятие 7: строительство объекта "Подъездная автомобильная дорога для объекта "Оптово-распределительный центр "Невинномысск" в городе Невинномысске Ставропольского края" | обеспечение выполнения функций органом местного самоуправления, главным распорядителем средств бюджета города | УЖКХ | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | [п. 9.1.1](#P576) приложения 1 |
| 3.1.2. | Задача 2 подпрограммы 3: обеспечение дорожной инфраструктуры территории города, на которых планируется реализация инвестиционных проектов | | | | | |
| 3.1.2.1. | Основное мероприятие 5: проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования N 51 "К" станции Невинномысская | обеспечение выполнения функций органом местного самоуправления, главным распорядителем средств бюджета города | УЖКХ | январь 2020 г. | декабрь 2022 г. | [п. 9.2.1](#P592) приложения 1 |
| 4. | Цель 4: повышение уровня благоустройства территории города | | | | | |
| 4.1. | Подпрограмма 4 "Организация благоустройства территории города Невинномысска" | - | - | январь 2020 г. | декабрь 2024 г. | [п. 10.1](#P608) приложения 1 |
| 4.1.1. | Задача 1 подпрограммы 4: обеспечение реализации мероприятий по благоустройству территории города | | | | | |
| 4.1.1.1. | Основное мероприятие 1: организация освещения улиц | оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) учреждениями города по группам услуг (работ) | УЖКХ | январь 2020 г. | декабрь 2024 г. | [п. 11.1.2](#P640) приложения 1 |
| 4.1.1.2. | Основное мероприятие 2: содержание и ремонт объектов благоустройства | обеспечение выполнения функций органом местного самоуправления, главным распорядителем средств бюджета города | УЖКХ | январь 2020 г. | декабрь 2024 г. | [п. 11.1.1](#P628) приложения 1 |
| 4.1.1.3. | Основное мероприятие 3: благоустройство прилегающей территории к МБУК "КДЦ "РОДИНА", г. Невинномысск, ул. Ленина, 85В | обеспечение выполнения функций органом местного самоуправления, главным распорядителем средств бюджета города | УЖКХ | январь 2020 г. | апрель 2022 г. | [п. 11.1.1](#P628) приложения 1 |
| (п. 4.1.1.3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48193A0EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского  края от 12.05.2022 N 618) | | | | | | |
| 4.1.1.4. | Основное мероприятие 4: обустройство спортивной площадки по переулку Мельничному в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах | обеспечение выполнения функций органом местного самоуправления, главным распорядителем средств бюджета города | УЖКХ | май 2021 г. | декабрь 2022 г. | [п. 11.1.1](#P628) приложения |
| (п. 4.1.1.4 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48192A5EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского  края от 12.05.2022 N 618) | | | | | | |
| 4.1.1.5. | Основное мероприятие 5: Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | обеспечение выполнения функций органом местного самоуправления, главным распорядителем средств бюджета города | УЖКХ | январь 2022 г. | декабрь 2022 г. | [п. 11.1.1](#P628) приложения |
| 5. | Цель программы 5: обеспечение устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры | | | | | |
| 5.1. | Подпрограмма 5 "Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска" | - | - | январь 2020 г. | декабрь 2024 г. | [п. 12.1](#P652) приложения 1 |
| 5.1.1. | Задача 1 подпрограммы 5: повышение надежности коммунальных систем города | | | | | |
| 5.1.1.1. | Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунального хозяйства | обеспечение выполнения функций органом местного самоуправления, главным распорядителем средств бюджета города | УЖКХ | январь 2020 г. | декабрь 2024 г. | [п. 13.1.1](#P666) приложения 1 |
| 5.1.2. | Задача 2 подпрограммы 5: обеспечение коммунальной инфраструктуры территории города, на которых планируется реализация инвестиционных проектов | | | | | |
| 5.1.2.1. | Основное мероприятие 2: проектирование объекта "Региональный индустриальный парк "Невинномысск" (II очередь) | обеспечение выполнения функций органом местного самоуправления, главным распорядителем средств бюджета города | УЖКХ | январь 2020 г. | декабрь 2022 г. | [п. 13.2.1](#P678) приложения 1 |
| (п. 5.1.2.1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48191A2EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского  края от 12.05.2022 N 618) | | | | | | |
| 5.1.2.2. | Основное мероприятие 3: строительство подводящих сетей водоснабжения, водоотведения, локально-очистных сетей, теплоснабжения и электроснабжения для реализации инвестиционных сетей | обеспечение выполнения функций органом местного самоуправления, главным распорядителем средств бюджета города | УЖКХ | январь 2020 г. | декабрь 2020 г. | [п. 13.2.2](#P690) приложения 1 |
| 6. | Цель 6 программы: обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры города | | | | | |
| 6.1. | Подпрограмма 7: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска" | - | - | январь 2020 г. | декабрь 2024 г. | [п. 14.1](#P702) приложения 1 |
| 6.1.1. | Задача 1 подпрограммы 7: внедрение современных энергосберегающих технологий и оборудования в системах коммунальной инфраструктуры города | | | | | |
| 6.1.1.1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области энергосбережения | обеспечение выполнения функций органом местного самоуправления, главным распорядителем средств бюджета города | УЖКХ | январь 2020 г. | декабрь 2024 г. | [п. 15.1.1](#P718) приложения 1 |

Руководитель управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска

К.Г.МАСЛЕННИКОВА

Приложение 3

к муниципальной программе "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства

города Невинномысска"

ОБЪЕМЫ

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48190A7EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края  от 12.05.2022 N 618) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, ВЦП | Источники финансового обеспечения по ответственным исполнителям, соисполнителям и другим участникам программы, подпрограмм | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска" | всего | 1850544,16 | 1227965,40 | 308951,12 | 182499,20 | 167651,73 |
| средства федерального бюджета | - | 7690,86 | 3508,08 | 3744,99 | 3809,74 |
| государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 27875,61 | 25941,54 | 2979,82 | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | 909726,88 | 582357,65 | 91974,34 | 2431,22 | 2434,62 |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 175678,92 | 209541,44 | 191577,34 | 171322,99 | 156407,37 |
| управлению жилищно-коммунального хозяйства (далее соответственно - управление ЖКХ) | 175678,92 | 209541,44 | 191577,34 | 171322,99 | 156407,37 |
| средства внебюджетных источников, в том числе предусмотренные: | 737262,75 | 402433,91 | 18911,54 | 5000,00 | 5000,00 |
| АО "Арнест" (по согласованию) | 5648,00 | 5648,00 | 5648,00 | - | - |
| филиалу "Невинномысская ГРЭС" ПАО "Энел Россия" (по согласованию) | 183534,75 | 128365,91 | 900,54 | - | - |
| АО "Невинномысский Азот" (по согласованию) | 522675,00 | 243350,00 | 2293,00 | - | - |
| филиалу ПАО "РусГидро" - Каскад Кубанских ГЭС (по согласованию) | 160,00 | 160,00 | 160,00 | - | - |
| филиалу ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" Невинномысское ЛПУМГ (по согласованию) | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | - | - |
| ООО "Ставропольский бройлер" филиал "Мясоптицекомбинат Невинномысский" (по согласованию) | 18000,00 | 18000,00 | 3000,00 | - | - |
| ООО "Невинномысский маслоэкстракционный завод" (по согласованию) | 445,00 | 110,00 | 110,00 | - | - |
| собственные средства молодых семей | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 2. | Подпрограмма 1 "Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению города" | всего | 2847,69 | 3175,30 | 2561,44 | 1555,03 | 1555,03 |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - |  |
| государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | - | 1006,41 | 1006,41 | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - |  |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 2847,69 | 2168,89 | 1555,03 | 1555,03 | 1555,03 |
| управлению ЖКХ | 2847,69 | 2168,89 | 1555,03 | 1555,03 | 1555,03 |
| средства внебюджетных источников | - | - | - | - |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска | всего | 2836,29 | 3163,05 | 2548,59 | 1542,18 | 1542,18 |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | - | 1006,41 | 1006,41 | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - | - |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 2836,29 | 2156,64 | 1542,18 | 1542,18 | 1542,18 |
| управлению ЖКХ | 2836,29 | 2156,64 | 1542,18 | 1542,18 | 1542,18 |
| средства внебюджетных источников | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению | всего | 11,40 | 12,25 | 12,85 | 12,85 | 12,85 |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - |  |
| средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - |  |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 11,40 | 12,25 | 12,85 | 12,85 | 12,85 |
| управлению ЖКХ | 11,40 | 12,25 | 12,85 | 12,85 | 12,85 |
| средства внебюджетных источников | - | - | - | - |  |
| 3. | Подпрограмма 2: "Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске" | всего | 748304,09 | 423063,23 | 34437,42 | 17293,14 | 17509,93 |
| средства федерального бюджета | - | 1494,53 | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | 2651,24 | 2886,02 | 3510,74 | 2234,11 | 2234,11 |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 13390,10 | 21248,77 | 17015,14 | 15059,03 | 15275,82 |
| управлению ЖКХ | 13390,10 | 21248,77 | 17015,14 | 15059,03 | 15275,82 |
| средства внебюджетных источников, в том числе предусмотренные: | 732262,75 | 397433,91 | 13911,54 | - | - |
| участнику: АО "Арнест" (по согласованию) | 5648,00 | 5648,00 | 5648,00 | - | - |
| участнику: филиалу "Невинномысская ГРЭС" ПАО "Энел Россия" (по согласованию) | 183534,75 | 128365,91 | 900,54 | - | - |
| участнику: АО "Невинномысский Азот" (по согласованию) | 522675,00 | 243350,00 | 2293,00 | - | - |
| участнику: филиалу ПАО "РусГидро" - Каскад Кубанских ГЭС (по согласованию) | 160,00 | 160,00 | 160,00 | - | - |
| участнику: филиалу ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" Невинномысское ЛПУМГ (по согласованию) | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | - | - |
| участнику: филиал Мясоптицекомбинат "Невинномысский" (по согласованию) | 18000,00 | 18000,00 | 3000,00 | - | - |
| участнику: ООО "Невинномысский маслоэкстракционный завод" (по согласованию) | 445,00 | 110,00 | 110,00 | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов | всего | 568,56 | 599,59 | 638,26 | 620,39 | 606,35 |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - | - |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 568,56 | 599,59 | 638,26 | 620,39 | 606,35 |
| управлению ЖКХ | 568,56 | 599,59 | 638,26 | 620,39 | 606,35 |
| средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: озеленение | всего | 11044,02 | 14762,26 | 13939,10 | 12701,70 | 12969,10 |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - |  |
| средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - |  |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 11044,02 | 14762,26 | 13939,10 | 12701,70 | 12969,10 |
| управлению ЖКХ | 11044,02 | 14762,26 | 13939,10 | 12701,70 | 12969,10 |
| средства внебюджетных источников | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: санитарно-эпидемиологические мероприятия в городе Невинномысске | всего | 4428,76 | 8757,84 | 5948,52 | 3971,05 | 3934,48 |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - |  |
| средства бюджета Ставропольского края | 2651,24 | 2872,43 | 3510,74 | 2234,11 | 2234,11 |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 1777,52 | 5885,41 | 1828,36 | 1736,94 | 1700,37 |
| управлению ЖКХ | 1777,52 | 5885,41 | 2437,78 | 1736,94 | 1700,37 |
| средства внебюджетных источников | - | - | - | - |  |
| 3.3.' | Основное мероприятие G2: Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | всего | - | 1509,63 | - | - | - |
| средства федерального бюджета | - | 1494,53 | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | - | 13,59 | - | - | - |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | - | 1,51 | - | - | - |
| управлению ЖКХ | - | 1,51 | - | - | - |
| средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Основное мероприятие 4: охрана атмосферного воздуха | всего | 27000,00 | 25000,00 | 3000,00 | - | - |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - | - |
| средства бюджета города | - | - | - | - | - |
| средства внебюджетных источников, в том числе предусмотренные: | 27000,00 | 25000,00 | 3000,00 | - | - |
| ответственному исполнителю: ООО "Ставропольский бройлер" филиал "Мясоптицекомбинат Невинномысский" (по согласованию) | 18000,00 | 18000,00 | 3000,00 | - | - |
| ответственному исполнителю: "Невинномысская ГРЭС" ПАО "Энел Россия" (по согласованию) | 9000,00 | 7000,00 | 0,00 | - | - |
| 3.5. | Основное мероприятие 5: мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты | всего | 327023,00 | 247698,00 | 4641,00 | - | - |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - | - |
| средства бюджета города | - | - | - | - | - |
| средства внебюджетных источников, в том числе предусмотренные: | 327023,00 | 247698,00 | 4641,00 | - | - |
| ответственному исполнителю: АО "Арнест" (по согласованию) | 4348,00 | 4348,00 | 4348,00 | - | - |
| ответственному исполнителю: АО "Невинномысский Азот" (по согласованию) | 322675,00 | 243350,00 | 293,00 | - | - |
| 3.6. | Основное мероприятие 6: совершенствование системы обращения с отходами | всего | 375653,79 | 122128,08 | 1638,40 | - | - |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - | - |
| средства бюджета города | - | - | - | - | - |
| средства внебюджетных источников, в том числе предусмотренные: | 375653,79 | 122128,08 | 1638,40 | - | - |
| ответственному исполнителю: филиалу ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" Невинномысское ЛПУМГ (по согласованию) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | - | - |
| ответственному исполнителю: АО "Арнест" (по согласованию) | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | - | - |
| ответственному исполнителю: "Невинномысская ГРЭС" ПАО "Энел Россия" (по согласованию) | 173948,79 | 120758,08 | 268,40 | - | - |
| ответственному исполнителю: АО "Невинномысский Азот" (по согласованию) | 200000,00 | - | - | - | - |
| ответственному исполнителю: ООО "Невинномысский маслоэкстракционный завод" (по согласованию) | 405,00 | 70,00 | 70,00 | - | - |
| 3.7. | Основное мероприятие 7: мониторинг в сфере охраны окружающей среды | всего | 2385,96 | 2407,83 | 4432,14 | - | - |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - | - |
| средства бюджета города | - | - | - | - | - |
| средства внебюджетных источников, в том числе предусмотренные: | 2385,96 | 2407,83 | 4432,14 | - | - |
| ответственному исполнителю: филиалу ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" Невинномысское ЛПУМГ (по согласованию) | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | - | - |
| ответственному исполнителю: филиалу "Невинномысская ГРЭС" ПАО "Энел Россия" (по согласованию) | 585,96 | 607,83 | 632,14 | - | - |
| ответственному исполнителю: АО "Невинномысский Азот" (по согласованию) | - | - | 2000,00 | - | - |
| ответственному исполнителю: АО "Арнест" (по согласованию) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | - | - |
| 3.8. | Основное мероприятие 8: посадка деревьев | всего | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - | - |
| средства бюджета города | - | - | - | - | - |
| средства внебюджетных источников, в том числе предусмотренные: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - |
| ответственному исполнителю: ООО "Невинномысский маслоэкстракционный завод" (по согласованию) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - |
| 3.9. | Основное мероприятие 9: экологическое просвещение и повышение уровня экологической культуры населения города | всего | 190,00 | 190,00 | 190,00 | - | - |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - | - |
| средства бюджета города | - | - | - | - | - |
| средства внебюджетных источников, в том числе предусмотренные: | 190,00 | 190,00 | 190,00 | - | - |
| ответственному исполнителю: филиалу ПАО "РусГидро" - Каскад Кубанских ГЭС (по согласованию) | 160,00 | 160,00 | 160,00 | - | - |
| ответственному исполнителю: ООО "Невинномысский маслоэкстракционный завод" (по согласованию) | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - | - |
| 4. | Подпрограмма 3 "Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска" | всего | 719599,59 | 561768,98 | 58571,87 | 45689,62 | 33770,72 |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | 663337,91 | 499103,76 | 5940,00 | - |  |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 56261,68 | 62665,22 | 52631,87 | 45689,62 | 33770,72 |
| управлению ЖКХ | 56261,68 | 62665,22 | 52631,87 | 45689,62 | 33770,72 |
| средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска | всего | 194577,82 | 52493,54 | - | - | - |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | 182262,43 | 49298,86 | - | - | - |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 12315,40 | 3194,68 | - | - | - |
| управлению ЖКХ | 12315,40 | 3194,68 | - | - | - |
| средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: содержание дорог | всего | 32877,93 | 47795,04 | 45439,85 | 38810,23 | 26891,33 |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - | - |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 32877,93 | 47795,04 | 45439,85 | 38810,23 | 26891,33 |
| управлению ЖКХ | 32877,93 | 47795,04 | 45439,85 | 38810,23 | 26891,33 |
| средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Основное мероприятие 3: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска | всего | 6362,06 | 6879,39 | 6879,39 | 6879,39 | 6879,39 |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - | - |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 6362,06 | 6879,39 | 6879,39 | 6879,39 | 6879,39 |
| управлению ЖКХ | 6362,06 | 6879,39 | 6879,39 | 6879,39 | 6879,39 |
| средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Основное мероприятие 4: реконструкция объекта "Путепровод по улице Гагарина через железную дорогу в городе Невинномысске" | всего | 303030,30 | 372219,11 | - | - | - |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | 300000,00 | 368496,92 | - | - | - |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 3030,30 | 3722,19 | - | - | - |
| управлению ЖКХ | 3030,30 | 3722,19 | - | - | - |
| средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Основное мероприятие 5: проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования N 51 "К" станции Невинномысская | всего | 6252,63 | 6252,63 | 6252,63 | - | - |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | 5940,00 | 5940,00 | 5940,00 | - | - |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 312,63 | 312,63 | 312,63 | - | - |
| управлению ЖКХ | 312,63 | 312,63 | 312,63 | - | - |
| средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Основное мероприятие 6: строительство объекта "Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская" | всего | 81129,71 | - | - | - | - |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | 80720,04 | - | - | - | - |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 409,67 | - | - | - | - |
| управлению ЖКХ | 409,67 | - | - | - | - |
| средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Основное мероприятие 7: строительство объекта "Подъездная автомобильная дорога для объекта "Оптово-распределительный центр "Невинномысск" в городе Невинномысске Ставропольского края" | всего | 95369,13 | 76129,27 | - | - | - |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | 94415,44 | 75367,98 | - | - | - |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 953,69 | 761,29 | - | - | - |
| управлению ЖКХ | 953,69 | 761,29 | - | - | - |
| средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 5. | Подпрограмма 4 "Организация благоустройства территории города Невинномысска" | всего | 78059,77 | 99243,00 | 86499,05 | 54675,85 | 52411,70 |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | 24457,23 | 30832,94 | 24882,22 | - | - |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 53602,54 | 68410,06 | 61616,83 | 54675,85 | 52411,70 |
| управлению ЖКХ | 53602,54 | 68410,06 | 61616,83 | 54675,85 | 52411,70 |
| средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 5.1. | Основное мероприятие 1: организация освещения улиц | всего | 24609,87 | 26972,86 | 27950,74 | 26832,71 | 25854,43 |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - | - |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 24609,87 | 26972,86 | 27950,74 | 26832,71 | 25854,43 |
| управлению ЖКХ | 24609,87 | 26972,86 | 27950,74 | 26832,71 | 25854,43 |
| средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Основное мероприятие 2: содержание и ремонт объектов благоустройства | всего | 27154,52 | 32140,40 | 29699,10 | 27843,14 | 26557,27 |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - | - |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 27154,52 | 32140,40 | 29699,10 | 27843,14 | 26557,27 |
| управлению ЖКХ | 27154,52 | 32140,40 | 29699,10 | 27843,14 | 26557,27 |
| средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Основное мероприятие 3: благоустройство прилегающей территории к МБУК "КДЦ "РОДИНА", г. Невинномысск, ул. Ленина, 85В | всего | 26295,38 | 28354,94 | 26369,77 | - | - |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | 24457,23 | 26376,69 | 24490,79 | - | - |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 1838,15 | 1978,25 | 1878,98 | - | - |
| управлению ЖКХ | 1838,15 | 1978,25 | 1878,98 | - | - |
| средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 5.4. | Основное мероприятие 4: обустройство спортивной площадки по переулку Мельничному в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах | всего | - | 11774,80 | 1051,01 | - | - |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | - | 4456,25 | 391,43 | - | - |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | - | 7318,55 | 659,58 | - | - |
| управлению ЖКХ | - | 7318,55 | 659,58 | - | - |
| средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 5.5. | Основное мероприятие 5: реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | всего | - | - | 1428,43 | - | - |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - | - |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | - | - | 1428,43 | - | - |
| управлению ЖКХ | - | - | 1428,43 | - | - |
| средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 6. | Подпрограмма 5 "Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска" | всего | 176128,73 | 46627,81 | 20996,27 | 1039,19 | 994,29 |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | 171559,00 | 42509,14 | 18824,48 | - | - |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 4569,73 | 4118,67 | 2171,79 | 1039,19 | 994,29 |
| управлению ЖКХ | 4569,73 | 4118,67 | 2171,79 | 1039,19 | 994,29 |
| средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 6.1. | Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунального хозяйства | всего | 745,99 | 1881,35 | 1181,03 | 1039,19 | 994,29 |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - | - |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 745,99 | 1881,35 | 1181,03 | 1039,19 | 994,29 |
| управлению ЖКХ | 745,99 | 1881,35 | 1181,03 | 1039,19 | 994,29 |
| средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Основное мероприятие 2: проектирование объекта "Региональный индустриальный парк "Невинномысск" (II очередь) | всего | 51747,74 | 44746,46 | 19815,24 | - | - |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | 49160,35 | 42509,14 | 18824,48 | - | - |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 2587,39 | 2237,32 | 990,76 | - | - |
| управлению ЖКХ | 2587,39 | 2237,32 | 990,76 | - | - |
| средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 6.3. | Основное мероприятие 3: строительство подводящих сетей водоснабжения, водоотведения, локально-очистных сетей, теплоснабжения и электроснабжения для реализации инвестиционных проектов | всего | 123635,00 | - | - | - | - |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | 122398,65 | - | - | - | - |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | - | - | - | - | - |
| управлению ЖКХ | 1236,35 | - | - | - | - |
| средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 7. | Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска" | всего | 23219,10 | 22966,41 | 23315,73 | 22020,21 | 21112,16 |
| средства федерального бюджета | - | 302,40 | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - | - |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 23219,10 | 22664,01 | 23315,73 | 22020,21 | 21112,16 |
| управлению ЖКХ | 23219,10 | 22664,01 | 23315,73 | 22020,21 | 21112,16 |
| средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 7.1. | Основное мероприятие 1: расходы за счет средств бюджета города на содержание центрального аппарата | всего | 23219,10 | 22966,41 | 23315,73 | 22020,21 | 21112,16 |
| средства федерального бюджета | - | 302,40 | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - | - |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 23219,10 | 22664,01 | 23315,73 | 22020,21 | 21112,16 |
| управлению ЖКХ | 23219,10 | 22664,01 | 23315,73 | 22020,21 | 21112,16 |
| средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 8. | Подпрограмма 7: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска" | всего | 19534,72 | 27845,70 | 31076,58 | 31076,58 | 31076,58 |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - | - |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 19534,72 | 27845,70 | 31076,58 | 31076,58 | 31076,58 |
| управлению ЖКХ | 19534,72 | 27845,70 | 31076,58 | 31076,58 | 31076,58 |
| средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 8.1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области энергосбережения | всего | 19534,72 | 27845,70 | 31076,58 | 31076,58 | 31076,58 |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | - | - | - | - | - |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 19534,72 | 27845,70 | 31076,58 | 31076,58 | 31076,58 |
| управлению ЖКХ | 19534,72 | 27845,70 | 31076,58 | 31076,58 | 31076,58 |
| средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 9. | Подпрограмма 8: "Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске" | всего | 48206,51 | 11601,19 | 48684,37 | 9149,58 | 9221,32 |
| средства федерального бюджета | - | 5893,93 | 3508,08 | 3744,99 | 3809,74 |
| средства бюджета Ставропольского края | 41046,18 | 377,20 | 37992,07 | 197,11 | 200,51 |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 2160,33 | 330,06 | 2184,22 | 207,48 | 211,07 |
| управлению ЖКХ | 2160,33 | 330,06 | 2184,22 | 207,48 | 211,07 |
| средства внебюджетных источников, в том числе предусмотренные: | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| собственные средства молодых семей | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 9.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей | всего | 48206,51 | 11601,19 | 48684,37 | 9149,58 | 9221,32 |
| средства федерального бюджета | - | 5893,93 | 3508,08 | 3744,99 | 3809,74 |
| средства бюджета Ставропольского края | 41046,18 | 377,20 | 37992,07 | 197,11 | 200,51 |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 2160,33 | 330,06 | 2184,22 | 207,48 | 211,07 |
| управлению ЖКХ | 2160,33 | 330,06 | 2184,22 | 207,48 | 211,07 |
| средства внебюджетных источников, в том числе предусмотренные: | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| собственные средства молодых семей | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 10. | Подпрограмма 9: "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске" | всего | 34643,96 | 31673,78 | 2808,39 | - | - |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 27875,61 | 24935,13 | 1973,41 | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | 6675,32 | 6648,59 | 824,83 | - | - |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 93,03 | 90,06 | 10,15 | - | - |
| управлению ЖКХ | 93,03 | 90,06 | 10,15 | - | - |
| средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |
| 10.1. | Основное мероприятие F3: Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | всего | 34643,96 | 31673,78 | 2808,39 | - | - |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 27875,61 | 24935,13 | 1973,41 | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | 6675,32 | 6648,59 | 824,83 | - | - |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 93,03 | 90,06 | 10,15 | - | - |
| управлению ЖКХ | 93,03 | 90,06 | 10,15 | - | - |
| средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - |

Руководитель управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска

К.Г.МАСЛЕННИКОВА

Приложение 4

к муниципальной программе "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства

города Невинномысска"

ОБЪЕМЫ

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА"

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48190A8EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края  от 12.05.2022 N 618) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия,  мероприятия, ВЦП, отдельного мероприятия | Целевая статья расходов | | | | Ответственный исполнитель соисполнитель,  исполнитель, заказчик | Расходы по годам | | | | |
| программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска" | - | - | - | - | всего | 175678,92 | 209541,44 | 191577,34 | 171322,99 | 156407,37 |
| управление жилищно-коммунального хозяйства (далее - управление ЖКХ) | 175678,92 | 209541,44 | 191577,34 | 171322,99 | 156407,37 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 "Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению города" | 05 | 1 | - | - | всего | 2847,69 | 2168,89 | 1555,03 | 1555,03 | 1555,03 |
| управление ЖКХ | 2847,69 | 2168,89 | 1555,03 | 1555,03 | 1555,03 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1: содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска | 05 | 1 | 01 | 20010 20550 | всего | 2836,29 | 2156,64 | 1542,18 | 1542,18 | 1542,18 |
| управление ЖКХ | 2836,29 | 2156,64 | 1542,18 | 1542,18 | 1542,18 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению | 05 | 1 | 02 | 80150 | всего | 11,40 | 12,25 | 12,85 | 12,85 | 12,85 |
| управление ЖКХ | 11,40 | 12,25 | 12,85 | 12,85 | 12,85 |
| 1.2. | Подпрограмма 2: "Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске" | 05 | 2 | - | - | всего | 13390,10 | 21248,77 | 17015,14 | 15059,03 | 15275,82 |
| управление ЖКХ | 13390,10 | 21248,77 | 17015,14 | 15059,03 | 15275,82 |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов | 05 | 2 | 01 | 20410 | всего | 568,56 | 599,59 | 638,26 | 620,39 | 606,35 |
| управление ЖКХ | 568,56 | 599,59 | 638,26 | 620,39 | 606,35 |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 2: озеленение | 05 | 2 | 02 | 11010  20420 | всего | 11044,02 | 14762,26 | 13939,10 | 12701,70 | 12969,10 |
| управление ЖКХ | 11044,02 | 14762,26 | 13939,10 | 12701,70 | 12969,10 |
| 1.2.3. | Основное мероприятие 3: санитарно-эпидемиологические мероприятия в городе Невинномысске | 05 | 2 | 03 | 20520 | всего | 1777,52 | 5885,41 | 2437,78 | 1736,94 | 1700,37 |
| управление ЖКХ | 1777,52 | 5885,41 | 2437,78 | 1736,94 | 1700,37 |
| 1.2.4. | Основное мероприятие G2: Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | 05 | 2 | G2 | 52690 | всего | - | 1,51 | - | - | - |
| управление ЖКХ | - | 1,51 | - | - | - |
| 1.3. | Подпрограмма 3 "Развитие дорожной  инфраструктуры города Невинномысска" | 05 | 3 | - | - | всего | 56261,68 | 62665,22 | 52631,87 | 45689,62 | 33770,72 |
| управление ЖКХ | 56261,68 | 62665,22 | 52631,87 | 45689,62 | 33770,72 |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 1: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска | 05 | 3 | 01 | S7830  20670  S8660 | всего | 12315,40 | 3194,68 | - | - | - |
| управление ЖКХ | 12315,40 | 3194,68 | - | - | - |
| 1.3.2. | Основное мероприятие 2: содержание дорог | 05 | 3 | 02 | 20330 | всего | 32877,93 | 47795,04 | 45439,85 | 38810,23 | 26891,33 |
| управление ЖКХ | 32877,93 | 47795,04 | 45439,85 | 38810,23 | 26891,33 |
| 1.3.3. | Основное мероприятие 3: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска | 05 | 3 | 03 | 20530 | всего | 6362,06 | 6879,39 | 6879,39 | 6879,39 | 6879,39 |
| управление ЖКХ | 6362,06 | 6879,39 | 6879,39 | 6879,39 | 6879,39 |
| 1.3.4. | Основное мероприятие 4: реконструкция объекта "Путепровод по улице Гагарина через железную дорогу в городе Невинномысске" | 05 | 3 | 04 | S6490  S649Ж | всего | 3030,30 | 3722,19 | - | - | - |
| управление ЖКХ | 3030,30 | 3722,19 | - | - | - |
| 1.3.5. | Основное мероприятие 5: проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования N 51 "К" станции Невинномысская | 05 | 3 | 05 | S7570  S7571 | всего | 312,63 | 312,63 | 312,63 | - | - |
| управление ЖКХ | 312,63 | 312,63 | 312,63 | - | - |
| 1.3.6. | Основное мероприятие 6: строительство объекта "Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от  ул. Степная и  ул. Партизанская" | 05 | 3 | 06 | S6490  S6492 | всего | 409,67 | - | - | - | - |
| управление ЖКХ | 409,67 | - | - | - | - |
| 1.3.7. | Основное мероприятие 7: строительство объекта "Подъездная автомобильная дорога для объекта  "Оптово-распределительный центр  "Невинномысск" в городе Невинномысске Ставропольского края" | 05 | 3 | 07 | S6490  S649Н | всего | 953,69 | 761,29 | - | - | - |
| управление ЖКХ | 953,69 | 761,29 | - | - | - |
| 1.4. | Подпрограмма 4 "Организация благоустройства территории города Невинномысска" | 05 | 4 | - | - | всего | 53602,54 | 68410,06 | 61616,83 | 54675,85 | 52411,70 |
| управление ЖКХ | 53602,54 | 68410,06 | 61616,83 | 54675,85 | 52411,70 |
| 1.4.1. | Основное мероприятие 1: организация освещения улиц | 05 | 4 | 01 | 11010 | всего | 24609,87 | 26972,86 | 27950,74 | 26832,71 | 25854,43 |
| управление ЖКХ | 24609,87 | 26972,86 | 27950,74 | 26832,71 | 25854,43 |
| 1.4.2. | Основное мероприятие 2: содержание и ремонт объектов благоустройства | 05 | 4 | 02 | 11010  20430 | всего | 27154,52 | 32140,40 | 29699,10 | 27843,14 | 26557,27 |
| управление ЖКХ | 27154,52 | 32140,40 | 29699,10 | 27843,14 | 26557,27 |
| 1.4.3. | Основное мероприятие 3: благоустройство прилегающей территории к МБУК "КДЦ "РОДИНА",  г. Невинномысск,  ул. Ленина, 85В | 05 | 4 | 03 | S7780  20430 | всего | 1838,15 | 1978,25 | 1878,98 | - | - |
| управление ЖКХ | 1838,15 | 1978,25 | 1878,98 | - | - |
| 1.4.4. | Основное мероприятие 4: обустройство спортивной площадки по переулку Мельничному в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах | 05 | 4 | 04 | S8401  20430  G8401 | всего | - | 7318,55 | 659,58 | - | - |
| управление ЖКХ | - | 7318,55 | 659,58 | - | - |
| 1.4.5. | Основное мероприятие 5: Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | 05 | 4 | 05 | S7790 | всего | - | - | 1428,43 | - | - |
| управление ЖКХ | - | - | 1428,43 | - | - |
| 1.5. | Подпрограмма 5 "Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска" | 05 | 5 | - | - | всего | 4569,73 | 4118,67 | 2171,79 | 1039,19 | 994,29 |
| управление ЖКХ | 4569,73 | 4118,67 | 2171,79 | 1039,19 | 994,29 |
| 1.5.1. | Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунального хозяйства | 05 | 5 | 01 | 20370 | всего | 745,99 | 1881,35 | 1181,03 | 1039,19 | 994,29 |
| управление ЖКХ | 745,99 | 1881,35 | 1181,03 | 1039,19 | 994,29 |
| 1.5.2. | Основное мероприятие 2: проектирование объекта "Региональный индустриальный  парк "Невинномысск"  (II очередь) | 05 | 5 | 02 | S7570  S7572  S7574  S7575  S7576 | всего | 2587,39 | 2237,32 | 990,76 | - | - |
| управление ЖКХ | 2587,39 | 2237,32 | 990,76 | - | - |
| 1.5.3. | Основное мероприятие 3: строительство подводящих сетей водоснабжения, водоотведения, локально-очистных сетей, теплоснабжения и электроснабжения для реализации инвестиционных проектов | 05 | 5 | 03 | S8610 | всего | 1236,35 | - | - | - | - |
| управление ЖКХ | 1236,35 | - | - | - | - |
| 1.6. | Подпрограмма 6: "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города  Невинномысска" | 05 | 6 | - | - | всего | 23219,10 | 22664,01 | 23315,73 | 22020,21 | 21112,16 |
| управление ЖКХ | 23219,10 | 22664,01 | 23315,73 | 22020,21 | 21112,16 |
| 1.6.1. | Основное мероприятие 1: расходы за счет средств бюджета города на содержание центрального аппарата | 05 | 6 | 01 | 10010  10020 | всего | 23219,10 | 22664,01 | 23315,73 | 22020,21 | 21112,16 |
| управление ЖКХ | 23219,10 | 22664,01 | 23315,73 | 22020,21 | 21112,16 |
| 1.7. | Подпрограмма 7: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска" | 05 | 7 | - | - | всего | 19534,72 | 27845,70 | 31076,58 | 31076,58 | 31076,58 |
| управление ЖКХ | 19534,72 | 27845,70 | 31076,58 | 31076,58 | 31076,58 |
| 1.7.1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области энергосбережения | 05 | 7 | 01 | 20650 | всего | 19534,72 | 27845,70 | 31076,58 | 31076,58 | 31076,58 |
| управление ЖКХ | 19534,72 | 27845,70 | 31076,58 | 31076,58 | 31076,58 |
| 1.8. | Подпрограмма 8: "Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске" | 05 | 8 | - | - | всего | 2160,33 | 330,06 | 2184,22 | 207,48 | 211,07 |
| управление ЖКХ | 2160,33 | 330,06 | 2184,22 | 207,48 | 211,07 |
| 1.8.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей | 05 | 8 | 01 | S4970  S7980  S7660  L4970 | всего | 2160,33 | 330,06 | 2184,22 | 207,48 | 211,07 |
| управление ЖКХ | 2160,33 | 330,06 | 2184,22 | 207,48 | 211,07 |
| 1.9. | Подпрограмма 9: "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске" | 05 | 9 | - | - | всего | 93,03 | 90,06 | 10,15 | - | - |
| управление ЖКХ | 93,03 | 90,06 | 10,15 | - | - |
| 1.9.1. | Основное мероприятие F3: Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 05 | 9 | F3 | 6748S  S6580 | всего | 93,03 | 90,06 | 10,15 | - | - |
| управление ЖКХ | 93,03 | 90,06 | 10,15 | - | - |

Руководитель управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска

К.Г.МАСЛЕННИКОВА

Приложение 5

к муниципальной программе "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства

города Невинномысска"

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИСТОЧНИКЕ ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ИНДИКАТОРОВ

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА"

И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы | Единица измерения | Источник информации (методика расчета) | Временные характеристики индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска" (далее - программа) | | | |
| 2. | Цель 1 программы: улучшение жилищных условий населения города, социальная поддержка населения | | | |
| 2.1. | Индикатор 1 достижения цели 1 программы: доля обслуживаемой площади муниципального жилого фонда (до ее заселения) от общей площади муниципального жилого фонда | процент | W = Sн / Sо x 100%,  где W - доля обслуживаемой площади муниципального жилого фонда (до ее заселения) от общей площади муниципального жилого фонда;  Sн - площадь муниципального жилого фонда (незаселенная) (данные управления жилищно-коммунального хозяйства (далее - управление ЖКХ));  Sо - площадь муниципальных жилых помещений, числящихся на балансе управления ЖКХ (данные управления ЖКХ) | на конец года |
| 2.2. | Индикатор 2 достижения цели 1 программы: доля граждан из числа обратившихся, которым оказана социальная помощь, в соответствии с действующим законодательством | процент | П = Ко / Кп x 100%,  где П - доля граждан из числа обратившихся, которым оказана социальная помощь, в соответствии с действующим законодательством;  Ко - количество заявок, по которым оказана социальная помощь (данные управления ЖКХ);  Кп - количество поступивших заявок на оказание социальной помощи (данные управления ЖКХ) | на конец года |
| 2.3. | Индикатор 3 достижения цели 1 программы: доля молодых семей - участников программы, обеспеченных жильем в рамках программы | процент | W = Кпв / Кн x 100%,  где W - доля молодых семей - участников программы, обеспеченных жильем в рамках программы;  Кпв - число молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;  Кн - число молодых семей - участников программы | нарастающим итогом на конец года |
| 2.4. | Индикатор 4 достижения цели 1 программы: доля расселенного аварийного жилищного фонда в общей площади аварийного жилищного фонда | процент | данные управления ЖКХ | на конец года |
| 2.5. | Подпрограмма 1 "Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению города" | | | |
| 2.6. | Задача 1 подпрограммы: повышение качественных характеристик муниципального жилищного фонда | | | |
| 2.7. | Показатель 1 решения задачи 1 подпрограммы: площадь обслуживаемого муниципального жилого фонда (незаселенная) | кв. метров | данные управления ЖКХ | на конец года |
| 2.8. | Задача 2 подпрограммы: обеспечение оказания услуг социальной помощи населению | | | |
| 2.9. | Показатель 1 решения задачи 2 подпрограммы: количество заявок, по которым возмещена стоимость услуг по погребению | единиц | данные управления ЖКХ | за год |
| 2.10. | Подпрограмма 8 "Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске" | | | |
| 2.11. | Задача 1 подпрограммы: оказание поддержки молодых семей в решении их жилищных проблем | | | |
| 2.12. | Показатель 1 решения задачи 1 подпрограммы: число молодых семей - участников программы, получивших социальные выплаты | единиц | данные управления ЖКХ | за год |
| 2.13. | Подпрограмма 9 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске" | | | |
| 2.14. | Задача 1 подпрограммы: сокращение непригодного жилья | | | |
| 2.15. | Показатель 1 решения задачи 1: площадь расселенного аварийного жилищного фонда | кв. метров | данные управления ЖКХ | на конец года |
| 3. | Цель 2 программы: обеспечение экологической безопасности населения города | | | |
| 3.1. | Индикатор 1 достижения цели 2 программы: доля площади территории города охваченной мероприятиями по озеленению и санитарно-эпидемиологическими мероприятиями | процент | З = Sоз / Sтг x 100%,  где З - доля площади территории города охваченной мероприятиями по озеленению и санитарно-эпидемиологическими мероприятиями;  Sоз - площадь территории города, охваченная мероприятиями по озеленению и санитарно-эпидемиологическими мероприятиями (данные управления ЖКХ);  Sтг - площадь территории города | на конец года |
| 3.2. | Индикатор 2 достижения цели 2 программы: доля обращений граждан, касающихся экологической обстановки в городе | процент | данные управления ЖКХ | на конец года |
| 3.3. | Индикатор 3 достижения цели 2 программы: количество предприятий города, проводящих мероприятия по улучшению экологической обстановки в городе | единиц | данные управления ЖКХ | на конец года |
| 3.4. | Подпрограмма 2 "Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске" | | | |
| 3.5. | Задача 1 подпрограммы: повышение уровня экологической безопасности населения города | | | |
| 3.6. | Показатель 1 решения задачи 1 подпрограммы: площадь озеленения | кв. метров | данные управления ЖКХ | за год |
| 3.7. | Показатель 2 решения задачи 1 подпрограммы: доля обращений граждан о безнадзорных животных | процент | Ж = Кож / Ко x 100%,  где Ж - доля обращений граждан о безнадзорных животных;  Кож - количество обращений граждан о безнадзорных животных (данные управления ЖКХ);  Ко - общее количество обращений граждан в сфере управления ЖКХ (данные управления ЖКХ) | на конец года |
| 3.8. | Показатель 3 решения задачи 1 подпрограммы: площадь территории города, охваченная санитарно-эпидемиологическими мероприятиями | процент | С = Sос / Sтг x 100%,  где С - доля площади территории города, охваченная санитарно-эпидемиологическими мероприятиями;  Sос - площадь территории города, охваченная санитарно-эпидемиологическими мероприятиями (данные управления ЖКХ);  Sтг - площадь территории города | на конец года |
| 3.9. | Показатель 4 решения задачи 1 подпрограммы: количество мест обустроенных контейнерными площадками | единиц | данные предприятий,  управления ЖКХ | нарастающим итогом на конец года |
| 3.10. | Показатель 5 решения задачи 1 подпрограммы: количество закупленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, за год | единиц | данные предприятий,  управления ЖКХ | за год |
| 3.11. | Задача 2 подпрограммы: привлечение хозяйствующих субъектов к реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды | | | |
| 3.12. | Показатель 1 решения задачи 2 подпрограммы: площадь территории города с высаженной предприятиями растительностью | кв. метров | данные предприятий,  управления ЖКХ | нарастающим итогом на конец года |
| 3.13. | Показатель 2 решения задачи 2 подпрограммы: количество выбросов парниковых газов в атмосферный воздух | г/т | данные предприятий,  управления ЖКХ | за год |
| 3.14. | Показатель 3 решения задачи 2 подпрограммы: концентрация загрязняющих веществ в сточных и ливневых водах | мг/дм3 | данные предприятий,  управления ЖКХ | на конец года |
| 3.15. | Показатель 4 решения задачи 2 подпрограммы: количество отходов передаваемых предприятиями на утилизацию | процент | данные предприятий,  управления ЖКХ | за год |
| 3.16. | Показатель 5 решения задачи 2 подпрограммы: количество предприятий, осуществляющих мониторинг загрязнения окружающей среды | единиц | данные предприятий,  управления ЖКХ | на конец года |
| 3.17. | Показатель 6 решения задачи 2 подпрограммы: количество мероприятий по повышению экологической культуры населения города | единиц | данные предприятий,  управления ЖКХ | за год |
| 4. | Цель 3 программы: развитие современной транспортной инфраструктуры города | | | |
| 4.1. | Индикатор 1 достижения цели 3 программы: доля протяженности дорог, отвечающих нормативным требованиям | процент | Дпр = Пнт / Поб x 100%,  где Дпр - доля протяженности дорог, отвечающих нормативным требованиям;  Пнт - протяженность дорог, отвечающих нормативным требованиям (данные управления ЖКХ);  Поб - общая протяженность дорог в городе (данные управления ЖКХ) | нарастающим итогом на конец года |
| 4.2. | Подпрограмма 3 "Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска" | | | |
| 4.3. | Задача 1 подпрограммы: повышение качества и технической оснащенности дорог общего пользования местного значения | | | |
| 4.4. | Показатель 1 решения задачи 1 подпрограммы: протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям | км | данные управления ЖКХ | нарастающим итогом на конец года |
| 4.5. | Задача 2 подпрограммы 3: обеспечение дорожной инфраструктуры территории города на которых планируется реализация инвестиционных проектов | | | |
| 4.6. | Показатель 1 решения задачи 2 подпрограммы: количество разработанных проектов на объекты дорожной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов на конец года | единиц | данные управления ЖКХ | за год |
| 5. | Цель 4 программы: повышение уровня благоустройства территории города | | | |
| 5.1. | Индикатор 1 достижения цели 4 программы: доля жалоб со стороны населения на состояние объектов благоустройства | процент | Б = Кжб / Ко x 100%,  где Б - доля жалоб со стороны населения на состояние объектов благоустройства;  Кжб - количество жалоб от населения на состояние объектов благоустройства (данные управления ЖКХ);  Ко - общее количество жалоб от населения в сфере управления ЖКХ (данные управления ЖКХ) | за год |
| 5.2. | Подпрограмма 4 "Организация благоустройства территории города Невинномысска" | | | |
| 5.3. | Задача 1 подпрограммы: повышение уровня комфортности и безопасности на территории города | | | |
| 5.4. | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы: доля исправно функционирующих объектов благоустройства города в их общем количестве | процент | Ф = Киф / Ко x 100%,  где Ф - доля исправно функционирующих объектов благоустройства города в их общем количестве;  Киф - количество исправно функционирующих объектов благоустройства города (данные управления ЖКХ);  Ко - общее количество объектов благоустройства города (данные управления ЖКХ) | на конец года |
| 5.5. | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы: количество функционирующих светильников уличного освещения | единиц | данные управления ЖКХ | на конец года |
| 6. | Цель 5 программы: обеспечение устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры | | | |
| 6.1. | Индикатор 1 достижения цели 5 программы: уровень износа коммунальной инфраструктуры, % (не более) | процент | У = (Ит + Ив + Иг + Иэ) / n,  где У - уровень износа коммунальной инфраструктуры, %;  Ит - уровень износа объектов теплоснабжения города, %;  Ив - уровень износа объектов водоснабжения и канализации города, %;  Иг - уровень износа объектов газоснабжения города, %;  Иэ - уровень износа объектов электроснабжения города, %;  n - количество видов объектов коммунальной инфраструктуры | на конец года |
| 6.2. | Подпрограмма 5 "Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска" | | | |
| 6.3. | Задача 1 подпрограммы: повышение надежности коммунальных систем | | | |
| 6.4. | Показатель 1 решения задачи 1 подпрограммы: доля обращений граждан по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры | процент | И = Кои / Ко x 100%,  где И - доля обращений граждан по вопросу ненадлежащего функционирования систем коммунальной инфраструктуры;  Кои - количество обращений граждан по вопросу ненадлежащего функционирования систем коммунальной инфраструктуры (данные управления ЖКХ);  Ко - общее количество обращений граждан в сфере управления ЖКХ (данные управления ЖКХ) | на конец года |
| 6.5. | Задача 2 подпрограммы: обеспечение коммунальной инфраструктурой территории города, на которых планируется реализация инвестиционных проектов | | | |
| 6.6. | Показатель 1 решения задачи 2 подпрограммы: количество разработанных проектов на объекты коммунальной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | процент | данные управления ЖКХ | на конец года |
| 6.7. | Показатель 2 решения задачи 2 подпрограммы: количество построенных сетей водоснабжения, водоотведения, локально-очистных сетей, теплоснабжения и электроснабжения | единиц | данные управления ЖКХ | на конец года |
| 7. | Цель 6 программы: обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры | | | |
| 7.1. | Индикатор 1 достижения цели 6 подпрограммы: расход электрической энергии в системах наружного освещения | кВтч. | данные управления ЖКХ | за год |
| 7.2. | Подпрограмма 7 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска" | | | |
| 7.3. | Задача 1 подпрограммы: внедрение современных энергосберегающих технологий и оборудования в системах коммунальной инфраструктуры города | | | |
| 7.4. | Показатель 1 решения задачи 1 подпрограммы: доля энергосберегающих ламп в объектах наружного освещения | процент | данные управления ЖКХ | нарастающим итогом на конец года |

Руководитель управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска

К.Г.МАСЛЕННИКОВА

Приложение 6

к муниципальной программе "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства

города Невинномысска"

СВЕДЕНИЯ

О ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ, ПРИСВОЕННЫХ ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48190A9EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края  от 12.05.2022 N 618) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели программы, задачи подпрограмм Программы | Значение весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы, по годам | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1 программы: улучшение жилищных условий населения города, социальная поддержка населения | 0,09 | 0,09 | 0,17 | 0,08 | 0,09 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 "Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению города" | | | | | |
| 1.1.1. | Задача 1 подпрограммы 1: повышение качественных характеристик муниципального жилищного фонда | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 1.1.2. | Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение оказания услуг социальной помощи населению | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.2. | Подпрограмма 8 "Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске" | | | | | |
| 1.2.1. | Задача 1 подпрограммы 8: оказание поддержки молодым семьям в решении их жилищных проблем | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Подпрограмма 9 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске" | | | | | |
| 1.3.1. | Задача 1 подпрограммы 9: сокращение непригодного жилья | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 2. | Цель 2 программы: обеспечение экологической безопасности населения города | 0,3 | 0,3 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 2.1. | Подпрограмма 2 "Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске" | | | | | |
| 2.1.1. | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня экологической безопасности населения города | 0,5 | 0,5 | 0,60 | 1 | 1 |
| 2.1.2. | Задача 2 подпрограммы 2: привлечение хозяйствующих субъектов к реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды | 0,5 | 0,5 | 0,40 | - | - |
| 3. | Цель 3 программы: развитие современной транспортной инфраструктуры города | 0,56 | 0,56 | 0,19 | 0,25 | 0,21 |
| 3.1. | Подпрограмма 3 "Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска" | | | | | |
| 3.1.1. | Задача 1 подпрограммы 3: повышение качества и технической оснащенности дорог общего пользования местного значения | 0,8 | 0,8 | 0,89 | 1 | 1 |
| 3.1.2. | Задача 2 подпрограммы 3: обеспечение дорожной инфраструктуры территории города на которых планируется реализация инвестиционных проектов | 0,2 | 0,2 | 0,11 | - | - |
| 4. | Цель 4 программы: повышение уровня благоустройства территории города | 0,03 | 0,03 | 0,28 | 0,28 | 0,31 |
| 4.1. | Подпрограмма 4 "Организация благоустройства территории города Невинномысска" | | | | | |
| 4.1.1. | Задача 1 подпрограммы 4: обеспечение реализации мероприятий по благоустройству территории города | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Цель 5 программы: обеспечение устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,1 | 0,1 |
| 5.1. | Подпрограмма 5 "Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска" | | | | | |
| 5.1.1. | Задача 1 подпрограммы 5: повышение надежности коммунальных систем | 0,3 | 0,3 | 0,06 | 1 | 1 |
| 5.1.2. | Задача 2 подпрограммы 5: обеспечение коммунальной инфраструктурой территории города, на которых планируется реализация инвестиционных проектов | 0,7 | 0,7 | 0,94 | - | - |
| 6. | Цель 6 программы: обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры | 0,01 | 0,01 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 6.1. | Подпрограмма 7 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска | | | | | |
| 6.1.1. | Задача 1 подпрограммы 7: внедрение современных энергосберегающих технологий и оборудования в системах коммунальной инфраструктуры города | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Руководитель управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска

К.Г.МАСЛЕННИКОВА

Приложение 7

к муниципальной программе "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства

города Невинномысска"

ПОДПРОГРАММА

"СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА,

ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации г. Невинномысска Ставропольского края  от 30.12.2021 [N 2336](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC4F49766EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48190A8EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G), от 12.05.2022 [N 618](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48197A0EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G)) |  |

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ "СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА

НЕВИННОМЫССКА, ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма "Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению города" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска" (далее - подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (далее соответственно - управление ЖКХ, город) |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Иные участники подпрограммы | нет |
| Задачи подпрограммы | повышение качественных характеристик муниципального жилищного фонда |
|  | обеспечение оказания услуг социальной помощи населению |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | нет |
| Показатели подпрограммы | площадь обслуживаемого муниципального жилого фонда (незаселенная) |
|  | количество заявок, по которым возмещена стоимость услуг по погребению |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2024 годы |
| "Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | объем финансового обеспечения подпрограммы составит - 11694,49 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: |
|  | государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 2012,82 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2021 год - 1006,41 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 1006,41 тыс. рублей; |
|  | бюджет города - 9681,67 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2020 год - 2847,69 тыс. рублей; |
|  | 2021 год - 2168,89 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 1555,03 тыс. рублей; |
|  | 2023 год - 1555,03 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 1555,03 тыс. рублей |
| (позиция в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48197A0EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 12.05.2022 N 618) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | обслуживание муниципального жилого фонда (до его заселения); |
| обеспечение возмещения стоимости услуг по погребению в соответствии с действующим законодательством. |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 подпрограммы: содержание и ремонт жилищного фонда города включает в себя: оплату расходов на содержание и коммунальные услуги жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города до их заселения, оплату услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города и оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле, приходящейся на площадь муниципального жилищного фонда.

Непосредственным результатом данного основного мероприятия станет 100% обслуживание общей площади муниципального жилого фонда.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является управление ЖКХ.

Основное мероприятие 2 подпрограммы: оказание социальной помощи населению.

Непосредственным результатом данного основного мероприятия станет возмещение стоимости услуг по погребению всем обратившимся гражданам.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является управление ЖКХ.

Руководитель управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска

К.Г.МАСЛЕННИКОВА

Приложение 8

к муниципальной программе "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства

города Невинномысска"

ПОДПРОГРАММА

"УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В ГОРОДЕ НЕВИННОМЫССКЕ"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации г. Невинномысска Ставропольского края  от 30.12.2021 [N 2336](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC4F49766EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48197A9EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G), от 12.05.2022 [N 618](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48196A2EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G)) |  |

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

В ГОРОДЕ НЕВИННОМЫССКЕ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма "Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска" (далее - подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (далее соответственно - управление ЖКХ, город) |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Иные участники подпрограммы | акционерное общество "Арнест" (далее - АО "Арнест") (по согласованию); |
|  | филиал "Невинномысская ГРЭС" ПАО "Энел Россия" (по согласованию); |
|  | акционерное общество "Невинномысский Азот" (далее - АО "Невинномысский Азот") (по согласованию); |
|  | филиал публичного акционерного общества "РусГидро" - Каскад Кубанских ГЭС" (далее - филиал ПАО "РусГидро" - Каскад Кубанских ГЭС" (по согласованию); |
|  | филиал общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ставрополь" Невинномысское ЛПУМГ (далее - филиал ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" Невинномысское ЛПУМГ) (по согласованию); |
|  | общество с ограниченной ответственностью "Невинномысский маслоэкстракционный завод" (далее - ООО "НМЭЗ") (по согласованию); |
|  | ООО "Ставропольский бройлер" филиал "Мясоптицекомбинат Невинномысский" (по согласованию)" |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC4F49766EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48196A0EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 30.12.2021 N 2336) | |
| Задачи подпрограммы | повышение уровня экологической безопасности населения города |
|  | привлечение хозяйствующих субъектов к реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | нет |
| Показатели подпрограммы | площадь озеленения; |
|  | доля обращений граждан о безнадзорных животных; |
|  | площадь территории города, охваченная санитарно-противоэпидемиологическими (профилактическими) мероприятиями; |
|  | площадь территории с высаженной предприятиями растительностью; |
|  | количество мест обустроенных контейнерными площадками; |
|  | количество контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов; |
|  | количество выбросов парниковых газов в атмосферный воздух; |
|  | концентрация загрязняющих веществ в сточных и ливневых водах; |
|  | количество отходов, передаваемых предприятиями на утилизацию; |
|  | количество предприятий, осуществляющих мониторинг загрязнения окружающей среды; |
|  | количество мероприятий по повышению экологической культуры населения города |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | объем финансового обеспечения подпрограммы составит - 1240607, 81 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: |
|  | федеральный бюджет в 2021 году составил 1494,53 тыс. рублей; |
|  | бюджет Ставропольского края - 13516,22 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2020 год - 2651,24 тыс. рублей; |
|  | 2021 год - 2886,02 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 3510,74 тыс. рублей; |
|  | 2023 год - 2234,11 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 2234,11 тыс. рублей; |
|  | бюджета города - 81988,86 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2020 год - 13390,10 тыс. рублей; |
|  | 2021 год - 21248,77 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 17015,14 тыс. рублей; |
|  | 2023 год - 15059,03 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 15275,82 тыс. рублей; |
|  | внебюджетные источники - 1143608,20 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2020 год - 732262,75 тыс. рублей; |
|  | 2021 год - 397433,91 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 13911,54 тыс. рублей; |
|  | (суммы могут уточняться при ежегодном формировании бюджета города) |
| (позиция в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48196A2EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 12.05.2022 N 618) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | озеленение территории города; |
| сокращение доли обращений граждан о безнадзорных животных до 3%; |
|  | проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий на территории города; |
|  | увеличение количества мест обустроенных контейнерными площадками до 378 шт.; |
|  | установка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов; |
|  | увеличение площади территории города с высаженной предприятиями растительностью до 340 кв. метров; |
|  | снижение концентрации загрязняющих веществ в атмосферных воздухе и сточных и ливневых водах; |
|  | рост количества отходов, передаваемых предприятиями на утилизацию, до 93%; |
|  | мониторинг предприятиями загрязнения окружающей среды; |
|  | повышение экологической культуры населения города |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение комплекса мероприятий по организационному и финансовому обеспечению экологически обусловленных мероприятий.

Основное мероприятие 1 подпрограммы: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов.

Непосредственным результатом данного основного мероприятия станет сохранность 851000 г. городских лесов.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является управление ЖКХ.

Основное мероприятие 2 подпрограммы: озеленение, включает в себя подготовку почвы, посадку летников, формирование крон кустарников, обрезка деревьев.

Непосредственным результатом данного основного мероприятия станет озеленение территории города.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является управление ЖКХ.

Основное мероприятие 3 подпрограммы: санитарно-эпидемиологические мероприятия в городе включает в себя: валку деревьев на улицах города, проведение дезинфекции (обработку водоемов от малярийного комара), мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Непосредственным результатом данного основного мероприятия станет снижение доли обращений граждан, касающихся экологической обстановки, снижение доли обращений граждан о безнадзорных животных.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является управление ЖКХ.

Основное мероприятие G2 Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами": закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

Непосредственным результатом данного основного мероприятия станет приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является управление ЖКХ.

Основное мероприятие 4 подпрограммы: охрана атмосферного воздуха включает в себя замену общеобменной вентиляционной системы в цехе N 2, установку дополнительного очистного оборудования по очистке воздуха выбрасываемого в атмосферный воздух от цеха N 2, оснащение системами автоматического контроля источников выбросов в атмосферу, модернизация установок очистки газа в цехе по производству сложных удобрений, проведение производственного контроля на границе СЗЗ ОРУ.

Непосредственным результатом данного основного мероприятия станет снижение количества выбросов в атмосферный воздух.

Ответственными исполнителями данного основного мероприятия являются: "Невинномысская ГРЭС" ПАО "Энел Россия", ООО "Птицекомбинат".

Основное мероприятие 5 подпрограммы: мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты включает в себя очистку отстойников цеха баллонов АО "Арнест", АО "Невинномысский Азот" от солей алюминатов.

Непосредственным результатом данного основного мероприятия станет снижение концентрации загрязняющих веществ в сточных и ливневых водах.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является АО "Арнест", АО "Невинномысский Азот".

Основное мероприятие 6 подпрограммы: совершенствование системы обращения с отходами включает в себя программы оптимизации деятельности по обращению с отходами на объектах филиала ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" Невинномысское ЛПУМГ, АО "Арнест", филиала "Невинномысская ГРЭС" ПАО "Энел Россия", АО "Невинномысский АЗОТ", ООО "НМЭЗ".

Непосредственным результатом данного основного мероприятия станет уменьшение количества отходов передаваемых предприятиями на захоронение.

Ответственными исполнителями данного основного мероприятия являются: филиал ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" Невинномысское ЛПУМГ, АО "Арнест", филиала "Невинномысская ГРЭС" ПАО "Энел Россия", АО "Невинномысский Азот", ООО "НМЭЗ".

Основное мероприятие 7 подпрограммы: мониторинг в сфере охраны окружающей среды.

Непосредственным результатом данного основного мероприятия станет увеличение количества предприятий, осуществляющих мониторинг загрязнения окружающей среды.

Ответственными исполнителями данного мероприятия являются: филиал ООО "Газпромтрансгаз Ставрополь" Невинномысское ЛПУМГ, АО "Арнест", филиал "Невинномысская ГРЭС" ПАО "Энел Россия", АО "Невинномысский Азот".

Основное мероприятие 8 подпрограммы: посадка деревьев.

Непосредственным результатом данного основного мероприятия станет высадка древесной растительности на территории площадью 300 кв. м.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является: ООО "НМЭЗ".

Основное мероприятие 9 подпрограммы: экологическое просвещение и повышение уровня экологической культуры населения города.

Непосредственным результатом данного основного мероприятия станет ежегодное проведение экологической акции "оБЕРЕГай", проведение субботников.

Ответственными исполнителями данного основного мероприятия являются: ПАО "РусГидро" - Каскад Кубанских ГЭС, ООО "НМЭЗ".

Руководитель управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска

К.Г.МАСЛЕННИКОВА

Приложение 9

к муниципальной программе "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства

города Невинномысска"

ПОДПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации г. Невинномысска Ставропольского края  от 30.12.2021 [N 2336](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC4F49766EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F4819BA0EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G), от 12.05.2022 [N 618](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48194A3EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G)) |  |

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА

НЕВИННОМЫССКА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | [подпрограмма](#P4363) "Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска" (далее - подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (далее соответственно - управление ЖКХ, город) |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Иные участники подпрограммы | нет |
| Задачи подпрограммы | повышение качества и технической оснащенности дорог общего пользования местного значения; |
|  | обеспечение дорожной инфраструктуры территории города, на которых планируется реализация инвестиционных проектов |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | нет |
| Показатели подпрограммы | протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям; |
|  | количество разработанных проектов на объекты дорожной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов на конец года |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | объем финансового обеспечения подпрограммы составит - 1419400,78 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: |
|  | бюджет Ставропольского края - 1168381,67 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2020 год - 663337,91 тыс. рублей; |
|  | 2021 год - 499103,76 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 5940,00 тыс. рублей; |
|  | бюджета города - 251019,11 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2020 год - 56261,68 тыс. рублей; |
|  | 2021 год - 62665,22 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 52631,87 тыс. рублей; |
|  | 2023 год - 45689,62 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 33770,72 тыс. рублей |
| (позиция в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48194A3EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 12.05.2022 N 618) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | увеличение протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 208,0 км; |
|  | документальное обеспечение разработанных проектов на объекты дорожной инфраструктуры |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение комплекса следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1 подпрограммы: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города.

Непосредственным результатом данного основного мероприятия станет увеличение протяженности отремонтированных дорог.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является управление ЖКХ.

Основное мероприятие 2 подпрограммы: содержание дорог включает в себя: содержание дорог, содержание мостов, устройство искусственных неровностей, диагностика автомобильных дорог, прочистка ливневой канализации, нанесение дорожной разметки, постоянный осмотр мостов, механическая уборка дорог, оплата электроэнергии по светофорам и другие мероприятия.

Непосредственным результатом данного основного мероприятия станет повышение качества и технической оснащенности дорог общего пользования местного значения.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является управление ЖКХ.

Основное мероприятие 3 подпрограммы: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска: ремонт дорог, мостов и грейдирование дорог.

Непосредственным результатом данного основного мероприятия станет увеличение протяженности отремонтированных дорог.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является управление ЖКХ.

Основное мероприятие 4 подпрограммы: реконструкция объекта "Путепровод по улице Гагарина через железную дорогу в городе Невинномысске". Данное мероприятие обеспечит удобную, быструю и безопасную транспортную связь с функциональными зонами города Невинномысска.

Непосредственным результатом данного мероприятия станет увеличение пропускной способности автодорожной сети города.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является управление ЖКХ.

Основное мероприятие 5 подпрограммы: проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования N 51 "К" станции Невинномысская.

Непосредственным результатом мероприятия является разработка проектной документации.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является управление ЖКХ.

Основное мероприятие 6 подпрограммы: строительство объекта "Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская".

Непосредственным результатом мероприятия является строительство нового объекта транспортной инфраструктуры.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является управление ЖКХ.

Основное мероприятие 7 подпрограммы: строительство объекта "Подъездная автомобильная дорога для объекта "Оптово-распределительный центр "Невинномысск" в городе Невинномысске Ставропольского края".

Непосредственным результатом мероприятия является развитие логистической сети города Невинномысска.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является управление ЖКХ.

Руководитель управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска

К.Г.МАСЛЕННИКОВА

Приложение 10

к муниципальной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства города Невинномысска"

ПОДПРОГРАММА

"ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

НЕВИННОМЫССКА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации г. Невинномысска Ставропольского края  от 30.12.2021 [N 2336](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC4F49766EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F4819AA2EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G), от 12.05.2022 [N 618](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F4819BA6EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G)) |  |

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма "Организация благоустройства территории города Невинномысска" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска" (далее - подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (далее соответственно - управление ЖКХ, город) |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Иные участники подпрограммы | нет |
| Задача подпрограммы | обеспечение реализации мероприятий по благоустройству территории города |
| Показатель подпрограммы | доля исправно функционирующих объектов благоустройства города в их общем количестве |
|  | количество функционирующих светильников уличного освещения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2024 годы |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | нет |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | объем финансового обеспечения подпрограммы составит - 370889,37 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: |
|  | бюджет Ставропольского края - 80172,39 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2020 год - 24457,23 тыс. рублей; |
|  | 2021 год - 30832,94 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 24882,22 тыс. рублей; |
|  | бюджета города - 290716,98 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2020 год - 53602,54 тыс. рублей; |
|  | 2021 год - 68410,06 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 61616,83 тыс. рублей; |
|  | 2023 год - 54675,85 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 52411,70 тыс. рублей |
| (позиция в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F4819BA6EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 12.05.2022 N 618) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | увеличение доли исправно функционирующих объектов благоустройства города в их общем количестве до 98,1%; |
|  | обеспечение исправного функционирования системы уличного освещения |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение комплекса мероприятий по организационному и финансовому обеспечению благоустройства города:

Основное мероприятие 1 подпрограммы: организация освещения улиц, обслуживание 8772 светильников уличного освещения.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC4F49766EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48093A5EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 30.12.2021 N 2336)

Непосредственным результатом данного мероприятия станет улучшение освещенности улиц города.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является управление ЖКХ.

Основное мероприятие 2 подпрограммы: содержание и ремонт объектов благоустройства включает в себя техническое обслуживание теплового узла подземного перехода, отопление подземного перехода, потребление воды и электрической энергии фонтанов (бульвар Мира, привокзальная площадь) и другие мероприятия.

Непосредственным результатом мероприятия станет улучшение прилегающей территории "КДЦ "Родина".

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является управление ЖКХ.

Основное мероприятие 3 подпрограммы: благоустройство прилегающей территории к МБУК "КДЦ "РОДИНА", г. Невинномысск, ул. Ленина, 85В.

Непосредственным результатом данного основного мероприятия станет увеличение доли исправно функционирующих объектов благоустройства города в их общем количестве.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является управление ЖКХ.

Основное мероприятие 4 подпрограммы: обустройство спортивной площадки по переулку Мельничному в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах.

Непосредственным результатом мероприятия станет благоустройство микрорайона Низки города Невинномысска новой спортивной площадкой.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является управление ЖКХ.

Основное мероприятие 5 подпрограммы: благоустройство дворовых территорий, включает в себя выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

Непосредственным результатом мероприятия станет увеличение площади восстановленного асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, проездов к дворовым территориям и увеличение площади отремонтированных пешеходных дорожек.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является управление ЖКХ.

Руководитель управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска

К.Г.МАСЛЕННИКОВА

Приложение 11

к муниципальной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства города Невинномысска"

ПОДПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА

НЕВИННОМЫССКА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации г. Невинномысска Ставропольского края  от 30.12.2021 [N 2336](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC4F49766EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48093A6EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G), от 12.05.2022 [N 618](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F4819AA9EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G)) |  |

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | [подпрограмма](#P4556) "Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска" (далее - подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (далее соответственно - управление ЖКХ, город) |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Иные участники подпрограммы | нет |
| Задачи подпрограммы | повышение надежности коммунальных систем |
|  | обеспечение коммунальной инфраструктурой территории города, на которых планируется реализация инвестиционных проектов |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | нет |
| Показатели подпрограммы | доля обращений граждан по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры |
|  | количество разработанных проектов на объекты коммунальной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов |
|  | количество построенных сетей водоснабжения, водоотведения, локально-очистных сетей, теплоснабжения и электроснабжения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | объем финансового обеспечения подпрограммы составит - 245786,29 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: |
|  | бюджет Ставропольского края - 232892,62 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2020 год - 171559,00 тыс. рублей; |
|  | 2021 год - 42509,14 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 18824,48 тыс. рублей; |
|  | бюджета города - 12893,67 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2020 год - 4569,73 тыс. рублей; |
|  | 2021 год - 4118,67 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 2171,79 тыс. рублей; |
|  | 2023 год - 1039,19 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 994,29 тыс. рублей |
| (позиция в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F4819AA9EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 12.05.2022 N 618) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | снижение доли обращений граждан по вопросу ненадлежащего функционирования систем коммунальной инфраструктуры до 17%; |
|  | документационное обеспечение объектов коммунальной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов; |
|  | строительство сетей водоснабжения, водоотведения, локально-очистных сетей, теплоснабжения и электроснабжения |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение комплекса мероприятий по обеспечению содержания объектов коммунальной инфраструктуры города.

Основное мероприятие 1 подпрограммы: содержание объектов коммунального хозяйства включает в себя обслуживание насосной канализационной станции по улице Коммунистической, выполнение измерений и анализов проб сточных вод и другие мероприятия.

Непосредственным результатом данного основного мероприятия станет снижение доли обращений граждан по вопросу ненадлежащего функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является управление ЖКХ.

Основное мероприятие 2 подпрограммы: проектирование объекта "Региональный индустриальный парк "Невинномысск" (II очередь). Данное мероприятие необходимо для реализации инвестиционных проектов города.

Непосредственным результатом мероприятия является разработка проектной документации.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является управление ЖКХ.

Основное мероприятие 3 подпрограммы: строительство подводящих сетей водоснабжения, водоотведения, локально-очистных сетей, теплоснабжения и электроснабжения для реализации инвестиционных проектов.

Непосредственным результатом мероприятия является строительство сетей водоснабжения, водоотведения, локально-очистных сетей, теплоснабжения и электроснабжения.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является управление ЖКХ.

Руководитель управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска

К.Г.МАСЛЕННИКОВА

Приложение 12

к муниципальной программе "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства

города Невинномысска"

ПОДПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48092A2EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края  от 12.05.2022 N 618) |  |

Характеристика основного мероприятия подпрограммы

"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска"

(далее - подпрограмма)

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено основное мероприятие 1: расходы за счет средств бюджета города Невинномысска и федерального бюджета на содержание центрального аппарата, в том числе: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления.

На реализацию подпрограммы предусмотрено 112633,61 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет в 2021 году составил 302,40 тыс. рублей;

бюджета города 112331,21 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год - 23219,10 тыс. рублей;

2021 год - 22664,01 тыс. рублей;

2022 год - 23315,73 тыс. рублей;

2023 год - 22020,21 тыс. рублей;

2024 год - 21112,16 тыс. рублей.

Руководитель управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска

К.Г.МАСЛЕННИКОВА

Приложение 13

к муниципальной программе "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства

города Невинномысска"

ПОДПРОГРАММА

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА"

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДА

НЕВИННОМЫССКА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска" (далее - подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (далее соответственно - управление ЖКХ, город) |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Иные участники подпрограммы | нет |
| Задача подпрограммы | внедрение современных энергосберегающих технологий и оборудования в системах коммунальной инфраструктуры города |
| Показатель подпрограммы | доля энергосберегающих ламп в объектах наружного освещения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2024 годы |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | нет |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств бюджета города составит 140610,16 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2020 год - 19534,72 тыс. рублей; |
|  | 2021 год - 27845,70 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 31076,58 тыс. рублей; |
|  | 2023 год - 31076,58 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 31076,58 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | оборудование систем коммунальной инфраструктуры города в соответствии с современными энергосберегающими технологиями |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение комплекса мероприятий в рамках основного мероприятия 1 в области энергосбережения.

Непосредственным результатом данного основного мероприятия станет обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является управление ЖКХ.

Руководитель управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска

К.Г.МАСЛЕННИКОВА

Приложение 14

к муниципальной программе "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства

города Невинномысска"

ПОДПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В ГОРОДЕ НЕВИННОМЫССКЕ"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации г. Невинномысска Ставропольского края  от 28.01.2022 [N 134](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC4F79A65E3C339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48091A3EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G), от 12.05.2022 [N 618](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48092A3EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G)) |  |

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

В ГОРОДЕ НЕВИННОМЫССКЕ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска" (далее - подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (далее соответственно - управление ЖКХ, город) |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Иные участники подпрограммы | нет |
| Задача подпрограммы | оказание поддержки молодым семьям в решении их жилищных проблем |
| Программно-целевые инструменты | нет |
| Показатель подпрограммы | число молодых семей - участников программы, получивших социальную выплату на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | объем финансового обеспечения подпрограммы составит - 126862,97 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: |
|  | федеральный бюджет - 16956,74 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2021 год - 5893,93 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 3508,08 тыс. рублей; |
|  | 2023 год - 3744,99 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 3809,74 тыс. рублей; |
|  | бюджет Ставропольского края - 79813,07 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2020 год - 41046,18 тыс. рублей; |
|  | 2021 год - 377,20 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 37992,07 тыс. рублей; |
|  | 2023 год - 197,11 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 200,51 тыс. рублей; |
|  | бюджета города - 5093,16 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2020 год - 2160,33 тыс. рублей; |
|  | 2021 год - 330,06 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 2184,22 тыс. рублей; |
|  | 2023 год - 207,48 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 211,07 тыс. рублей; |
|  | внебюджетные источники - 25000 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2020 год - 5000,00 тыс. рублей; |
|  | 2021 год - 5000,00 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 5000,00 тыс. рублей; |
|  | 2023 год - 5000,00 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 5000,00 тыс. рублей |
| (позиция в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48092A4EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 12.05.2022 N 618) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | решение жилищных проблем 108 молодых семей |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48097A0EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 12.05.2022 N 618) | |

Характеристика основного мероприятия

Основным мероприятием "Обеспечение жильем молодых семей" подпрограммы предусмотрено обеспечение жильем молодых семей города Невинномысска.

Непосредственным результатом данного основного мероприятия является выдача 57 молодым семьям свидетельств и извещений о праве на получение социальной выплаты.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является управление ЖКХ.

[Механизм](#P4848) реализации данного основного мероприятия приведен в приложении к подпрограмме.

Руководитель управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска

К.Г.МАСЛЕННИКОВА

Приложение

к подпрограмме "Обеспечение жильем

молодых семей в городе Невинномысске"

муниципальной программы "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства

города Невинномысска"

МЕХАНИЗМ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

В ГОРОДЕ НЕВИННОМЫССКЕ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА"

Механизм реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в городе Невинномысске, муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска" предполагает оказание поддержки молодым семьям - участникам мероприятия в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилья (далее соответственно - мероприятие, социальные выплаты).

Предоставление и использование социальных выплат осуществляется в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AE5DFA5EB91B546F6AEBFD8CAFAC838B2C56E81689C48EBEAECD37868F0E787A5C7C6ADE3C3CC62F3B7AE9F04i1D5G) предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, являющимися приложением N 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 (далее - Правила).

В рамках мероприятия предполагается улучшение жилищных условий молодых семей в городе Невинномысске Ставропольского края (далее - город), в том числе с использованием заемных средств, при оказании им содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города.

Социальные выплаты предоставляются следующим категориям молодых семей:

1. Молодым семьям, не имеющим детей или имеющим одного или двух детей, соответствующим в совокупности следующим условиям:

признание администрацией города молодой семьи участником мероприятия ведомственной целевой программы в соответствии с Правилами;

возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о включении молодой семьи - участницы мероприятия в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

признание администрацией города молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии со [статьей 51](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AE5DFA5EB91B541F0A0B8DFCDFAC838B2C56E81689C48EBEAECD37D6AFAEAD2FFD7C2E4B4C9D065E8A9A9810417A5i5DBG) Жилищного кодекса Российской Федерации;

наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

2. Молодым семьям, имеющим трех и более детей, в том числе молодым семьям, в которых один из супругов, или оба супруга, или родитель в неполной семье в 2018 году достиг возраста 36 лет, соответствующим в совокупности следующим условиям:

возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о включении молодой семьи - участницы мероприятия в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 36 лет;

признание администрацией города молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии со [статьей 51](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AE5DFA5EB91B541F0A0B8DFCDFAC838B2C56E81689C48EBEAECD37D6AFAEAD2FFD7C2E4B4C9D065E8A9A9810417A5i5DBG) Жилищного кодекса Российской Федерации;

наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

3. Молодым семьям, исключенным из числа участников мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной [программы](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AE5DFA5EB91B541F1A0BADACBFAC838B2C56E81689C48EBEAECD37D6AF9EDDAFFD7C2E4B4C9D065E8A9A9810417A5i5DBG) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст каждого из супругов, либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет, соответствующим в совокупности следующим условиям:

исключение молодой семьи, проживающей на территории города, являющейся участником основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей", из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" в связи с превышением хотя бы одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет, в которой возраст одного из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет;

признание администрацией города молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии со [статьей 51](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AE5DFA5EB91B541F0A0B8DFCDFAC838B2C56E81689C48EBEAECD37D6AFAEAD2FFD7C2E4B4C9D065E8A9A9810417A5i5DBG) Жилищного кодекса Российской Федерации;

признание администрацией города семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей", семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилого помещения в части, превышающей размер социальной выплаты.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по городу. Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по городу устанавливается постановлением администрации города, и этот норматив не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по Ставропольскому краю, определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которого определяется размер социальной выплаты, составляет:

для молодой семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 42 кв. метра;

для молодой семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. метров на каждого члена семьи.

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется молодой семье только один раз. Участие в мероприятии является добровольным.

Размер социальной выплаты составляет:

30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Правил, - для молодых семей, не имеющих детей;

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Правил, - для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более;

70 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, для молодых семей, имеющих трех и более детей, а также для неполных семей, состоящих из одного родителя и трех и более детей.

В реализации мероприятия могут принимать участие уполномоченные организации, осуществляющие оказание услуг для молодых семей - участников мероприятия по приобретению жилого помещения эконом класса на первичном рынке жилья, отбор которых осуществляется на уровне Ставропольского края.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города осуществляет проверку представленных молодыми семьями документов, формирует списки молодых семей для участия в основном мероприятии в планируемом году и представляет их в министерство строительства и архитектуры Ставропольского края для формирования сводного списка получателей социальных выплат.

При этом в первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи - участники мероприятия, поставленные на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01 марта 2005 г., а также молодые семьи, имеющие трех и более детей, во вторую очередь - молодые семьи, признанные участниками мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной [программы](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AE5DFA5EB91B541F1A0BADACBFAC838B2C56E81689C48EBEAECD37D6AF9EDDAFFD7C2E4B4C9D065E8A9A9810417A5i5DBG) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" и не получившие социальные выплаты, в третью очередь - иные молодые семьи.

Право молодой семьи - участника мероприятия на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством и извещением, которое не является ценной бумагой.

Срок действия свидетельства и извещения составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве или извещении.

Социальные выплаты используются:

для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения эконом класса на первичном рынке жилья);

для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома;

для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты, которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив);

для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома;

для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения эконом класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;

для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу.

Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и не полнородных братьев и сестер).

Молодые семьи - участники мероприятия, имеют право использовать социальную выплату для приобретения на территории Ставропольского края у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения, как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или создания объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилья, установленной на территории города Думой города.

Молодые семьи - участники мероприятия могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищного строительства) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала, а также средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами.

Приобретаемое жилое помещение (созданный объект индивидуального жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве или в извещении.

В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, представляет в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве или извещении, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

Полученное свидетельство или извещение сдается молодой семьей в банк, отобранный для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам мероприятия (далее - банк), где на имя одного из членов молодой семьи открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Договор банковского счета с банком заключается по месту приобретения жилья.

Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства или извещения в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый в банке, на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств.

Социальная выплата считается предоставленной участнику мероприятия с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, договора с уполномоченной организацией, погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

Перечисление указанных средств является основанием для исключения молодой семьи - участника мероприятия из списка молодых семей - участников мероприятия и снятия с учета в качестве нуждающихся в жилом помещении.

В целях обеспечения публичности (открытости) информация о результатах мониторинга реализации мероприятия и выполнения мероприятий размещается на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Руководитель управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска

К.Г.МАСЛЕННИКОВА

Приложение 15

к муниципальной программе "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства

города Невинномысска"

ПОДПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В ГОРОДЕ НЕВИННОМЫССКЕ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48097A1EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края  от 12.05.2022 N 618) |  |

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО

ФОНДА В ГОРОДЕ НЕВИННОМЫССКЕ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска" (далее - подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (далее соответственно - управление ЖКХ, город) |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Иные участники подпрограммы | нет |
| Задача подпрограммы | сокращение непригодного жилья |
| Показатель подпрограммы | площадь расселенного аварийного жилищного фонда |
|  | численность расселенных граждан |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2022 годы |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48097A2EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 12.05.2022 N 618) | |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | нет |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | объем финансового обеспечения подпрограммы составит - 69126,13 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: |
|  | государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 54784,15 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2020 год - 27875,61 тыс. рублей; |
|  | 2021 год - 24935,13 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 1973,41 тыс. рублей; |
|  | бюджет Ставропольского края - 14148,74 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2020 год - 6675,32 тыс. рублей; |
|  | 2021 год - 6648,59 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 824,83 тыс. рублей; |
|  | бюджета города - 193,24 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2020 год - 93,03 тыс. рублей; |
|  | 2021 год - 90,06 тыс. рублей; |
|  | 2022 год - 10,15 тыс. рублей |
| (позиция в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFBF42FAF8B7DBC5F19D67EFC339DE389A1DABAAEA863E2EF4EDD3F48097A3EA908326A3A4AE981817A2474FD722iDD8G) администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 12.05.2022 N 618) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | переселение граждан из аварийных многоквартирных домов общей площадью 922,4 кв. метра. |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение комплекса мероприятия.

Основным мероприятием является реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

Непосредственным результатом данного основного мероприятия станет переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является управление ЖКХ.