Приложение 10

Муниципальная программа

«Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020-2024 годы»

Утверждена постановлением от 11 сентября 2019 г. № 1610 с изменениями от 29 ноября 2019 г. № 2322, от 26 марта 2020 г. № 466, от 29 сентября 2020 г. № 1522, от 30 ноября 2020 г. № 1978, от 30 августа 2021 г. № 1499, от 30 ноября 2021 г. № 2060, от 30 декабря 2021 г. № 2335.

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2022 году выделено 283434,39 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 264910,51 тыс. рублей;

бюджет города – 18523,88 тыс. рублей.

За 2022 год освоено 283434,39 тыс. рублей (100 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края – 264910,51 тыс. рублей (100 %);

бюджет города – 18523,88 тыс. рублей (100 %).

Все 3 запланированных мероприятия программы выполнялись. Все 12 контрольных событий состоялись. Из 4 непосредственных результатов 3 достигли планового уровня, 1 перевыполнен.

Из 4 показателей 3 достигли планового уровня, 1 перевыполнен. Из 3 задач 2 решены на плановом уровне, 1 – на уровне выше плана.

Все 4 целевых индикатора достигли планового уровня. Все 3 цели достигнуты на плановом уровне.

По итогам оценки эффективности программы ответственному исполнителю необходимо принять меры по увеличению точности планирования непосредственных результатов мероприятий.

1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы,  основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | | | | Ответственные исполнители,  соисполнители | Расходы за отчетный период  (тыс. руб.) | | |
| программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2022 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020 – 2024 годы» всего, в том числе: | 10 |  |  |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (далее - управление ЖКХ), управление образования администрации города Невинномысска (далее - управление образования) | 283434,39 | 283434,39 | 283434,39 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение нормативного состояния дорожной сети города Невинномысска» всего, в том числе: | 10 | 1 |  |  | управление ЖКХ | 282707,17 | 282707,17 | 282707,17 |
| 1.1. | Основное мероприятие R1:региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | 10 | 1 | R1 | S3930 | управление ЖКХ | 278853,17 | 278853,17 | 278853,17 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: прочие мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 10 | 1 | 02 | 20670 | управление ЖКХ | 3854,00 | 3854,00 | 3854,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» | 10 | 2 |  |  | управление образования | 727,22 | 727,22 | 727,22 |
| 2.1. | Основное мероприятие R3:региональный проект «Безопасность дорожного движения» | 10 | 2 | R3 | 65370 | управление образования | 727,22 | 727,22 | 727,22 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020 – 2024 годы» всего, в том числе: | всего | 283434,39 | 283434,39 | 283434,39 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 264910,51 | 264910,51 | 264910,51 | 0,00 |
| бюджет города | 18523,88 | 18523,88 | 18523,88 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение нормативного состояния дорожной сети города Невинномысска» всего, в том числе: | всего | 282707,17 | 282707,17 | 282707,17 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 264910,51 | 264910,51 | 264910,51 | 0,00 |
| бюджет города | 17796,66 | 17796,66 | 17796,66 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие R1 подпрограммы 1:  региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | всего | 278853,17 | 278853,17 | 278853,17 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 264910,51 | 264910,51 | 264910,51 | 0,00 |
| бюджет города | 13942,66 | 13942,66 | 13942,66 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: прочие мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | всего | 3854,00 | 3854,00 | 3854,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 3854,00 | 3854,00 | 3854,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» всего, в том числе: | всего | 727,22 | 727,22 | 727,22 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 727,22 | 727,22 | 727,22 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие R3:региональный проект «Безопасность дорожного движения» | бюджет города | 727,22 | 727,22 | 727,22 | 0,00 |

2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реали-зации | окончания реалии-зации | запланиро-ванные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1 программы: увеличение к концу 2024 года доли автомобильных дорог общего пользования местного значения города Невинномысска, включенных в состав Ставропольской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель 2 программы: снижение к концу 2024 года количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети города Невинномысска в два раза по сравнению с 2018 годом | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Повышение нормативного состояния дорожной сети города Невинномысска» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения; | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: устранение опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие R1:региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | управление ЖКХ | | январь | | декабрь | | январь | | | сентябрь | отремонтировано 11,107 км. дорог | отремонтировано 11,107 км. дорог | |  | |
|  | Контрольное событие1 основного мероприятия R1: акты выполненных работ формы 2 подписаны | Акты подписаны | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2: прочие мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | управление ЖКХ | | январь | | декабрь | | январь | | | сентябрь | обеспечение контроля за качеством выполняемых работ | обеспечение контроля за качеством выполняемых работ | |  | |
|  | Контрольное событие1 основного мероприятия 2: акты  выполненных работ формы 2 подписаны | Акты подписаны. Стройконтроль осуществлен. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель 3 программы: снижение доли детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: создание системы пропаганды и предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие R3:  региональный проект «Безопасность дорожного движения» | управление образования | январь | | декабрь | | январь | | декабрь | | | вовлечено 550 детей, количество учебных часов - 756 | | вовлечено 2185 детей, количество учебных часов - 756 | | увеличение числа вовлеченных детей связано с проведением тестирования детей на знание ПДД |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия R3: учебный план выполнен | Учебный план выполнен | | | | | | | | | | | | | | |

3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Единиц измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020 – 2024 годы» | | | | | | | | | |
|  | Цель 1 программы: увеличение к концу 2024 года доли автомобильных дорог общего пользования местного значения города Невинномысска, включенных в состав Ставропольской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям | | | | | | | | | |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, включенных в состав Ставропольской городской агломерации (после выполнения программных мероприятий) | % | | 61,19 | | | 73,00 | | 91,06 |  | |
| 1.1. | Прим.: по итогам диагностики дорог |  | | 88,18 | | | 91,06 | | 91,06 |  | |
| 2. | Объем привлеченных из бюджета Ставропольского края субсидий на 1 рубль финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета города, в части обеспечения безопасности и качества автомобильных дорог | рублей | | 18,00 | | | 15,00 | | 15,00 |  | |
|  | Цель 2 программы: снижение к концу 2024 года количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети города Невинномысска в два раза по сравнению с 2018 годом | | | | | | | | | |
| 1. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий к уровню 2018 года | % | | | 50,00 | | | 70,00 | 70,00 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Повышение нормативного состояния дорожной сети города Невинномысска» | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | |
| 1. | Протяженность дорог общего пользования, местного значения, отвечающих нормативным требованиям (после выполнения программных мероприятий) | км. | | | 57,57 | | | 68,68 | 85,67 |  |
| 1.1. | Прим.: по итогам диагностики дорог |  | | | 82,96 | | | 85,67 | 85,67 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: устранение опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | | | | | | | | | |
| 1. | Количество мест концентрации ДТП | единиц | | | 3,00 | | | 4,20 | 4 |  |
|  | Цель 3 программы: снижение доли детей, пострадавших в результате ДТП | | | | | | | | | |
| 1. | Доля детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, пострадавших в результате ДТП | % | | | 0,07 | | | 0,06 | 0,06 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: создание системы пропаганды и предотвращение ДТП с участием детей | | | | | | | | | |
| 1. | Доля детей в возрасте от 7 до 14 лет, вовлеченных в реализацию дополнительной общеобразовательной программы по профилактике ДТП и обучению правилам дорожного движения на базе специализированного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма нарастающим итогом с начала реализации | % | | | 5,00 | | | 7,00 | 17,00 |  |
| 2. | Количество детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, пострадавших в ДТП на территории города Невинномысска | человек | | | 9 | | | 7 | 7 |  |

4. Сведения о ходе реализации подпрограмм программы.

Подпрограмма 1

«Повышение нормативного состояния дорожной сети города Невинномысска»

национальный проект «Безопасные качественные дороги» (региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)

31 мая 2021 года с ООО «Блеск» заключен муниципальный контракт, согласно которому проведен ремонт дорог по следующим адресам: ул. Достоевского, ул. Комарова, ул. Луначарского, ул. Монтажная, ул. Московская, ул. Первомайская, ул. Трудовая, проезд на городское кладбище.

В рамках ремонта выполнены следующие виды работ:

Произведено устройство асфальтобетонного покрытия – 94 694,43 кв. м.;

оборудовано искусственных неровностей – 15 шт.;

нанесена горизонтальная дорожная разметка из пластичных материалов – 13,35 км., 982,63 кв. м.;

установлено пешеходных ограждений –649,85 м.;

установлено дорожных знаков – 591 шт.;

установлено барьерное ограждение 1982 м.;

произведено устройство 1 светофорного объекта;

устройство дорожного освещения – 2560 м.;

произведена замена остановочных павильонов - 18 шт.;

произведено устройство тротуаров из плитки - 189 кв. м.;

произведено устройство тротуаров из асфальтобетона – 21196,3 кв. м.;

Также выполнены работы по строительному контролю.

Подпрограмма 2

«Обеспечение безопасности дорожного движения»

национальный проект «Безопасные качественные дороги» (региональный проект «Безопасность дорожного движения»)

В МБУ ДО «Дворец детского творчества» на базе школы № 5 Невинномысска создан специализированный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее – Центр).

В Центре реализуется дополнительная образовательная программа «Дорожная азбука» по обучению основам безопасности дорожного движения и дополнительная образовательная программа «Академия ПДД» по обучению основам безопасности дорожного движения юных инспекторов движения. Занятия проходят в формате экскурсий, игр и профилактических бесед.

В период 2022 года было проведено:

148 обучающих экскурсий, в которых приняли участие 4144 обучающихся 1 – 6 классов;

233 занятия по программе дополнительного образования «Дорожная азбука» – обучение прошли 1582 обучающихся 1-8 классов;

248 занятий по программе дополнительного образования «Академия ПДД» отрядов Юных инспекторов движения по обучению основам безопасности дорожного движения отрядов ЮИД и подготовке к конкурсу «Законы дорог уважай» 1-4 классов. Обучение прошли 246 обучающихся.

Ведется работа по программе дополнительного образования по обучению основам правил дорожного движения «Дорожная азбука». Программа рассчитана на обучающихся 1-8 классов образовательных организаций города Невинномысска и реализуется согласно утвержденному графику. По итогам обучения проводится контрольное тестирование и проверка практических навыков по темам программы.

Ведется работа по программе «Академия ПДД» по изучению правил дорожного движения. Обучение по программе проходят отряды Юных инспекторов движения общеобразовательных учреждений города по графику.