

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2021 г. Невинномысск № 878

О внесении изменения в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Невинномысска, на 2020 - 2022 годы, утвержденный постановлением администрации города Невинномысска от 11.02.2019 № 140

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлению в Российской Федерации», постановлением Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. № 166-п «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», постановляю:

1. Внести изменение в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Невинномысска, на 2020 - 2022 годы, утвержденный постановлением администрации города Невинномысска от 11.02.2019 № 140 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Невинномысска, на 2020 - 2022 годы», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации

города Невинномысска Р.Ю. Поляков

Приложение

к постановлению администрации

города Невинномысска

от 24.05.2021 № 878

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Невинномысска, на 2020 - 2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта\*\* | Год ввода в эксплуата-цию | Год последнего капитального ремонта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) | | | Общая площадь МКД | Всего | | Колличес- тво жителей | Колличес-тво этажей | Количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего | | | | | Плановая дата завершения работ |
| Код МКД\* | включен в реестр ОКН да/нет | включен в перечень выявленных ОКН  да/нет | предмет охраны ОКН определен  да/нет | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | 146 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 14 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 5 294,40 | 5 294,40 | 3 175,00 | 104 | 5 | 4 | 6 321 162,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 321 162,69 | 31.12.2020 |
| 2. | 397 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 5 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 3 952,00 | 2 802,40 | 2 466,00 | 226 | 5 | 2 | 3 992 877,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 992 877,31 | 31.12.2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 3. | 424 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 59в | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 2 941,00 | 2 038,00 | 2 038,00 | 185 | 5 | 3 | 15 988 045,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 988 045,38 | 31.12.2020 |
| 4. | 440 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 36 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 1 996,00 | 1 526,80 | 1 287,00 | 138 | 5 | 2 | 1 182 608,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 608,34 | 31.12.2020 |
| 5. | 447 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 40 | 1 | 1964 | 2019 | нет | нет | нет | 4 037,00 | 3 578,10 | 2 744,00 | 272 | 5 | 4 | 1 102 192,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 192,74 | 31.12.2020 |
| 6. | 453 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Приборостроительная, д. 4 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 3 834,00 | 3 313,20 | 2 437,00 | 219 | 5 | 1 | 3 584 548,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 584 548,14 | 31.12.2020 |
| 7. | 456 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Революционная, д. 6 | 1 | 1981 |  | нет | нет | нет | 7 245,00 | 5 546,60 | 4 217,00 | 413 | 9 | 1 | 6 049 652,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 049 652,83 | 31.12.2020 |
| 8. | 1615 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 20 | 1 | 1958 | 2016 | нет | нет | нет | 1 843,00 | 1 758,00 | 1 758,00 | 39 | 4 | 3 | 3 248 438,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 248 438,29 | 31.12.2020 |
| 9. | 1814 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 18 | 2 | 1964 |  | нет | нет | нет | 3 230,50 | 2 705,10 | 1 646,10 | 118 | 5 | 4 | 2 438 614,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 438 614,97 | 31.12.2020 |
| 10. | 2086 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 2 | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 2 680,20 | 2 498,60 | 2 412,90 | 92 | 3 | 4 | 718 916,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718 916,03 | 31.12.2020 |
| 11. | 2090 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 5А | 1 | 1992 |  | нет | нет | нет | 10 990,90 | 9 692,00 | 9 323,80 | 419 | 10 | 4 | 12 099 305,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 099 305,65 | 31.12.2020 |
| 12. | 2098 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 10 | 1 | 1951 |  | нет | нет | нет | 609,10 | 553,10 | 553,10 | 23 | 2 | 2 | 6 595 786,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 595 786,51 | 31.12.2020 |
| 13. | 2281 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Калинина, д. 175 | 1 | 1992 |  | нет | нет | нет | 4 428,90 | 4 235,30 | 4 235,30 | 140 | 16 | 1 | 10 400 519,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400 519,02 | 31.12.2020 |
| 14. | 2333 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 38 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 2 054,00 | 2 054,00 | 1 766,60 | 81 | 5 | 2 | 4 057 303,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 057 303,13 | 31.12.2020 |
| 15. | 2386 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Белово, д. 1/2 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 2 638,10 | 2 389,30 | 2 389,30 | 83 | 9 | 1 | 7 019 738,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 019 738,35 | 31.12.2020 |
| 16. | 2416 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 14 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 2 630,60 | 2 405,10 | 2 375,80 | 80 | 9 | 1 | 7 116 970,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 116 970,93 | 31.12.2020 |
| 17. | 2424 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 56 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 1 611,40 | 1 599,10 | 1 513,00 | 67 | 4 | 2 | 3 362 493,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 362 493,74 | 31.12.2020 |
| 18. | 2433 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 58 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 1 587,90 | 1 444,00 | 1 444,00 | 66 | 4 | 2 | 3 278 299,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 278 299,74 | 31.12.2020 |
| 19. | 2440 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 65 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 822,50 | 675,80 | 644,50 | 44 | 3 | 2 | 621 805,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 805,85 | 31.12.2020 |
| 20. | 2683 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 14 | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 3 020,70 | 3 020,70 | 2 489,50 | 105 | 4 | 4 | 13 994 769,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 994 769,30 | 31.12.2020 |
| 21. | 2935 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 72 | 1 | 1985 |  | нет | нет | нет | 3 831,10 | 3 756,70 | 3 565,70 | 119 | 9 | 2 | 6 049 652,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 049 652,83 | 31.12.2020 |
| 22. | 3337 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 356 | 1 | 1983 |  | нет | нет | нет | 8 645,20 | 7 496,80 | 7 448,70 | 341 | 9 | 4 | 12 099 305,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 099 305,65 | 31.12.2020 |
| 23. | 3395 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пер. Клубный, д. 5 | 1 | 1955 |  | нет | нет | нет | 449,50 | 414,70 | 414,70 | 11 | 2 | 4 | 784 065,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 065,45 | 31.12.2020 |
| 24. | 3758 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Павлова, д. 10а | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 2 763,60 | 2 451,60 | 2 451,60 | 118 | 4 |  | 14 009 753,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 009 753,24 | 31.12.2020 |
| 25. | 3832 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Фрунзе, д. 1 | 1 | 1990 |  | нет | нет | нет | 13 266,00 | 10 967,00 | 10 967,00 | 586 | 10 | 6 | 18 148 958,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 148 958,48 | 31.12.2020 |
| 26. | 4007 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Дунаевского, д. 11 | 1 | 1991 |  | нет | нет | нет | 7 177,80 | 6 669,70 | 6 461,20 | 276 | 7 | 7 | 3 024 826,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024 826,41 | 31.12.2020 |
| 27. | 4241 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Степная, д. 18 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 2 741,50 | 2 555,50 | 2 555,50 | 97 | 5 | 3 | 4 372 484,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 372 484,38 | 31.12.2020 |
| 28. | 4333 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 28 | 1 | 1988 |  | нет | нет | нет | 4 229,80 | 3 665,60 | 3 665,60 | 164 | 9 | 2 | 5 059 043,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 059 043,23 | 31.12.2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 29. | 4338 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Степная, д. 18а | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 3 464,70 | 3 214,70 | 3 214,70 | 133 | 5 | 4 | 10 434 570,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 434 570,06 | 31.12.2020 |
| 30. | 4483 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 39 | 1 | 1987 |  | нет | нет | нет | 5 236,00 | 4 256,00 | 4 256,00 | 237 | 9 | 2 | 6 049 652,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 049 652,83 | 31.12.2020 |
| 31. | 4511 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Калинина, д. 173 | 1 | 1995 |  | нет | нет | нет | 19 763,10 | 17 008,80 | 17 008,80 | 743 | 10 | 7 | 21 173 784,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 173 784,90 | 31.12.2020 |
| 32. | 4550 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 47 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 12 546,00 | 11 138,00 | 11 094,00 | 523 | 9 | 7 | 6 049 652,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 049 652,83 | 31.12.2020 |
| 33. | 4551 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 8 | 1 | 1955 | 2016 | нет | нет | нет | 446,00 | 412,30 | 412,30 | 20 | 2 | 1 | 68 466,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 466,80 | 31.12.2020 |
| 34. | 4569 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 38 | 4 | 1980 |  | нет | нет | нет | 4 263,50 | 4 006,70 | 3 724,80 | 169 | 9 | 2 | 3 024 826,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024 826,41 | 31.12.2020 |
| 35. | 4620 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Баумана, д. 2 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 2 876,80 | 2 642,10 | 2 642,10 | 111 | 5 | 3 | 4 815 079,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 815 079,79 | 31.12.2020 |
| 36. | 4657 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 10 | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 2 618,80 | 2 473,00 | 2 473,00 | 94 | 9 | 1 | 9 281 060,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 281 060,75 | 31.12.2020 |
| 37. | 4787 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 55 | 1 | 1985 |  | нет | нет | нет | 9 543,10 | 9 543,10 | 3 257,00 | 162 | 9 | 2 | 6 049 652,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 049 652,83 | 31.12.2020 |
| 38. | 4800 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 60 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 3 854,00 | 3 599,30 | 3 485,00 | 124 | 9 | 2 | 3 024 826,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024 826,41 | 31.12.2020 |
| . |  | Итого 2020 год |  |  |  |  |  | нет | нет | нет | 175 163,70 | 155 401,20 | 140 013,60 | 6942,00 | 248,00 |  | 246 693 712,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 693 712,24 |  |
| 39. | 70 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 32 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 2 843,10 | 2 843,10 | 2 553,00 | 124 | 5 | 3 | 3 273 292,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 273 292,84 | 31.12.2021 |
| 40. | 90 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 46 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 3 428,00 | 3 177,00 | 3 177,00 | 128 | 5 | 4 | 4 793 757,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 793 757,05 | 31.12.2021 |
| 41. | 123 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 19а | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 2 798,00 | 2 593,00 | 2 593,00 | 164 | 5 | 4 | 9 561 703,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 561 703,32 | 31.12.2021 |
| 42. | 151 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 22 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 2 761,80 | 2 761,80 | 2 511,00 | 89 | 5 | 3 | 3 233 478,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 233 478,66 | 31.12.2021 |
| 43. | 1346 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 14 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 1 724,00 | 1 611,20 | 1 126,00 | 139 | 5 | 2 | 12 140 525,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 140 525,87 | 31.12.2021 |
| 44. | 1533 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пер. Клубный, д. 21 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 2 716,20 | 2 530,20 | 2 530,20 | 107 | 5 | 3 | 3 364 352,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 364 352,69 | 31.12.2021 |
| 45. | 1543 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 34 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 4 912,30 | 4 912,30 | 3 221,00 | 117 | 5 | 4 | 4 318 728,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 318 728,42 | 31.12.2021 |
| 46. | 1859 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 6 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 2 362,50 | 1 355,50 | 1 355,50 | 106 | 9 | 1 | 3 024 826,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024 826,41 | 31.12.2021 |
| 47. | 2064 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 30 | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 3 676,70 | 3 676,70 | 3 124,70 | 122 | 5 | 4 | 13 842 566,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 842 566,40 | 31.12.2021 |
| 48. | 2081 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 1 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 2 227,30 | 2 227,30 | 1 975,40 | 59 | 4 | 2 | 8 191 693,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 191 693,37 | 31.12.2021 |
| 49. | 2349 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Шевченко, д. 18 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 914,30 | 835,70 | 835,70 | 47 | 2 | 3 | 2 966 513,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 966 513,30 | 31.12.2021 |
| 50. | 2367 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Матросова, д. 155А | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 1 584,90 | 1 489,00 | 1 489,00 | 54 | 4 | 2 | 2 186 878,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186 878,68 | 31.12.2021 |
| 51. | 2378 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 48 | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 2 259,20 | 2 058,40 | 2 058,40 | 91 | 4 | 3 | 3 211 329,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 211 329,81 | 31.12.2021 |
| 52. | 2390 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Белово, д. 5 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 4 289,40 | 4 289,40 | 3 272,10 | 106 | 5 | 4 | 4 361 733,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 361 733,45 | 31.12.2021 |
| 53. | 2395 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 3 | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 5 647,70 | 5 219,10 | 5 219,10 | 242 | 5 | 6 | 13 864 555,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 864 555,10 | 31.12.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 54. | 2410 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 10 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 2 514,90 | 2 278,40 | 2 278,40 | 90 | 9 | 1 | 3 024 826,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024 826,41 | 31.12.2021 |
| 55. | 3677 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пер. Клубный, д. 25 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 2 777,60 | 2 569,10 | 2 569,10 | 99 | 5 | 3 | 2 942 910,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 942 910,79 | 31.12.2021 |
| 56. | 3689 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пер. Клубный, д. 27 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 5 603,50 | 5 186,50 | 5 186,50 | 230 | 5 | 6 | 6 236 678,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 236 678,61 | 31.12.2021 |
| 57. | 3916 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 110 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 1 578,70 | 1 526,50 | 1 481,50 | 73 | 4 | 2 | 2 305 959,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 959,62 | 31.12.2021 |
| 58. | 4604 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 53 | 2 | 1986 |  | нет | нет | нет | 6 432,10 | 6 432,10 | 5 322,00 | 269 | 9 | 3 | 9 074 479,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 074 479,24 | 31.12.2021 |
| 59. | 4635 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Баумана, д. 4 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 3 889,90 | 3 889,90 | 3 082,80 | 94 | 5 | 4 | 4 004 645,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 004 645,88 | 31.12.2021 |
| 60. | 5203 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 7 | 2 | 1967 |  | нет | нет | нет | 5 736,20 | 5 307,30 | 5 307,30 | 252 | 5 | 6 | 17 784 057,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 784 057,07 | 31.12.2021 |
| 61. | 5310 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 24 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 2 715,30 | 2 574,90 | 2 530,30 | 110 | 5 | 3 | 3 650 220,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 220,08 | 31.12.2021 |
| 62. | 12348 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Водопроводная, д. 343 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 2 893,80 | 2 707,30 | 2 707,30 | 124 | 5 | 3 | 3 395 116,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 395 116,85 | 31.12.2021 |
| 63. | 1596 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 7 | 1 | 1956 | 2016 | нет | нет | нет | 2 502,10 | 1 558,10 | 1 558,10 | 94 | 4 | 4 | 1 415 973,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 973,97 | 31.12.2021 |
|  |  | Итого 2021 год |  |  |  |  |  | нет | нет | нет | 80 789,50 | 75 609,80 | 69 064,40 | 3130,00 |  |  | 146 170 803,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 170 803,91 |  |
| 64. | 1 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 57а | 4 | 1970 |  | нет | нет | нет | 7 785,00 | 6 137,00 | 5 838,00 | 251,00 | 5 | 8 | 589 536,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 536,55 | 31.12.2022 |
| 65. | 3 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 14 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 2 512,00 | 2 358,10 | 2 160,00 | 77 | 9 | 4 | 376 263,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 263,33 | 31.12.2022 |
| 66. | 31 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 21 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 2 886,00 | 2 886,00 | 2 555,00 | 89 | 5 | 3 | 3 005 969,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 005 969,99 | 31.12.2022 |
| 67. | 42 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 23 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 6 253,60 | 6 253,60 | 5 228,00 | 215 | 5 | 7 | 6 784 334,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 784 334,91 | 31.12.2022 |
| 68. | 52 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 25 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 4 790,00 | 4 391,00 | 4 391,00 | 196 | 5 | 6 | 5 319 173,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 319 173,38 | 31.12.2022 |
| 69. | 60 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 25а | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 2 821,00 | 2 534,00 | 2 534,00 | 105 | 5 | 4 | 3 256 799,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 256 799,27 | 31.12.2022 |
| 70. | 62 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 28 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 4 116,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 185 | 5 | 4 | 311 332,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 332,93 | 31.12.2022 |
| 71. | 64 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 29 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 4 827,00 | 4 455,00 | 4 455,00 | 204 | 5 | 6 | 5 442 597,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 442 597,31 | 31.12.2022 |
| 72. | 67 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 31 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 2 477,00 | 2 331,00 | 2 331,00 | 113 | 9 | 1 | 1 994 690,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994 690,02 | 31.12.2022 |
| 73. | 72 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 33 | 2 | 1970 |  | нет | нет | нет | 4 853,00 | 4 452,00 | 4 452,00 | 204 | 5 | 6 | 502 794,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 794,36 | 31.12.2022 |
| 74. | 74 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 34 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 4 210,40 | 4 210,40 | 3 185,00 | 108 | 5 | 4 | 522 772,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 772,95 | 31.12.2022 |
| 75. | 76 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 35 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 2 466,00 | 2 330,00 | 2 330,00 | 97 | 9 | 1 | 1 735 897,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735 897,90 | 31.12.2022 |
| 76. | 80 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 36 | 2 | 1965 |  | нет | нет | нет | 3 926,00 | 3 724,00 | 3 680,00 | 168 | 5 | 4 | 314 662,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 662,70 | 31.12.2022 |
| 77. | 82 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 37 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 5 663,00 | 5 243,00 | 5 243,00 | 222 | 5 | 6 | 501 129,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 129,48 | 31.12.2022 |
| 78. | 83 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 42 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 3 974,00 | 3 728,00 | 3 728,00 | 171 | 5 | 4 | 3 222 909,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 222 909,99 | 31.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 79. | 85 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 42а | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 2 469,00 | 2 349,50 | 2 322,00 | 82 | 9 | 1 | 2 572 251,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 572 251,80 | 31.12.2022 |
| 80. | 88 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 44 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 2 820,90 | 2 820,90 | 2 510,00 | 99 | 5 | 3 | 251 397,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 397,18 | 31.12.2022 |
| 81. | 104 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 19 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 2 442,00 | 2 335,00 | 2 335,00 | 93 | 9 | 1 | 1 938 950,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 938 950,18 | 31.12.2022 |
| 82. | 126 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 21а | 2 | 1966 |  | нет | нет | нет | 2 446,00 | 2 310,00 | 2 310,00 | 99 | 9 | 1 | 4 400 952,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 952,06 | 31.12.2022 |
| 83. | 160 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Северная, д. 13а | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 3 783,10 | 3 783,10 | 3 497,00 | 119 | 5 | 4 | 4 260 116,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 260 116,40 | 31.12.2022 |
| 84. | 391 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Баумана, д. 15 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 2 275,00 | 1 796,20 | 1 614,00 | 188 | 4 | 3 | 233 083,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 083,48 | 31.12.2022 |
| 85. | 440 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 36 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 1 996,00 | 1 526,80 | 1 287,00 | 138 | 5 | 2 | 3 216 523,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 216 523,42 | 31.12.2022 |
| 86. | 1323 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 9а | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 3 253,20 | 2 046,80 | 2 024,00 | 186 | 5 | 2 | 386 262,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 262,84 | 31.12.2022 |
| 87. | 1354 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 16 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 1 984,00 | 1 222,20 | 1 159,00 | 131 | 5 | 2 | 356 550,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 550,31 | 31.12.2022 |
| 88. | 1357 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 20 | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 1 961,00 | 1 434,50 | 1 265,00 | 127 | 5 | 2 | 356 550,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 550,31 | 31.12.2022 |
| 89. | 1538 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 21 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 4 070,00 | 3 805,00 | 3 805,00 | 164 | 5 | 4 | 4 100 859,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 859,72 | 31.12.2022 |
| 90. | 1624 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 38 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 2 454,00 | 1 522,50 | 1 522,50 | 112 | 9 | 1 | 291 354,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 354,35 | 31.12.2022 |
| 91. | 1777 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Матросова, д. 1в | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 730,00 | 466,40 | 466,40 | 38 | 2 | 2 | 106 552,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 552,45 | 31.12.2022 |
| 92. | 1874 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Северная, д. 9 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 6 493,60 | 5 413,20 | 3 964,80 | 257 | 5 | 8 | 1 065 524,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 524,48 | 31.12.2022 |
| 93. | 1884 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Северная, д. 13 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 5 170,00 | 3 509,30 | 3 509,30 | 226 | 5 | 6 | 799 143,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 143,36 | 31.12.2022 |
| 94. | 2326 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 35 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 822,80 | 822,80 | 738,70 | 39 | 3 | 2 | 124 866,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 866,15 | 31.12.2022 |
| 95. | 2354 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Шевченко, д. 22 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 933,90 | 861,30 | 861,30 | 43 | 2 | 2 | 99 892,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 892,92 | 31.12.2022 |
| 96. | 2361 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 44 | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 1 599,10 | 1 501,50 | 1 501,50 | 76 | 4 | 2 | 2 267 667,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 267 667,34 | 31.12.2022 |
| 97. | 2368 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 46 | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 1 600,00 | 1 500,80 | 1 500,80 | 48 | 4 | 2 | 69 925,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 925,04 | 31.12.2022 |
| 98. | 2379 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Лазо, д. 8 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 763,00 | 729,50 | 729,50 | 36 | 2 | 2 | 143 179,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 179,85 | 31.12.2022 |
| 99. | 2381 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Лазо, д. 10 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 387,60 | 354,10 | 354,10 | 19 | 2 | 2 | 113 211,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 211,98 | 31.12.2022 |
| 100. | 2388 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Белово, д. 3 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 4 932,90 | 4 534,50 | 4 534,50 | 196 | 5 | 6 | 5 442 597,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 442 597,31 | 31.12.2022 |
| 101. | 2391 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Белово, д. 7 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 6 600,00 | 6 068,00 | 6 068,00 | 259 | 5 | 8 | 7 239 809,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 239 809,04 | 31.12.2022 |
| 102. | 2396 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 5 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 7 450,10 | 7 450,10 | 6 400,10 | 215 | 5 | 8 | 7 556 729,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 556 729,85 | 31.12.2022 |
| 103. | 2397 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 7А | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 2 768,80 | 2 583,50 | 2 583,50 | 103 | 5 | 3 | 3 404 528,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 404 528,44 | 31.12.2022 |
| 104. | 2398 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 9 | 2 | 1966 |  | нет | нет | нет | 3 721,20 | 3 721,20 | 3 270,60 | 105 | 5 | 4 | 5 291 599,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 291 599,66 | 31.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 105. | 2401 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 3 | 2 | 1969 |  | нет | нет | нет | 4 041,50 | 3 765,50 | 3 765,50 | 166 | 5 | 4 | 4 041 138,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 041 138,46 | 31.12.2022 |
| 106. | 2402 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 5 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 3 426,90 | 3 196,90 | 3 147,90 | 137 | 5 | 4 | 4 061 045,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 061 045,54 | 31.12.2022 |
| 107. | 2403 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 7 | 2 | 1968 |  | нет | нет | нет | 4 025,70 | 3 804,10 | 3 804,10 | 175 | 5 | 4 | 4 379 558,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 379 558,92 | 31.12.2022 |
| 108. | 2404 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 9 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 4 600,40 | 4 600,40 | 3 355,00 | 117 | 5 | 4 | 3 973 454,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 973 454,37 | 31.12.2022 |
| 109. | 2406 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 11 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 4 196,10 | 3 913,10 | 3 913,10 | 187 | 5 | 4 | 4 108 822,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 108 822,55 | 31.12.2022 |
| 110. | 2407 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 13 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 4 892,80 | 4 795,40 | 4 560,30 | 202 | 5 | 6 | 5 452 550,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 452 550,86 | 31.12.2022 |
| 111. | 2408 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 4 | 2 | 1968 |  | нет | нет | нет | 5 668,40 | 5 242,40 | 5 242,40 | 229 | 5 | 6 | 11 599 194,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 599 194,84 | 31.12.2022 |
| 112. | 2409 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 8 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 5 578,90 | 5 158,90 | 5 158,90 | 200 | 5 | 6 | 5 554 076,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 554 076,99 | 31.12.2022 |
| 113. | 2413 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 12 | 4 | 1967 |  | нет | нет | нет | 5 620,90 | 5 200,90 | 5 200,90 | 220 | 5 | 6 | 22 840 094,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 840 094,07 | 31.12.2022 |
| 114. | 2415 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 12А | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 2 721,60 | 2 535,60 | 2 535,60 | 98 | 5 | 3 | 3 009 951,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 009 951,40 | 31.12.2022 |
| 115. | 2419 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 50 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 1 702,10 | 1 503,70 | 1 503,70 | 59 | 4 | 2 | 5 362 968,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 362 968,97 | 31.12.2022 |
| 116. | 2437 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 60 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 1 602,70 | 1 451,60 | 1 451,60 | 60 | 4 | 2 | 2 600 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 704,00 | 31.12.2022 |
| 117. | 2448 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Водопроводная, д. 327а | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 1 885,90 | 1 787,30 | 1 787,30 | 58 | 4 | 2 | 116 541,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 541,74 | 31.12.2022 |
| 118. | 2650 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 7а | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 3 647,60 | 3 349,90 | 3 318,90 | 185 | 5 | 2 | 6 728 595,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 728 595,07 | 31.12.2022 |
| 119. | 2716 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 26 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 2 725,30 | 2 574,70 | 2 485,00 | 92 | 5 | 3 | 2 994 025,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 994 025,73 | 31.12.2022 |
| 120. | 2850 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 20а | 3 | 1966 |  | нет | нет | нет | 5 447,60 | 5 092,60 | 5 092,60 | 213 | 5 | 6 | 948 982,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 982,74 | 31.12.2022 |
| 121. | 2857 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 15 | 5 | 1965 |  | нет | нет | нет | 2 740,70 | 2 343,60 | 2 343,60 | 78 | 5 | 3 | 1 447 575,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 447 575,21 | 31.12.2022 |
| 122. | 2861 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 14а | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 1 600,80 | 1 504,00 | 1 504,00 | 74 | 4 | 2 | 99 892,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 892,92 | 31.12.2022 |
| 123. | 2880 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 59а | 3 | 1967 |  | нет | нет | нет | 3 451,90 | 3 207,90 | 3 207,90 | 127 | 5 | 4 | 3 722 338,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 722 338,29 | 31.12.2022 |
| 124. | 2903 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 17 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 3 418,60 | 3 030,20 | 3 030,20 | 121 | 5 | 4 | 616 006,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 006,34 | 31.12.2022 |
| 125. | 2915 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 18а | 5 | 1963 |  | нет | нет | нет | 1 577,40 | 1 480,60 | 1 480,60 | 51 | 4 | 2 | 301 604,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 604,49 | 31.12.2022 |
| 126. | 2922 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 22 | 3 | 1967 |  | нет | нет | нет | 3 424,10 | 3 284,90 | 3 183,70 | 104 | 5 | 4 | 616 006,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 006,34 | 31.12.2022 |
| 127. | 2927 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Северная, д. 5 | 3 | 1968 |  | нет | нет | нет | 2 655,90 | 2 543,70 | 2 543,70 | 103 | 5 | 3 | 482 815,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 815,78 | 31.12.2022 |
| 128. | 3664 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пер. Клубный, д. 21а | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 2 790,10 | 2 580,10 | 2 580,10 | 115 | 5 | 3 | 2 755 538,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 755 538,84 | 31.12.2022 |
| 129. | 3733 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Степная, д. 18б | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 2 580,00 | 2 485,00 | 2 395,00 | 96 | 5 | 3 | 3 053 746,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 053 746,99 | 31.12.2022 |
| 130. | 4010 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 54 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 2 544,10 | 2 544,10 | 2 114,90 | 54 | 4 | 3 | 3 268 743,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 268 743,52 | 31.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 131. | 4192 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 18 | 3 | 1966 |  | нет | нет | нет | 5 171,60 | 4 780,30 | 4 780,30 | 196 | 5 | 6 | 4 687 014,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 687 014,61 | 31.12.2022 |
| 132. | 4240 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Степная, д. 16а | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 4 910,60 | 4 448,60 | 4 448,60 | 201 | 5 | 6 | 5 347 043,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 347 043,30 | 31.12.2022 |
| 133. | 4319 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 18а | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 5 643,60 | 5 321,20 | 5 220,60 | 230 | 5 | 6 | 699 250,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 250,44 | 31.12.2022 |
| 134. | 4491 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Садовая, д. 6 | 4 | 1970 |  | нет | нет | нет | 5 535,00 | 5 120,00 | 5 120,00 | 217 | 5 | 6 | 5 529 817,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 529 817,94 | 31.12.2022 |
| 135. | 4535 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 4 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 5 568,10 | 5 010,90 | 4 968,60 | 205 | 5 | 6 | 5 490 374,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 490 374,32 | 31.12.2022 |
| 136. | 4559 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 10а | 1 | 1955 |  | нет | нет | нет | 445,20 | 366,90 | 366,90 | 28 | 2 | 1 | 24 973,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 973,23 | 31.12.2022 |
| 137. | 4603 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Баумана, д. 13 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 1 577,60 | 1 350,00 | 1 350,00 | 72 | 4 | 2 | 4 116 785,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 116 785,38 | 31.12.2022 |
| 138. | 4663 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 12 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 6 604,60 | 6 604,60 | 4 974,00 | 188 | 5 | 6 | 6 139 345,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 139 345,32 | 31.12.2022 |
| 139. | 4667 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 2 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 3 445,20 | 3 445,20 | 3 128,00 | 121 | 5 | 4 | 6 067 679,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 067 679,81 | 31.12.2022 |
| 140. | 4674 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 4 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 3 399,69 | 3 399,69 | 2 463,00 | 84 | 5 | 3 | 3 005 969,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 005 969,99 | 31.12.2022 |
| 141. | 4762 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Северная, д. 7 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 5 623,40 | 5 203,40 | 5 203,40 | 252 | 5 | 6 | 5 550 095,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550 095,58 | 31.12.2022 |
| 142. | 4763 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Северная, д. 7а | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 5 608,80 | 5 188,80 | 5 188,80 | 237 | 5 | 6 | 5 566 021,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 566 021,25 | 31.12.2022 |
| 143. | 4764 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Северная, д. 7б | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 5 725,80 | 5 305,80 | 5 305,80 | 240 | 5 | 6 | 5 628 927,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 628 927,64 | 31.12.2022 |
| 144. | 4766 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Северная, д. 11 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 5 600,30 | 5 185,40 | 5 185,40 | 228 | 5 | 6 | 5 554 076,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 554 076,99 | 31.12.2022 |
| 145. | 4779 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 6 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 2 613,00 | 2 467,50 | 2 467,50 | 80 | 9 | 1 | 1 843 396,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 843 396,16 | 31.12.2022 |
| 146. | 4781 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 8 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 5 299,50 | 4 966,50 | 4 831,20 | 221 | 5 | 6 | 5 722 092,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 722 092,80 | 31.12.2022 |
| 147. | 5203 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 7 | 2 | 1967 |  | нет | нет | нет | 5 736,20 | 5 307,30 | 5 307,30 | 252 | 5 | 6 | 5 525 886,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 525 886,33 | 31.12.2022 |
| 148. | 2064 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 30 | 1 | 1961 | 2021 | нет | нет | нет | 3 109,70 | 3 124,70 | 3 124,70 | 122 | 5 | 4 | 759 288,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759 288,33 | 31.12.2022 |
| 149. | 5276 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Юбилейная, д. 1 | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 430,60 | 390,70 | 390,70 | 17 | 2 | 2 | 68 260,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 260,16 | 31.12.2022 |
| 150. | 4020 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Дунаевского, д. 5 | 1 | 1994 |  | нет | нет | нет | 11 200,00 | 10062,4 | 9 480,90 | 510 | 5 | 9 | 13 771 722,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 771 722,09 | 31.12.2022 |
| 151. | 2875 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Матросова, д. 161 | 5 | 1968 |  | нет | нет | нет | 2 695,40 | 2 513,90 | 2 513,90 | 113 | 5 | 3 | 1 292 928,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 928,98 | 31.12.2022 |
| 152. | 2095 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 6 | 1 | 1950 |  | нет | нет | нет | 2 582,72 | 2 278,82 | 2 191,02 | 97 | 3 | 4 | 653 546,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 546,71 | 31.12.2022 |
|  |  | Итого 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 326 581,81 | 300 161,51 | 286 800,72 | 12 835,00 |  |  | 287 151 417,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 151 417,35 |  |
|  |  |  | Итого город Невинномысск |  |  |  |  |  |  |  | 582 535,01 | 531 172,51 | 495 878,72 | 22907,00 |  |  | 680 015 933,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 015 933,49 |  |

РЕЕСТР

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту,

по видам работ

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | код МКД\* | код конструк- тивного элемента\*\*\* | № адреса | Год проведения работ | Наименование муниципальногообразвания | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта\* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Еденица измерения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущетсва в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | Стоимость СМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации\*\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | 146 | 1191 | 1 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 330,00/1 | п.м./шт. | 2398,00/388754 | 1 205 348,01 | 1 180 094,00 | 25 254,01 | 0,00 |
| 2. | 146 | 1192 | 1 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 330,00 | пм | 2 398,00 | 808 274,68 | 791 340,00 | 16 934,68 | 0,00 |
| 3. | 146 | 1193 | 1 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 189,00 | пм | 1 630,00 | 314 662,70 | 308 070,00 | 6 592,70 | 0,00 |
| 4. | 146 | 1194 | 1 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 14 | 1 | ремонт крыши | 980,00 | м2 | 3 989,00 | 3 992 877,31 | 3 909 220,00 | 83 657,31 | 0,00 |
| 5. | 397 | 2485 | 2 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 5 | 1 | ремонт крыши | 980,00 | м2 | 3 989,00 | 3 992 877,31 | 3 909 220,00 | 83 657,31 | 0,00 |
| 6. | 424 | 2752 | 3 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 59в | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 147,00 | пм | 2 909,00 | 436 774,13 | 427 623,00 | 9 151,13 | 0,00 |
| 7. | 424 | 2753 | 3 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 59в | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 147,00 | пм | 2 548,00 | 457 482,70 | 374 556,00 | 8 015,50 | 74 911,20 |
| 8. | 424 | 2754 | 3 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 59в | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 147,00/1 | п.м./шт. | 2398,00/388754 | 757 122,96 | 741 260,00 | 15 862,96 | 0,00 |
| 9. | 424 | 2755 | 3 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 59в | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 763,00 | пм | 2 853,00 | 2 223 423,35 | 2 176 839,00 | 46 584,35 | 0,00 |
| 10. | 424 | 2756 | 3 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 59в | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 147,00 | пм | 2 398,00 | 360 049,63 | 352 506,00 | 7 543,63 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 11. | 424 | 2757 | 3 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 59в | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 377,00 | пм | 1 630,00 | 627 660,51 | 614 510,00 | 13 150,51 | 0,00 |
| 12. | 424 | 2758 | 3 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 59в | 1 | ремонт крыши | 866,00 | м2 | 3 989,00 | 3 528 399,74 | 3 454 474,00 | 73 925,74 | 0,00 |
| 13. | 424 | 2759 | 3 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 59в | 1 | ремонт фасада | 2130,00 | м2 | 3 492,00 | 7 597 132,34 | 7 437 960,00 | 159 172,34 | 0,00 |
| 14. | 440 | 2928 | 4 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 36 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 380,00 | пм | 2 548,00 | 1 182 608,34 | 968 240,00 | 20 720,34 | 193 648,00 |
| 15. | 447 | 3019 | 5 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 40 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 450,00 | пм | 2 398,00 | 1 102 192,74 | 1 079 100,00 | 23 092,74 | 0,00 |
| 16. | 453 | 3092 | 6 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Приборостроительная, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 220,00/1 | п.м./шт. | 2398,00/388754 | 935 923,12 | 916 314,00 | 19 609,12 | 0,00 |
| 17. | 453 | 3093 | 6 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Приборостроительная, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 724,00 | пм | 2 853,00 | 2 109 775,24 | 2 065 572,00 | 44 203,24 | 0,00 |
| 18. | 453 | 3094 | 6 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Приборостроительная, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 220,00 | пм | 2 398,00 | 538 849,78 | 527 560,00 | 11 289,78 | 0,00 |
| 19 | 456 | 3120 | 7 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Революционная, д. 6 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 20. | 456 | 3121 | 7 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Революционная, д. 6 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 21. | 1615 | 15891 | 8 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 20 | 1 | ремонт крыши | 815,90 | м2 | 3 898,00 | 3 248 438,29 | 3 180 378,20 | 68 060,09 | 0,00 |
| 22. | 1814 | 17898 | 9 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 18 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 320,00 | пм | 1 630,00 | 532 762,24 | 521 600,00 | 11 162,24 | 0,00 |
| 23. | 1814 | 17900 | 9 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 18 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 308,00/1 | п.м./шт. | 2398,00/388754 | 1 151 463,03 | 1 127 338,00 | 24 125,03 | 0,00 |
| 24. | 1814 | 17901 | 9 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 18 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 308,00 | пм | 2 398,00 | 754 389,70 | 738 584,00 | 15 805,70 | 0,00 |
| 25. | 2086 | 20682 | 10 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 186,00 | пм | 2 548,00 | 494 212,12 | 473 928,00 | 10 142,06 | 10 142,06 |
| 26. | 2086 | 20683 | 10 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 2 | 1 | ремонт фасада | 63,00 | м2 | 3 492,00 | 224 703,91 | 219 996,00 | 4 707,91 | 0,00 |
| 27. | 2090 | 20717 | 11 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 5а | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 28. | 2090 | 20718 | 11 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 5а | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 29. | 2090 | 20719 | 11 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 5а | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 30. | 2090 | 20720 | 11 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 5а | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 31. | 2098 | 20799 | 12 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 79,00/1 | п.м./шт. | 2398,00/388754 | 590 569,39 | 578 196,00 | 12 373,39 | 0,00 |
| 32. | 2098 | 20800 | 12 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 190,00 | пм | 2 853,00 | 553 670,30 | 542 070,00 | 11 600,30 | 0,00 |
| 33. | 2098 | 20801 | 12 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 79,00 | пм | 2 398,00 | 193 496,06 | 189 442,00 | 4 054,06 | 0,00 |
| 34. | 2098 | 20802 | 12 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 65,00 | пм | 1 630,00 | 108 217,33 | 105 950,00 | 2 267,33 | 0,00 |
| 35. | 2098 | 20803 | 12 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 10 | 1 | ремонт крыши | 532,00 | м2 | 3 898,00 | 2 118 113,95 | 2 073 736,00 | 44 377,95 | 0,00 |
| 36. | 2098 | 20804 | 12 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 10 | 1 | ремонт фасада | 850,00 | м2 | 3 492,00 | 3 031 719,48 | 2 968 200,00 | 63 519,48 | 0,00 |
| 37. | 2281 | 22841 | 13 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Калинина, д. 175 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 5 244 831,00 | 6 406 036,58 | 5 244 831,00 | 112 239,38 | 1 048 966,20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38. | 2281 | 22842 | 13 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Калинина, д. 175 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 3 270 413,00 | 3 994 482,44 | 3 270 413,00 | 69 986,84 | 654 082,60 |
| 39. | 2333 | 23399 | 14 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 38 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 150,00 | м2 | 1 630,00 | 249 732,30 | 244 500,00 | 5 232,30 | 0,00 |
| 40. | 2333 | 23400 | 14 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 38 | 1 | ремонт крыши | 545,00 | м2 | 3 898,00 | 2 169 872,37 | 2 124 410,00 | 45 462,37 | 0,00 |
| 41. | 2333 | 23401 | 14 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 38 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 562,00 | пм | 2 853,00 | 1 637 698,46 | 1 603 386,00 | 34 312,46 | 0,00 |
| 42. | 2386 | 23956 | 15 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Белово, д. 1/2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 339,00/1 | п.м./шт. | 2 398,00 | 1 227 391,87 | 1 201 676,00 | 25 715,87 | 0,00 |
| 43. | 2386 | 23957 | 15 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Белово, д. 1/2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 339,00 | пм | 2 398,00 | 830 318,53 | 812 922,00 | 17 396,53 | 0,00 |
| 44. | 2386 | 23958 | 15 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Белово, д. 1/2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 152,00 | пм | 1 630,00 | 253 062,06 | 247 760,00 | 5 302,06 | 0,00 |
| 45. | 2386 | 23959 | 15 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Белово, д. 1/2 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 46. | 2386 | 23960 | 15 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Белово, д. 1/2 | 1 | ремонт крыши | 423,00 | м2 | 3 898,00 | 1 684 139,48 | 1 648 854,00 | 35 285,48 | 0,00 |
| 47. | 2416 | 24412 | 16 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 358,00/1 | п.м./шт. | 2398,00/388754 | 1 273 928,89 | 1 247 238,00 | 26 690,89 | 0,00 |
| 48. | 2416 | 24413 | 16 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 358,00 | пм | 2 398,00 | 876 855,56 | 858 484,00 | 18 371,56 | 0,00 |
| 49. | 2416 | 24414 | 16 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 204,00 | пм | 1 630,00 | 339 635,93 | 332 520,00 | 7 115,93 | 0,00 |
| 50. | 2416 | 24415 | 16 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 14 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 51. | 2416 | 24416 | 16 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 14 | 1 | ремонт крыши | 402,30 | м2 | 3 898,00 | 1 601 724,14 | 1 568 165,40 | 33 558,74 | 0,00 |
| 52. | 2424 | 24505 | 17 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 56 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 140,00/1 | п.м./шт. | 2398,00/388754 | 739 977,74 | 724 474,00 | 15 503,74 | 0,00 |
| 53. | 2424 | 24506 | 17 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 56 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 140,00 | пм | 2 398,00 | 342 904,41 | 335 720,00 | 7 184,41 | 0,00 |
| 54. | 2424 | 24507 | 17 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 56 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 42,00 | пм | 1 630,00 | 69 925,04 | 68 460,00 | 1 465,04 | 0,00 |
| 55. | 2424 | 24508 | 17 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 56 | 1 | ремонт крыши | 555,00 | м2 | 3 898,00 | 2 209 686,55 | 2 163 390,00 | 46 296,55 | 0,00 |
| 56. | 2433 | 24608 | 18 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 58 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 122,00/1 | п.м./шт. | 2398,00/388754 | 695 890,03 | 681 310,00 | 14 580,03 | 0,00 |
| 57. | 2433 | 24609 | 18 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 58 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 122,00 | пм | 2 398,00 | 298 816,70 | 292 556,00 | 6 260,70 | 0,00 |
| 58. | 2433 | 24610 | 18 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 58 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 42,00 | пм | 1 630,00 | 69 925,04 | 68 460,00 | 1 465,04 | 0,00 |
| 59. | 2433 | 24611 | 18 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 58 | 1 | ремонт крыши | 556,00 | м2 | 3 898,00 | 2 213 667,96 | 2 167 288,00 | 46 379,96 | 0,00 |
| 60. | 2440 | 24693 | 19 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 65 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 226,00 | пм | 2 398,00 | 553 545,69 | 541 948,00 | 11 597,69 | 0,00 |
| 61. | 2440 | 24694 | 19 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 65 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 41,00 | пм | 1 630,00 | 68 260,16 | 66 830,00 | 1 430,16 | 0,00 |
| 62. | 2683 | 26744 | 20 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 200,00/1 | п.м./шт. | 2398,00/388754 | 886 936,78 | 868 354,00 | 18 582,78 | 0,00 |
| 63. | 2683 | 26745 | 20 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 960,00 | пм | 2 853,00 | 2 797 492,03 | 2 738 880,00 | 58 612,03 | 0,00 |
| 64. | 2683 | 26746 | 20 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 200,00 | пм | 2 398,00 | 489 863,44 | 479 600,00 | 10 263,44 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 65. | 2683 | 26747 | 20 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 111,00 | пм | 1 630,00 | 184 801,90 | 180 930,00 | 3 871,90 | 0,00 |
| 66. | 2683 | 26748 | 20 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 14 | 1 | ремонт крыши | 949,00 | м2 | 3 898,00 | 3 778 364,92 | 3 699 202,00 | 79 162,92 | 0,00 |
| 67. | 2683 | 26749 | 20 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 14 | 1 | ремонт подвального помещения | 241,00 | м2 | 2 814,00 | 692 686,92 | 678 174,00 | 14 512,92 | 0,00 |
| 68. | 2683 | 26750 | 20 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 14 | 1 | ремонт фасада | 1448,00 | м2 | 3 492,00 | 5 164 623,30 | 5 056 416,00 | 108 207,30 | 0,00 |
| 69. | 2935 | 29278 | 21 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 72 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 70. | 2935 | 29279 | 21 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 72 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 71. | 3337 | 33132 | 22 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Водопроводная, д. 356 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 72. | 3337 | 33133 | 22 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Водопроводная, д. 356 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 73. | 3337 | 33134 | 22 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Водопроводная, д. 356 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 74. | 3337 | 33135 | 22 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Водопроводная, д. 356 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 75. | 3395 | 33695 | 23 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пер. Клубный, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 126,00/1 | п.м./шт. | 2398,00/388754 | 705 687,30 | 690 902,00 | 14 785,30 | 0,00 |
| 76. | 3395 | 33696 | 23 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пер. Клубный, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 32,00 | пм | 2 398,00 | 78 378,15 | 76 736,00 | 1 642,15 | 0,00 |
| 77. | 3758 | 36797 | 24 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Павлова, д. 10а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 780,00 | пм | 2 853,00 | 2 272 962,28 | 2 225 340,00 | 47 622,28 | 0,00 |
| 78. | 3758 | 36798 | 24 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Павлова, д. 10а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1700,00 | пм | 1 630,00 | 2 830 299,40 | 2 771 000,00 | 59 299,40 | 0,00 |
| 79. | 3758 | 36799 | 24 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Павлова, д. 10а | 1 | ремонт крыши | 947,00 | м2 | 3 898,00 | 3 770 402,09 | 3 691 406,00 | 78 996,09 | 0,00 |
| 80. | 3758 | 36800 | 24 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Павлова, д. 10а | 1 | ремонт фасада | 1440,00 | м2 | 3 492,00 | 5 136 089,47 | 5 028 480,00 | 107 609,47 | 0,00 |
| 81. | 3832 | 37295 | 25 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Фрунзе, д. 1 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 82. | 3832 | 37296 | 25 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Фрунзе, д. 1 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 83. | 3832 | 37297 | 25 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Фрунзе, д. 1 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 84. | 3832 | 37298 | 25 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Фрунзе, д. 1 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 85. | 3832 | 37299 | 25 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Фрунзе, д. 1 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 86. | 3832 | 37300 | 25 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Фрунзе, д. 1 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 87. | 4007 | 38530 | 26 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Дунаевского, д. 11 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 88. | 4241 | 40505 | 27 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Степная, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 290,00 | пм | 2 548,00 | 902 516,89 | 738 920,00 | 15 812,89 | 147 784,00 |
| 89. | 4241 | 40506 | 27 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Степная, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 250,00 | пм | 1 630,00 | 416 220,50 | 407 500,00 | 8 720,50 | 0,00 |
| 90. | 4241 | 40507 | 27 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Степная, д. 18 | 1 | ремонт крыши | 767,00 | м2 | 3 898,00 | 3 053 746,99 | 2 989 766,00 | 63 980,99 | 0,00 |
| 91. | 4333 | 41394 | 28 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 28 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 2 529 521,61 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 92. | 4333 | 41395 | 28 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 28 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 2 529 521,61 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 0,00 |
| 93. | 4338 | 41445 | 29 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Степная, д. 18а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 380,00 | пм | 2 548,00 | 1 182 608,34 | 968 240,00 | 20 720,34 | 193 648,00 |
| 94. | 4338 | 41446 | 29 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Степная, д. 18а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 370,00/1 | п.м./шт. | 2398,00/388754 | 1 303 320,70 | 1 276 014,00 | 27 306,70 | 0,00 |
| 95. | 4338 | 41447 | 29 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Степная, д. 18а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1116,00 | пм | 2 853,00 | 3 252 084,49 | 3 183 948,00 | 68 136,49 | 0,00 |
| 96. | 4338 | 41448 | 29 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Степная, д. 18а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 370,00 | пм | 2 398,00 | 906 247,36 | 887 260,00 | 18 987,36 | 0,00 |
| 97. | 4338 | 41449 | 29 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Степная, д. 18а | 1 | ремонт крыши | 952,00 | м2 | 3 898,00 | 3 790 309,17 | 3 710 896,00 | 79 413,17 | 0,00 |
| 98. | 4483 | 42933 | 30 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 39 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 99. | 4483 | 42934 | 30 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 39 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 100. | 4511 | 43278 | 31 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Калинина, д. 173 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 101. | 4511 | 43279 | 31 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Калинина, д. 173 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 102. | 4511 | 43280 | 31 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Калинина, д. 173 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 103. | 4511 | 43281 | 31 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Калинина, д. 173 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 104. | 4511 | 43282 | 31 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Калинина, д. 173 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 105. | 4511 | 43283 | 31 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Калинина, д. 173 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 106. | 4511 | 43284 | 31 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Калинина, д. 173 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 107. | 4550 | 43737 | 32 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 47 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 108. | 4550 | 43738 | 32 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 47 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 109. | 4551 | 43763 | 33 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 22,00 | пм | 2 548,00 | 68 466,80 | 56 056,00 | 1 199,60 | 11 211,20 |
| 110. | 4569 | 43974 | 34 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 38 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 111. | 4620 | 44470 | 35 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Баумана, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 285,00/1 | п.м./шт. | 2398,00/388754 | 1 095 128,74 | 1 072 184,00 | 22 944,74 | 0,00 |
| 112. | 4620 | 44471 | 35 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Баумана, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 285,00 | пм | 2 398,00 | 698 055,40 | 683 430,00 | 14 625,40 | 0,00 |
| 113. | 4620 | 44472 | 35 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Баумана, д. 2 | 1 | ремонт крыши | 759,00 | м2 | 3 898,00 | 3 021 895,65 | 2 958 582,00 | 63 313,65 | 0,00 |
| 114. | 4657 | 44835 | 36 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 350,00/1 | п.м./шт. | 2 398,00 | 1 254 334,36 | 1 228 054,00 | 26 280,36 | 0,00 |
| 115. | 4657 | 44836 | 36 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 350,00 | пм | 2 398,00 | 857 261,02 | 839 300,00 | 17 961,02 | 0,00 |
| 116. | 4657 | 44837 | 36 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 220,00 | пм | 1 630,00 | 366 274,04 | 358 600,00 | 7 674,04 | 0,00 |
| 117. | 4657 | 44838 | 36 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 10 | 1 | ремонт крыши | 949,00 | м2 | 3 898,00 | 3 778 364,92 | 3 699 202,00 | 79 162,92 | 0,00 |
| 117. | 4657 | 44839 | 36 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 10 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 118. | 4787 | 46205 | 37 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 55 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 119. | 4787 | 46206 | 37 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 55 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 120. | 4800 | 46368 | 38 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 60 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
|  |  |  |  | Итого 2020 год |  |  |  |  |  |  |  | 246 693 712,24 | 221 297 279,60 | 4 735 761,78 | 20 660 670,86 |
| 121. | 70 | 545 | 39 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 32 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 151,00 | пм | 1 630,00 | 251 397,18 | 246 130,00 | 5 267,18 | 0,00 |
| 122. | 70 | 546 | 39 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 32 | 1 | ремонт крыши | 759,00 | м2 | 3 898,00 | 3 021 895,65 | 2 958 582,00 | 63 313,65 | 0,00 |
| 123. | 90 | 713 | 40 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 46 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 189,00 | пм | 1 630,00 | 314 662,70 | 308 070,00 | 6 592,70 | 0,00 |
| 124. | 90 | 714 | 40 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 46 | 1 | ремонт крыши | 1125,00 | м2 | 3 898,00 | 4 479 094,35 | 4 385 250,00 | 93 844,35 | 0,00 |
| 125. | 123 | 1004 | 41 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 19а | 1 | ремонт крыши | 695,00 | м2 | 3 898,00 | 2 767 084,95 | 2 709 110,00 | 57 974,95 | 0,00 |
| 126. | 123 | 1005 | 41 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 19а | 1 | ремонт фасада | 1905,00 | м2 | 3 492,00 | 6 794 618,36 | 6 652 260,00 | 142 358,36 | 0,00 |
| 127. | 151 | 1255 | 42 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 22 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 151,00 | пм | 1 630,00 | 251 397,18 | 246 130,00 | 5 267,18 | 0,00 |
| 128. | 151 | 1256 | 42 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 22 | 1 | ремонт крыши | 749,00 | м2 | 3 898,00 | 2 982 081,48 | 2 919 602,00 | 62 479,48 | 0,00 |
| 129. | 1346 | 12790 | 43 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 14 | 1 | ремонт фасада | 1587,00 | м2 | 3 492,00 | 5 660 398,61 | 5 541 804,00 | 118 594,61 | 0,00 |
| 130. | 1346 | 12797 | 43 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 120,00 | пм | 2 909,00 | 356 550,31 | 349 080,00 | 7 470,31 | 0,00 |
| 131. | 1346 | 12799 | 43 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 110,00/1 | п.м./шт. | 2398,00/388754 | 666 498,23 | 652 534,00 | 13 964,23 | 0,00 |
| 132. | 1346 | 12800 | 43 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 448,00 | пм | 2 853,00 | 1 305 496,28 | 1 278 144,00 | 27 352,28 | 0,00 |
| 133. | 1346 | 12801 | 43 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 110,00 | пм | 2 398,00 | 269 424,89 | 263 780,00 | 5 644,89 | 0,00 |
| 134. | 1346 | 12802 | 43 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 180,00 | пм | 1 630,00 | 299 678,76 | 293 400,00 | 6 278,76 | 0,00 |
| 135. | 1346 | 12803 | 43 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 14 | 1 | ремонт крыши | 567,00 | м2 | 3 898,00 | 2 257 463,55 | 2 210 166,00 | 47 297,55 | 0,00 |
| 136. | 1346 | 12804 | 43 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 14 | 1 | ремонт подвального помещения | 461,00 | м2 | 2 814,00 | 1 325 015,24 | 1 297 254,00 | 27 761,24 | 0,00 |
| 137. | 1533 | 14920 | 44 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пер. Клубный, д. 21 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 232,00 | пм | 1 630,00 | 386 252,62 | 378 160,00 | 8 092,62 | 0,00 |
| 138. | 1533 | 14934 | 44 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пер. Клубный, д. 21 | 1 | ремонт крыши | 748,00 | м2 | 3 898,00 | 2 978 100,07 | 2 915 704,00 | 62 396,07 | 0,00 |
| 139. | 1543 | 15033 | 45 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 34 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 315,00 | пм | 1 630,00 | 524 437,83 | 513 450,00 | 10 987,83 | 0,00 |
| 140. | 1543 | 15046 | 45 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 34 | 1 | ремонт крыши | 953,00 | м2 | 3 898,00 | 3 794 290,59 | 3 714 794,00 | 79 496,59 | 0,00 |
| 141. | 1859 | 18245 | 46 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 6 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 142. | 2064 | 20433 | 47 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 30 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 240,00 | пм | 1 630,00 | 399 571,68 | 391 200,00 | 8 371,68 | 0,00 |
| 143. | 2064 | 20434 | 47 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 30 | 1 | ремонт крыши | 945,00 | м2 | 3 898,00 | 3 762 439,25 | 3 683 610,00 | 78 829,25 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 144. | 2064 | 20435 | 47 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 30 | 1 | ремонт подвального помещения | 638,00 | м2 | 2 814,00 | 1 833 752,10 | 1 795 332,00 | 38 420,10 | 0,00 |
| 145. | 2064 | 20436 | 47 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 30 | 1 | ремонт фасада | 2200,00 | м2 | 3 492,00 | 7 846 803,36 | 7 682 400,00 | 164 403,36 | 0,00 |
| 146. | 2081 | 20619 | 48 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 75,00 | пм | 1 630,00 | 124 866,15 | 122 250,00 | 2 616,15 | 0,00 |
| 147. | 2081 | 20620 | 48 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 1 | 1 | ремонт крыши | 737,00 | м2 | 3 898,00 | 2 934 304,48 | 2 872 826,00 | 61 478,48 | 0,00 |
| 148. | 2081 | 20621 | 48 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 1 | 1 | ремонт фасада | 1439,00 | м2 | 3 492,00 | 5 132 522,74 | 5 024 988,00 | 107 534,74 | 0,00 |
| 149. | 2349 | 23559 | 49 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Шевченко, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 60,00 | пм | 1 630,00 | 99 892,92 | 97 800,00 | 2 092,92 | 0,00 |
| 150. | 2349 | 23570 | 49 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Шевченко, д. 18 | 1 | ремонт крыши | 720,00 | м2 | 3 898,00 | 2 866 620,38 | 2 806 560,00 | 60 060,38 | 0,00 |
| 151. | 2367 | 23758 | 50 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Матросова, д. 155а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 70,00 | пм | 1 630,00 | 116 541,74 | 114 100,00 | 2 441,74 | 0,00 |
| 152. | 2367 | 23759 | 50 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Матросова, д. 155а | 1 | ремонт крыши | 520,00 | м2 | 3 898,00 | 2 070 336,94 | 2 026 960,00 | 43 376,94 | 0,00 |
| 153. | 2378 | 23872 | 51 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 48 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 120,00 | пм | 1 630,00 | 199 785,84 | 195 600,00 | 4 185,84 | 0,00 |
| 154. | 2378 | 23873 | 51 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 48 | 1 | ремонт крыши | 756,40 | м2 | 3 898,00 | 3 011 543,97 | 2 948 447,20 | 63 096,77 | 0,00 |
| 155. | 2390 | 24015 | 52 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Белово, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 238,00 | пм | 1 630,00 | 396 241,92 | 387 940,00 | 8 301,92 | 0,00 |
| 156. | 2390 | 24016 | 52 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Белово, д. 5 | 1 | ремонт крыши | 996,00 | м2 | 3 898,00 | 3 965 491,53 | 3 882 408,00 | 83 083,53 | 0,00 |
| 157. | 2395 | 24078 | 53 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 3 | 1 | ремонт крыши | 1395,00 | м2 | 3 898,00 | 5 554 076,99 | 5 437 710,00 | 116 366,99 | 0,00 |
| 158. | 2395 | 24079 | 53 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 3 | 1 | ремонт фасада | 2330,00 | м2 | 3 492,00 | 8 310 478,10 | 8 136 360,00 | 174 118,10 | 0,00 |
| 159. | 2410 | 24327 | 54 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 10 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 160. | 3677 | 36140 | 55 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пер. Клубный, д. 25 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 108,00 | пм | 1 630,00 | 179 807,26 | 176 040,00 | 3 767,26 | 0,00 |
| 161. | 3677 | 36141 | 55 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пер. Клубный, д. 25 | 1 | ремонт крыши | 694,00 | м2 | 3 898,00 | 2 763 103,54 | 2 705 212,00 | 57 891,54 | 0,00 |
| 162. | 3689 | 36275 | 56 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пер. Клубный, д. 27 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 410,00 | пм | 1 630,00 | 682 601,62 | 668 300,00 | 14 301,62 | 0,00 |
| 163. | 3689 | 36276 | 56 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пер. Клубный, д. 27 | 1 | ремонт крыши | 1395,00 | м2 | 3 898,00 | 5 554 076,99 | 5 437 710,00 | 116 366,99 | 0,00 |
| 164. | 3916 | 37874 | 57 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 110 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 65,00 | пм | 1 630,00 | 108 217,33 | 105 950,00 | 2 267,33 | 0,00 |
| 165. | 3916 | 37875 | 57 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 110 | 1 | ремонт крыши | 552,00 | м2 | 3 898,00 | 2 197 742,29 | 2 151 696,00 | 46 046,29 | 0,00 |
| 166. | 4604 | 44324 | 58 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 53 | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 167. | 4604 | 44325 | 58 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 53 | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 168. | 4604 | 44326 | 58 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 53 | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 169. | 4635 | 44636 | 59 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Баумана, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 112,00 | пм | 1 630,00 | 186 466,78 | 182 560,00 | 3 906,78 | 0,00 |
| 170. | 4635 | 44637 | 59 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Баумана, д. 4 | 1 | ремонт крыши | 959,00 | м2 | 3 898,00 | 3 818 179,09 | 3 738 182,00 | 79 997,09 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 171. | 5203 | 50758 | 60 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 7 | 2 | ремонт крыши | 1420,00 | м2 | 3 898,00 | 5 653 612,42 | 5 535 160,00 | 118 452,42 | 0,00 |
| 172. | 5203 | 50759 | 60 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 7 | 2 | ремонт фасада | 3401,00 | м2 | 3 492,00 | 12 130 444,65 | 11 876 292,00 | 254 152,65 | 0,00 |
| 173. | 5310 | 51886 | 61 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 24 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 210,00 | пм | 1 630,00 | 349 625,22 | 342 300,00 | 7 325,22 | 0,00 |
| 174. | 5310 | 51887 | 61 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 24 | 1 | ремонт крыши | 829,00 | м2 | 3 898,00 | 3 300 594,86 | 3 231 442,00 | 69 152,86 | 0,00 |
| 175. | 12348 | 91706 | 62 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Водопроводная, д. 343 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 250,00 | пм | 1 630,00 | 416 220,50 | 407 500,00 | 8 720,50 | 0,00 |
| 176. | 12348 | 91707 | 62 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Водопроводная, д. 343 | 1 | ремонт крыши | 748,20 | м2 | 3 898,00 | 2 978 896,35 | 2 916 483,60 | 62 412,75 | 0,00 |
| 177. | 1596 | 15668 | 63 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 7 | 1 | установка теплового узла с приборами автоматизации | 1,00 | шт | 1 386 307,00 | 1 415 973,97 | 1 386 307,00 | 29 666,97 | 0,00 |
|  |  |  |  | Итого 2021 год |  |  |  |  |  |  |  | 146 170 803,91 | 140 683 649,80 | 3 010 630,11 | 2 476 524,00 |
| 178. | 1 | 1 | 64 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 57а | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 230,00 | пм | 2 458,00 | 589 536,55 | 565 340,00 | 12 098,28 | 113 068,00 |
| 179. | 3 | 31 | 65 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 226,00 | пм | 1 630,00 | 376 263,33 | 368 380,00 | 7 883,33 | 0,00 |
| 180. | 31 | 198 | 66 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 21 | 1 | ремонт крыши | 755,00 | м2 | 3 898,00 | 3 005 969,99 | 2 942 990,00 | 62 979,99 | 0,00 |
| 181. | 42 | 297 | 67 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 23 | 1 | ремонт крыши | 1704,00 | м2 | 3 898,00 | 6 784 334,91 | 6 642 192,00 | 142 142,91 | 0,00 |
| 182. | 52 | 342 | 68 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 25 | 1 | ремонт крыши | 1336,00 | м2 | 3 898,00 | 5 319 173,38 | 5 207 728,00 | 111 445,38 | 0,00 |
| 183. | 60 | 430 | 69 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 25а | 1 | ремонт крыши | 818,00 | м2 | 3 898,00 | 3 256 799,27 | 3 188 564,00 | 68 235,27 | 0,00 |
| 184. | 62 | 455 | 70 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 28 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 187,00 | пм | 1 630,00 | 311 332,93 | 304 810,00 | 6 522,93 | 0,00 |
| 185. | 64 | 493 | 71 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 29 | 1 | ремонт крыши | 1367,00 | м2 | 3 898,00 | 5 442 597,31 | 5 328 566,00 | 114 031,31 | 0,00 |
| 186. | 67 | 518 | 72 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 31 | 1 | ремонт крыши | 501,00 | м2 | 3 898,00 | 1 994 690,02 | 1 952 898,00 | 41 792,02 | 0,00 |
| 187. | 72 | 571 | 73 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 33 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 302,00 | пм | 1 630,00 | 502 794,36 | 492 260,00 | 10 534,36 | 0,00 |
| 188. | 74 | 588 | 74 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 34 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 314,00 | пм | 1 630,00 | 522 772,95 | 511 820,00 | 10 952,95 | 0,00 |
| 189. | 76 | 604 | 75 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 35 | 1 | ремонт крыши | 436,00 | м2 | 3 898,00 | 1 735 897,90 | 1 699 528,00 | 36 369,90 | 0,00 |
| 190. | 80 | 621 | 76 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 36 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 189,00 | пм | 1 630,00 | 314 662,70 | 308 070,00 | 6 592,70 | 0,00 |
| 191. | 82 | 658 | 77 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 37 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 301,00 | пм | 1 630,00 | 501 129,48 | 490 630,00 | 10 499,48 | 0,00 |
| 192. | 83 | 660 | 78 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 42 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 302,00 | пм | 2 548,00 | 939 862,41 | 769 496,00 | 16 467,21 | 153 899,20 |
| 193. | 83 | 661 | 78 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 42 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 385,00/1 | п.м./шт. | 2398,00/388754 | 1 340 060,46 | 1 311 984,00 | 28 076,46 | 0,00 |
| 194. | 83 | 662 | 78 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 42 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 385,00 | пм | 2 398,00 | 942 987,12 | 923 230,00 | 19 757,12 | 0,00 |
| 195. | 85 | 677 | 79 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 42а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 222,00 | пм | 2 548,00 | 690 892,24 | 565 656,00 | 12 105,04 | 113 131,20 |
| 196. | 85 | 678 | 79 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 42а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 303,00/1 | п.м./шт. | 2398,00/388754 | 1 139 216,45 | 1 115 348,00 | 23 868,45 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 197. | 85 | 679 | 79 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 42а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 303,00 | пм | 2 398,00 | 742 143,11 | 726 594,00 | 15 549,11 | 0,00 |
| 198. | 88 | 697 | 80 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 44 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 151,00 | пм | 1 630,00 | 251 397,18 | 246 130,00 | 5 267,18 | 0,00 |
| 199. | 104 | 768 | 81 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 19 | 1 | ремонт крыши | 487,00 | м2 | 3 898,00 | 1 938 950,18 | 1 898 326,00 | 40 624,18 | 0,00 |
| 200. | 160 | 1328 | 82 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Северная, д. 13а | 1 | ремонт крыши | 1070,00 | м2 | 3 898,00 | 4 260 116,40 | 4 170 860,00 | 89 256,40 | 0,00 |
| 201. | 391 | 2439 | 83 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Баумана, д. 15 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 140,00 | пм | 1 630,00 | 233 083,48 | 228 200,00 | 4 883,48 | 0,00 |
| 202. | 440 | 2927 | 84 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 36 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 300,00 | пм | 2 909,00 | 891 375,78 | 872 700,00 | 18 675,78 | 0,00 |
| 203. | 440 | 2933 | 84 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 36 | 1 | ремонт крыши | 584,00 | м2 | 3 898,00 | 2 325 147,64 | 2 276 432,00 | 48 715,64 | 0,00 |
| 204. | 1323 | 12558 | 85 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 9а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 130,00 | пм | 2 909,00 | 386 262,84 | 378 170,00 | 8 092,84 | 0,00 |
| 205. | 1354 | 12863 | 86 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 16 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 120,00 | пм | 2 909,00 | 356 550,31 | 349 080,00 | 7 470,31 | 0,00 |
| 206. | 1357 | 12902 | 87 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 20 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 120,00 | пм | 2 909,00 | 356 550,31 | 349 080,00 | 7 470,31 | 0,00 |
| 207. | 1538 | 14987 | 88 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 21 | 1 | ремонт крыши | 1030,00 | м2 | 3 898,00 | 4 100 859,72 | 4 014 940,00 | 85 919,72 | 0,00 |
| 208. | 1624 | 16000 | 89 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 38 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 175,00 | пм | 1 630,00 | 291 354,35 | 285 250,00 | 6 104,35 | 0,00 |
| 209. | 1777 | 17572 | 90 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Матросова, д. 1в | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 64,00 | пм | 1 630,00 | 106 552,45 | 104 320,00 | 2 232,45 | 0,00 |
| 210. | 1874 | 18376 | 91 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Северная, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 640,00 | пм | 1 630,00 | 1 065 524,48 | 1 043 200,00 | 22 324,48 | 0,00 |
| 211. | 1884 | 18472 | 92 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Северная, д. 13 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 480,00 | пм | 1 630,00 | 799 143,36 | 782 400,00 | 16 743,36 | 0,00 |
| 212. | 2326 | 23314 | 93 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 35 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 75,00 | пм | 1 630,00 | 124 866,15 | 122 250,00 | 2 616,15 | 0,00 |
| 213. | 2354 | 23614 | 94 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Шевченко, д. 22 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 60,00 | пм | 1 630,00 | 99 892,92 | 97 800,00 | 2 092,92 | 0,00 |
| 214. | 2361 | 23674 | 95 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 44 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 42,00 | пм | 1 630,00 | 69 925,04 | 68 460,00 | 1 465,04 | 0,00 |
| 215. | 2361 | 23675 | 95 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 44 | 1 | ремонт крыши | 552,00 | пм | 3 898,00 | 2 197 742,29 | 2 151 696,00 | 46 046,29 | 0,00 |
| 216. | 2368 | 23774 | 96 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 46 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 42,00 | пм | 1 630,00 | 69 925,04 | 68 460,00 | 1 465,04 | 0,00 |
| 217. | 2379 | 23887 | 97 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Лазо, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 86,00 | пм | 1 630,00 | 143 179,85 | 140 180,00 | 2 999,85 | 0,00 |
| 218. | 2381 | 23901 | 98 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Лазо, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 68,00 | пм | 1 630,00 | 113 211,98 | 110 840,00 | 2 371,98 | 0,00 |
| 219. | 2388 | 23985 | 99 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Белово, д. 3 | 1 | ремонт крыши | 1367,00 | м2 | 3 898,00 | 5 442 597,31 | 5 328 566,00 | 114 031,31 | 0,00 |
| 220. | 2391 | 24044 | 100 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Белово, д. 7 | 1 | ремонт крыши | 1818,40 | м2 | 3 898,00 | 7 239 809,04 | 7 088 123,20 | 151 685,84 | 0,00 |
| 221. | 2396 | 24093 | 101 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 5 | 1 | ремонт крыши | 1898,00 | м2 | 3 898,00 | 7 556 729,85 | 7 398 404,00 | 158 325,85 | 0,00 |
| 222. | 2397 | 24118 | 102 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 7а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 237,00 | пм | 1 630,00 | 394 577,03 | 386 310,00 | 8 267,03 | 0,00 |
| 223. | 2397 | 24121 | 102 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 7а | 1 | ремонт крыши | 756,00 | м2 | 3 898,00 | 3 009 951,40 | 2 946 888,00 | 63 063,40 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 224. | 2398 | 24137 | 103 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 9 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 885,00 | пм | 1 630,00 | 1 473 420,57 | 1 442 550,00 | 30 870,57 | 0,00 |
| 225. | 2398 | 24138 | 103 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 9 | 2 | ремонт крыши | 959,00 | м2 | 3 898,00 | 3 818 179,09 | 3 738 182,00 | 79 997,09 | 0,00 |
| 226. | 2401 | 24174 | 104 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 3 | 2 | ремонт крыши | 1015,00 | м2 | 3 898,00 | 4 041 138,46 | 3 956 470,00 | 84 668,46 | 0,00 |
| 227. | 2402 | 24204 | 105 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 5 | 1 | ремонт крыши | 1020,00 | м2 | 3 898,00 | 4 061 045,54 | 3 975 960,00 | 85 085,54 | 0,00 |
| 228. | 2403 | 24209 | 106 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 7 | 2 | ремонт крыши | 1100,00 | м2 | 3 898,00 | 4 379 558,92 | 4 287 800,00 | 91 758,92 | 0,00 |
| 229. | 2404 | 24239 | 107 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 9 | 1 | ремонт крыши | 998,00 | м2 | 3 898,00 | 3 973 454,37 | 3 890 204,00 | 83 250,37 | 0,00 |
| 230. | 2406 | 24256 | 108 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 11 | 1 | ремонт крыши | 1032,00 | м2 | 3 898,00 | 4 108 822,55 | 4 022 736,00 | 86 086,55 | 0,00 |
| 231. | 2407 | 24272 | 109 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 13 | 1 | ремонт крыши | 1369,50 | м2 | 3 898,00 | 5 452 550,86 | 5 338 311,00 | 114 239,86 | 0,00 |
| 232. | 126 | 1033 | 110 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 21а | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 300,00 | пм | 2 398,00 | 734 795,16 | 719 400,00 | 15 395,16 | 0,00 |
| 233. | 126 | 1032 | 111 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 21а | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 300,00/1 | п.м./шт. | 2398,00/388754 | 1 131 868,50 | 1 108 154,00 | 23 714,50 | 0,00 |
| 234. | 126 | 1034 | 111 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 21а | 2 | ремонт крыши | 463,00 | м2 | 3 898,00 | 1 843 396,16 | 1 804 774,00 | 38 622,16 | 0,00 |
| 235. | 126 | 1031 | 111 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 21а | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 222,00 | пм | 2 548,00 | 690 892,24 | 565 656,00 | 12 105,04 | 113 131,20 |
| 236. | 2408 | 24298 | 112 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 4 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 783,00 | пм | 2 548,00 | 2 436 795,60 | 1 995 084,00 | 42 694,80 | 399 016,80 |
| 237. | 2408 | 24299 | 112 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 4 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 483,00/1 | п.м./шт. | 2398,00/388754 | 1 580 093,54 | 1 546 988,00 | 33 105,54 | 0,00 |
| 238. | 2408 | 24300 | 112 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 4 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 438,00 | пм | 2 398,00 | 1 072 800,93 | 1 050 324,00 | 22 476,93 | 0,00 |
| 239. | 2408 | 24301 | 112 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 4 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 538,00 | пм | 1 630,00 | 895 706,52 | 876 940,00 | 18 766,52 | 0,00 |
| 240. | 2408 | 24302 | 112 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 4 | 2 | ремонт крыши | 1410,00 | м2 | 3 898,00 | 5 613 798,25 | 5 496 180,00 | 117 618,25 | 0,00 |
| 241. | 2409 | 24305 | 113 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 8 | 1 | ремонт крыши | 1395,00 | м2 | 3 898,00 | 5 554 076,99 | 5 437 710,00 | 116 366,99 | 0,00 |
| 242. | 2413 | 24377 | 114 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 12 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 510,00 | пм | 2 548,00 | 1 587 184,87 | 1 299 480,00 | 27 808,87 | 259 896,00 |
| 243. | 2413 | 24379 | 114 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 12 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 438,00 | пм | 2 398,00 | 1 072 800,93 | 1 050 324,00 | 22 476,93 | 0,00 |
| 244. | 2413 | 24382 | 114 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 12 | 4 | ремонт фасада | 3880,00 | м2 | 3 492,00 | 13 838 907,74 | 13 548 960,00 | 289 947,74 | 0,00 |
| 245. | 2413 | 24380 | 114 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 12 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 523,00 | пм | 1 630,00 | 870 733,29 | 852 490,00 | 18 243,29 | 0,00 |
| 246. | 2413 | 24381 | 114 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 12 | 4 | ремонт крыши | 1374,00 | м2 | 3 898,00 | 5 470 467,23 | 5 355 852,00 | 114 615,23 | 0,00 |
| 247. | 2415 | 24398 | 115 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 12а | 1 | ремонт крыши | 756,00 | м2 | 3 898,00 | 3 009 951,40 | 2 946 888,00 | 63 063,40 | 0,00 |
| 248. | 2419 | 24452 | 116 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 50 | 1 | ремонт крыши | 1347,00 | м2 | 3 898,00 | 5 362 968,97 | 5 250 606,00 | 112 362,97 | 0,00 |
| 249. | 2437 | 24657 | 117 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 60 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 145,00 | пм | 2 909,00 | 430 831,63 | 421 805,00 | 9 026,63 | 0,00 |
| 250. | 2437 | 24663 | 117 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 60 | 1 | ремонт крыши | 545,00 | м2 | 3 898,00 | 2 169 872,37 | 2 124 410,00 | 45 462,37 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 251. | 2448 | 24781 | 118 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Водопроводная, д. 327а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 70,00 | пм | 1 630,00 | 116 541,74 | 114 100,00 | 2 441,74 | 0,00 |
| 252. | 2650 | 26359 | 119 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 7а | 1 | ремонт крыши | 1690,00 | м2 | 3 898,00 | 6 728 595,07 | 6 587 620,00 | 140 975,07 | 0,00 |
| 253. | 2716 | 27138 | 120 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 26 | 1 | ремонт крыши | 752,00 | м2 | 3 898,00 | 2 994 025,73 | 2 931 296,00 | 62 729,73 | 0,00 |
| 254. | 2850 | 28558 | 121 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 20а | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 570,00 | пм | 1 630,00 | 948 982,74 | 929 100,00 | 19 882,74 | 0,00 |
| 255. | 2857 | 28641 | 122 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 15 | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 290,00 | пм | 1 630,00 | 482 815,78 | 472 700,00 | 10 115,78 | 0,00 |
| 256. | 2861 | 28654 | 123 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 14а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 60,00 | пм | 1 630,00 | 99 892,92 | 97 800,00 | 2 092,92 | 0,00 |
| 257. | 2880 | 28834 | 124 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 59а | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 370,00 | пм | 1 630,00 | 616 006,34 | 603 100,00 | 12 906,34 | 0,00 |
| 258. | 2880 | 28831 | 124 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 59а | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 400,00 | пм | 2 548,00 | 1 244 850,88 | 1 019 200,00 | 21 810,88 | 203 840,00 |
| 259. | 2880 | 28833 | 124 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 59а | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 380,00 | пм | 2 398,00 | 930 740,54 | 911 240,00 | 19 500,54 | 0,00 |
| 260. | 2880 | 28832 | 124 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 59а | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 380,00 | пм | 2 398,00 | 930 740,54 | 911 240,00 | 19 500,54 | 0,00 |
| 261. | 2903 | 29028 | 125 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 17 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 370,00 | пм | 1 630,00 | 616 006,34 | 603 100,00 | 12 906,34 | 0,00 |
| 262. | 2922 | 29180 | 126 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 22 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 370,00 | пм | 1 630,00 | 616 006,34 | 603 100,00 | 12 906,34 | 0,00 |
| 263. | 2927 | 29211 | 127 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Северная, д. 5 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 290,00 | пм | 1 630,00 | 482 815,78 | 472 700,00 | 10 115,78 | 0,00 |
| 264. | 3664 | 35985 | 128 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пер. Клубный, д. 21а | 1 | ремонт крыши | 692,10 | м2 | 3 898,00 | 2 755 538,84 | 2 697 805,80 | 57 733,04 | 0,00 |
| 265. | 3733 | 36577 | 129 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Степная, д. 18б | 1 | ремонт крыши | 767,00 | м2 | 3 898,00 | 3 053 746,99 | 2 989 766,00 | 63 980,99 | 0,00 |
| 266. | 4010 | 38579 | 130 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 54 | 1 | ремонт крыши | 821,00 | м2 | 3 898,00 | 3 268 743,52 | 3 200 258,00 | 68 485,52 | 0,00 |
| 267. | 2915 | 29124 | 131 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 18а | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60,00 | пм | 2 548,00 | 186 727,63 | 152 880,00 | 3 271,63 | 30 576,00 |
| 268. | 2915 | 29125 | 131 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 18а | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 69,00 | пм | 1 630,00 | 114 876,86 | 112 470,00 | 2 406,86 | 0,00 |
| 269. | 4192 | 39927 | 132 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 18 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 200,00 | пм | 1 630,00 | 332 976,40 | 326 000,00 | 6 976,40 | 0,00 |
| 270. | 4192 | 39940 | 132 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 18 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 390,00 | пм | 2 548,00 | 1 213 729,61 | 993 720,00 | 21 265,61 | 198 744,00 |
| 271. | 4192 | 39926 | 132 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 18 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 340,00 | пм | 2 398,00 | 832 767,85 | 815 320,00 | 17 447,85 | 0,00 |
| 272. | 4192 | 39925 | 132 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 18 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 780,00/1 | п.м./шт. | 2398,00/388754 | 2 307 540,75 | 2 259 194,00 | 48 346,75 | 0,00 |
| 273. | 4240 | 40504 | 133 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Степная, д. 16а | 1 | ремонт крыши | 1343,00 | м2 | 3 898,00 | 5 347 043,30 | 5 235 014,00 | 112 029,30 | 0,00 |
| 274. | 4319 | 41262 | 134 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 18а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 420,00 | пм | 1 630,00 | 699 250,44 | 684 600,00 | 14 650,44 | 0,00 |
| 275. | 4491 | 43041 | 135 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Садовая, д. 6 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 352,00 | пм | 1 630,00 | 586 038,46 | 573 760,00 | 12 278,46 | 0,00 |
| 276. | 4491 | 43038 | 135 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Садовая, д. 6 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 452,00 | пм | 2 548,00 | 1 406 681,49 | 1 151 696,00 | 24 646,29 | 230 339,20 |
| 277. | 4491 | 43040 | 135 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Садовая, д. 6 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 638,00 | пм | 2 398,00 | 1 562 664,37 | 1 529 924,00 | 32 740,37 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 278. | 4491 | 43039 | 135 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Садовая, д. 6 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 644,00/1 | п.м./шт. | 2398,00/388754 | 1 974 433,61 | 1 933 066,00 | 41 367,61 | 0,00 |
| 279. | 4535 | 43558 | 136 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 4 | 1 | ремонт крыши | 1379,00 | м2 | 3 898,00 | 5 490 374,32 | 5 375 342,00 | 115 032,32 | 0,00 |
| 280. | 4559 | 43865 | 137 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 10а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 15,00 | пм | 1 630,00 | 24 973,23 | 24 450,00 | 523,23 | 0,00 |
| 281. | 4603 | 44308 | 138 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Баумана, д. 13 | 1 | ремонт крыши | 1034,00 | м2 | 3 898,00 | 4 116 785,38 | 4 030 532,00 | 86 253,38 | 0,00 |
| 282. | 4663 | 44910 | 139 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 12 | 1 | ремонт крыши | 1542,00 | м2 | 3 898,00 | 6 139 345,32 | 6 010 716,00 | 128 629,32 | 0,00 |
| 283. | 4667 | 44941 | 140 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 2 | 1 | ремонт крыши | 1524,00 | м2 | 3 898,00 | 6 067 679,81 | 5 940 552,00 | 127 127,81 | 0,00 |
| 284. | 4674 | 45032 | 141 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 4 | 1 | ремонт крыши | 755,00 | м2 | 3 898,00 | 3 005 969,99 | 2 942 990,00 | 62 979,99 | 0,00 |
| 285. | 4762 | 45899 | 142 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Северная, д. 7 | 1 | ремонт крыши | 1394,00 | м2 | 3 898,00 | 5 550 095,58 | 5 433 812,00 | 116 283,58 | 0,00 |
| 286. | 4763 | 45927 | 143 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Северная, д. 7а | 1 | ремонт крыши | 1398,00 | м2 | 3 898,00 | 5 566 021,25 | 5 449 404,00 | 116 617,25 | 0,00 |
| 287. | 4764 | 45930 | 144 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Северная, д. 7б | 1 | ремонт крыши | 1413,80 | м2 | 3 898,00 | 5 628 927,64 | 5 510 992,40 | 117 935,24 | 0,00 |
| 288. | 4766 | 45959 | 145 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Северная, д. 11 | 1 | ремонт крыши | 1395,00 | м2 | 3 898,00 | 5 554 076,99 | 5 437 710,00 | 116 366,99 | 0,00 |
| 289. | 4779 | 46134 | 146 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 6 | 1 | ремонт крыши | 463,00 | м2 | 3 898,00 | 1 843 396,16 | 1 804 774,00 | 38 622,16 | 0,00 |
| 290. | 4781 | 46151 | 147 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 8 | 1 | ремонт крыши | 1437,20 | м2 | 3 898,00 | 5 722 092,80 | 5 602 205,60 | 119 887,20 | 0,00 |
| 291. | 5203 | 50757 | 148 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 7 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 537,00 | пм | 1 630,00 | 894 041,63 | 875 310,00 | 18 731,63 | 0,00 |
| 292. | 5203 | 50754 | 148 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 7 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 780,00 | пм | 2 548,00 | 2 427 459,22 | 1 987 440,00 | 42 531,22 | 397 488,00 |
| 293. | 5203 | 50755 | 148 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 7 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 450,00 | пм | 2 398,00 | 1 102 192,74 | 1 079 100,00 | 23 092,74 | 0,00 |
| 294. | 5203 | 50756 | 148 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 7 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 450,00 | пм | 2 398,00 | 1 102 192,74 | 1 079 100,00 | 23 092,74 | 0,00 |
| 295. | 2064 | 20432 | 148 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 30 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 310,00 | пм | 2 398,00 | 759 288,33 | 743 380,00 | 15 908,33 | 0,00 |
| 296. | 5276 | 51495 | 149 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Юбилейная, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 41,00 | пм | 1 630,00 | 68 260,16 | 66 830,00 | 1 430,16 | 0,00 |
| 297. | 4020 | 38690 | 150 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Дунаевского, д. 5 | 1 | ремонт крыши | 3459,00 | м2 | 3 898,00 | 13 771 722,09 | 13 483 182,00 | 288 540,09 | 0,00 |
| 298. | 2875 | 28784 | 151 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Матросова, д. 161 | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 292,00 | пм | 1 630,00 | 486 145,54 | 475 960,00 | 10 185,54 | 0,00 |
| 299. | 2875 | 28783 | 151 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Матросова, д. 161 | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 310,00 | пм | 2 548,00 | 806 783,43 | 789 880,00 | 16 903,43 | 0,00 |
| 300. | 2095 | 20779 | 152 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 210,00 | пм | 2 548,00 | 653 546,71 | 535 080,00 | 11 450,71 | 107 016,00 |
|  |  |  |  | Итого 2022  год |  |  |  |  |  |  |  | 287 151 417,35 | 278 807 779,00 | 5 966 486,47 | 2 478 121,60 |
|  |  |  |  |  | Итого город Невинномысск |  |  |  |  |  |  | 680 015 933,49 | 640 788 708,40 | 13 712 878,36 | 25 615 316,46 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов  Таблица 3 | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | |
|
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
| кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | 2020 | город Невинномысск | 175 163,70 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 693 712,24 | 246 693 712,24 |
| 2. | 2021 | город Невинномысск | 80 789,50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 170 803,91 | 146 170 803,91 |
| 3. | 2022 | город Невинномысск | 326 581,81 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 151 417,35 | 287 151 417,35 |
|  |  | Итого город Невинномысск | 582 535,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 015 933,49 | 680 015 933,49 |

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска В.Э. Соколюк