

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2018 № 683

Невинномысск

О мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе

в осенне-зимний период 2018-2019 годов

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F75F042EFE3642FCD461524921CC2D8E92639567867662E2B8158771A2X620N) от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [приказом](consultantplus://offline/ref=F75F042EFE3642FCD461524921CC2D8E91669467847062E2B8158771A2X620N) Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска в осенне-зимний период 2018-2019 годов, постановляю:

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Состав рабочей группы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать:

2.1. Организациям, независимо от их форм собственности, расположенным на территории города Невинномысска, обеспечить своевременную и качественную подготовку жилищного фонда, общественных и производственных зданий и сооружений, инженерных коммуникаций объектов социального назначения и пассажирского общественного транспорта к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов в срок до 15 сентября 2018 года.

2.2. Акционерному обществу «Теплосеть» г. Невинномысск, акционерному обществу «Водоканал» г. Невинномысск, акционерному обществу «Невинномысская электросетевая компания» завершить в срок до 01 октября 2018 года испытание и наладку инженерных сетей, оборудования теплового, электрического, водопроводно-канализационного.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска:

3.1. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов:

потребителей тепловой энергии и обеспечить проверку их готовности с оформлением актов проверки и выдачей паспортов готовности к отопительному периоду 2018-2018 годов в срок до 15 сентября 2018 года;

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и обеспечить проверку их готовности с оформлением актов проверки и выдачей паспортов готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов в срок до 01 ноября 2018 года.

3.2. Установить постоянный контроль за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

3.3. Утвердить планы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов в срок до 01 июля 2018 года.

3.4. Организовать работу по своевременной подготовке к эксплуатации многоквартирных домов, расположенных на территории города Невинномысска, к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов в срок до 15 сентября 2018 года.

3.5. Обеспечить заготовку противогололедных материалов и организовать работу по привлечению в установленном порядке специализированной техники подведомственных организаций и техники сторонних организаций для работы по ликвидации снежных заносов в срок до 15 октября 2018 года.

4. Управлению образования администрации города Невинномысска, комитету по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Невинномысска, комитету по культуре администрации города Невинномысска:

4.1. Обеспечить своевременную подготовку муниципальных учреждений образования, культуры, молодежной политики и физической культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов в срок до 15 сентября 2018 года.

4.2. Обеспечить оформление паспортов готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов муниципальным учреждениям образования, культуры, молодежной политики и физической культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов в срок до 15 сентября 2018 года.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невинномысский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Невинномысска Олешкевич Т.А. и заместителя главы администрации города, руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска Полякова Р.Ю.

Глава города Невинномысска

Ставропольского края М.А. Миненков

Приложение 1

к постановлению администрации

города Невинномысска

31.05.2018 № 683

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Единица измере-ния | Количе-ство | | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| Жилищное хозяйство | | | | | | |
| 1. | Подготовка многоквартирных домов | дом | 559 | | 15.09.2018 | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска |
| тыс.  кв. м | 2530 | |
| 2. | Ремонт системы центрального отопления | дом | 500 | | 15.09.2018 | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска |
| 3. | Текущий ремонт тепловых узлов | дом | 543 | | 15.09.2018 | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска |
| 4. | Ремонт кровель, герметизация швов, изоляция трубопроводов | дом | 543 | |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска |
| Дорожно-мостовое хозяйство | | | | | | |
| 1. | Ремонт дорожно-мостового покрытия | кв. м | 9505 | | 01.10.2018 | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска |
| 2. | Подготовка уборочной техники к работе в зимних условиях | единица | 10 | | 15.10.2018 | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 3. | Заготовка противогололедных материалов | тонна | 600 | | 15.10.2018 | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска |
| Теплоэнергетическое хозяйство | | | | | | |
| 1. | Подготовка котельных | единица | 16 | | 01.10.2018 | акционерное общество «Теплосеть» г. Невинномысск (по согласованию) |
| 2. | Подготовка тепловых сетей | км | 115,6 | | 01.10.2018 | акционерное общество «Теплосеть» г. Невинномысск (по согласованию) |
| 3. | Замена ветхих тепловых сетей | м | 1278,6 | | 01.10.2018 | акционерное общество «Теплосеть» г. Невинномысск (по согласованию) |
| 4. | Ремонт котельных | единица | 18 | | 01.10.2018 | акционерное общество «Теплосеть» г. Невинномысск (по согласованию) |
| Водопроводно-канализационное хозяйство | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт сетей водопровода по  ул. Новой от ВНС до ул. Новой, 17 | диаметр, мм  длина, м | | 250  895 | 01.10.2018 | акционерное общество «Водоканал»  г. Невинномысск  (по согласованию) |
| 2. | Капитальный ремонт водопровода по адресу  ул. Гагарина, 64 | диаметр, мм  длина, м | | 150  240 | 01.10.2018 | акционерное общество «Водоканал»  г. Невинномысск  (по согласованию) |
| 3. | Капитальный ремонт водопровода по  ул. Фрунзе от  ул. Советской до  ул. Калинина | диаметр, мм  длина, м | | 100  150 | 01.10.2018 | акционерное общество «Водоканал»  г. Невинномысск  (по согласованию) |
| 4. | Капитальный ремонт водопровода по  ул. Калинина от  ул. Московской до ул. Достоевского | диаметр, мм  длина, м | | 150  260 | 01.10.2018 | акционерное общество «Водоканал»  г. Невинномысск (по согласованию) |
| 5. | Замена участков канализации по  б. Мира, 18, 18А, 20, 20А | диаметр, мм  длина, м | | 150  60 | 01.10.2018 | акционерное общество «Водоканал»  г. Невинномысск  (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Замена задвижки ул. Северной-  ул. 3-го Интернационала  Замена задвижки ул. Линейной-  ул. Менделеева | диаметр, мм  диаметр, мм | | 300  300 | 01.10.2018 | акционерное общество «Водоканал»  г. Невинномысск  (по согласованию) |
| 7. | Замена задвижки ул. Гагарина, 48  Замена задвижки ул. Гагарина-  ул. Павлова | диаметр, мм  диаметр, мм | | 150  150 | 01.10.2018 | акционерное общество «Водоканал»  г. Невинномысск  (по согласованию) |
| 8. | Замена ввода водопровода  ул. 50 лет  Октября, 6  Замена ввода Водопровода  ул. Гагарина, 47 (три ввода)  Замена ввода водопровода  ул. Апанасенко, 11  Замена ввода водопровода  ул. Гагарина, 27  Замена ввода водопровода  ул. Степной, 2А, 2Б  Замена ввода водопровода  ул. Баумана, 4 | диаметр, мм  длина, м  диаметр, мм  длина, м  диаметр, мм  длина, м  диаметр, мм  длина, м  диаметр, мм  длина, м  диаметр, мм  длина, м | | 100  8  100  151  100  8  100  20  100  12  100  98 | 01.10.2018 | акционерное общество «Водоканал»  г. Невинномысск  (по согласованию) |
| 9. | Текущий ремонт водопровода по  ул. Новой, 13. Замена ввода водопровода по  ул. Новой, 13 | диаметр, мм  длина, м | | 100  120 | 01.10.2018 | акционерное общество «Водоканал»  г. Невинномысск  (по согласованию) |
| 10. | Проверка работоспособности и ремонт гидрантов на сетях водопровода | диаметр, мм  длина, м | | Согласно утвержденного графика | 01.10.2018 | акционерное общество «Водоканал»  г. Невинномысск  (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Промывка технологического оборудования ОСВ:  Отстойники  Осветлители  Стенки фильтров  Резервуаров | единица, шт. | | 10  12  10  2 | 01.10.2018 | акционерное общество «Водоканал»  г. Невинномысск  (по согласованию) |
| 12. | Замена задвижек диаметр 100, 150, 200, 250, 300 мм. | единица, шт. | | 35 | 01.10.2018 | акционерное общество «Водоканал»  г. Невинномысск  (по согласованию) |
| 13. | Промывка сетей водоснабжения  Промывка сетей канализации | км  км | | 15  15 | 01.10.2018 | акционерное общество «Водоканал»  г. Невинномысск  (по согласованию) |
| 14. | Текущий ремонт сетей водопровода ул. Рабочей от  ул. Покрышкина до пер. Одесского | диаметр, мм  длина, м | | 100  120 | 01.10.2018 | акционерное общество «Водоканал»  г. Невинномысск  (по согласованию) |
| 15. | Текущий ремонт сетей водопровода ул. Кочубея от ул. Севастопольской до ул. Скачковой | диаметр, мм | | 100 | 01.10.2018 | акционерное общество «Водоканал»  г. Невинномысск  (по согласованию) |
| 16. | Текущий ремонт сетей водопровода ул. Линейной от  ул. 3-го Интернационала до ж/д № 109 | диаметр, мм | | 100 | 01.10.2018 | акционерное общество «Водоканал»  г. Невинномысск  (по согласованию) |
| 17. | Текущий ремонт сетей водопровода ул. Матросова от пер. Крайнего до пер. Фабричного | диаметр, мм | | 150 |  | акционерное общество «Водоканал»  г. Невинномысск  (по согласованию) |
| Электросетевое хозяйство | | | | | | |
| 1. | Подготовка электрических сетей,  в том числе:  воздушных;  кабельных | км | 779,13  337,21  441,92 | | 01.10.2018 | акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 2. | Подготовка трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | единица | 208 | | 01.10.2018 | акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (по согласованию) |
| 3. | Подготовка силовых трансформаторов | единица | 325 | | 01.10.2018 | акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (по согласованию) |
| 4. | Замена ветхих электрических сетей | км | - | | 01.10.2018 | акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (по согласованию) |
| 5. | Реконструкция воздушных линий, кабельных линий и трансформаторных подстанций | км | 10,486 | | 01.10.2018 | акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (по согласованию) |
| 6. | Реконструкция распределительных устройств | единица | 4 | | 01.10.2018 | акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (по согласованию) |

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска В.Э. Соколюк

Приложение 2

к постановлению администрации

города Невинномысска

31.05.2018 № 683

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

|  |  |
| --- | --- |
| Поляков  Роман Юрьевич | заместитель главы администрации города, руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска, председатель рабочей группы |
| Моргунов  Эдуард Юрьевич | заместитель руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска, заместитель председателя рабочей группы |
| Ржевская  Ольга Сергеевна | ведущий специалист отдела городского хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: | |
| Асакаев  Борис Юсуфович | главный государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора Кавказского Управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| Винокуров  Сергей Петрович | главный энергетик акционерного общества «Водоканал» г. Невинномысск  (по согласованию) |
| Гунбина  Светлана Николаевна | начальник производственно-технического отдела акционерного общества «Теплосеть» г. Невинномысск (по согласованию) |
| Кравчук  Роман Федорович | начальник муниципального бюджетного учреждения «Центр административно – хозяйственного обслуживания» города Невинномысска |
| Марковчин  Владимир Николаевич | заместитель начальника межрегионального отдела энергетического надзора Кавказского Управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| Новикова  Светлана Викторовна | государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора Кавказского Управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| Разуменко  Ирина Витальевна | начальник отдела городского хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска |
| Ткаченко  Максим Владимирович | временно исполняющий обязанности главного инженера акционерного общества «Теплосеть» г. Невинномысск (по согласованию) |
| Шаповалов  Петр Павлович | начальник сетевого района акционерного общества «Невинномысская электросетевая компания» (по согласованию) |

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска В.Э. Соколюк