

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2018 № 683

Невинномысск

О мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе

в осенне-зимний период 2018-2019 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска в осенне-зимний период 2018-2019 годов, постановляю:

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Состав рабочей группы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать:

2.1. Организациям, независимо от их форм собственности, расположенным на территории города Невинномысска, обеспечить своевременную и качественную подготовку жилищного фонда, общественных и производственных зданий и сооружений, инженерных коммуникаций объектов социального назначения и пассажирского общественного транспорта к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов в срок до 15 сентября 2018 года.

2.2. Акционерному обществу «Теплосеть» г. Невинномысск, акционерному обществу «Водоканал» г. Невинномысск, акционерному обществу «Невинномысская электросетевая компания» завершить в срок до 01 октября 2018 года испытание и наладку инженерных сетей, оборудования теплового, электрического, водопроводно-канализационного.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска:

3.1. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов:

потребителей тепловой энергии и обеспечить проверку их готовности с оформлением актов проверки и выдачей паспортов готовности к отопительному периоду 2018-2018 годов в срок до 15 сентября 2018 года;

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и обеспечить проверку их готовности с оформлением актов проверки и выдачей паспортов готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов в срок до 01 ноября 2018 года.

3.2. Установить постоянный контроль за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

3.3. Утвердить планы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов в срок до 01 июля 2018 года.

3.4. Организовать работу по своевременной подготовке к эксплуатации многоквартирных домов, расположенных на территории города Невинномысска, к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов в срок до 15 сентября 2018 года.

3.5. Обеспечить заготовку противогололедных материалов и организовать работу по привлечению в установленном порядке специализированной техники подведомственных организаций и техники сторонних организаций для работы по ликвидации снежных заносов в срок до 15 октября 2018 года.

4. Управлению образования администрации города Невинномысска, комитету по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Невинномысска, комитету по культуре администрации города Невинномысска:

4.1. Обеспечить своевременную подготовку муниципальных учреждений образования, культуры, молодежной политики и физической культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов в срок до 15 сентября 2018 года.

4.2. Обеспечить оформление паспортов готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов муниципальным учреждениям образования, культуры, молодежной политики и физической культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов в срок до 15 сентября 2018 года.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невинномысский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Невинномысска Олешкевич Т.А. и заместителя главы администрации города, руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска Полякова Р.Ю.

Глава города Невинномысска

Ставропольского края М.А. Миненков

Приложение 1

к постановлению администрации

города Невинномысска

31.05.2018 № 683

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Единица измере-ния | Количе-ство | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жилищное хозяйство |
| 1. | Подготовка многоквартирных домов | дом | 559 | 15.09.2018 | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска |
| тыс. кв. м | 2530 |
| 2. | Ремонт системы центрального отопления | дом | 500 | 15.09.2018 | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска |
| 3. | Текущий ремонт тепловых узлов | дом | 543 | 15.09.2018 | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска |
| 4. | Ремонт кровель, герметизация швов, изоляция трубопроводов | дом | 543 |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска |
| Дорожно-мостовое хозяйство |
| 1. | Ремонт дорожно-мостового покрытия |  кв. м | 9505 | 01.10.2018 | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска |
| 2. | Подготовка уборочной техники к работе в зимних условиях | единица | 10 | 15.10.2018 | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Заготовка противогололедных материалов | тонна | 600 | 15.10.2018 | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска |
| Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1. | Подготовка котельных | единица | 16 | 01.10.2018 | акционерное общество «Теплосеть» г. Невинномысск (по согласованию) |
| 2. | Подготовка тепловых сетей | км | 115,6 | 01.10.2018 | акционерное общество «Теплосеть» г. Невинномысск (по согласованию) |
| 3. | Замена ветхих тепловых сетей | м | 1278,6 | 01.10.2018 | акционерное общество «Теплосеть» г. Невинномысск (по согласованию) |
| 4. | Ремонт котельных | единица | 18 | 01.10.2018 | акционерное общество «Теплосеть» г. Невинномысск (по согласованию) |
| Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 1. | Капитальный ремонт сетей водопровода по ул. Новой от ВНС до ул. Новой, 17 | диаметр, ммдлина, м | 250895 | 01.10.2018 | акционерное общество «Водоканал» г. Невинномысск (по согласованию) |
| 2. | Капитальный ремонт водопровода по адресу ул. Гагарина, 64 | диаметр, ммдлина, м | 150240 | 01.10.2018 | акционерное общество «Водоканал» г. Невинномысск (по согласованию) |
| 3. | Капитальный ремонт водопровода по ул. Фрунзе от ул. Советской до ул. Калинина | диаметр, ммдлина, м | 100150 | 01.10.2018 | акционерное общество «Водоканал» г. Невинномысск (по согласованию) |
| 4. | Капитальный ремонт водопровода по ул. Калинина от ул. Московской до ул. Достоевского  | диаметр, ммдлина, м | 150260 | 01.10.2018 | акционерное общество «Водоканал» г. Невинномысск (по согласованию) |
| 5. | Замена участков канализации по б. Мира, 18, 18А, 20, 20А | диаметр, ммдлина, м | 15060 | 01.10.2018 | акционерное общество «Водоканал» г. Невинномысск (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Замена задвижки ул. Северной-ул. 3-го ИнтернационалаЗамена задвижки ул. Линейной-ул. Менделеева | диаметр, ммдиаметр, мм | 300300 | 01.10.2018 | акционерное общество «Водоканал» г. Невинномысск (по согласованию) |
| 7. | Замена задвижки ул. Гагарина, 48Замена задвижки ул. Гагарина-ул. Павлова | диаметр, ммдиаметр, мм | 150150 | 01.10.2018 | акционерное общество «Водоканал» г. Невинномысск (по согласованию) |
| 8. | Замена ввода водопровода ул. 50 лет Октября, 6Замена ввода Водопровода ул. Гагарина, 47 (три ввода)Замена ввода водопровода ул. Апанасенко, 11Замена ввода водопровода ул. Гагарина, 27Замена ввода водопровода ул. Степной, 2А, 2БЗамена ввода водопровода ул. Баумана, 4 | диаметр, ммдлина, мдиаметр, ммдлина, мдиаметр, ммдлина, мдиаметр, ммдлина, мдиаметр, ммдлина, мдиаметр, ммдлина, м | 10081001511008100201001210098 | 01.10.2018 | акционерное общество «Водоканал» г. Невинномысск (по согласованию) |
| 9. | Текущий ремонт водопровода по ул. Новой, 13. Замена ввода водопровода по ул. Новой, 13 | диаметр, ммдлина, м | 100120 | 01.10.2018 | акционерное общество «Водоканал» г. Невинномысск (по согласованию) |
| 10. | Проверка работоспособности и ремонт гидрантов на сетях водопровода | диаметр, ммдлина, м | Согласно утвержденного графика | 01.10.2018 | акционерное общество «Водоканал» г. Невинномысск (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Промывка технологического оборудования ОСВ:ОтстойникиОсветлителиСтенки фильтровРезервуаров | единица, шт. | 1012102 | 01.10.2018 | акционерное общество «Водоканал» г. Невинномысск (по согласованию) |
| 12. | Замена задвижек диаметр 100, 150, 200, 250, 300 мм. | единица, шт. | 35 | 01.10.2018 | акционерное общество «Водоканал» г. Невинномысск (по согласованию) |
| 13. | Промывка сетей водоснабженияПромывка сетей канализации | кмкм | 1515 | 01.10.2018 | акционерное общество «Водоканал» г. Невинномысск (по согласованию) |
| 14. | Текущий ремонт сетей водопровода ул. Рабочей от ул. Покрышкина до пер. Одесского | диаметр, ммдлина, м | 100120 | 01.10.2018 | акционерное общество «Водоканал» г. Невинномысск (по согласованию) |
| 15. | Текущий ремонт сетей водопровода ул. Кочубея от ул. Севастопольской до ул. Скачковой | диаметр, мм | 100 | 01.10.2018 | акционерное общество «Водоканал»г. Невинномысск(по согласованию) |
| 16. | Текущий ремонт сетей водопровода ул. Линейной от ул. 3-го Интернационала до ж/д № 109 | диаметр, мм | 100 | 01.10.2018 | акционерное общество «Водоканал»г. Невинномысск (по согласованию) |
| 17. | Текущий ремонт сетей водопровода ул. Матросова от пер. Крайнего до пер. Фабричного | диаметр, мм | 150 |  | акционерное общество «Водоканал»г. Невинномысск (по согласованию) |
| Электросетевое хозяйство |
| 1. | Подготовка электрических сетей,в том числе:воздушных;кабельных | км | 779,13337,21441,92 | 01.10.2018 | акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Подготовка трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | единица | 208 | 01.10.2018 | акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (по согласованию) |
| 3. | Подготовка силовых трансформаторов | единица | 325 | 01.10.2018 | акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (по согласованию) |
| 4. | Замена ветхих электрических сетей | км | - | 01.10.2018 | акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (по согласованию) |
| 5. | Реконструкция воздушных линий, кабельных линий и трансформаторных подстанций | км | 10,486 | 01.10.2018 | акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (по согласованию) |
| 6. | Реконструкция распределительных устройств | единица | 4 | 01.10.2018 | акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (по согласованию) |

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска В.Э. Соколюк

Приложение 2

к постановлению администрации

города Невинномысска

31.05.2018 № 683

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

|  |  |
| --- | --- |
| ПоляковРоман Юрьевич | заместитель главы администрации города, руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска, председатель рабочей группы |
| МоргуновЭдуард Юрьевич | заместитель руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска, заместитель председателя рабочей группы |
| РжевскаяОльга Сергеевна | ведущий специалист отдела городского хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |
| АсакаевБорис Юсуфович | главный государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора Кавказского Управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| ВинокуровСергей Петрович | главный энергетик акционерного общества «Водоканал» г. Невинномысск (по согласованию) |
| ГунбинаСветлана Николаевна | начальник производственно-технического отдела акционерного общества «Теплосеть» г. Невинномысск (по согласованию) |
| КравчукРоман Федорович | начальник муниципального бюджетного учреждения «Центр административно – хозяйственного обслуживания» города Невинномысска  |
| МарковчинВладимир Николаевич | заместитель начальника межрегионального отдела энергетического надзора Кавказского Управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| НовиковаСветлана Викторовна | государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора Кавказского Управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| РазуменкоИрина Витальевна | начальник отдела городского хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска |
| ТкаченкоМаксим Владимирович | временно исполняющий обязанности главного инженера акционерного общества «Теплосеть» г. Невинномысск (по согласованию) |
| ШаповаловПетр Павлович | начальник сетевого района акционерного общества «Невинномысская электросетевая компания» (по согласованию) |

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска В.Э. Соколюк