

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2019 г. Невинномысск № 850

О мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе

в осенне-зимний период 2019-2020 годов

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F75F042EFE3642FCD461524921CC2D8E92639567867662E2B8158771A2X620N) от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [приказом](consultantplus://offline/ref=F75F042EFE3642FCD461524921CC2D8E91669467847062E2B8158771A2X620N) Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска в осенне-зимний период 2019-2020 годов, постановляю:

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Состав рабочей группы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать:

2.1. Организациям, независимо от их форм собственности, расположенным на территории города Невинномысска, обеспечить своевременную и качественную подготовку жилищного фонда, общественных и производственных зданий и сооружений, инженерных коммуникаций объектов социального назначения к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов в срок до 15 сентября 2019 года.

2.2. Акционерному обществу «Теплосеть» г. Невинномысск, акционерному обществу «Водоканал» г. Невинномысск, акционерному обществу «Невинномысская электросетевая компания» завершить в срок до 01 октября 2019 года испытание и наладку инженерных сетей, теплового, электрического и водопроводно-канализационного оборудования.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска:

3.1. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов:

потребителей тепловой энергии и обеспечить проверку их готовности с оформлением актов проверки и выдачей паспортов готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов в срок до 15 сентября 2019 года;

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и обеспечить проверку их готовности с оформлением актов проверки и выдачей паспортов готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов в срок до 01 ноября 2019 года.

3.2. Установить постоянный контроль за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

3.3. Утвердить планы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов в срок до 01 июля 2019 года.

3.4. Организовать работу по своевременной подготовке к эксплуатации многоквартирных домов, расположенных на территории города Невинномысска, к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов в срок до 15 сентября 2019 года.

3.5. Обеспечить заготовку противогололедных материалов и организовать работу по привлечению в установленном порядке специализированной техники подведомственных организаций и техники сторонних организаций для работы по ликвидации снежных заносов в срок до 15 октября 2019 года.

4. Управлению образования администрации города Невинномысска, комитету по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Невинномысска, комитету по культуре администрации города Невинномысска:

4.1. Обеспечить своевременную подготовку муниципальных учреждений образования, культуры, молодежной политики и физической культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов в срок до 15 сентября 2019 года.

4.2. Обеспечить оформление паспортов готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов муниципальными учреждениями образования, культуры, молодежной политики и физической культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов в срок до 15 сентября 2019 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невинномысский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Невинномысска Олешкевич Т.А. и заместителя главы администрации города, руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска Полякова Р.Ю.

Глава города Невинномысска

Ставропольского края М.А. Миненков

Приложение 1

к постановлению администрации

города Невинномысска

31.05.2019 № 850

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Единица измерения | Коли-  чество | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жилищное хозяйство | | | | | |
| 1. | Подготовка многоквартирных домов | дом | 485 | 15.09.2019 | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска |
| тыс.  кв. м | 2154 |
| 2. | Ремонт системы центрального отопления | дом | 500 | 15.09.2019 | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска |
| 3. | Текущий ремонт тепловых узлов | дом | 485 | 15.09.2019 | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска |
| 4. | Ремонт кровель, герметизация швов, изоляция трубопроводов | дом | 485 |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска |
| Дорожно-мостовое хозяйство | | | | | |
| 5. | Ремонт дорожно-мостового покрытия | кв. м | 9048 | 01.10.2019 | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска |
| 6. | Подготовка уборочной техники к работе в зимних условиях | единица | 10 | 15.10.2019 | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска |
| 7. | Заготовка противогололедных материалов | тонна | 1500 | 15.10.2019 | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Теплоэнергетическое хозяйство | | | | | |
| 8. | Подготовка котельных | единица | 16 | 01.10.2019 | акционерное общество «Теплосеть» г. Невинномысск (по согласованию) |
| 9. | Подготовка тепловых сетей | км | 115,6 | 01.10.2019 | акционерное общество «Теплосеть» г. Невинномысск (по согласованию) |
| 10. | Замена ветхих тепловых сетей | м | 1278,6 | 01.10.2019 | акционерное общество «Теплосеть» г. Невинномысск (по согласованию) |
| 11. | Ремонт котельных | единица | 18 | 01.10.2019 | акционерное общество «Теплосеть» г. Невинномысск (по согласованию) |
| Водопроводно-канализационное хозяйство | | | | | |
| 12. | Капитальный ремонт водопровода по  ул. Хоперская от  ул. Степана Разина до пер. Мельничный | диаметр, мм  длина, м | 150  580 | 01.10.2019 | акционерное общество «Водоканал»  г. Невинномысск  (по согласованию) |
| 13. | Капитальный ремонт водопровода по  ул. дунаевского от  ул. Дунаевского, 16 до пер. Солнечный | диаметр, мм  длина, м | 100  660 | 01.10.2019 | акционерное общество «Водоканал»  г. Невинномысск  (по согласованию) |
| 14. | Капитальный ремонт водопровода на Красную деревню от ОСВ до автомобильного моста через реку Кубань | диаметр, мм  длина, м | 150  1110 | 01.10.2019 | акционерное общество «Водоканал»  г. Невинномысск  (по согласованию) |
| 15. | Капитальный ремонт водопровода по  ул. Московская от  ул. Калинина до  ул. Кочубея | диаметр, мм  длина, м | 150  3150 | 01.10.2019 | акционерное общество «Водоканал»  г. Невинномысск (по согласованию) |
| 16. | Капитальный ремонт водопровода по  ул. Скачковая от  ул. Калинина до  ул. Кооперативная | диаметр, мм  длина, м | 100  430 | 01.10.2019 | акционерное общество «Водоканал»  г. Невинномысск  (по согласованию) |
| 17. | Капитальный ремонт сетей канализации по ул. Фрунзе, 13 | диаметр, мм  диаметр, мм | 150  90 | 01.10.2019 | акционерное общество «Водоканал»  г. Невинномысск  (по согласованию) |
| 18. | Текущий ремонт участка водопровода от  ул. Апанасенко, 88 до ул. Апанасенко, 90 | диаметр, мм  диаметр, мм | 100  150 | 01.10.2019 | акционерное общество «Водоканал»  г. Невинномысск  (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | Ремонт водопровода по ул. Апанасенко от № 92 до № 86 с заменой ввода на дом № 86 | диаметр, мм  длина, м  диаметр, мм  длина, м | 100  40  150  60 | 01.10.2019 | акционерное общество «Водоканал»  г. Невинномысск  (по согласованию) |
| 20. | Строительство закольцовки водовода Ø300 мм по ул. Громова с водопроводом  Ø150 мм по  ул. Менделеева | диаметр, мм  длина, м | 150  20 | 01.10.2019 | акционерное общество «Водоканал»  г. Невинномысск  (по согласованию) |
| 21. | Строительство закольцовки водопровода Ø100 мм по ул. Титова с водопроводом Ø300 мм по ул. Дунаевского | диаметр, мм  длина, м | 100  35 | 01.10.2019 | акционерное общество «Водоканал»  г. Невинномысск  (по согласованию) |
| 22. | Замена участка водопровода по ул. Новая от ул. Приборостроительная до ВНС | диаметр, мм  длина, м | 250  120 | 01.10.2019 | акционерное общество «Водоканал»  г. Невинномысск  (по согласованию) |
| 23. | Замена вводов на многоквартирные жилые дома | - | - | 01.10.2019 | акционерное общество «Водоканал»  г. Невинномысск  (по согласованию) |
| 24. | Промывка сетей водоснабжения  Промывка сетей канализации | км  км | 15  15 | 01.10.2019 | акционерное общество «Водоканал»  г. Невинномысск  (по согласованию) |
| 25. | Ремонт и замена водопроводных колонок на сетях водопровода | - | - | 01.10.2019 | акционерное общество «Водоканал»  г. Невинномысск  (по согласованию) |
| 26. | Проверка работоспособности и ремонт гидрантов на сетях водопровода | согласно утвержденного графика | - | 01.10.2019 | акционерное общество «Водоканал»  г. Невинномысск  (по согласованию) |
| 27. | Промывка технологического оборудования ОСВ:  Отстойники  Осветители  Фильтры  Резервуары | единица  единица  единица  единица | 10  12  10  2 | 01.10.2019 | акционерное общество «Водоканал»  г. Невинномысск  (по согласованию) |
| 28. | Замена задвижек  Ø100, 150, 200, 250, 300 мм | единица | 35 |  | акционерное общество «Водоканал»  г. Невинномысск  (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Электросетевое хозяйство | | | | | |
| 29. | Подготовка электрических сетей,  в том числе:  воздушных;  кабельных | км | 731,19  304,27  426,92 | 01.10.2019 | акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания»  (по согласованию) |
| 30. | Подготовка трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | единица | 213 | 01.10.2019 | акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания»  (по согласованию) |
| 31. | Подготовка силовых трансформаторов | единица | 335 | 01.10.2019 | акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания»  (по согласованию) |
| 32. | Замена ветхих электрических сетей | км | - | 01.10.2019 | акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания»  (по согласованию) |
| 33. | Реконструкция воздушных линий и кабельных линий | км | 4,745 | 01.10.2019 | акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания»  (по согласованию) |
| 34. | Реконструкция трансформаторных подстанций и распределительных устройств | единица | 32 | 01.10.2019 | акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания»  (по согласованию) |
| Газовое хозяйство | | | | | |
| По отдельному плану | | | | | |

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска В.Э. Соколюк

Приложение 2

к постановлению администрации

города Невинномысска

31.05.2019 № 850

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

|  |  |
| --- | --- |
| Поляков  Роман Юрьевич | заместитель главы администрации города, руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска, председатель рабочей группы |
| Моргунов  Эдуард Юрьевич | заместитель руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска, заместитель председателя рабочей группы |
| Ржевская  Ольга Сергеевна | главный специалист отдела городского хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: | |
| Акимова  Ирина Викторовна | главный инженер акционерного общества «Невинномысскгоргаз» (по согласованию) |
| Асакаев  Борис Юсуфович | главный государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Кавказского Управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| Винокуров  Сергей Петрович | главный энергетик акционерного общества «Водоканал» г. Невинномысск (по согласованию) |
| Гунбина  Светлана Николаевна | начальник производственно-технического отдела акционерного общества «Теплосеть» г. Невинномысск (по согласованию) |
| Кравчук  Роман Федорович | начальник муниципального бюджетного учреждения «Центр административно – хозяйственного обслуживания» города Невинномысска |
| Линник  Елена Николаевна | заместитель директор филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в городе Невинномысске (по согласованию) |
| Марковчин  Владимир Николаевич | заместитель начальника межрегионального отдела государственного энергетического надзора Кавказского Управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| Новикова  Светлана Викторовна | государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Кавказского Управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| Разуменко  Ирина Витальевна | начальник отдела городского хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска |
| Ткаченко  Максим Владимирович | главный инженер акционерного общества «Теплосеть» г. Невинномысск (по согласованию) |
| Шаповалов  Петр Павлович | начальник сетевого района акционерного общества «Невинномысская электросетевая компания» (по согласованию) |

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска В.Э. Соколюк