АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2018                                                                                                     № 1073

Невинномысск

# О внесении изменения в методические указания

# по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Невинномысска, утвержденные постановлением администрации города Невинномысска

от 08 июня 2016 г. № 1146

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172 - ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом города Невинномысска, постановляю:

# 1. Внести изменение в методические указания по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Невинномысска, утвержденные постановлением администрации города Невинномысска от 08 июня 2016 г. № 1146, изложив их в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Невинномысска                                            Эма А.Ю., заместителя главы администрации города, руководителя финансового управления администрации города Невинномысска                            Колбасову О.В.

Приложение

к постановлению администрации

города Невинномысска

07.08.2018 № 1073

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

# по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Невинномысска

## I. Общие положения

# 1. Настоящие методические указания разработаны в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Невинномысска, утвержденным постановлением администрации города Невинномысска от 14 апреля 2016 г. № 710 (далее - методические указания, порядок, программа), и определяют требования к разработке проектов программ, проведению мониторинга хода их реализации и подготовке отчетов о ходе реализации и оценке их эффективности.

## 2. Основные понятия, используемые в методических указаниях:

## подпрограмма программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам, исполнителям и ресурсам мероприятий, выделенный, исходя из масштаба и сложности целей, достигаемых в рамках реализации программы;

## сфера реализации программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития города Невинномысска (далее - город), на решение проблем в которой направлена соответствующая программа (подпрограмма);

## основные параметры программы (подпрограммы) - цели программы, задачи подпрограммы, основные мероприятия, мероприятия в составе основных мероприятий, контрольные события, индикаторы достижения целей программы, показатели решения задач подпрограммы, конечные результаты реализации программы (подпрограммы), сроки их достижения, непосредственные результаты мероприятий, финансовое обеспечение в разрезе подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий в составе основных мероприятий;

## проблема социально-экономического развития города - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации программы;

## цель - планируемый конечный результат решения проблемы в сфере социально-экономического развития города посредством реализации комплекса мероприятий программы, достижимый за период ее реализации;

## задача - результат выполнения совокупности взаимосвязанных основных мероприятий в рамках реализации подпрограммы программы;

основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий, характеризуемый значимым вкладом в решение задачи подпрограммы;

## мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий участников программы. Мероприятия являются составной частью основных мероприятий;

## приоритетный проект (программа) – проект развития соответствующей сферы социально-экономического развития Российской Федерации, утверждаемый президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам в соответствии с основным направлением стратегического развития Российской Федерации;

индикатор достижения цели программы - количественно выраженная характеристика достижения цели программы (достижение конечного результата);

## показатель решения задачи подпрограммы - количественно выраженная характеристика решения задачи (достижения непосредственного результата);

## конечный результат - характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития города, которое отражает выгоды от реализации программы (подпрограммы);

## непосредственный результат - характеристика объема и (или) качества реализации основного мероприятия подпрограммы программы;

контрольное событие - действие, осуществляемое в установленные сроки в целях получения промежуточного или конечного результата выполнения основного мероприятия;

## факторы риска - вероятные явления, события, процессы, негативно влияющие на основные параметры программы (подпрограммы);

## мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров программы (подпрограммы).

Иные понятия, используемые в настоящих методических указаниях, применяются в значениях, установленных порядком и законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города.

3. Основанием для разработки программ является перечень программ, утверждаемый в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города. Ответственный исполнитель программы обеспечивает координацию деятельности соисполнителей и других участников программы в процессе ее разработки и реализации.

## 4. Наименования и содержание разделов, приложений и таблиц не подлежат корректировке и указываются строго в соответствии с настоящими методическими указаниями.

5. При внесении изменений в программу основные параметры прошедших периодов реализации программы изменению не подлежат.

## II. Разработка проекта программы и ее структура

6. Программа имеет следующую структуру:

паспорт программы;

текстовая часть программы в разделе:

приоритеты и цели реализуемой в городе политики в соответствующей сфере социально-экономического развития города;

приложение к программе приводится согласно приложению 1 к настоящим методическим указаниям (таблицы 1 - 7). Каждой строке таблиц приложения присваивается индивидуальный порядковый номер. В случае отсутствия информации в таблицах ставится знак «-»;

подпрограммы программы.

7. Программа может включать подпрограмму «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», направленную  на обеспечение создания условий для реализации программы, содержащую основные мероприятия, направленные на содержание органов администрации города, являющихся ответственными исполнителями программы.

Данная подпрограмма также включает основные мероприятия, которые направлены на реализацию программы в целом, в том числе основные мероприятия, направленные на предоставление муниципальных услуг.

### III. Требования по заполнению паспорта программы

### 8. Паспорт программы разрабатывается по форме согласно приложению 2 к настоящим методическим указаниям.

### Объемы финансового обеспечения указываются в тысячах рублей с точностью до второго знака после запятой, в том числе по источникам финансирования и по годам реализации программы без расшифровки по подпрограммам согласно приложению 1 к настоящим методическим указаниям (таблица 14).

### Ожидаемые конечные результаты реализации программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией программы) в сфере реализации программы, сроков их достижения.

### IV. Требования к содержанию программы

### 9. Цели программы должны соответствовать приоритетам и целям реализуемой в городе социально-экономической политики в сфере реализации программы и определять конечные результаты реализации программы.

### Для каждой сферы социально-экономического развития города, отраженной в программе, формулируется не более одной цели.

10. Приоритеты и цели реализуемой в городе политики определяются исходя из основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, Ставропольского края, города, документов стратегического планирования Российской Федерации, Ставропольского края, города и других нормативных правовых актов администрации города.

11. Цель программы (задача подпрограммы) должна соответствовать следующим критериям:

специфичность (цель программы (задача подпрограммы) должна соответствовать сфере реализации программы (подпрограммы);

конкретность (не допускаются нечеткие формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели программы (решение задачи подпрограммы) можно проверить);

достижимость (цель программы (задача подпрограммы) должна быть достижима (решаема) за период реализации программы (подпрограммы);

релевантность (соответствие формулировки цели программы (задачи подпрограммы) ожидаемым конечным результатам реализации программы (подпрограммы).

### Формулировка цели программы (задачи подпрограммы) должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели программы (задачи подпрограммы) или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели программы (задачи подпрограммы), а также описания путей, средств и методов достижения цели программы (задачи подпрограммы).

12. Достижение цели программы обеспечивается решением задач соответствующей этой цели подпрограммы. Задача подпрограммы определяет непосредственный результат реализации совокупности взаимосвязанных основных мероприятий. Сформулированные задачи подпрограммы должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели программы.

Решение задачи подпрограммы осуществляется посредством реализации конкретных основных мероприятий. Формулировка задач и выделение основных мероприятий должны осуществляться таким образом, чтобы исключить зависимость решения нескольких задач от реализации одного основного мероприятия.

Каждой цели программы (задачи подпрограммы) присваивается весовой коэффициент, исходя из специфики программы (подпрограммы), в зависимости от значимости достижения цели программы (задачи подпрограммы) для оценки эффективности реализации программы (подпрограммы), а также с учетом доли финансовых затрат в общем объеме финансирования, направляемых на достижение цели программы (задачи подпрограммы). Сумма весовых коэффициентов по программе (подпрограмме) должна быть равна единице.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям программы и задачам подпрограмм программы, приводятся согласно приложению 1 к настоящим методическим указаниям (таблица 16).

13. При постановке целей программы и задач подпрограммы необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения достижения целей или решения задач. Для этого необходимо сформировать индикаторы достижения целей и показатели решения задач.

14. Сведения о составе и значениях индикаторов достижения целей программы (показателей решения задач подпрограммы) приводятся согласно приложению 1 к настоящим методическим указаниям (таблица 1).

Количество индикаторов достижения целей программы (показателей решения задач подпрограммы) формируется исходя из принципов необходимости и достаточности при проверке достижения целей программы (показателей решения задач подпрограммы).

Индикаторы достижения целей программы приводятся по программе в разрезе ее целей, показатели решения задач подпрограммы приводятся по каждой подпрограмме в разрезе задач.

Один и более индикаторов достижения целей программы (показателей решения задач подпрограммы) может характеризовать достижение одной цели программы (решение одной задачи подпрограммы). Не допускается включение индикаторов достижения целей программы (показателей решения задач подпрограммы), которые характеризуют достижение более чем одной цели программы (решение более чем одной задачи подпрограммы).

### 15. Используемые индикаторы достижения цели программы и показатели решения задачи подпрограммы должны соответствовать следующим требованиям:

### адекватность (индикатор достижения цели программы (показатель решения задачи подпрограммы) должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели программы (решении задачи подпрограммы) и охватывать все существенные аспекты достижения цели программы (решения задачи подпрограммы), при этом из формулировки индикатора достижения цели программы (показателя решения задачи подпрограммы) и дополнительных сведений должна быть очевидна желаемая тенденция изменения значений индикатора достижения цели программы (показателя решения задачи подпрограммы), отражающая достижение соответствующей цели программы (решение задачи подпрограммы);

### точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации программы (подпрограммы));

### объективность (не допускается использование индикаторов достижения цели программы (показателей решения задач подпрограммы), улучшение отчетных значений, которых возможно при ухудшении реального положения дел);

### достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки программы (подпрограммы));

### однозначность (определение индикатора достижения цели программы (показателя решения задачи подпрограммы) должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения индикаторов (показателей);

### экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые индикаторы достижения цели программы (показатели решения задачи подпрограммы) должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

### сопоставимость (выбор индикаторов достижения цели программы (показателей решения задачи подпрограммы) следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с индикаторами достижения цели (показателями решения задачи) сходных (смежных) программ (подпрограмм);

### своевременность и регулярность проведения мониторинга индикаторов достижения цели программы (показателей решения задач подпрограммы) (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования).

16. Индикаторы достижения цели программы (показатели решения задачи подпрограммы) должны иметь запланированные по годам количественные значения, которые:

рассчитываются по методикам, утвержденным Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, Правительством Ставропольского края, органами исполнительной власти Ставропольского края, международными организациями;

определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

определяются по алгоритму, установленному ответственным исполнителем в программе.

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограммы представляются по форме согласно приложению 1 к настоящим методическим указаниям (таблица 7).

Для индикатора достижения цели программы (показателя решения задачи подпрограммы) указывается вид временной характеристики (за отчетный период, на конец периода, на конкретную дату и т.д.).

17. Индикаторы достижения целей программы должны количественно и (или) качественно характеризовать ход ее реализации, достижение целей и конечных результатов программы.

Показатели решения задач подпрограмм программы должны количественно характеризовать ход реализации подпрограмм программы, решение их задач и достижение непосредственных результатов основных мероприятий подпрограмм программы (сводные параметры муниципальных заданий в части качества и объема предоставляемых в рамках мероприятия муниципальных услуг (работ), сводные показатели результативности применения мер регулирования), отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация подпрограммы.

Индикаторы достижения цели программы и показатели решения задачи подпрограммы должны:

отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация подпрограммы программы;

непосредственно зависеть от решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограммы программы;

соответствовать нормативным правовым актам и документам, определяющим стратегические приоритеты социально-экономического развития Российской Федерации, Ставропольского края, города;

отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с настоящими методическими указаниями.

18. В число используемых индикаторов достижения целей программы (показателей решения задач подпрограммы) должны включаться:

показатели, содержащиеся в Указах Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 и от 07 мая 2012 г. № 596 - 606;

показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, определенные правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края;

показатели (индикаторы) государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, реализуемых в соответствующей сфере деятельности;

показатели, содержащиеся в приоритетных проектах (программах) Российской Федерации;

агрегированные показатели объема и качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ);

показатели результативности применения мер регулирования;

показатели результативности исполнения публичных нормативных обязательств (по каждому обязательству или группе обязательств);

показатели результативности осуществления мероприятий участниками реализации программы;

показатели результативности мероприятий, направленных на совершенствование процедур муниципального управления, отражающие эффективность выполнения функций администрации города и органов администрации города и (или) результативность применения мер правового регулирования;

показатели, зафиксированные в планах мероприятий («дорожных картах»), стратегиях, концепциях и иных документах стратегического планирования.

19. Показатели решения задач подпрограммы должны быть увязаны с индикаторами достижения целей программы, но не должны их дублировать.

20. Индикаторы достижения цели программы (показатели решения задачи подпрограммы), рассчитанные по методикам, утвержденным администрацией города, применяются только при отсутствии возможности получить данные государственного (федерального) статистического наблюдения, а также невозможности применить показатели, рассчитанные по методикам, утвержденным Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, Правительством Ставропольского края, органами исполнительной власти Ставропольского края, международными организациями.

21. В случае несоответствия целевых значений индикаторов достижения целей программы (показателей решения задач подпрограммы) целевым значениям индикаторов (показателей), установленным в документах, указанных в пункте 21 порядка, а также при планировании сохранения текущих значений индикаторов достижения цели программы (показателей решения задачи подпрограммы) либо их ухудшения в ходе реализации программы в составе дополнительных сведений представляется отдельное обоснование предлагаемых значений индикаторов достижения цели программы (показателей решения задачи подпрограммы).

22. На основе последовательности решения задач подпрограммы могут определяться этапы реализации программы. Для каждого из этапов реализации программы необходимо определить промежуточные результаты реализации программы.

23. При формировании набора основных мероприятий, ведомственных целевых программ (далее – ВЦП) учитывается возможность поквартального выделения контрольных событий программы, позволяющих оценить результаты реализации программы.

### V. Требования к отражению информации об объемах и источниках финансового обеспечения реализации программы

24. Объемы финансового обеспечения реализации программы указываются в целом с распределением по подпрограммам, основным мероприятиям, по ответственным исполнителям, соисполнителям и другим участникам программы, источникам финансового обеспечения реализации программы согласно приложению 1 к настоящим методическим указаниям (таблицы 3 и 4).

25. При уточнении объема финансового обеспечения реализации программы при необходимости подлежат уточнению и иные основные параметры программы, в том числе индикаторы достижения целей программы, показатели решения задач подпрограммы и ожидаемые конечные результаты реализации программы.

26. Расходы на содержание органов администрации города, не являющихся ответственными исполнителями программ, включаются в состав программы, в рамках которой преимущественно реализуются полномочия соответствующего органа администрации города.

27. В рамках мероприятий программы может предусматриваться возможность заключения долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, а также долгосрочных муниципальных контрактов на поставку товаров условиями которых предусмотрены встречные обязательства, не связанные с предметами их исполнения, если возможность своевременного достижения ожидаемых результатов соответствующих мероприятий обусловлена исполнением таких контрактов.

Предельные объемы средств бюджета города на исполнение контрактов в целях реализации мероприятий программы представляются по форме согласно приложению 1 к настоящим методическим указаниям (таблица 5).

28. Для мер правового регулирования в сфере реализации программы приводятся основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов с оценкой их регулирующего воздействия (если такая оценка предусмотрена законодательством Российской Федерации и Ставропольского края). Сведения о мерах правового регулирования приводятся согласно приложению 1 к настоящим методическим указаниям (таблица 6).

29. Сведения о формах государственного (федерального) статистического наблюдения, о методиках расчета значений индикаторов достижения целей программы (показателей решения задач подпрограмм), утвержденных Правительством Российской Федерации или федеральными органами исполнительной власти, Правительством Ставропольского края или органами исполнительной власти Ставропольского края, администрацией города или ответственным исполнителем программы (соисполнителем подпрограммы), представляются по форме согласно приложению 1 к настоящим методическим указаниям (таблица 7).

### VI. Требования к разработке подпрограммы

29. Подпрограмма является неотъемлемой частью программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и программы.

30. Подпрограмма имеет следующую структуру:

паспорт подпрограммы;

текстовая часть подпрограммы в разделе:

«Характеристика основных мероприятий подпрограммы.».

31. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» не содержит паспорта. Цели, задачи и показатели решения задач для данной подпрограммы могут не формулироваться.

В состав мероприятий подпрограммы могут включаться:

расходы на содержание ответственного исполнителя программы;

расходы на информационное обеспечение, мониторинг и оценку эффективности программы в целом;

расходы на проведение научных исследований и иных работ, результаты которых используются для достижения целей и решения задач программы.

### VII. Требования по заполнению паспорта подпрограммы и содержание подпрограммы

### 32. Паспорт подпрограммы разрабатывается согласно                 приложению 3 к настоящим методическим указаниям.

### Требования по заполнению паспорта подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к заполнению паспорта программы.

### В качестве программно - целевых инструментов в паспорте подпрограммы отражаются ВЦП, включенные в состав подпрограммы.

33. Набор основных мероприятий должен быть необходимым и достаточным для решения задач подпрограммы и должен содержать не менее двух основных мероприятий. Кроме того, основные мероприятия должны быть согласованными и непротиворечивыми.

34. Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля хода выполнения подпрограммы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей программы и индикаторов их достижения, задач подпрограммы и показателей их решения.

При формировании перечня основных мероприятий учитывается возможность выделения контрольных событий программы в рамках их реализации, позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий в течение года.

Основные мероприятия необходимо формировать с учетом возможности отражения их наименований в целевых статьях расходов бюджета города, при этом наименования основных мероприятий не должны дублировать наименования направлений расходов целевых статей расходов бюджета города.

35. В качестве основных мероприятий могут выделяться мероприятия, предусматривающие (тип мероприятия):

обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления и органами администрации города, главными распорядителями средств бюджета города, казенными учреждениями, подведомственными главным распорядителям средств бюджета;

исполнение публичных нормативных обязательств (по каждому обязательству или группе обязательств);

оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) учреждениями города по группам услуг (работ);

предоставление субсидий муниципальным учреждениям города на цели, не связанные с оказанием (выполнением) ими муниципальных услуг (работ) в соответствии с муниципальным заданием;

осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города;

осуществление основных мероприятий участниками реализации программы;

применение мер регулирования;

реализацию приоритетных и ведомственных проектов (программ) Российской Федерации.

Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи подпрограммы и влиять на достижение показателя, характеризующего решение конкретной задачи подпрограммы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий. Не допускается формирование основных мероприятий, реализация которых направлена на решение более чем одной задачи подпрограммы (за исключением основных мероприятий, направленных на нормативно-правовое и научно-методическое (аналитическое) обеспечение реализации подпрограммы).

36. Характеристика основных мероприятий подпрограммы содержит сведения о конкретных мерах и действиях, запланированных к реализации, описание непосредственных результатов реализации основных мероприятий, а также включает перечень участников программы и степень их участия в реализации основных мероприятий.

37. Сводная информация о перечне ведомственных целевых программ, основных мероприятий, их типах, исполнителях и сроках реализации, в том числе по годам реализации, взаимосвязи с задачами и показателями их решения, отражается в таблице 2 согласно приложению 1 к настоящим методическим указаниям.

## VIII. Дополнительные сведения, представляемые с проектом программы

38. В рамках характеристики текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города, ее основных показателей приводится анализ действительного состояния, включая выявление основных проблем.

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации программы должен включать характеристику итогов реализации политики города в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации программы. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития города, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы в других городах Ставропольского края, Российской Федерации (при возможности такого сопоставления), прогноза ее развития, описание ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов (в случае необходимости) реализации программы.

Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития по итогам реализации программы должен определять тенденции и планируемые показатели по итогам реализации программы. При формировании прогноза развития сферы реализации программы учитываются параметры стратегических документов в сфере реализации программы и текущее состояние сферы реализации программы.

39. Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию программы (подпрограмм).

В части расходных обязательств города по каждому мероприятию прилагаются подробные обоснования планируемых ресурсов с учетом прогнозируемого уровня инфляции и иных факторов в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период, с анализом возможности (невозможности) использования иных инструментов реализации каждого основного мероприятия, в том числе использования инструментов муниципально - частного партнерства, предусматривающего привлечение внебюджетных источников, применение мер регулирования и другое.

Дополнительно указываются сведения об объемах средств бюджета города, планируемых направить на развитие инновационной деятельности в городе в рамках реализации программы.

40. Основные параметры потребности в трудовых ресурсах для реализации программы определяются посредством мониторинга и прогнозирования потребности в трудовых ресурсах с целью получения максимально полной и объективной информации по обеспечению кадрами организаций города, с учетом специальностей, необходимых для реализации программы.

41. Дополнительные сведения подписываются ответственным исполнителем программы и вместе с программой предоставляются в управление экономического развития администрации города (далее - управление экономического развития). Внесение изменений в дополнительные сведения осуществляется одновременно с внесением изменений в программу.

## IX. Мониторинг реализации программы

42. Реализация программы осуществляется в соответствии с детальным планом-графиком реализации программы (далее - план-график). Проект план-графика составляется ежегодно в текущем году на очередной финансовый год и плановый период не позднее 01 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, согласно приложению              1 к настоящим методическим указаниям (таблица 8).

43. В плане-графике отражаются:

полный перечень подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий в составе основных мероприятий, ВЦП, сроки начала и окончания их реализации;

контрольные события, детально характеризующие ход выполнения основных мероприятий, с указанием сроков наступления контрольного события;

сведения о лицах, ответственных за реализацию мероприятий и наступление контрольных событий (не более одного исполнителя не ниже руководителя структурного подразделения органа администрации города).

44. Контрольные события выделяются по всем основным мероприятиям программы. Основными характеристиками контрольных событий являются значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0 процентов или 100 процентов), по возможности документальное подтверждение результата выполнения основного мероприятия.

В качестве формулировок таких контрольных событий программы рекомендуется использовать следующие:

муниципальный правовой акт утвержден;

объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию;

система разработана и введена в эксплуатацию и т.д.

Для основных мероприятий, направленных на совершенствование нормативно-правовой базы, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику или предполагаемый результат введения нормы.

Для основных мероприятий, направленных на обеспечение постоянной реализации муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг), в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать достижение заданных показателей объема и (или) качества исполнения функций (предоставления услуг) в отчетном периоде.

Для основных мероприятий, направленных на внедрение новых технологий, модернизацию административных процессов, реализацию инвестиционных проектов, в качестве контрольных событий следует использовать характеристику непосредственного (промежуточного или конечного) результата реализации соответствующего основного мероприятия.

Для основных мероприятий, предусматривающих реализацию функций по осуществлению муниципального контроля, следует использовать контрольные события, отражающие качество, сроки, результативность осуществления контрольных мероприятий: проведены плановые проверки в установленные сроки (доля в общем количестве запланированных), проведены проверки, результаты которых были аннулированы по решению суда, прокуратуры (иного уполномоченного органа) (доля в общем количестве проверок).

В состав контрольных событий программы детального плана-графика реализации программы следует включать ключевые события и мероприятия, содержащиеся в планах деятельности органов администрации города, планах закупок, планах мероприятий («дорожных картах»), поэтапных планах выполнения мероприятий, содержащих ежегодные индикаторы, обеспечивающие достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»,                   № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» важнейших целевых показателей, и иных планах мероприятий и комплексах мер по развитию отдельных сфер и территорий и решению социально-экономических задач.

В плане-графике следует обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год).

45. Мониторинг реализации программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации программы от запланированного и осуществляется ежеквартально (за исключением IV квартала).

46. Объектом мониторинга является выполнение всех мероприятий в установленные сроки, полнота расходов осуществляемых за счет всех источников финансового обеспечения, а также определение причин невыполнения сроков основных мероприятий и контрольных событий.

47. Финансовое управление администрации города (далее - финансовое управление) направляет в управление экономического развития информацию по форме согласно приложению 1 к настоящим методическим указаниям (таблица 9) в части, касающейся.

48. Ответственный исполнитель программы направляет в управление экономического развития сведения по форме согласно приложению 1 к настоящим методическим указаниям (таблица 9) и пояснительную записку к ней. В пояснительной записке указываются следующие сведения:

краткое описание исполняемых мероприятий и ожидаемых непосредственных результатов их реализации в отчетном периоде (план);

результаты исполнения мероприятий в отчетном периоде (факт);

мероприятия, не исполненные в срок, причины отклонений и меры по их устранению;

наличие нарушения графика исполнения долгосрочных переходящих мероприятий;

причины не освоения запланированных объемов финансирования, прогноз освоения до конца календарного года;

выполнение (не выполнение) контрольных событий в запланированные сроки, причины отклонений и меры по их устранению;

предложения по дальнейшей реализации программы (при наличии).

По отдельным запросам управления экономического развития ответственный исполнитель программы представляет дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации программы.

## X. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности программ

49. Годовой отчет о ходе реализации (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем программы с учетом информации, полученной от других участников программы, и представляется в управление экономического развития в сроки, установленные порядком. Годовой отчет должен содержать разделы с информацией:

о конечных результатах реализации программы, достигнутых за отчетный период, в том числе характеристику влияния непосредственных результатов на решение задач подпрограмм и достижение целей программы;

о перечне основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий, выполненных и невыполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результатах реализации мероприятий в разрезе подпрограмм (указываются согласно приложению 1 к настоящим методическим указаниям (таблица 13);

об анализе рисков, повлиявших на ход реализации программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры программы (подпрограммы);

об использовании всех источников средств на выполнение мероприятий программы (указываются согласно приложению 1 к настоящим методическим указаниям (таблицы 10 и 11);

об участии в реализации приоритетных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, и объемах привлеченных средств на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом;

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм (указываются согласно приложению 1 к настоящим методическим указаниям (таблица 12), с обоснованием отклонений от плановых значений);

о результатах реализации мер регулирования (таблица 15 приложения             1 к настоящим методическим указаниям);

при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных основных мероприятий подпрограмм программ или программ в целом, начиная с очередного финансового года.

По отдельным запросам управления экономического развития ответственный исполнитель программы представляет дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации программы.

50. В случае выявления отклонений фактических результатов реализации мероприятий в отчетном году от запланированных на этот год по всем вышеуказанным направлениям, ответственному исполнителю программы рекомендуется с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий представлять аргументированное обоснование причин:

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм на предстоящий период;

значительного недовыполнения одних индикаторов достижения целей и показателей решения задач в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых индикаторов достижения целей и показателей решения задач в отчетном периоде;

возникновения экономии и (или) неосвоения средств на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году;

перераспределения объемов финансового обеспечения реализации программы между основными мероприятиями программы (подпрограммы) в отчетном году;

исполнения детального плана-графика в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.

51. Финансовое управление направляет в управление экономического развития информацию по форме согласно приложению 1 к настоящим методическим указаниям (таблицы 10 и 11) в части, касающейся.

52. На основании годовых отчетов управлением экономического развития формируется сводный годовой отчет о ходе реализации программ и оценке эффективности программ (далее – сводный годовой отчет).

Сводный годовой отчет должен содержать:

сведения о результатах реализации программ за отчетный год;

сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограммы за отчетный год;

сведения о расходовании финансовых средств на реализацию программ;

сведения о выполнении расходных обязательств города, связанных с реализацией программ;

оценку эффективности реализации программ;

при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных основных мероприятий подпрограмм программ или программ в целом, начиная с очередного финансового года.

## XI. Управление, контроль реализации и оценка эффективности

## реализации программы

## 53. Управление и контроль за реализацией программы осуществляется в соответствии с требованиям раздела V порядка.

54. Оценка эффективности программ проводится управлением экономического развития по итогам каждого финансового года в соответствии с порядком и настоящими методическими указаниями.

55. Исходными данными для проведения оценки эффективности реализации программы являются:

годовые отчеты, формируемые ответственными исполнителями программ;

результаты мониторинга хода реализации программ, осуществляемого управлением экономического развития;

иная (дополнительная) информация об итогах реализации программ, представляемая ответственными исполнителями программ по отдельным запросам.

56. На основании исходных данных проводится анализ:

степени достижения целей программы (решения задач подпрограмм) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия кассовых расходов бюджетов и фактических расходов внебюджетных источников их запланированному уровню;

степени выполнения ВЦП, основных мероприятий программы.

57. По результатам анализа степени достижения целей программы (решения задач подпрограмм) определяется оценка результативности         достижения целей программы (решения задач подпрограмм) согласно таблице 1.

## Таблица 1

ОЦЕНКА

результативности достижения целей

программы (решения задач подпрограммы)

| Оценка результативности достижения целей программы (решения задач подпрограммы) | Степень достижения целей программы (решения задач подпрограммы) |
| --- | --- |
| Выше плановой | более 100% |
| Плановая | от 90% до 100% включительно |
| Ниже плановой | от 75% до 89,9% |
| Неэффективна | менее 75% |

58. Степень достижения целей программы определяется по следующей формуле:

, где

СДЦ - степень достижения целей программы;

- количество целей программы;

- степень достижения i-й цели программы;

- сумма степеней достижения целей программы.

Степень достижения i-й цели программы определяется по следующей формуле:

, где

- степень достижения i-й цели программы;

- количество показателей, характеризующих достижение i-й цели программы;

- оценка результативности достижения планового значения j-го показателя, характеризующего достижение i-й цели программы;

- сумма оценок результативности достижения плановых значений показателей, характеризующих достижение i-й цели программы.

59. Степень решения задач подпрограммы определяется по следующей формуле:

, где

СРЗ - степень решения задач подпрограммы;

- количество задач подпрограммы;

- степень решения i-й задачи подпрограммы;

- сумма степеней решения задач подпрограммы.

Степень решения i-й задачи подпрограммы определяется по следующей формуле:

, где

- степень решения i-й задачи подпрограммы;

- количество показателей, характеризующих решение i-й задачи подпрограммы;

- оценка результативности достижения планового значения j-го показателя, характеризующего решение i-й задачи подпрограммы;

- сумма оценок результативности достижения плановых значений показателей, характеризующих решение i-й задачи подпрограммы.

60. Оценка результативности достижения плановых значений показателей, характеризующих достижение соответствующей цели программы (решение соответствующей задачи подпрограммы) (далее - показатели), устанавливается путем сопоставления степени достижения плановых значений показателей (далее - состояние показателя) и степени соответствия расходов на реализацию подпрограмм (основных мероприятий подпрограмм), оказывающих влияние на значение показателей (далее - расходы на достижение значения показателя), их запланированному уровню согласно таблице 2.

## Таблица 2

ОЦЕНКА

результативности достижения

плановых значений показателей

| Состояние показателя | Степень соответствия расходов на достижение значения показателя их запланированному уровню |
| --- | --- |
|  | расходы на достижение значения показателя осуществлены в большем объеме | расходы на достижение значения показателя осуществлены в запланированном объеме | расходы на достижение значения показателя осуществлены в меньшем объеме |
| Перевыполнен | 1 | 2 | 3хО* |
| Выполнен | 0 | 1 | 2хО* |
| Не достигнут с положительной динамикой | -1 | 0 | 1хО* |
| Не достигнут с отрицательной динамикой | -2 | -1 | 0 |

## * - О – отношение кассовых и фактических расходов на реализацию подпрограмм (основных мероприятий подпрограмм) к их запланированному уровню.

61. Состояние показателя считается перевыполненным, если фактически достигнутое значение показателя превышает его плановое значение и фактическая динамика показателя превышает его плановую динамику более чем на 15 процентов.

Состояние показателя считается выполненным в случаях, если:

фактически достигнутое значение показателя превышает его плановое значение и фактическая динамика показателя превышает его плановую динамику не более чем на 15 процентов;

фактически достигнутое значение показателя совпадает с его плановым значением;

фактически достигнутое значение показателя меньше его планового значения и фактическая динамика показателя меньше его плановой динамики не более чем на 15 процентов.

Состояние показателя считается недостигнутым с положительной динамикой, если фактически достигнутое значение показателя меньше его планового значения, фактическая динамика показателя является положительной и меньше его плановой динамики более чем на 15 процентов.

Состояние показателя считается недостигнутым с отрицательной динамикой, если динамика показателя является отрицательной.

62. Динамика показателя, увеличение значения которого свидетельствует о достижении цели программы (решении задачи подпрограммы), является положительной в случае, если фактически достигнутое значение показателя по итогам реализации программы в отчетном финансовом году больше или равно фактически достигнутому значению показателя по итогам реализации программы в году, предшествующем отчетному. В противном случае динамика такого показателя является отрицательной.

Динамика показателя, снижение значения которого свидетельствует о достижении цели программы (решении задачи подпрограммы), является положительной в случае, если фактически достигнутое значение показателя по итогам реализации программы в отчетном финансовом году меньше или равно фактически достигнутому значению показателя по итогам реализации программы в году, предшествующем отчетному. В противном случае динамика такого показателя является отрицательной.

63. Расходы на достижение значения показателя считаются осуществленными в большем объеме, если они превышают их первоначально запланированный уровень более чем на 10 процентов.

Расходы на достижение значения показателя считаются осуществленными в запланированном объеме, если они равны их первоначально запланированному уровню, превышают их первоначально запланированный уровень менее чем на 10 процентов включительно или меньше их первоначально запланированного уровня не более чем на                          10 процентов включительно.

Расходы на достижение значения показателя считаются осуществленными в меньшем объеме, если они меньше их первоначально запланированного уровня более чем на 10 процентов.

64. По результатам анализа степени выполнения ВЦП, основных мероприятий программы определяются степень достижения непосредственных результатов реализации программы (подпрограммы) и показатель качества управления программой (подпрограммой).

65. Степень достижения непосредственных результатов реализации программы определяется по следующей формуле:

, где

НРП - степень достижения непосредственных результатов реализации программы;

- количество подпрограмм;

- степень достижения непосредственных результатов реализации i-й подпрограммы;

- сумма степеней достижения непосредственных результатов реализации i-й подпрограммы.

Степень достижения непосредственных результатов реализации i-й подпрограммы определяется по следующей формуле:

, где:  - степень достижения непосредственных результатов реализации i-й подпрограммы;

- количество основных мероприятий (ВЦП) i-й подпрограммы;

- количество достигнутых в отчетном финансовом году непосредственных результатов j-го основного мероприятия (ВЦП) i-й подпрограммы;

- общее количество непосредственных результатов реализации j-го основного мероприятия (j-й ВЦП) i-й подпрограммы, достижение которых планировалось осуществить в отчетном финансовом году;

- сумма долей достигнутых в отчетном финансовом году непосредственных результатов основных мероприятий (ВЦП) i-й подпрограммы.

66. Показатель качества управления программой определяется по следующей формуле:

, где: КУП - показатель качества управления программой;

- количество подпрограмм;

- показатель качества управления i-й подпрограммой;

- сумма показателей качества управления i-й подпрограммой.

Показатель качества управления i-й подпрограммой определяется по следующей формуле:

, где

- показатель качества управления i-й подпрограммой;

- количество основных мероприятий (ВЦП) i-й подпрограммы;

- количество контрольных событий j-го основного мероприятия (j-й ВЦП) i-й подпрограммы, наступивших не позднее запланированного срока;

- общее количество контрольных событий j-го основного мероприятия (j-й ВЦП) i-й подпрограммы, срок наступления которых был запланирован в отчетном финансовом году;

сумма долей контрольных событий основных мероприятий (ВЦП) i-й подпрограммы, наступивших не позднее запланированного срока.

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска                                       В.Э. Соколюк

________________________________________________________________

Приложение визируют:

Начальник управления

экономического развития

администрации города Невинномысска                                            В.В. Жданов

Заместитель главы

администрации города Невинномысска                                                   А.Ю. Эм

Начальник правового

управления администрации

города Невинномысска                                                                 Ю.Н. Роденкова

Приложение 1

# к Методическим указаниям

# по разработке, реализации и

# оценке эффективности муниципальных

# программ города Невинномысска

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей программы

и показателях решения задач подпрограмм программы

| Nп/п | Наименование индикатора достижения цели, показателя решения задачи, виды их временной характеристики | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели программы, показателя решения задачи подпрограммы программы* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Программа |
| 2. | Цель 1 программы |
| 2.1. | Индикатор 1 достижения цели 1 программы |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 1 |
| 3.1. | Задача 1 подпрограммы 1 |
| 3.1.1. | Показатель 1 решения задачи 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Цель 2 программы |
| 4.1.. | Индикатор 1 достижения цели 2 программы |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |

* отчетный год – год, предшествующий текущему году;

текущий год – год формирования программы;

очередной год – год начала реализации программы;

первый год планового периода – год, следующий за годом начала реализации программы;

второй год планового периода – год, следующий за первым годом планового периода.

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий

| N№ п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий, ведомственных целевых программ | Тип основного мероприятия* | Ответственный исполнитель основного мероприятия, заказчик ВЦП | Срок | Связь с индикаторами достижения целей программы и показателями решения задач подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1 программы |
| 1.1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Задача 1 подпрограммы 1 |
| 1.1.1.1. | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | ВЦП 1 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель 2 программы |
| 2.1. | … |  |  |  |  |  |
| … | … |

* указывается один из типов основного мероприятия в соответствии с пунктом 35 настоящих методических указаний.

Таблица 3

ОБЪЕМЫ

финансового обеспечения программы

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Источники финансового обеспечения по ответственным исполнителям, соисполнителям и другим участникам программы, подпрограмм | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год (№) | очередной финансовый год (№) | очередной финансовый год (№) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа | всего |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
|  |  | участнику 1 |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
|  |  | участнику 1 |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
|  |  | средства бюджета города, в том числе, предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
|  |  | участнику 1 |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
|  |  | средства внебюджетных источников, в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
|  |  | участнику 1 |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма* 1, всего, в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1* |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2* |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 2* |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» * |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1* |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

* объемы финансового обеспечения отражаются аналогично строке 1 таблицы.

Таблица 4

ОБЪЕМЫ

финансового обеспечения программы за счет средств бюджета города

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прог-рамма | прог-рамма | прог-рамма | прог-рамма |  | очередной финансо-вый год (№) | № +1 | № +2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа всего, в том числе: |  |  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | участник 1 |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 всего, в том числе: |  |  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | участник 1 |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | участник 1 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  | … |  |  |  |
| 2.2. | ВЦП 1 |  |  |  |  | заказчик |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего, в том числе: |  |  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  | … |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  | … |  |  |  |

Таблица 5

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ

средств бюджета города на исполнение долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации мероприятий программы

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы основного мероприятия, объекта закупки | Муниципальный заказчик, уполномоченный на заключение контракта | Предельный срок осуществления закупки | Результаты выполнения работ (оказания услуг)*, предмет встречного обязательства и предельный срок его исполнения ** | Код бюджетной классификации | Предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Рз Пр | ЦСР | группа ВР | оче-ред-ной фи-нан-совый год (№) | № +1 | № +2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Объект закупки 1 | заказчик | … | … |  |  |  |  |  |  |
| … | Объект закупки 2 | заказчик | … | … |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* в случае если предметом долгосрочного контракта является выполнение работ, оказание услуг.

** в случае если предметом долгосрочного контракта является поставка товаров.

Таблица 6

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Орган, ответственный за принятие нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1 |
| 1.1. | … |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 |
| 2.1. | … |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

Таблица 7

СВЕДЕНИЯ

об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм программы

| N п/п | Наименование индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы | Единица измерения | Источник информации (методика расчета)* | Временные характеристики индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Программа |
| 1.2. | Цель 1 программы |
| 1.2.1. | Индикатор 1 достижения цели 1 программы |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 |
| 2.1. | Задача 1 подпрограммы 1 |
| 2.1.1. | Показатель 1 решения задачи 1 подпрограммы 1 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
| 3. | Цель 2 программы |
| 3.1. | Индикатор 1 достижения цели 2 программы |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

* приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

Если значения индикаторов достижения цели (показателей решения задач) рассчитываются по методикам, утвержденным Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, Правительством Ставропольского края, органами исполнительной власти Ставропольского края, международными организациями или ответственным исполнителем (соисполнителем), указываются реквизиты соответствующих нормативных правовых актов.

Если значение индикаторов достижения цели (показателей решения задач) определяется исходя из данных государственного (федерального) статистического наблюдения, необходимо дать ссылку на соответствующий пункт федерального плана статистических работ или указать реквизиты правового акта, которым утверждены формы отчетности, используемые при формировании статистического показателя.

Таблица 8

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН – ГРАФИК

реализации программы

| № п/п | Наименование программы, подпрограм-мы, основного мероприятия, мероприятия, ВЦП, контрольного события | Ответствен-ное лицо (должность) | Результат реализации | Текущий финансовый год, квартал* | Очередной финансовый год, квартал* | Первый год планового периода, квартал* | Второй год планового периода, квартал* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Программа |
| 2. | Подпрограмма 1 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1 основного мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.1. | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* указывается месяц

Таблица 9

МОНИТОРИНГ

реализации программы

Наименование программы ___________________________

Отчетный период (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев) _______________

Ответственный исполнитель программы__________________________

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответст-венное лицо (долж-ность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания*) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено програм-мой | предусмот-рено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполне-ние бюджетов, фактичес-кие расходы внебюд-жетных источни-ков (нарас-тающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Основное мероприятие 1 всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Мероприятие 1 основного мероприятия 1 всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, выполнении контрольного события, причин невыполнения или отклонения от сроков, влияние на ход реализации программы (в текстовой форме) |
| … | ВЦП 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Основное мероприятие 1 всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

* в случае если реализация не завершена, указывается «реализация продолжается».

Таблица 10

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответствен-ные исполнители соисполни-тели | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | програм-ма | подпрог-рамма, | основное мероп-риятие | направ-ление расхо-дов |  | сводная бюджет-ная роспись, план на 01 января отчет-ного года | сводная бюжет-ная роспись на конец отчет-ного периода* | кассо-вое испол-нение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа всего, в том числе: |  |  |  |  | ответствен-ный исполнитель |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соисполни-тель 1 участник 1 |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 всего, в том числе: |  |  |  |  | ответствен-ный исполнитель |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соисполни-тель 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | участник 1 |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1** всего, в том числе: |  |  |  |  | ответствен-ный исполнитель |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соисполни-тель 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | участник 1 |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1 основного мероприятия 1 |  |  |  |  | участник |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  | … |  |  |  |
| 2.2. | ВЦП 1 |  |  |  |  | заказчик |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего, в том числе: |  |  |  |  | ответствен-ный исполнитель |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соисполни-тель 1 |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  | … |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1 основного мероприятия 1 |  |  |  |  | … |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  | … |  |  |  |

* последнее число последнего месяца отчетного периода. Для годового отчета – 31 декабря отчетного финансового года.

** наименования мероприятий приводится строго в соответствии с программой.

Таблица 11

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предус-мотрено програм-мой | Сводная бюджетная роспись на конец отчетного периода* | Кассовое испол-нение бюджетов | Факти-ческие расходы (для внебюд-жетных источ-ников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа | всего** |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | участнику 1 |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края, в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | участнику 1 |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета города, в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | участнику 1 |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | средства внебюджетных источников, в том числе предусмотренные |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | участнику 1 |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1, в том числе следующие основные мероприятия: | всего |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 | всего |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |
| … | Мероприятие 1 в составе основного мероприятия 1 | всего |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 | всего |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |
| … | Мероприятие 1 основного мероприятия 1 | всего |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |

*последнее число последнего месяца отчетного периода. Для годового отчета – 31 декабря отчетного финансового года;

**далее по таблице аналогично.

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Ед. измерения | Значения индикаторов (показателей) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа |
| 1.1. | Индикатор достижения цели |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 |
| 2.1. | Показатель решения задачи |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

* приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 13

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответст-венный испол-нитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероп-риятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | оконча-ния реализации | начала реализа-ции | оконча-ния реалииза-ции | запланирован-ные | достиг-нутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель 1 программы |
| 1.1. | Подпрограмма 1 |
| 1.1.1. | Задача 1 подпрограммы 1 |
| 1.1.1.1. | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Мероприятие 1 основного мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Контрольное событие 1 | x | x |  | x |  | x | x | x |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 14

| Объемы и источники финансового обеспечения программы | объем финансового обеспечения программы составит - (сумма всего), в том числе по источникам финансового обеспечения: федеральный бюджет - (сумма), в том числе по годам: |
| --- | --- |
|  | в очередном году - |
|  | в первом году планового периода - |
|  | во втором году планового периода - |
|  | бюджет Ставропольского края - (сумма), в том числе по годам: |
|  | в очередном году - |
|  | в первом году планового периода - |
|  | во втором году планового периода - |
|  | бюджет города – (сумма), в том числе по годам: |
|  | в очередном году - |
|  | в первом году планового периода - |
|  | во втором году планового периода - |
|  | в очередном году - |
|  | в первом году планового периода - |
|  | во втором году планового периода - |
|  | внебюджетные источники – (сумма), в том числе по годам: |
|  | в очередном году - |
|  | в первом году планового периода - |
|  | во втором году планового периода - |

Таблица 15

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

мер регулирования в сфере реализации программы

| № п/п | Наименование меры | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата в отчетном году (тыс. рублей) | Финансовая оценка результата в плановом периоде (тыс. рублей) | Обоснование необходимости (эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | очередной финансовый год (№) | № +1 | № +2 | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

В случае отсутствия информации в таблицах ставится знак «-».

Таблица 16

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям программы и

задачам подпрограмм программы

| N п/п | Цели программы и задачи подпрограмм программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям программы и задачам подпрограмм программы по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | текущий год | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель 1 Программы |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |
| 1.2. | Задача 2 подпрограммы 1 |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 2. | Цель 2 Программы |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1 подпрограммы 2 |  |  |  |  |
| 2.2. | Задача 2 подпрограммы 2 |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

Начальник управления

экономического развития

администрации города Невинномысска                                          В.В. Жданов

Приложение 2

# к Методическим указаниям

# по разработке, реализации и

# оценке эффективности муниципальных

# программ города Невинномысска

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Невинномысска

Наименование программы

Ответственный исполнитель программы

Соисполнители программы*

Иные участники программы*

Подпрограммы программы*

Цели программы

Целевые индикаторы программы

Сроки и этапы* реализации программы

Объемы и источники финансового обеспечения программы

Ожидаемые конечные результаты реализации программы.

* - в случае отсутствия – не указывается.

Начальник управления

экономического развития

администрации города Невинномысска                                             В.В. Жданов

Приложение 3

# к Методическим указаниям

# по разработке, реализации и

# оценке эффективности муниципальных

# программ города Невинномысска

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы города Невинномысска

Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы

Соисполнители подпрограммы*

Иные участники подпрограммы*

Задачи подпрограммы

Программно – целевые инструменты подпрограммы*

Показатели подпрограммы

Сроки и этапы* реализации подпрограммы

Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы.

* - в случае отсутствия – не указывается.