

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2020 г. Невинномысск №165

О реконструкции существующего путепровода по ул. Гагарина через железную дорогу в городе Невинномысске Ставропольского края

в 2020 – 2021 годах

В соответствии с Законом Ставропольского края от 13 декабря 2019 г. № 95-кз «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Правительства Ставропольского края   
от 29 декабря 2018 г. № 624-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы», решением Думы города Невинномысска от 19 декабря 2019 г. № 480-56 «О бюджете города Невинномысска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в целях повышения безопасности дорожного движения, улучшения уровня жизни населения муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края, постановляю:

1. Определить управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска:

1.1. Уполномоченным органом администрации города Невинномысска по реконструкции существующего путепровода по ул. Гагарина через железную дорогу в городе Невинномысске Ставропольского края в 2020 - 2021 годах (далее - уполномоченный орган), предусмотренной Планом реконструкции существующего путепровода по ул. Гагарина через железную дорогу в городе Невинномысске Ставропольского края в 2020 - 2021 годах.

1.2. Главным распорядителем бюджетных средств, организующим исполнение расходного обязательства муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края, указанного в пункте 2 настоящего постановления.

2. Установить расходное обязательство муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края по реконструкции существующего путепровода по ул. Гагарина через железную дорогу в городе Невинномысске Ставропольского края в 2020 - 2021 годах, предусмотренных Планом реконструкции существующего путепровода по ул. Гагарина через железную дорогу в городе Невинномысске

2

Ставропольского края в 2020 - 2021 годах, в сумме 675 249 418,80 рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 668 496 924,61 рублей и средств бюджета города Невинномысска в сумме 6 752 494,19 рублей, предусмотренных на софинансирование расходов указанных в настоящем пункте, из них:

в 2020 году 303 030 303,03 рубля, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 300 000 000,00 рублей и средств бюджета города Невинномысска в сумме 3 030 303,03 рублей;

в 2021 году 372 219 115,77 рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 368 496 924,61 рублей и средств бюджета города Невинномысска в сумме 3 722 191,16 рублей.

3. Утвердить:

3.1. План реконструкции существующего путепровода по ул. Гагарина через железную дорогу в городе Невинномысске Ставропольского края в 2020 - 2021 годах, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3.2. Результат использования субсидии из бюджета Ставропольского края, выделяемой на реконструкцию существующего путепровода по ул. Гагарина через железную дорогу в городе Невинномысске Ставропольского края в 2020 - 2021 годах (далее - субсидия), согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Уполномоченному органу:

4.1. Обеспечить расходование средств на реконструкцию существующего путепровода по ул. Гагарина через железную дорогу в городе Невинномысске Ставропольского края в 2020 - 2021 годах в строгом соответствии с условиями предоставления субсидии.

4.2. Обеспечить достижение результата использования субсидии из бюджета Ставропольского края, указанного в подпункте 3.2 настоящего постановления.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя главы администрации города Невинномысска Полякова Р.Ю.

Глава города Невинномысска

Ставропольского края М.А. Миненков

Приложение 1

к постановлению администрации

города Невинномысска

от 11.02.2020 № 165

ПЛАН

реконструкции существующего путепровода по ул. Гагарина через железную дорогу в городе Невинномысске Ставропольского края

в 2020 – 2021 годах

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия, адрес объекта | Сроки испол-нения | Объем финансирования, руб. | | | Долевое  участие  бюджета муници-пального образова-ния, % | Ответствен-ный исполни-тель |
| общий объем финанси-  рования | средства  дорожного  фонда  Ставро-польского  края | средства муници-пального дорожного фонда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Реконструкция существующего путепровода по  ул. Гагарина через железную дорогу в городе Невинномысске Ставропольского края  в 2020 – 2021 годах | 2020 – 2021 г.г. | 675 249 418,80 | 668 496 924,61 | 6 752 494,19 | 1,0 | управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства админи-страции города Невинно-мысска  (далее – УЖКХ) |
| в том числе: | 2020 г. | 303 030 303,03 | 300 000 000,00 | 3 030 303,03 | 1,0 | УЖКХ |
| 2021 г. | 372 219 115,77 | 368 496 924,61 | 3 722 191,16 | 1,0 | УЖКХ |

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска В.Э. Соколюк

Приложение 2

к постановлению администрации

города Невинномысска

от 11.02.2020 №165

РЕЗУЛЬТАТ

использования субсидии из бюджета Ставропольского края, выделяемой на реконструкцию существующего путепровода по

ул. Гагарина через железную дорогу в городе Невинномысске Ставропольского края в 2020 – 2021 годах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Наименование мероприятия, адрес объекта | Значение резльтата | | |
| протяженность подъездных дорог, км | протяженность пролетных строений путепровода, м | степень технической готовности, %. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реконструкция транспортной развязки | реконструкция существующего путепровода по  ул. Гагарина через железную дорогу в городе Невинномысске Ставропольского края | на 2020 год | | |
| - | - | 44 |
| на 2021 год | | |
| 0,867 | 104,26 | 100 |

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска В.Э. Соколюк