

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2018 № 1674

Невинномысск

О капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска в 2019 году

В соответствии с Законом Ставропольского края от 13 декабря 2017 г. № 136-кз «О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2015 г. № 599-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», решением Думы города Невинномысска от 19 декабря 2017 г. № 217-23 «О бюджете города Невинномысска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в целях повышения безопасности дорожного движения, улучшения уровня жизни населения муниципального образования городского округа – города Невинномысска, постановляю:

1. Определить управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска уполномоченным органом администрации города Невинномысска по проведению капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска (далее – уполномоченный орган) за счет средств субсидии из бюджета Ставропольского края, выделяемой на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска в сумме 200 000 000,00 рублей и средств бюджета города Невинномысска в сумме 10 526 315,79 рублей, предусмотренных на софинансирование расходов указанных в настоящем пункте.

2. Утвердить:

1) план капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска в 2019 году согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) показатель результативности использования субсидии из бюджета Ставропольского края, выделяемой на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска в 2019 году (далее – субсидия) согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Уполномоченному органу:

1) обеспечить расходование средств на проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска в строгом соответствии с условиями предоставления субсидии;

2) обеспечить достижение показателя результативности предоставления субсидии, указанного в подпункте 2 пункта 2 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска Полякова Р.Ю.

Глава города Невинномысска

Ставропольского края М.А. Миненков

Приложение 1

к постановлению администрации

города Невинномысска

08.11.2018 № 1674

ПЛАН

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Сроки испол-нения | Объем финансирования, руб. | | | Доле-вое учас-тие бюд-жета МО, % | Ответ-ственный исполни-тель |
| Общий объем финанси-  рования | Средства  дорожного  фонда  Ставрополь-  ского  края | Средства муниципаль-ного дорожного фонда |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ремонт дороги общего пользования местного значения по бульвару Мира | II-IV кв. 2019 г. | 139 033 321,25 | 132 081 655,19 | 6 951 666,06 | 5,0 | управле-ние жилищ-но-комму-нального хозяйства админи-страции города Невинно- мысска (далее – УЖКХ) |
| 2. | ремонт дорог общего пользования местного значения по улицам Полевой, Шаумяна, Коммунистической | II-IV кв. 2018 г. | 58 074 506,96 | 55 170 781,61 | 2 903 725,35 | 5,0 | УЖКХ |
| 3 | ремонт участка дороги общего пользования местного значения по улице Ленина (от ул. Калинина до жилого дома № 51 по ул. Гагарина) | II-IV кв. 2019 г. | 13 418 487,58 | 12 747 563,20 | 670 924,38 | 5,0 | УЖКХ |
|  | Всего: | II-IV кв. 2019 г. | 210 526 315,79 | 200 000 000,00 | 10 526 315,79 | 5,0 | УЖКХ |

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска В.Э. Соколюк

Приложение 2

к постановлению администрации

города Невинномысска

08.11.2018 № 1674

ПОКАЗАТЕЛЬ

результативности использования субсидии из бюджета Ставропольского края, выделяемой на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска в 2019 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Наименование мероприятия, адрес объекта | Значение показателя | |
| Протяженность, км. | Площадь, м2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Приведение автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям | ремонт дороги общего пользования местного значения по бульвару Мира) | 1,370 | 57 866,00 |
| ремонт дорог общего пользования местного значения по улицам Полевой, Шаумяна, Коммунистической | 3,152 | 23915,00 |
| ремонт участка дороги общего пользования местного значения по улице Ленина (от ул. Калинина до жилого дома № 51 по ул. Гагарина) | 0,609 | 8900,00 |
| Всего: | 5,131 | 90 681,00 |

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска В.Э. Соколюк