

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2018 № 1317

Невинномысск

О капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска в 2018 году

В соответствии с Законом Ставропольского края от 13 декабря 2017 г. № 136-кз «О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2015 г. № 599-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», решением Думы города Невинномысска от 19 декабря 2017 г. № 217-23 «О бюджете города Невинномысска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в целях повышения безопасности дорожного движения, улучшения уровня жизни населения муниципального образования городского округа – города Невинномысска, постановляю:

1. Определить управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска уполномоченным органом администрации города Невинномысска по проведению капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска (далее – уполномоченный орган) за счет средств субсидии из бюджета Ставропольского края, выделяемой на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска в сумме 141 411 957,03 рублей и средств бюджета города Невинномысска в сумме 7 442 734,56 рублей, предусмотренных на софинансирование расходов указанных в настоящем пункте.

2. Утвердить:

1) план капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска в 2018 году согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) показатель результативности использования субсидии из бюджета Ставропольского края, выделяемой на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска в 2018 году (далее – субсидия) согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Уполномоченному органу:

1) обеспечить расходование средств на проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска в строгом соответствии с условиями предоставления субсидии;

2) обеспечить достижение показателя результативности предоставления субсидии, указанного в подпункте 2 пункта 2 настоящего постановления.

4. Признать утратившими силу постановления администрации города Невинномысска:

1) от 30.03.2018 № 389 «О капитальном ремонте и ремонте дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска в 2018 году»;

2) от 04.05.2018 № 553 «О внесении изменений в постановление администрации города Невинномысска от 30.03.2018 № 389 «О капитальном ремонте и ремонте дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска в 2018 году»;

3) от 21.05.2018 № 609 «О внесении изменений в постановление администрации города Невинномысска от 30.03.2018 № 389 «О капитальном ремонте и ремонте дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска в 2018 году»;

4) от 24.07.2018 № 996 «О внесении изменений в постановление администрации города Невинномысска от 30.03.2018 № 389 «О капитальном ремонте и ремонте дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска в 2018 году».

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска Полякова Р.Ю.

Исполняющий полномочия и обязанности

главы города Невинномысска

первый заместитель главы администрации

города Невинномысска Т.А. Олешкевич

 Приложение 1

к постановлению администрации

 города Невинномысска

13.08.2018 № 1317

ПЛАН

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Сроки испол-нения | Объем финансирования, руб. | Доле-вое учас-тие бюд-жета МО, % | Ответ-ственный исполни-тель |
| Общий объем финанси-рования | СредствадорожногофондаСтаврополь-скогокрая | Средства муниципаль-ного дорожного фонда |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по улице Революционной (от одностороннего моста до улицы Гагарина) | II-IV кв. 2018 г. | 24 328 546,54 | 23 112 119,22 | 1 216 427,32 | 5,0 | управление жилищно-коммуналь- ного хозяйства админи-страции города Невинно- мысска (далее – УЖКХ) |
| 2. | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по улице Степана Разина (от пересечения с улицей Гагарина до моста через реку Кубань) | II-IV кв. 2018 г. | 21 624 736,25 | 20 543 499,44 | 1 081 236,81 | 5,0 | УЖКХ |
| 3. | Ремонт дороги общего пользования местного значения по переулку Крымскому, улице Чайковского  | II-IV кв. 2018 г. | 51 860 152,69 | 49 267 145,06 | 2 593 007,63 | 5,0 | УЖКХ |
| 4. | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по улице Апанасенко (от улицы Приборостроитель-ной до улицы Новой) | II-IV кв. 2018 г. | 14 334 863,59 | 13 618 120,41 | 716 743,18 | 5,0 | УЖКХ |
| 5. | Ремонт дороги общего пользования по улице Новой | II-IV кв. 2018 г. | 10 002 615,95  | 9 502 485,15 | 500 130,80 | 5,0 | УЖКХ |
| 6. | Ремонт дороги общего пользования местного значения по улице Приборостроитель-ной | II-IV кв. 2018 г. | 20 702 528,83 | 19 667 402,39 | 1 035 126,44 | 5,0 | УЖКХ |
| 7. | Ремонт дороги по переулку Клубному от улицы Павлова до жилого дома № 25 по переулку Клубному | II-IV кв. 2018 г. | 6 001 247,74 | 5 701 185,36 | 300 062,38 | 5,0 | УЖКХ |
|  | Всего: | II-IV кв. 2018 г. | 148 854 691,59 | 141 411 957,03 | 7 442 734,56 | 5,0 | УЖКХ |

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска Т.А. Олешкевич

 Приложение 2

к постановлению администрации

 города Невинномысска

13.08.2018 № 1317

ПОКАЗАТЕЛЬ

результативности использования субсидии из бюджета Ставропольского края, выделяемой на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска в 2018 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Наименование мероприятия, адрес объекта | Значение показателя |
| Протяженность, км. | Площадь, м2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Приведение автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям | ремонт участка дороги общего пользования местного значения по улице Революционной (от одностороннего моста до улицы Гагарина) | 0,710 | 11 568,00 |
| ремонт участка дороги общего пользования местного значения по улице Степана Разина (от пересечения с улицей Гагарина до моста через реку Кубань) | 1,500 | 14443,00 |
| ремонт дороги общего пользования местного значения по переулку Крымскому, улице Чайковского | 0,930 | 22030,00 |
| ремонт участка дороги общего пользования местного значения по улице Апанасенко (от улицы Приборостроительной до улицы Новой) | 0,980 | 12277,00 |
| ремонт дороги общего пользования по улице Новой | 0,577 | 6406,00 |
| ремонт дороги общего пользования местного значения по улице Приборостроительной | 0,699 | 13102,50 |
| ремонт дороги по переулку Клубному от улицы Павлова до жилого дома № 25 по переулку Клубному | 0,400 | 3550,00 |
| Всего: | 5,796 | 83376,50 |

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска Т.А. Олешкевич