

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2020 г. Невинномысск № 1523

О строительстве объекта «Подъездная автомобильная дорога для объекта «Оптово-распределительный центр «Невинномысск» в городе Невинномысске Ставропольского края» в 2021 году

 В соответствии с Законом Ставропольского края от 13 декабря 2019 г. № 95-кз «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 624-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы», решением Думы города Невинномысска от 19 декабря 2019 г. № 480-56 «О бюджете города Невинномысска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в целях создания условий для реализации новых инвестиционных проектов на территории города Невинномысска, постановляю:

1. Утвердить:

1.1. План строительства объекта «Подъездная автомобильная дорога для объекта «Оптово-распределительный центр «Невинномысск» в городе Невинномысске Ставропольского края» в 2021 году, (далее – План), согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Результат использования субсидии из бюджета Ставропольского края, выделяемой на строительство объекта «Подъездная автомобильная дорога для объекта «Оптово-распределительный центр «Невинномысск» в городе Невинномысске Ставропольского края», в 2021 году (далее – субсидия), согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Установить расходное обязательство муниципального образования города Невинномысска на строительство объекта «Подъездная автомобильная дорога для объекта «Оптово-распределительный центр «Невинномысск» в городе Невинномысске Ставропольского края» в 2021 году в размере 81 334 640,00 руб., в том числе за счет средств поступающих из бюджета Ставропольского края – 80 521 293,60 руб. и из бюджета города Невинномысска – 813 346,40 руб., предусмотренных на софинансирование расходов указанных в настоящем пункте.

3. Определить управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска:

3.1. Уполномоченным органом администрации города Невинномысска по строительству объекта «Подъездная автомобильная дорога для объекта

2

«Оптово-распределительный центр «Невинномысск» в городе Невинномысске Ставропольского края» в 2021 году (далее - уполномоченный орган).

3.2. Главным распорядителем бюджетных средств, организующим исполнение расходного обязательства муниципального образования города Невинномысска, указанного в пункте 2 настоящего постановления.

 4. Уполномоченному органу:

4.1. Обеспечить расходование средств на строительство объекта «Подъездная автомобильная дорога для объекта «Оптово-распределительный центр «Невинномысск» в городе Невинномысске Ставропольского края» в 2021 году в строгом соответствии с условиями предоставления субсидии.

4.2. Обеспечить достижение результата использования субсидии, указанного в подпункте 1.2 настоящего постановления.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя главы администрации города Невинномысска Полякова Р.Ю.

Глава города Невинномысска

Ставропольского края М.А. Миненков

Приложение 1

к постановлению администрации

города Невинномысска

от 30.09.2020 № 1523

ПЛАН

строительства объекта «Подъездная автомобильная дорога для объекта «Оптово-распределительный центр «Невинномысск» в городе Невинномысске Ставропольского края» в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (рублей) | Долевоеучастиебюджета(%) | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Строительство объекта «Подъездная автомобильная дорога для объекта «Оптово-распределительный центр «Невинномысск» в городе Невинномысске Ставропольского края» в 2021 году | 2021 год | средства бюджета Ставропольского края | 80 521 293,60 | 99 | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска |
| средства бюджета города Невинномысска | 813 346,40 | 1 |
| Итого: | 81 334 640,00 | 100 |

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска В.Э. Соколюк

Приложение 2

к постановлению администрации

города Невинномысска

от 30.09.2020 № 1523

РЕЗУЛЬТАТ

использования субсидии из бюджета Ставропольского края, выделяемой на строительство объекта «Подъездная автомобильная дорога для объекта «Оптово-распределительный центр «Невинномысск» в городе Невинномысске Ставропольского края» в 2021 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование результата | Единица измерения | Значение результата |
| 1 | 2 | 3 |
| Увеличение протяженности построенных автомобильных дорог | км | 1,30212 |

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска В.Э. Соколюк