

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2019 г. Невинномысск № 2328

О капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования города Невинномысска в 2019 году

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 624-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы», решением Думы города Невинномысска от 19 декабря 2018 г. № 337-41 «О бюджете города Невинномысска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», в целях ликвидации аварийных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, повышения безопасности дорожного движения, улучшения уровня жизни населения муниципального образования города Невинномысска, постановляю:

1. Утвердить:

1.1. План капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования города Невинномысска в 2019 году (далее – План), согласно приложению 1 к настоящему постановлению

1.2. Показатель результативности использования субсидии из бюджета Ставропольского края, выделяемой на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования города Невинномысска в 2019-2020 годы (далее – субсидия), согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Установить расходное обязательство муниципального образования города Невинномысска по проведению капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования города Невинномысска, предусмотренных Планом, в сумме 35 789 019,60 рублей, в том числе за счет средств субсидии в сумме 33 999 568,62 рублей и средств бюджета города Невинномысска в сумме 1 789 450,98 рублей, предусмотренных на софинансирование расходов, указанных в настоящем пункте.

3. Определить управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска:

3.1. Уполномоченным органом администрации города Невинномысска по проведению капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования города Невинномысска (далее – уполномоченный орган), предусмотренных Планом.

3.2. Главным распорядителем бюджетных средств, организующим исполнение расходного обязательства муниципального образования города Невинномысска, указанного в пункте 2 настоящего постановления.

4.Уполномоченному органу:

4.1. Обеспечить расходование средств на проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования города Невинномысска в строгом соответствии с условиями предоставления субсидии.

4.2. Обеспечить достижение показателя результативности предоставления субсидии, указанного в подпункте 1.2 настоящего постановления.

5. Признать утратившим силу постановление администрации города Невинномысска от 09.08.2019 № 1312 «О капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования города Невинномысска в 2019 году».

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Невинномысска Полякова Р.Ю.

Глава города Невинномысска

Ставропольского края М.А. Миненков

Приложение 1

к постановлению администрации

города Невинномысска

ПЛАН

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования

города Невинномысска в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия, адрес объекта | Сроки испол-нения | Объем финансирования, руб. | | | Долевое  участие  бюджета муници-пального образова-ния, % | Ответствен-ный исполни-тель |
| общий объем финанси-  рования | средства  дорожного  фонда  Ставро-польского  края | средства муници-пального дорожного фонда |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ремонт участков автомобильных дорог примыкающих к объекту «Путепровод через железную дорогу в  г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и  ул. Партизанская»  (ул. Краснопартизанская, ул. Партизанская) | III-IV кв. 2019 г. | 35 789 019 ,60 | 33 999 568,62 | 1 789 450,98 | 5,0 | управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства админи-страции города Невинно-мысска |

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска Т.А. Олешкевич

Приложение 2

к постановлению администрации

города Невинномысска

ПОКАЗАТЕЛЬ

результативности использования субсидии из бюджета Ставропольского края, выделяемой на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования города Невинномысска в 2019–2020 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Наименование мероприятия, адрес объекта | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования города Невинномысска, соответствующих нормативными требованиями, в результате проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования города Невинномысска (протяженность, километров) | ремонт участков автомобильных дорог примыкающих к объекту «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» (ул. Краснопартизанская, ул. Партизанская) | 0,730 |
| Подача извещения о проведении конкурса (аукциона) на право заключения муниципального контракта на выполнение работ в рамках предоставленной субсидии (подано/не подано) | ремонт участков автомобильных дорог примыкающих к объекту «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» (ул. Краснопартизанская, ул. Партизанская) | подано |

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска Т.А. Олешкевич