

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2021 г. Невинномысск № 1438

О внесении изменения в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Невинномысска, на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением администрации города Невинномысска от 11.02.2019 № 140

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлению в Российской Федерации», постановлением Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. № 166-п «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», постановляю:

1. Внести изменение в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Невинномысска, на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением администрации города Невинномысска от 11.02.2019 № 140 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Невинномысска, на 2020-2022 годы», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации

города Невинномысска Р.Ю. Поляков

Приложение

к постановлению администрации

города Невинномысска

от 20.08.2021 № 1438

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Невинномысска, на 2020 - 2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код МКД\* | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта\*\* | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) | | | Общая площадь МКД | Всего | | Количество жителей | Количество этажей | Количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего | | | | | Плановая дата завершения работ |
| включен в реестр ОКН да/нет | включен в перечень выявленных ОКН  да/нет | предмет охраны ОКН определен  да/нет | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 146 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 14 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 5 294,40 | 5 294,40 | 3 175,00 | 104 | 5 | 4 | 6 321 162,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 321 162,69 | 31.12.2020 |
| 2 | 397 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 5 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 3 952,00 | 2 802,40 | 2 466,00 | 226 | 5 | 2 | 3 992 877,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 992 877,31 | 31.12.2020 |
| 3 | 424 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 59в | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 2 941,00 | 2 038,00 | 2 038,00 | 185 | 5 | 3 | 15 988 045,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 988 045,38 | 31.12.2020 |
| 4 | 440 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 36 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 1 996,00 | 1 526,80 | 1 287,00 | 138 | 5 | 2 | 1 182 608,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 608,34 | 31.12.2020 |
| 5 | 447 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 40 | 1 | 1964 | 2019 | нет | нет | нет | 4 037,00 | 3 578,10 | 2 744,00 | 272 | 5 | 4 | 1 102 192,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 192,74 | 31.12.2020 |
| 6 | 453 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Приборостроительная, д. 4 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 3 834,00 | 3 313,20 | 2 437,00 | 219 | 5 | 1 | 3 584 548,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 584 548,14 | 31.12.2020 |
| 7 | 456 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Революционная, д. 6 | 1 | 1981 |  | нет | нет | нет | 7 245,00 | 5 546,60 | 4 217,00 | 413 | 9 | 1 | 6 049 652,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 049 652,83 | 31.12.2020 |
| 8 | 1615 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 20 | 1 | 1958 | 2016 | нет | нет | нет | 1 843,00 | 1 758,00 | 1 758,00 | 39 | 4 | 3 | 3 248 438,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 248 438,29 | 31.12.2020 |
| 9 | 2086 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 2 | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 2 680,20 | 2 498,60 | 2 412,90 | 92 | 3 | 4 | 224 703,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 703,91 | 31.12.2020 |
| 10 | 2090 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 5А | 1 | 1992 |  | нет | нет | нет | 10 990,90 | 9 692,00 | 9 323,80 | 419 | 10 | 4 | 12 099 305,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 099 305,65 | 31.12.2020 |
| 11 | 2098 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 10 | 1 | 1951 |  | нет | нет | нет | 609,10 | 553,10 | 553,10 | 23 | 2 | 2 | 5 811 721,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 811 721,06 | 31.12.2020 |
| 12 | 2281 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Калинина, д. 175 | 1 | 1992 |  | нет | нет | нет | 4 428,90 | 4 235,30 | 4 235,30 | 140 | 16 | 1 | 10 400 519,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400 519,02 | 31.12.2020 |
| 13 | 2333 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 38 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 2 054,00 | 2 054,00 | 1 766,60 | 81 | 5 | 2 | 4 057 303,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 057 303,13 | 31.12.2020 |
| 14 | 2386 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Белово, д. 1/2 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 2 638,10 | 2 389,30 | 2 389,30 | 83 | 9 | 1 | 6 189 419,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 189 419,82 | 31.12.2020 |
| 15 | 2416 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 14 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 2 630,60 | 2 405,10 | 2 375,80 | 80 | 9 | 1 | 6 240 115,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 240 115,37 | 31.12.2020 |
| 16 | 2424 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 56 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 1 611,40 | 1 599,10 | 1 513,00 | 67 | 4 | 2 | 3 019 589,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 019 589,33 | 31.12.2020 |
| 17 | 2433 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 58 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 1 587,90 | 1 444,00 | 1 444,00 | 66 | 4 | 2 | 3 278 299,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 278 299,74 | 31.12.2020 |
| 18 | 2440 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 65 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 822,50 | 675,80 | 644,50 | 44 | 3 | 2 | 68 260,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 260,16 | 31.12.2020 |
| 19 | 2683 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 14 | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 3 020,70 | 3 020,70 | 2 489,50 | 105 | 4 | 4 | 11 197 277,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 197 277,27 | 31.12.2020 |
| 20 | 2935 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 72 | 1 | 1985 |  | нет | нет | нет | 3 831,10 | 3 756,70 | 3 565,70 | 119 | 9 | 2 | 6 049 652,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 049 652,83 | 31.12.2020 |
| 21 | 3337 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Водопроводная, д. 356 | 1 | 1983 |  | нет | нет | нет | 8 645,20 | 7 496,80 | 7 448,70 | 341 | 9 | 4 | 12 099 305,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 099 305,65 | 31.12.2020 |
| 22 | 3395 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пер. Клубный, д. 5 | 1 | 1955 |  | нет | нет | нет | 449,50 | 414,70 | 414,70 | 11 | 2 | 4 | 464 596,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 596,05 | 31.12.2020 |
| 23 | 3758 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Павлова, д. 10а | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 2 763,60 | 2 451,60 | 2 451,60 | 118 | 4 |  | 11 736 790,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 736 790,96 | 31.12.2020 |
| 24 | 3832 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Фрунзе, д. 1 | 1 | 1990 |  | нет | нет | нет | 13 266,00 | 10 967,00 | 10 967,00 | 586 | 10 | 6 | 18 148 958,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 148 958,48 | 31.12.2020 |
| 25 | 4007 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Дунаевского, д. 11 | 1 | 1991 |  | нет | нет | нет | 7 177,80 | 6 669,70 | 6 461,20 | 276 | 7 | 7 | 3 024 826,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024 826,41 | 31.12.2020 |
| 26 | 4241 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 18 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 2 741,50 | 2 555,50 | 2 555,50 | 97 | 5 | 3 | 3 469 967,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 469 967,49 | 31.12.2020 |
| 27 | 4333 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 28 | 1 | 1988 |  | нет | нет | нет | 4 229,80 | 3 665,60 | 3 665,60 | 164 | 9 | 2 | 5 059 043,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 059 043,23 | 31.12.2020 |
| 28 | 4338 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Степная, д. 18а | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 3 464,70 | 3 214,70 | 3 214,70 | 133 | 5 | 4 | 9 251 961,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 251 961,73 | 31.12.2020 |
| 29 | 4483 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 39 | 1 | 1987 |  | нет | нет | нет | 5 236,00 | 4 256,00 | 4 256,00 | 237 | 9 | 2 | 6 049 652,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 049 652,83 | 31.12.2020 |
| 30 | 4511 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Калинина, д. 173 | 1 | 1995 |  | нет | нет | нет | 19 763,10 | 17 008,80 | 17 008,80 | 743 | 10 | 7 | 21 173 784,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 173 784,90 | 31.12.2020 |
| 31 | 4550 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 47 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 12 546,00 | 11 138,00 | 11 094,00 | 523 | 9 | 7 | 6 049 652,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 049 652,83 | 31.12.2020 |
| 32 | 4551 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 8 | 1 | 1955 | 2016 | нет | нет | нет | 446,00 | 412,30 | 412,30 | 20 | 2 | 1 | 68 466,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 466,80 | 31.12.2020 |
| 33 | 4569 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 38 | 4 | 1980 |  | нет | нет | нет | 4 263,50 | 4 006,70 | 3 724,80 | 169 | 9 | 2 | 3 024 826,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024 826,41 | 31.12.2020 |
| 34 | 4620 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Баумана, д. 2 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 2 876,80 | 2 642,10 | 2 642,10 | 111 | 5 | 3 | 4 117 024,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 117 024,39 | 31.12.2020 |
| 35 | 4657 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 10 | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 2 618,80 | 2 473,00 | 2 473,00 | 94 | 9 | 1 | 8 423 799,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 423 799,73 | 31.12.2020 |
| 36 | 4787 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 55 | 1 | 1985 |  | нет | нет | нет | 9 543,10 | 9 543,10 | 3 257,00 | 162 | 9 | 2 | 6 049 652,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 049 652,83 | 31.12.2020 |
| 37 | 4800 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 60 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 3 854,00 | 3 599,30 | 3 485,00 | 124 | 9 | 2 | 3 024 826,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024 826,41 | 31.12.2020 |
|  |  | Итого 2020 год |  |  |  |  |  | нет | нет | нет | 171 933,20 | 152 696,10 | 138 367,50 | 6824,00 | 243,00 |  | 231 342 830,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 342 830,16 |  |
| 38 | 70 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 32 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 2 843,10 | 2 843,10 | 2 553,00 | 124 | 5 | 3 | 3 273 292,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 273 292,84 | 31.12.2021 |
| 39 | 90 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 46 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 3 428,00 | 3 177,00 | 3 177,00 | 128 | 5 | 4 | 4 793 757,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 793 757,05 | 31.12.2021 |
| 40 | 123 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 19а | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 2 798,00 | 2 593,00 | 2 593,00 | 164 | 5 | 4 | 9 561 703,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 561 703,32 | 31.12.2021 |
| 41 | 151 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 22 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 2 761,80 | 2 761,80 | 2 511,00 | 89 | 5 | 3 | 3 233 478,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 233 478,66 | 31.12.2021 |
| 42 | 1346 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 14 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 1 724,00 | 1 611,20 | 1 126,00 | 139 | 5 | 2 | 12 140 525,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 140 525,87 | 31.12.2021 |
| 43 | 1533 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пер. Клубный, д. 21 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 2 716,20 | 2 530,20 | 2 530,20 | 107 | 5 | 3 | 3 364 352,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 364 352,69 | 31.12.2021 |
| 44 | 1543 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 34 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 4 912,30 | 4 912,30 | 3 221,00 | 117 | 5 | 4 | 4 318 728,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 318 728,42 | 31.12.2021 |
| 45 | 1859 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 6 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 2 362,50 | 1 355,50 | 1 355,50 | 106 | 9 | 1 | 3 024 826,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024 826,41 | 31.12.2021 |
| 46 | 2064 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 30 | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 3 676,70 | 3 676,70 | 3 124,70 | 122 | 5 | 4 | 13 842 566,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 842 566,40 | 31.12.2021 |
| 47 | 2081 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 1 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 2 227,30 | 2 227,30 | 1 975,40 | 59 | 4 | 2 | 8 191 693,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 191 693,37 | 31.12.2021 |
| 48 | 2349 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Шевченко, д. 18 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 914,30 | 835,70 | 835,70 | 47 | 2 | 3 | 2 966 513,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 966 513,30 | 31.12.2021 |
| 49 | 2367 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Матросова, д. 155А | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 1 584,90 | 1 489,00 | 1 489,00 | 54 | 4 | 2 | 2 186 878,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186 878,68 | 31.12.2021 |
| 50 | 2378 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 48 | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 2 259,20 | 2 058,40 | 2 058,40 | 91 | 4 | 3 | 3 211 329,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 211 329,81 | 31.12.2021 |
| 51 | 2390 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Белово, д. 5 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 4 289,40 | 4 289,40 | 3 272,10 | 106 | 5 | 4 | 4 361 733,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 361 733,45 | 31.12.2021 |
| 52 | 2395 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 3 | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 5 647,70 | 5 219,10 | 5 219,10 | 242 | 5 | 6 | 13 864 555,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 864 555,10 | 31.12.2021 |
| 53 | 2410 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 10 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 2 514,90 | 2 278,40 | 2 278,40 | 90 | 9 | 1 | 3 024 826,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024 826,41 | 31.12.2021 |
| 54 | 3677 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пер. Клубный, д. 25 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 2 777,60 | 2 569,10 | 2 569,10 | 99 | 5 | 3 | 2 942 910,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 942 910,79 | 31.12.2021 |
| 55 | 3689 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пер. Клубный, д. 27 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 5 603,50 | 5 186,50 | 5 186,50 | 230 | 5 | 6 | 6 236 678,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 236 678,61 | 31.12.2021 |
| 56 | 3916 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 110 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 1 578,70 | 1 526,50 | 1 481,50 | 73 | 4 | 2 | 2 305 959,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 959,62 | 31.12.2021 |
| 58 | 4635 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Баумана, д. 4 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 3 889,90 | 3 889,90 | 3 082,80 | 94 | 5 | 4 | 4 004 645,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 004 645,88 | 31.12.2021 |
| 59 | 5203 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 7 | 2 | 1967 |  | нет | нет | нет | 5 736,20 | 5 307,30 | 5 307,30 | 252 | 5 | 6 | 17 784 057,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 784 057,07 | 31.12.2021 |
| 60 | 5310 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 24 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 2 715,30 | 2 574,90 | 2 530,30 | 110 | 5 | 3 | 3 650 220,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 220,08 | 31.12.2021 |
| 61 | 12348 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Водопроводная, д. 343 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 2 893,80 | 2 707,30 | 2 707,30 | 124 | 5 | 3 | 3 395 116,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 395 116,85 | 31.12.2021 |
| 62 | 1596 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 7 | 1 | 1956 | 2016 | нет | нет | нет | 2 502,10 | 1 558,10 | 1 558,10 | 94 | 4 | 4 | 1 657 829,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 829,23 | 31.12.2021 |
|  |  | Итого 2021 год |  |  |  |  |  | нет | нет | нет | 74 357,40 | 69 177,70 | 63 742,40 | 2861,00 |  |  | 137 338 179,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 338 179,93 |  |
| 63 | 3 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 14 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 2 512,00 | 2 358,10 | 2 160,00 | 77 | 9 | 4 | 392 652,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 652,72 | 31.12.2022 |
| 64 | 31 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 21 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 2 886,00 | 2 886,00 | 2 555,00 | 89 | 5 | 3 | 3 438 589,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 438 589,06 | 31.12.2022 |
| 65 | 42 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 23 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 6 253,60 | 6 253,60 | 5 228,00 | 215 | 5 | 7 | 7 760 736,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 760 736,11 | 31.12.2022 |
| 66 | 52 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 25 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 4 790,00 | 4 391,00 | 4 391,00 | 196 | 5 | 6 | 6 084 708,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 084 708,59 | 31.12.2022 |
| 67 | 60 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 25а | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 2 821,00 | 2 534,00 | 2 534,00 | 105 | 5 | 4 | 3 725 517,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 725 517,69 | 31.12.2022 |
| 68 | 62 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 28 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 4 116,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 185 | 5 | 4 | 324 894,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 894,06 | 31.12.2022 |
| 69 | 64 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 29 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 4 827,00 | 4 455,00 | 4 455,00 | 204 | 5 | 6 | 6 225 895,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 225 895,69 | 31.12.2022 |
| 70 | 67 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 31 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 2 477,00 | 2 331,00 | 2 331,00 | 113 | 9 | 1 | 2 281 765,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281 765,72 | 31.12.2022 |
| 71 | 72 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 33 | 4 | 1970 |  | нет | нет | нет | 4 853,00 | 4 452,00 | 4 452,00 | 204 | 5 | 6 | 524 695,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 695,22 | 31.12.2022 |
| 72 | 74 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 34 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 4 210,40 | 4 210,40 | 3 185,00 | 108 | 5 | 4 | 545 544,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 544,04 | 31.12.2022 |
| 73 | 76 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 35 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 2 466,00 | 2 330,00 | 2 330,00 | 97 | 9 | 1 | 1 985 728,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 985 728,25 | 31.12.2022 |
| 74 | 80 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 36 | 2 | 1965 |  | нет | нет | нет | 3 926,00 | 3 724,00 | 3 680,00 | 168 | 5 | 4 | 328 368,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 368,86 | 31.12.2022 |
| 75 | 82 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 37 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 5 663,00 | 5 243,00 | 5 243,00 | 222 | 5 | 6 | 522 957,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 957,82 | 31.12.2022 |
| 76 | 83 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 42 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 3 974,00 | 3 728,00 | 3 728,00 | 171 | 5 | 4 | 2 487 408,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 487 408,27 | 31.12.2022 |
| 77 | 85 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 42а | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 2 469,00 | 2 349,50 | 2 322,00 | 82 | 9 | 1 | 2 051 715,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 051 715,80 | 31.12.2022 |
| 78 | 88 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 44 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 2 820,90 | 2 820,90 | 2 510,00 | 99 | 5 | 3 | 262 347,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 347,61 | 31.12.2022 |
| 79 | 104 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 19 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 2 442,00 | 2 335,00 | 2 335,00 | 93 | 9 | 1 | 2 218 003,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 218 003,81 | 31.12.2022 |
| 80 | 126 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 21а | 2 | 1966 |  | нет | нет | нет | 2 446,00 | 2 310,00 | 2 310,00 | 99 | 9 | 1 | 4 144 473,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 144 473,50 | 31.12.2022 |
| 81 | 160 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Северная, д. 13а | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 3 783,10 | 3 783,10 | 3 497,00 | 119 | 5 | 4 | 4 873 232,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 873 232,18 | 31.12.2022 |
| 82 | 391 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Баумана, д. 15 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 2 275,00 | 1 796,20 | 1 614,00 | 188 | 4 | 3 | 243 236,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 236,20 | 31.12.2022 |
| 83 | 1814 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 18 | 2 | 1964 |  | нет | нет | нет | 3 230,50 | 2 705,10 | 1 646,10 | 118 | 5 | 4 | 2 634 250,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 634 250,86 | 31.12.2022 |
| 84 | 2386 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Белово, д. 1/2 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 2 638,10 | 2 389,30 | 2 389,30 | 83 | 9 | 1 | 900 608,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 608,21 | 31.12.2022 |
| 85 | 2416 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 14 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 2 630,60 | 2 405,10 | 2 375,80 | 80 | 9 | 1 | 951 084,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 084,78 | 31.12.2022 |
| 86 | 2424 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 56 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 1 611,40 | 1 599,10 | 1 513,00 | 67 | 4 | 2 | 371 932,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 932,60 | 31.12.2022 |
| 87 | 2440 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 65 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 822,50 | 675,80 | 644,50 | 44 | 3 | 2 | 600 405,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 405,48 | 31.12.2022 |
| 88 | 2683 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 14 | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 3 020,70 | 3 020,70 | 2 489,50 | 105 | 4 | 4 | 2 942 612,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 942 612,54 | 31.12.2022 |
| 89 | 3758 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Павлова, д. 10а | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 2 763,60 | 2 451,60 | 2 451,60 | 118 | 4 |  | 2 390 872,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 390 872,69 | 31.12.2022 |
| 90 | 4620 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Баумана, д. 2 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 2 876,80 | 2 642,10 | 2 642,10 | 111 | 5 | 3 | 757 148,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 148,50 | 31.12.2022 |
| 91 | 4657 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 10 | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 2 618,80 | 2 473,00 | 2 473,00 | 94 | 9 | 1 | 929 831,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929 831,49 | 31.12.2022 |
| 92 | 440 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 36 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 1 996,00 | 1 526,80 | 1 287,00 | 138 | 5 | 2 | 3 571 382,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 571 382,30 | 31.12.2022 |
| 93 | 1323 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 9а | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 3 253,20 | 2 046,80 | 2 024,00 | 186 | 5 | 2 | 395 026,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 026,45 | 31.12.2022 |
| 94 | 1354 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 16 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 1 984,00 | 1 222,20 | 1 159,00 | 131 | 5 | 2 | 364 639,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 639,80 | 31.12.2022 |
| 95 | 1357 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 20 | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 1 961,00 | 1 434,50 | 1 265,00 | 127 | 5 | 2 | 364 639,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 639,80 | 31.12.2022 |
| 96 | 1538 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 21 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 4 070,00 | 3 805,00 | 3 805,00 | 164 | 5 | 4 | 4 691 055,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 691 055,28 | 31.12.2022 |
| 97 | 1624 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 38 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 2 454,00 | 1 522,50 | 1 522,50 | 112 | 9 | 1 | 304 045,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 045,25 | 31.12.2022 |
| 98 | 1777 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Матросова, д. 1в | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 730,00 | 466,40 | 466,40 | 38 | 2 | 2 | 111 193,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 193,69 | 31.12.2022 |
| 99 | 1874 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Северная, д. 9 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 6 493,60 | 5 413,20 | 3 964,80 | 257 | 5 | 8 | 1 111 936,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 936,90 | 31.12.2022 |
| 100 | 1884 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Северная, д. 13 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 5 170,00 | 3 509,30 | 3 509,30 | 226 | 5 | 6 | 833 952,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833 952,67 | 31.12.2022 |
| 101 | 2326 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 35 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 822,80 | 822,80 | 738,70 | 39 | 3 | 2 | 130 305,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 305,11 | 31.12.2022 |
| 102 | 2354 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Шевченко, д. 22 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 933,90 | 861,30 | 861,30 | 43 | 2 | 2 | 104 244,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 244,08 | 31.12.2022 |
| 103 | 2361 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 44 | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 1 599,10 | 1 501,50 | 1 501,50 | 76 | 4 | 2 | 2 587 012,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 587 012,13 | 31.12.2022 |
| 104 | 2368 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 46 | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 1 600,00 | 1 500,80 | 1 500,80 | 48 | 4 | 2 | 72 970,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 970,86 | 31.12.2022 |
| 105 | 2379 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Лазо, д. 8 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 763,00 | 729,50 | 729,50 | 36 | 2 | 2 | 149 416,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 416,52 | 31.12.2022 |
| 106 | 2381 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Лазо, д. 10 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 387,60 | 354,10 | 354,10 | 19 | 2 | 2 | 118 143,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 143,30 | 31.12.2022 |
| 107 | 2388 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Белово, д. 3 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 4 932,90 | 4 534,50 | 4 534,50 | 196 | 5 | 6 | 6 225 895,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 225 895,69 | 31.12.2022 |
| 108 | 2391 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Белово, д. 7 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 6 600,00 | 6 068,00 | 6 068,00 | 259 | 5 | 8 | 8 281 762,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 281 762,06 | 31.12.2022 |
| 109 | 2396 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 5 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 7 450,10 | 7 450,10 | 6 400,10 | 215 | 5 | 8 | 8 644 294,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 644 294,09 | 31.12.2022 |
| 110 | 2397 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 7А | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 2 768,80 | 2 583,50 | 2 583,50 | 103 | 5 | 3 | 3 854 907,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 854 907,62 | 31.12.2022 |
| 111 | 2398 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 9 | 2 | 1966 |  | нет | нет | нет | 3 721,20 | 3 721,20 | 3 270,60 | 105 | 5 | 4 | 5 905 291,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 905 291,51 | 31.12.2022 |
| 112 | 2401 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 3 | 2 | 1969 |  | нет | нет | нет | 4 041,50 | 3 765,50 | 3 765,50 | 166 | 5 | 4 | 4 622 738,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 622 738,94 | 31.12.2022 |
| 113 | 2402 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 5 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 3 426,90 | 3 196,90 | 3 147,90 | 137 | 5 | 4 | 4 645 511,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 645 511,05 | 31.12.2022 |
| 114 | 2403 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 7 | 2 | 1968 |  | нет | нет | нет | 4 025,70 | 3 804,10 | 3 804,10 | 175 | 5 | 4 | 5 009 864,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 009 864,86 | 31.12.2022 |
| 115 | 2404 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 9 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 4 600,40 | 4 600,40 | 3 355,00 | 117 | 5 | 4 | 4 545 313,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 545 313,75 | 31.12.2022 |
| 116 | 2406 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 11 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 4 196,10 | 3 913,10 | 3 913,10 | 187 | 5 | 4 | 4 700 164,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 164,12 | 31.12.2022 |
| 117 | 2407 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 13 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 4 892,80 | 4 795,40 | 4 560,30 | 202 | 5 | 6 | 6 237 281,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 237 281,75 | 31.12.2022 |
| 118 | 2408 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 4 | 2 | 1968 |  | нет | нет | нет | 5 668,40 | 5 242,40 | 5 242,40 | 229 | 5 | 6 | 10 245 021,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 245 021,96 | 31.12.2022 |
| 119 | 2409 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 8 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 5 578,90 | 5 158,90 | 5 158,90 | 200 | 5 | 6 | 6 353 419,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 353 419,53 | 31.12.2022 |
| 120 | 2413 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 12 | 4 | 1967 |  | нет | нет | нет | 5 620,90 | 5 200,90 | 5 200,90 | 220 | 5 | 6 | 24 249 554,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 249 554,82 | 31.12.2022 |
| 121 | 2415 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 12А | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 2 721,60 | 2 535,60 | 2 535,60 | 98 | 5 | 3 | 3 443 143,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 443 143,49 | 31.12.2022 |
| 122 | 2419 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 50 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 1 702,10 | 1 503,70 | 1 503,70 | 59 | 4 | 2 | 6 134 807,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 134 807,24 | 31.12.2022 |
| 123 | 2437 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 60 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 1 602,70 | 1 451,60 | 1 451,60 | 60 | 4 | 2 | 2 922 766,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 922 766,74 | 31.12.2022 |
| 124 | 2448 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Водопроводная, д. 327а | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 1 885,90 | 1 787,30 | 1 787,30 | 58 | 4 | 2 | 121 618,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 618,10 | 31.12.2022 |
| 125 | 2650 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 7а | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 3 647,60 | 3 349,90 | 3 318,90 | 185 | 5 | 2 | 7 696 974,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 696 974,19 | 31.12.2022 |
| 126 | 2716 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 26 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 2 725,30 | 2 574,70 | 2 485,00 | 92 | 5 | 3 | 3 424 925,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 424 925,80 | 31.12.2022 |
| 127 | 2850 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 20а | 3 | 1966 |  | нет | нет | нет | 5 447,60 | 5 092,60 | 5 092,60 | 213 | 5 | 6 | 990 318,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 318,80 | 31.12.2022 |
| 128 | 2857 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 15 | 5 | 1965 |  | нет | нет | нет | 2 740,70 | 2 343,60 | 2 343,60 | 78 | 5 | 3 | 503 846,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 846,41 | 31.12.2022 |
| 129 | 2861 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 14а | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 1 600,80 | 1 504,00 | 1 504,00 | 74 | 4 | 2 | 104 244,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 244,08 | 31.12.2022 |
| 130 | 2880 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 59а | 3 | 1967 |  | нет | нет | нет | 3 451,90 | 3 207,90 | 3 207,90 | 127 | 5 | 4 | 4 338 639,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 338 639,10 | 31.12.2022 |
| 131 | 2903 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 17 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 3 418,60 | 3 030,20 | 3 030,20 | 121 | 5 | 4 | 642 838,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 838,52 | 31.12.2022 |
| 132 | 2915 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 18а | 5 | 1963 |  | нет | нет | нет | 1 577,40 | 1 480,60 | 1 480,60 | 51 | 4 | 2 | 119 880,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 880,70 | 31.12.2022 |
| 133 | 2922 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 22 | 3 | 1967 |  | нет | нет | нет | 3 424,10 | 3 284,90 | 3 183,70 | 104 | 5 | 4 | 642 838,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 838,52 | 31.12.2022 |
| 134 | 2927 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Северная, д. 5 | 3 | 1968 |  | нет | нет | нет | 2 655,90 | 2 543,70 | 2 543,70 | 103 | 5 | 3 | 503 846,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 846,41 | 31.12.2022 |
| 135 | 3664 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пер. Клубный, д. 21а | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 2 790,10 | 2 580,10 | 2 580,10 | 115 | 5 | 3 | 3 152 115,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 152 115,88 | 31.12.2022 |
| 136 | 3733 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Степная, д. 18б | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 2 580,00 | 2 485,00 | 2 395,00 | 96 | 5 | 3 | 3 493 242,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 493 242,13 | 31.12.2022 |
| 137 | 4010 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 54 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 2 544,10 | 2 544,10 | 2 114,90 | 54 | 4 | 3 | 3 739 180,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 739 180,95 | 31.12.2022 |
| 138 | 4192 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 18 | 3 | 1966 |  | нет | нет | нет | 5 171,60 | 4 780,30 | 4 780,30 | 196 | 5 | 6 | 3 764 720,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 764 720,04 | 31.12.2022 |
| 139 | 4240 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Степная, д. 16а | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 4 910,60 | 4 448,60 | 4 448,60 | 201 | 5 | 6 | 6 116 589,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 116 589,55 | 31.12.2022 |
| 140 | 4319 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 18а | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 5 643,60 | 5 321,20 | 5 220,60 | 230 | 5 | 6 | 729 708,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 708,59 | 31.12.2022 |
| 141 | 4491 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Садовая, д. 6 | 4 | 1970 |  | нет | нет | нет | 5 535,00 | 5 120,00 | 5 120,00 | 217 | 5 | 6 | 4 459 184,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 459 184,20 | 31.12.2022 |
| 142 | 4535 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 4 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 5 568,10 | 5 010,90 | 4 968,60 | 205 | 5 | 6 | 6 280 548,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 280 548,77 | 31.12.2022 |
| 143 | 4559 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 10а | 1 | 1955 |  | нет | нет | нет | 445,20 | 366,90 | 366,90 | 28 | 2 | 1 | 26 061,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 061,02 | 31.12.2022 |
| 144 | 4603 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Баумана, д. 13 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 1 577,60 | 1 350,00 | 1 350,00 | 72 | 4 | 2 | 4 709 272,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 709 272,97 | 31.12.2022 |
| 145 | 4663 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск  , б-р. Мира, д. 12 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 6 604,60 | 6 604,60 | 4 974,00 | 188 | 5 | 6 | 7 022 919,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 022 919,65 | 31.12.2022 |
| 146 | 4667 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 2 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 3 445,20 | 3 445,20 | 3 128,00 | 121 | 5 | 4 | 6 940 940,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 940 940,04 | 31.12.2022 |
| 147 | 4674 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 4 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 3 399,69 | 3 399,69 | 2 463,00 | 84 | 5 | 3 | 3 438 589,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 438 589,06 | 31.12.2022 |
| 148 | 4762 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Северная, д. 7 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 5 623,40 | 5 203,40 | 5 203,40 | 252 | 5 | 6 | 6 348 865,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 348 865,10 | 31.12.2022 |
| 149 | 4763 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Северная, д. 7а | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 5 608,80 | 5 188,80 | 5 188,80 | 237 | 5 | 6 | 6 367 082,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 367 082,79 | 31.12.2022 |
| 150 | 4764 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Северная, д. 7б | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 5 725,80 | 5 305,80 | 5 305,80 | 240 | 5 | 6 | 6 439 042,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 439 042,67 | 31.12.2022 |
| 151 | 4766 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Северная, д. 11 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 5 600,30 | 5 185,40 | 5 185,40 | 228 | 5 | 6 | 6 353 419,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 353 419,53 | 31.12.2022 |
| 152 | 4779 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 6 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 2 613,00 | 2 467,50 | 2 467,50 | 80 | 9 | 1 | 2 108 697,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108 697,66 | 31.12.2022 |
| 153 | 4781 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 8 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 5 299,50 | 4 966,50 | 4 831,20 | 221 | 5 | 6 | 6 545 616,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 545 616,16 | 31.12.2022 |
| 154 | 5203 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 7 | 2 | 1967 |  | нет | нет | нет | 5 736,20 | 5 307,30 | 5 307,30 | 252 | 5 | 6 | 3 323 979,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 323 979,81 | 31.12.2022 |
| 155 | 2064 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 30 | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 3 109,70 | 3 124,70 | 3 124,70 | 122 | 5 | 4 | 823 565,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823 565,03 | 31.12.2022 |
| 156 | 5276 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Юбилейная, д. 1 | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 430,60 | 390,70 | 390,70 | 17 | 2 | 2 | 71 233,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 233,46 | 31.12.2022 |
| 157 | 4020 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Дунаевского, д. 5 | 1 | 1994 |  | нет | нет | нет | 11 200,00 | 10062,4 | 9 480,90 | 510 | 5 | 9 | 15 753 747,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 753 747,77 | 31.12.2022 |
| 158 | 2875 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Матросова, д. 161 | 5 | 1968 |  | нет | нет | нет | 2 695,40 | 2 513,90 | 2 513,90 | 113 | 5 | 3 | 507 321,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 321,21 | 31.12.2022 |
| 159 | 3383 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Водопроводная, д. 362, корп. 3 | 1 | 1990 |  | нет | нет | нет | 2 509,90 | 2 509,90 | 1 802,30 | 120 | 9 | 1 | 3 424 698,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 424 698,12 | 31.12.2022 |
| 160 | 4789 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 55А | 1 | 1985 |  | нет | нет | нет | 6 296,80 | 6 296,80 | 3 674,00 | 140 | 9 | 2 | 6 849 396,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 849 396,23 | 31.12.2022 |
| 161 | 4792 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 55Б | 1 | 1985 |  | нет | нет | нет | 3 674,40 | 3 674,40 | 3 673,10 | 126 | 9 | 2 | 3 424 698,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 424 698,12 | 31.12.2022 |
| 162 | 5150 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 66 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 3 582,90 | 3 582,90 | 2 961,70 | 127 | 9 | 2 | 6 849 396,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 849 396,23 | 31.12.2022 |
| 163 | 4467 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Калинина, д. 181 | 1 | 1993 |  | нет | нет | нет | 15 370,30 | 15 370,30 | 15 370,30 | 451 | 9 | 7 | 23 972 886,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 972 886,82 | 31.12.2022 |
| 164 | 2153 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Дунаевского, д. 3 | 1 | 1994 |  | нет | нет | нет | 8079,2 | 8079,2 | 8079,2 | 223 | 9 | 4 | 13 698 792,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 698 792,47 | 31.12.2022 |
| 165 | 2288 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Дунаевского, д. 7 | 1 | 1995 |  | нет | нет | нет | 9259,4 | 9 259,40 | 9 259,40 | 280 | 10 | 4 | 14 600 346,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600 346,89 | 31.12.2022 |
| 166 | 4569 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 38 |  | 1980 |  | нет | нет | нет | 4263,5 | 4263,5 | 4263,5 | 155 | 9 | 2 | 3 650 086,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 086,72 | 31.12.2022 |
| 167 | 4463 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 34 |  | 1994 |  | нет | нет | нет | 4662,8 | 4 662,80 | 4 662,80 | 141 | 9 | 2 | 7 300 173,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 173,45 | 31.12.2022 |
| 168 | 4604 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 53 | 1 | 1986 |  | нет | нет | нет | 6 432,10 | 6 432,10 | 5 322,00 | 269 | 9 | 3 | 10 274 094,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 274 094,35 | 31.12.2022 |
|  |  | Итого 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 402 558,39 | 376 238,79 | 356 464,90 | 15 339,00 |  |  | 415 483 105,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 483 105,81 |  |
|  |  |  | Итого город Невинномысск |  |  |  |  |  |  |  | 648 848,99 | 598 112,59 | 558 574,80 | 25024,00 |  |  | 784 164 115,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 164 115,89 |  |

Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации,

а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код МКД\* | Код конструктивного элемента\*\*\* | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта\* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Единица измерения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | Стоимость СМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации\*\*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 146 | 1191 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 330,00/1 | п.м./шт. | 2398,00/388754 | 1 205 348,01 | 1 180 094,00 | 25 254,01 | 0,00 |
| 1 | 146 | 1192 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 330,00 | пм | 2 398,00 | 808 274,68 | 791 340,00 | 16 934,68 | 0,00 |
| 1 | 146 | 1193 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 189,00 | пм | 1 630,00 | 314 662,70 | 308 070,00 | 6 592,70 | 0,00 |
| 1 | 146 | 1194 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 14 | 1 | ремонт крыши | 980,00 | м2 | 3 989,00 | 3 992 877,31 | 3 909 220,00 | 83 657,31 | 0,00 |
| 2 | 397 | 2485 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 5 | 1 | ремонт крыши | 980,00 | м2 | 3 989,00 | 3 992 877,31 | 3 909 220,00 | 83 657,31 | 0,00 |
| 3 | 424 | 2752 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 59в | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 147,00 | пм | 2 909,00 | 436 774,13 | 427 623,00 | 9 151,13 | 0,00 |
| 3 | 424 | 2753 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 59в | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 147,00 | пм | 2 548,00 | 457 482,70 | 374 556,00 | 8 015,50 | 74 911,20 |
| 3 | 424 | 2754 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 59в | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 147,00/1 | п.м./шт. | 2398,00/388754 | 757 122,96 | 741 260,00 | 15 862,96 | 0,00 |
| 3 | 424 | 2755 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 59в | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 763,00 | пм | 2 853,00 | 2 223 423,35 | 2 176 839,00 | 46 584,35 | 0,00 |
| 3 | 424 | 2756 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 59в | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 147,00 | пм | 2 398,00 | 360 049,63 | 352 506,00 | 7 543,63 | 0,00 |
| 3 | 424 | 2757 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 59в | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 377,00 | пм | 1 630,00 | 627 660,51 | 614 510,00 | 13 150,51 | 0,00 |
| 3 | 424 | 2758 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 59в | 1 | ремонт крыши | 866,00 | м2 | 3 989,00 | 3 528 399,74 | 3 454 474,00 | 73 925,74 | 0,00 |
| 3 | 424 | 2759 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 59в | 1 | ремонт фасада | 2130,00 | м2 | 3 492,00 | 7 597 132,34 | 7 437 960,00 | 159 172,34 | 0,00 |
| 4 | 440 | 2928 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 36 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 380,00 | пм | 2 548,00 | 1 182 608,34 | 968 240,00 | 20 720,34 | 193 648,00 |
| 5 | 447 | 3019 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 40 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 450,00 | пм | 2 398,00 | 1 102 192,74 | 1 079 100,00 | 23 092,74 | 0,00 |
| 6 | 453 | 3092 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Приборостроительная, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 220,00/1 | п.м./шт. | 2398,00/388754 | 935 923,12 | 916 314,00 | 19 609,12 | 0,00 |
| 6 | 453 | 3093 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Приборостроительная, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 724,00 | пм | 2 853,00 | 2 109 775,24 | 2 065 572,00 | 44 203,24 | 0,00 |
| 6 | 453 | 3094 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Приборостроительная, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 220,00 | пм | 2 398,00 | 538 849,78 | 527 560,00 | 11 289,78 | 0,00 |
| 7 | 456 | 3120 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Революционная, д. 6 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 7 | 456 | 3121 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Революционная, д. 6 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 8 | 1615 | 15891 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 20 | 1 | ремонт крыши | 815,90 | м2 | 3 898,00 | 3 248 438,29 | 3 180 378,20 | 68 060,09 | 0,00 |
| 9 | 2086 | 20683 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 2 | 1 | ремонт фасада | 63,00 | м2 | 3 492,00 | 224 703,91 | 219 996,00 | 4 707,91 | 0,00 |
| 10 | 2090 | 20717 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 5А | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 10 | 2090 | 20718 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 5А | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 10 | 2090 | 20719 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 5А | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 10 | 2090 | 20720 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 5А | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 11 | 2098 | 20800 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 190,00 | пм | 2 853,00 | 553 670,30 | 542 070,00 | 11 600,30 | 0,00 |
| 11 | 2098 | 20802 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 65,00 | пм | 1 630,00 | 108 217,33 | 105 950,00 | 2 267,33 | 0,00 |
| 11 | 2098 | 20803 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 10 | 1 | ремонт крыши | 532,00 | м2 | 3 898,00 | 2 118 113,95 | 2 073 736,00 | 44 377,95 | 0,00 |
| 11 | 2098 | 20804 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 10 | 1 | ремонт фасада | 850,00 | м2 | 3 492,00 | 3 031 719,48 | 2 968 200,00 | 63 519,48 | 0,00 |
| 12 | 2281 | 22841 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Калинина, д. 175 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 5 244 831,00 | 6 406 036,58 | 5 244 831,00 | 112 239,38 | 1 048 966,20 |
| 12 | 2281 | 22842 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Калинина, д. 175 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 3 270 413,00 | 3 994 482,44 | 3 270 413,00 | 69 986,84 | 654 082,60 |
| 13 | 2333 | 23399 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 38 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 150,00 | м2 | 1 630,00 | 249 732,30 | 244 500,00 | 5 232,30 | 0,00 |
| 13 | 2333 | 23400 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 38 | 1 | ремонт крыши | 545,00 | м2 | 3 898,00 | 2 169 872,37 | 2 124 410,00 | 45 462,37 | 0,00 |
| 13 | 2333 | 23401 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 38 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 562,00 | пм | 2 853,00 | 1 637 698,46 | 1 603 386,00 | 34 312,46 | 0,00 |
| 14 | 2386 | 23956 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Белово, д. 1/2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 339,00/1 | п.м./шт. | 2 398,00 | 1 227 391,87 | 1 201 676,00 | 25 715,87 | 0,00 |
| 14 | 2386 | 23958 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Белово, д. 1/2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 152,00 | пм | 1 630,00 | 253 062,06 | 247 760,00 | 5 302,06 | 0,00 |
| 14 | 2386 | 23959 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Белово, д. 1/2 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 14 | 2386 | 23960 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Белово, д. 1/2 | 1 | ремонт крыши | 423,00 | м2 | 3 898,00 | 1 684 139,48 | 1 648 854,00 | 35 285,48 | 0,00 |
| 15 | 2416 | 24412 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 358,00/1 | п.м./шт. | 2398,00/388754 | 1 273 928,89 | 1 247 238,00 | 26 690,89 | 0,00 |
| 15 | 2416 | 24414 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 204,00 | пм | 1 630,00 | 339 635,93 | 332 520,00 | 7 115,93 | 0,00 |
| 15 | 2416 | 24415 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 14 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 15 | 2416 | 24416 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 14 | 1 | ремонт крыши | 402,30 | м2 | 3 898,00 | 1 601 724,14 | 1 568 165,40 | 33 558,74 | 0,00 |
| 16 | 2424 | 24505 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 56 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 140,00/1 | п.м./шт. | 2398,00/388754 | 739 977,74 | 724 474,00 | 15 503,74 | 0,00 |
| 16 | 2424 | 24507 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 56 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 42,00 | пм | 1 630,00 | 69 925,04 | 68 460,00 | 1 465,04 | 0,00 |
| 16 | 2424 | 24508 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 56 | 1 | ремонт крыши | 555,00 | м2 | 3 898,00 | 2 209 686,55 | 2 163 390,00 | 46 296,55 | 0,00 |
| 17 | 2433 | 24608 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 58 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 122,00/1 | п.м./шт. | 2398,00/388754 | 695 890,03 | 681 310,00 | 14 580,03 | 0,00 |
| 17 | 2433 | 24609 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 58 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 122,00 | пм | 2 398,00 | 298 816,70 | 292 556,00 | 6 260,70 | 0,00 |
| 17 | 2433 | 24610 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 58 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 42,00 | пм | 1 630,00 | 69 925,04 | 68 460,00 | 1 465,04 | 0,00 |
| 17 | 2433 | 24611 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 58 | 1 | ремонт крыши | 556,00 | м2 | 3 898,00 | 2 213 667,96 | 2 167 288,00 | 46 379,96 | 0,00 |
| 18 | 2440 | 24694 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 65 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 41,00 | пм | 1 630,00 | 68 260,16 | 66 830,00 | 1 430,16 | 0,00 |
| 19 | 2683 | 26744 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 200,00/1 | п.м./шт. | 2398,00/388754 | 886 936,78 | 868 354,00 | 18 582,78 | 0,00 |
| 19 | 2683 | 26746 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 200,00 | пм | 2 398,00 | 489 863,44 | 479 600,00 | 10 263,44 | 0,00 |
| 19 | 2683 | 26747 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 111,00 | пм | 1 630,00 | 184 801,90 | 180 930,00 | 3 871,90 | 0,00 |
| 19 | 2683 | 26748 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 14 | 1 | ремонт крыши | 949,00 | м2 | 3 898,00 | 3 778 364,92 | 3 699 202,00 | 79 162,92 | 0,00 |
| 19 | 2683 | 26749 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 14 | 1 | ремонт подвального помещения | 241,00 | м2 | 2 814,00 | 692 686,92 | 678 174,00 | 14 512,92 | 0,00 |
| 19 | 2683 | 26750 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 14 | 1 | ремонт фасада | 1448,00 | м2 | 3 492,00 | 5 164 623,30 | 5 056 416,00 | 108 207,30 | 0,00 |
| 20 | 2935 | 29278 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 72 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 20 | 2935 | 29279 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 72 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 21 | 3337 | 33132 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Водопроводная, д. 356 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 21 | 3337 | 33133 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Водопроводная, д. 356 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 21 | 3337 | 33134 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Водопроводная, д. 356 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 21 | 3337 | 33135 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Водопроводная, д. 356 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 22 | 3395 | 33695 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пер. Клубный, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 126,00 | пм | 3 001,00 | 386 217,90 | 378 126,00 | 8 091,90 | 0,00 |
| 22 | 3395 | 33696 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пер. Клубный, д. 5 | 1 | ремонт внтридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 32,00 | пм | 2 398,00 | 78 378,15 | 76 736,00 | 1 642,15 | 0,00 |
| 23 | 3758 | 36798 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Павлова, д. 10а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1700,00 | пм | 1 630,00 | 2 830 299,40 | 2 771 000,00 | 59 299,40 | 0,00 |
| 23 | 3758 | 36799 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Павлова, д. 10а | 1 | ремонт крыши | 947,00 | м2 | 3 898,00 | 3 770 402,09 | 3 691 406,00 | 78 996,09 | 0,00 |
| 23 | 3758 | 36800 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Павлова, д. 10а | 1 | ремонт фасада | 1440,00 | м2 | 3 492,00 | 5 136 089,47 | 5 028 480,00 | 107 609,47 | 0,00 |
| 24 | 3832 | 37295 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Фрунзе, д. 1 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 24 | 3832 | 37296 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Фрунзе, д. 1 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 24 | 3832 | 37297 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Фрунзе, д. 1 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 24 | 3832 | 37298 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Фрунзе, д. 1 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 24 | 3832 | 37299 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Фрунзе, д. 1 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 24 | 3832 | 37300 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Фрунзе, д. 1 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 25 | 4007 | 38530 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Дунаевского, д. 11 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 26 | 4241 | 40506 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Степная, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 250,00 | пм | 1 630,00 | 416 220,50 | 407 500,00 | 8 720,50 | 0,00 |
| 26 | 4241 | 40507 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Степная, д. 18 | 1 | ремонт крыши | 767,00 | м2 | 3 898,00 | 3 053 746,99 | 2 989 766,00 | 63 980,99 | 0,00 |
| 27 | 4333 | 41394 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 28 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 2 529 521,61 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 0,00 |
| 27 | 4333 | 41395 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 28 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 2 529 521,61 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 0,00 |
| 28 | 4338 | 41446 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Степная, д. 18а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 370,00/1 | п.м./шт. | 2398,00/388754 | 1 303 320,70 | 1 276 014,00 | 27 306,70 | 0,00 |
| 28 | 4338 | 41447 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Степная, д. 18а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1116,00 | пм | 2 853,00 | 3 252 084,49 | 3 183 948,00 | 68 136,49 | 0,00 |
| 28 | 4338 | 41448 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Степная, д. 18а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 370,00 | пм | 2 398,00 | 906 247,36 | 887 260,00 | 18 987,36 | 0,00 |
| 28 | 4338 | 41449 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Степная, д. 18а | 1 | ремонт крыши | 952,00 | м2 | 3 898,00 | 3 790 309,17 | 3 710 896,00 | 79 413,17 | 0,00 |
| 29 | 4483 | 42933 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 39 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 29 | 4483 | 42934 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 39 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 30 | 4511 | 43278 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Калинина, д. 173 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 30 | 4511 | 43279 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Калинина, д. 173 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 30 | 4511 | 43280 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Калинина, д. 173 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 30 | 4511 | 43281 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Калинина, д. 173 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 30 | 4511 | 43282 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Калинина, д. 173 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 30 | 4511 | 43283 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Калинина, д. 173 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 30 | 4511 | 43284 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Калинина, д. 173 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 31 | 4550 | 43737 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 47 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 31 | 4550 | 43738 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 47 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 32 | 4551 | 43763 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 22,00 | пм | 2 548,00 | 68 466,80 | 56 056,00 | 1 199,60 | 11 211,20 |
| 33 | 4569 | 43974 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 38 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 34 | 4620 | 44470 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Баумана, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 285,00/1 | п.м./шт. | 2398,00/388754 | 1 095 128,74 | 1 072 184,00 | 22 944,74 | 0,00 |
| 34 | 4620 | 44472 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Баумана, д. 2 | 1 | ремонт крыши | 759,00 | м2 | 3 898,00 | 3 021 895,65 | 2 958 582,00 | 63 313,65 | 0,00 |
| 35 | 4657 | 44835 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 350,00/1 | п.м./шт. | 2 398,00 | 1 254 334,36 | 1 228 054,00 | 26 280,36 | 0,00 |
| 35 | 4657 | 44837 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 220,00 | пм | 1 630,00 | 366 274,04 | 358 600,00 | 7 674,04 | 0,00 |
| 35 | 4657 | 44838 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 10 | 1 | ремонт крыши | 949,00 | м2 | 3 898,00 | 3 778 364,92 | 3 699 202,00 | 79 162,92 | 0,00 |
| 35 | 4657 | 44839 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 10 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 36 | 4787 | 46205 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 55 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 36 | 4787 | 46206 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 55 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 37 | 4800 | 46368 | 2020 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 60 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
|  |  |  | Итого 2020 год |  |  |  |  |  |  |  | 231 342 830,16 | 206 612 231,60 | 4 421 501,76 | 20 309 096,80 |
| 38 | 70 | 545 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 32 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 151,00 | пм | 1 630,00 | 251 397,18 | 246 130,00 | 5 267,18 | 0,00 |
| 38 | 70 | 546 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 32 | 1 | ремонт крыши | 759,00 | м2 | 3 898,00 | 3 021 895,65 | 2 958 582,00 | 63 313,65 | 0,00 |
| 39 | 90 | 713 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 46 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 189,00 | пм | 1 630,00 | 314 662,70 | 308 070,00 | 6 592,70 | 0,00 |
| 39 | 90 | 714 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 46 | 1 | ремонт крыши | 1125,00 | м2 | 3 898,00 | 4 479 094,35 | 4 385 250,00 | 93 844,35 | 0,00 |
| 40 | 123 | 1004 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 19а | 1 | ремонт крыши | 695,00 | м2 | 3 898,00 | 2 767 084,95 | 2 709 110,00 | 57 974,95 | 0,00 |
| 40 | 123 | 1005 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 19а | 1 | ремонт фасада | 1905,00 | м2 | 3 492,00 | 6 794 618,36 | 6 652 260,00 | 142 358,36 | 0,00 |
| 41 | 151 | 1255 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 22 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 151,00 | пм | 1 630,00 | 251 397,18 | 246 130,00 | 5 267,18 | 0,00 |
| 41 | 151 | 1256 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 22 | 1 | ремонт крыши | 749,00 | м2 | 3 898,00 | 2 982 081,48 | 2 919 602,00 | 62 479,48 | 0,00 |
| 42 | 1346 | 12790 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 14 | 1 | ремонт фасада | 1587,00 | м2 | 3 492,00 | 5 660 398,61 | 5 541 804,00 | 118 594,61 | 0,00 |
| 42 | 1346 | 12797 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 120,00 | пм | 2 909,00 | 356 550,31 | 349 080,00 | 7 470,31 | 0,00 |
| 42 | 1346 | 12799 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 110,00/1 | п.м./шт. | 2398,00/388754 | 666 498,23 | 652 534,00 | 13 964,23 | 0,00 |
| 42 | 1346 | 12800 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 448,00 | пм | 2 853,00 | 1 305 496,28 | 1 278 144,00 | 27 352,28 | 0,00 |
| 42 | 1346 | 12801 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 110,00 | пм | 2 398,00 | 269 424,89 | 263 780,00 | 5 644,89 | 0,00 |
| 42 | 1346 | 12802 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 180,00 | пм | 1 630,00 | 299 678,76 | 293 400,00 | 6 278,76 | 0,00 |
| 42 | 1346 | 12803 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 14 | 1 | ремонт крыши | 567,00 | м2 | 3 898,00 | 2 257 463,55 | 2 210 166,00 | 47 297,55 | 0,00 |
| 42 | 1346 | 12804 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 14 | 1 | ремонт подвального помещения | 461,00 | м2 | 2 814,00 | 1 325 015,24 | 1 297 254,00 | 27 761,24 | 0,00 |
| 43 | 1533 | 14920 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пер. Клубный, д. 21 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 232,00 | пм | 1 630,00 | 386 252,62 | 378 160,00 | 8 092,62 | 0,00 |
| 43 | 1533 | 14934 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пер. Клубный, д. 21 | 1 | ремонт крыши | 748,00 | м2 | 3 898,00 | 2 978 100,07 | 2 915 704,00 | 62 396,07 | 0,00 |
| 44 | 1543 | 15033 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 34 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 315,00 | пм | 1 630,00 | 524 437,83 | 513 450,00 | 10 987,83 | 0,00 |
| 44 | 1543 | 15046 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 34 | 1 | ремонт крыши | 953,00 | м2 | 3 898,00 | 3 794 290,59 | 3 714 794,00 | 79 496,59 | 0,00 |
| 45 | 1859 | 18245 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 6 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 46 | 2064 | 20433 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 30 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 240,00 | пм | 1 630,00 | 399 571,68 | 391 200,00 | 8 371,68 | 0,00 |
| 46 | 2064 | 20434 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 30 | 1 | ремонт крыши | 945,00 | м2 | 3 898,00 | 3 762 439,25 | 3 683 610,00 | 78 829,25 | 0,00 |
| 46 | 2064 | 20435 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 30 | 1 | ремонт подвального помещения | 638,00 | м2 | 2 814,00 | 1 833 752,10 | 1 795 332,00 | 38 420,10 | 0,00 |
| 46 | 2064 | 20436 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 30 | 1 | ремонт фасада | 2200,00 | м2 | 3 492,00 | 7 846 803,36 | 7 682 400,00 | 164 403,36 | 0,00 |
| 47 | 2081 | 20619 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 75,00 | пм | 1 630,00 | 124 866,15 | 122 250,00 | 2 616,15 | 0,00 |
| 47 | 2081 | 20620 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 1 | 1 | ремонт крыши | 737,00 | м2 | 3 898,00 | 2 934 304,48 | 2 872 826,00 | 61 478,48 | 0,00 |
| 47 | 2081 | 20621 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 1 | 1 | ремонт фасада | 1439,00 | м2 | 3 492,00 | 5 132 522,74 | 5 024 988,00 | 107 534,74 | 0,00 |
| 48 | 2349 | 23559 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Шевченко, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 60,00 | пм | 1 630,00 | 99 892,92 | 97 800,00 | 2 092,92 | 0,00 |
| 48 | 2349 | 23570 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Шевченко, д. 18 | 1 | ремонт крыши | 720,00 | м2 | 3 898,00 | 2 866 620,38 | 2 806 560,00 | 60 060,38 | 0,00 |
| 49 | 2367 | 23758 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Матросова, д. 155А | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 70,00 | пм | 1 630,00 | 116 541,74 | 114 100,00 | 2 441,74 | 0,00 |
| 49 | 2367 | 23759 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Матросова, д. 155А | 1 | ремонт крыши | 520,00 | м2 | 3 898,00 | 2 070 336,94 | 2 026 960,00 | 43 376,94 | 0,00 |
| 50 | 2378 | 23872 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 48 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 120,00 | пм | 1 630,00 | 199 785,84 | 195 600,00 | 4 185,84 | 0,00 |
| 50 | 2378 | 23873 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 48 | 1 | ремонт крыши | 756,40 | м2 | 3 898,00 | 3 011 543,97 | 2 948 447,20 | 63 096,77 | 0,00 |
| 51 | 2390 | 24015 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Белово, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 238,00 | пм | 1 630,00 | 396 241,92 | 387 940,00 | 8 301,92 | 0,00 |
| 51 | 2390 | 24016 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Белово, д. 5 | 1 | ремонт крыши | 996,00 | м2 | 3 898,00 | 3 965 491,53 | 3 882 408,00 | 83 083,53 | 0,00 |
| 52 | 2395 | 24078 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 3 | 1 | ремонт крыши | 1395,00 | м2 | 3 898,00 | 5 554 076,99 | 5 437 710,00 | 116 366,99 | 0,00 |
| 52 | 2395 | 24079 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 3 | 1 | ремонт фасада | 2330,00 | м2 | 3 492,00 | 8 310 478,10 | 8 136 360,00 | 174 118,10 | 0,00 |
| 53 | 2410 | 24327 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 10 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 476 524,00 | 3 024 826,41 | 2 476 524,00 | 52 997,61 | 495 304,80 |
| 54 | 3677 | 36140 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пер. Клубный, д. 25 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 108,00 | пм | 1 630,00 | 179 807,26 | 176 040,00 | 3 767,26 | 0,00 |
| 54 | 3677 | 36141 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пер. Клубный, д. 25 | 1 | ремонт крыши | 694,00 | м2 | 3 898,00 | 2 763 103,54 | 2 705 212,00 | 57 891,54 | 0,00 |
| 55 | 3689 | 36275 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пер. Клубный, д. 27 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 410,00 | пм | 1 630,00 | 682 601,62 | 668 300,00 | 14 301,62 | 0,00 |
| 55 | 3689 | 36276 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пер. Клубный, д. 27 | 1 | ремонт крыши | 1395,00 | м2 | 3 898,00 | 5 554 076,99 | 5 437 710,00 | 116 366,99 | 0,00 |
| 56 | 3916 | 37874 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 110 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 65,00 | пм | 1 630,00 | 108 217,33 | 105 950,00 | 2 267,33 | 0,00 |
| 56 | 3916 | 37875 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 110 | 1 | ремонт крыши | 552,00 | м2 | 3 898,00 | 2 197 742,29 | 2 151 696,00 | 46 046,29 | 0,00 |
| 57 | 4635 | 44636 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Баумана, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 112,00 | пм | 1 630,00 | 186 466,78 | 182 560,00 | 3 906,78 | 0,00 |
| 57 | 4635 | 44637 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Баумана, д. 4 | 1 | ремонт крыши | 959,00 | м2 | 3 898,00 | 3 818 179,09 | 3 738 182,00 | 79 997,09 | 0,00 |
| 58 | 5203 | 50758 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 7 | 2 | ремонт крыши | 1420,00 | м2 | 3 898,00 | 5 653 612,42 | 5 535 160,00 | 118 452,42 | 0,00 |
| 58 | 5203 | 50759 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 7 | 2 | ремонт фасада | 3401,00 | м2 | 3 492,00 | 12 130 444,65 | 11 876 292,00 | 254 152,65 | 0,00 |
| 59 | 5310 | 51886 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 24 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 210,00 | пм | 1 630,00 | 349 625,22 | 342 300,00 | 7 325,22 | 0,00 |
| 59 | 5310 | 51887 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 24 | 1 | ремонт крыши | 829,00 | м2 | 3 898,00 | 3 300 594,86 | 3 231 442,00 | 69 152,86 | 0,00 |
| 60 | 12348 | 91706 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Водопроводная, д. 343 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 250,00 | пм | 1 630,00 | 416 220,50 | 407 500,00 | 8 720,50 | 0,00 |
| 60 | 12348 | 91707 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Водопроводная, д. 343 | 1 | ремонт крыши | 748,20 | м2 | 3 898,00 | 2 978 896,35 | 2 916 483,60 | 62 412,75 | 0,00 |
| 61 | 1596 | 15668 | 2021 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 7 | 1 | установка приборов учета тепла/установка теплового узла с приборами автоматизации | 1,00/1,00 | шт | 1 386 307,00/236 788,00 | 1 657 829,23 | 1 623 095,00 | 34 734,23 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2021 год |  |  |  |  |  |  |  | 137 338 179,93 | 133 490 865,80 | 2 856 704,53 | 990 609,60 |
| 62 | 3 | 31 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 226,00 | пм | 1 701,00 | 392 652,72 | 384 426,00 | 8 226,72 | 0,00 |
| 63 | 31 | 198 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 21 | 1 | ремонт крыши | 755,00 | м2 | 4 459,00 | 3 438 589,06 | 3 366 545,00 | 72 044,06 | 0,00 |
| 64 | 42 | 297 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 23 | 1 | ремонт крыши | 1704,00 | м2 | 4 459,00 | 7 760 736,11 | 7 598 136,00 | 162 600,11 | 0,00 |
| 65 | 52 | 342 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 25 | 1 | ремонт крыши | 1336,00 | м2 | 4 459,00 | 6 084 708,59 | 5 957 224,00 | 127 484,59 | 0,00 |
| 66 | 60 | 430 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 25а | 1 | ремонт крыши | 818,00 | м2 | 4 459,00 | 3 725 517,69 | 3 647 462,00 | 78 055,69 | 0,00 |
| 67 | 62 | 455 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 28 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 187,00 | пм | 1 701,00 | 324 894,06 | 318 087,00 | 6 807,06 | 0,00 |
| 68 | 64 | 493 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 29 | 1 | ремонт крыши | 1367,00 | м2 | 4 459,00 | 6 225 895,69 | 6 095 453,00 | 130 442,69 | 0,00 |
| 69 | 67 | 518 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 31 | 1 | ремонт крыши | 501,00 | м2 | 4 459,00 | 2 281 765,72 | 2 233 959,00 | 47 806,72 | 0,00 |
| 70 | 72 | 571 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 33 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 302,00 | пм | 1 701,00 | 524 695,22 | 513 702,00 | 10 993,22 | 0,00 |
| 71 | 74 | 588 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 34 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 314,00 | пм | 1 701,00 | 545 544,04 | 534 114,00 | 11 430,04 | 0,00 |
| 72 | 76 | 604 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 35 | 1 | ремонт крыши | 436,00 | м2 | 4 459,00 | 1 985 728,25 | 1 944 124,00 | 41 604,25 | 0,00 |
| 73 | 80 | 621 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 36 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 189,00 | пм | 1 701,00 | 328 368,86 | 321 489,00 | 6 879,86 | 0,00 |
| 74 | 82 | 658 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 37 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 301,00 | пм | 1 701,00 | 522 957,82 | 512 001,00 | 10 956,82 | 0,00 |
| 75 | 83 | 661 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 42 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 385,00/1 | п.м./шт. | 2601,00/432523 | 1 464 593,63 | 1 433 908,00 | 30 685,63 | 0,00 |
| 75 | 83 | 662 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 42 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 385,00 | пм | 2 601,00 | 1 022 814,64 | 1 001 385,00 | 21 429,64 | 0,00 |
| 76 | 85 | 678 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 42А | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 303,00/1 | п.м./шт. | 2601,00/432523 | 1 246 747,40 | 1 220 626,00 | 26 121,40 | 0,00 |
| 76 | 85 | 679 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 42А | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 303,00 | пм | 2 601,00 | 804 968,40 | 788 103,00 | 16 865,40 | 0,00 |
| 77 | 88 | 697 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск, у  л. Гагарина, д. 44 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 151,00 | пм | 1 701,00 | 262 347,61 | 256 851,00 | 5 496,61 | 0,00 |
| 78 | 104 | 768 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 19 | 1 | ремонт крыши | 487,00 | м2 | 4 459,00 | 2 218 003,81 | 2 171 533,00 | 46 470,81 | 0,00 |
| 79 | 160 | 1328 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Северная, д. 13а | 1 | ремонт крыши | 1070,00 | м2 | 4 459,00 | 4 873 232,18 | 4 771 130,00 | 102 102,18 | 0,00 |
| 80 | 391 | 2439 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Баумана, д. 15 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 140,00 | пм | 1 701,00 | 243 236,20 | 238 140,00 | 5 096,20 | 0,00 |
| 81 | 1814 | 17898 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 18 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 320,00 | пм | 1 701,00 | 555 968,45 | 544 320,00 | 11 648,45 | 0,00 |
| 81 | 1814 | 17900 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 18 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 308,00/1 | п.м./шт. | 2601,00/432523 | 1 260 030,70 | 1 233 631,00 | 26 399,70 | 0,00 |
| 81 | 1814 | 17901 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 18 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 308,00 | пм | 2 601,00 | 818 251,71 | 801 108,00 | 17 143,71 | 0,00 |
| 82 | 2386 | 23957 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Белово, д. 1/2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 339,00 | пм | 2 601,00 | 900 608,21 | 881 739,00 | 18 869,21 | 0,00 |
| 83 | 2416 | 24413 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 358,00 | пм | 2 601,00 | 951 084,78 | 931 158,00 | 19 926,78 | 0,00 |
| 84 | 2424 | 24506 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 56 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 140,00 | пм | 2 601,00 | 371 932,60 | 364 140,00 | 7 792,60 | 0,00 |
| 85 | 2440 | 24693 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 65 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 226,00 | пм | 2 601,00 | 600 405,48 | 587 826,00 | 12 579,48 | 0,00 |
| 86 | 2683 | 26745 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 960,00 | пм | 3 001,00 | 2 942 612,54 | 2 880 960,00 | 61 652,54 | 0,00 |
| 87 | 3758 | 36797 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Павлова, д. 10а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 780,00 | пм | 3 001,00 | 2 390 872,69 | 2 340 780,00 | 50 092,69 | 0,00 |
| 88 | 4620 | 44471 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Баумана, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 285,00 | пм | 2 601,00 | 757 148,50 | 741 285,00 | 15 863,50 | 0,00 |
| 89 | 4657 | 44836 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 350,00 | пм | 2 601,00 | 929 831,49 | 910 350,00 | 19 481,49 | 0,00 |
| 90 | 440 | 2927 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 36 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 300,00 | пм | 2 975,00 | 911 599,50 | 892 500,00 | 19 099,50 | 0,00 |
| 90 | 440 | 2933 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 36 | 1 | ремонт крыши | 584,00 | м2 | 4 459,00 | 2 659 782,80 | 2 604 056,00 | 55 726,80 | 0,00 |
| 91 | 1323 | 12558 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 9а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 130,00 | пм | 2 975,00 | 395 026,45 | 386 750,00 | 8 276,45 | 0,00 |
| 92 | 1354 | 12863 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 16 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 120,00 | пм | 2 975,00 | 364 639,80 | 357 000,00 | 7 639,80 | 0,00 |
| 93 | 1357 | 12902 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 20 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 120,00 | пм | 2 975,00 | 364 639,80 | 357 000,00 | 7 639,80 | 0,00 |
| 94 | 1538 | 14987 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 21 | 1 | ремонт крыши | 1030,00 | м2 | 4 459,00 | 4 691 055,28 | 4 592 770,00 | 98 285,28 | 0,00 |
| 95 | 1624 | 16000 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 38 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 175,00 | пм | 1 701,00 | 304 045,25 | 297 675,00 | 6 370,25 | 0,00 |
| 96 | 1777 | 17572 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Матросова, д. 1в | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 64,00 | пм | 1 701,00 | 111 193,69 | 108 864,00 | 2 329,69 | 0,00 |
| 97 | 1874 | 18376 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Северная, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 640,00 | пм | 1 701,00 | 1 111 936,90 | 1 088 640,00 | 23 296,90 | 0,00 |
| 98 | 1884 | 18472 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Северная, д. 13 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 480,00 | пм | 1 701,00 | 833 952,67 | 816 480,00 | 17 472,67 | 0,00 |
| 99 | 2326 | 23314 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 35 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 75,00 | пм | 1 701,00 | 130 305,11 | 127 575,00 | 2 730,11 | 0,00 |
| 100 | 2354 | 23614 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Шевченко, д. 22 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 60,00 | пм | 1 701,00 | 104 244,08 | 102 060,00 | 2 184,08 | 0,00 |
| 101 | 2361 | 23674 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 44 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 42,00 | пм | 1 701,00 | 72 970,86 | 71 442,00 | 1 528,86 | 0,00 |
| 101 | 2361 | 23675 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 44 | 1 | ремонт крыши | 552,00 | пм | 4 459,00 | 2 514 041,28 | 2 461 368,00 | 52 673,28 | 0,00 |
| 102 | 2368 | 23774 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 46 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 42,00 | пм | 1 701,00 | 72 970,86 | 71 442,00 | 1 528,86 | 0,00 |
| 103 | 2379 | 23887 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Лазо, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 86,00 | пм | 1 701,00 | 149 416,52 | 146 286,00 | 3 130,52 | 0,00 |
| 104 | 2381 | 23901 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Лазо, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 68,00 | пм | 1 701,00 | 118 143,30 | 115 668,00 | 2 475,30 | 0,00 |
| 105 | 2388 | 23985 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Белово, д. 3 | 1 | ремонт крыши | 1367,00 | м2 | 4 459,00 | 6 225 895,69 | 6 095 453,00 | 130 442,69 | 0,00 |
| 106 | 2391 | 24044 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Белово, д. 7 | 1 | ремонт крыши | 1818,40 | м2 | 4 459,00 | 8 281 762,06 | 8 108 245,60 | 173 516,46 | 0,00 |
| 107 | 2396 | 24093 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 5 | 1 | ремонт крыши | 1898,00 | м2 | 4 459,00 | 8 644 294,09 | 8 463 182,00 | 181 112,09 | 0,00 |
| 108 | 2397 | 24118 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 7А | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 237,00 | пм | 1 701,00 | 411 764,13 | 403 137,00 | 8 627,13 | 0,00 |
| 108 | 2397 | 24121 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 7А | 1 | ремонт крыши | 756,00 | м2 | 4 459,00 | 3 443 143,49 | 3 371 004,00 | 72 139,49 | 0,00 |
| 109 | 2398 | 24137 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 9 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 885,00 | пм | 1 701,00 | 1 537 600,24 | 1 505 385,00 | 32 215,24 | 0,00 |
| 109 | 2398 | 24138 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 9 | 2 | ремонт крыши | 959,00 | м2 | 4 459,00 | 4 367 691,27 | 4 276 181,00 | 91 510,27 | 0,00 |
| 110 | 2401 | 24174 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 3 | 2 | ремонт крыши | 1015,00 | м2 | 4 459,00 | 4 622 738,94 | 4 525 885,00 | 96 853,94 | 0,00 |
| 111 | 2402 | 24204 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 5 | 1 | ремонт крыши | 1020,00 | м2 | 4 459,00 | 4 645 511,05 | 4 548 180,00 | 97 331,05 | 0,00 |
| 112 | 2403 | 24209 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 7 | 2 | ремонт крыши | 1100,00 | м2 | 4 459,00 | 5 009 864,86 | 4 904 900,00 | 104 964,86 | 0,00 |
| 113 | 2404 | 24239 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 9 | 1 | ремонт крыши | 998,00 | м2 | 4 459,00 | 4 545 313,75 | 4 450 082,00 | 95 231,75 | 0,00 |
| 114 | 2406 | 24256 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 11 | 1 | ремонт крыши | 1032,00 | м2 | 4 459,00 | 4 700 164,12 | 4 601 688,00 | 98 476,12 | 0,00 |
| 115 | 2407 | 24272 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 13 | 1 | ремонт крыши | 1369,50 | м2 | 4 459,00 | 6 237 281,75 | 6 106 600,50 | 130 681,25 | 0,00 |
| 116 | 126 | 1033 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 21а | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 300,00 | пм | 2 601,00 | 796 998,42 | 780 300,00 | 16 698,42 | 0,00 |
| 116 | 126 | 1032 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 21а | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 300,00/1 | п.м./шт. | 2601,00/432523 | 1 238 777,41 | 1 212 823,00 | 25 954,41 | 0,00 |
| 116 | 126 | 1034 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Линейная, д. 21а | 2 | ремонт крыши | 463,00 | м2 | 4 459,00 | 2 108 697,66 | 2 064 517,00 | 44 180,66 | 0,00 |
| 117 | 2408 | 24299 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 4 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 483,00/1 | п.м./шт. | 2601,00/432523 | 1 724 946,45 | 1 688 806,00 | 36 140,45 | 0,00 |
| 117 | 2408 | 24300 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 4 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 438,00 | пм | 2 601,00 | 1 163 617,69 | 1 139 238,00 | 24 379,69 | 0,00 |
| 117 | 2408 | 24301 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 4 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 538,00 | пм | 1 701,00 | 934 721,95 | 915 138,00 | 19 583,95 | 0,00 |
| 117 | 2408 | 24302 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 4 | 2 | ремонт крыши | 1410,00 | м2 | 4 459,00 | 6 421 735,87 | 6 287 190,00 | 134 545,87 | 0,00 |
| 118 | 2409 | 24305 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 8 | 1 | ремонт крыши | 1395,00 | м2 | 4 459,00 | 6 353 419,53 | 6 220 305,00 | 133 114,53 | 0,00 |
| 119 | 2413 | 24379 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 12 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 438,00 | пм | 2 601,00 | 1 163 617,69 | 1 139 238,00 | 24 379,69 | 0,00 |
| 119 | 2413 | 24382 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 12 | 4 | ремонт фасада | 3880,00 | м2 | 4 017,00 | 15 919 499,54 | 15 585 960,00 | 333 539,54 | 0,00 |
| 119 | 2413 | 24380 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 12 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 523,00 | пм | 1 701,00 | 908 660,93 | 889 623,00 | 19 037,93 | 0,00 |
| 119 | 2413 | 24381 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 12 | 4 | ремонт крыши | 1374,00 | м2 | 4 459,00 | 6 257 776,65 | 6 126 666,00 | 131 110,65 | 0,00 |
| 120 | 2415 | 24398 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пл. 50 лет Октября, д. 12А | 1 | ремонт крыши | 756,00 | м2 | 4 459,00 | 3 443 143,49 | 3 371 004,00 | 72 139,49 | 0,00 |
| 121 | 2419 | 24452 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 50 | 1 | ремонт крыши | 1347,00 | м2 | 4 459,00 | 6 134 807,24 | 6 006 273,00 | 128 534,24 | 0,00 |
| 122 | 2437 | 24657 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 60 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 145,00 | пм | 2 975,00 | 440 606,43 | 431 375,00 | 9 231,43 | 0,00 |
| 122 | 2437 | 24663 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 60 | 1 | ремонт крыши | 545,00 | м2 | 4 459,00 | 2 482 160,32 | 2 430 155,00 | 52 005,32 | 0,00 |
| 123 | 2448 | 24781 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Водопроводная, д. 327а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 70,00 | пм | 1 701,00 | 121 618,10 | 119 070,00 | 2 548,10 | 0,00 |
| 124 | 2650 | 26359 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 7а | 1 | ремонт крыши | 1690,00 | м2 | 4 459,00 | 7 696 974,19 | 7 535 710,00 | 161 264,19 | 0,00 |
| 125 | 2716 | 27138 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 26 | 1 | ремонт крыши | 752,00 | м2 | 4 459,00 | 3 424 925,80 | 3 353 168,00 | 71 757,80 | 0,00 |
| 126 | 2850 | 28558 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 20а | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 570,00 | пм | 1 701,00 | 990 318,80 | 969 570,00 | 20 748,80 | 0,00 |
| 127 | 2857 | 28641 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 15 | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 290,00 | пм | 1 701,00 | 503 846,41 | 493 290,00 | 10 556,41 | 0,00 |
| 128 | 2861 | 28654 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Маяковского, д. 14а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 60,00 | пм | 1 701,00 | 104 244,08 | 102 060,00 | 2 184,08 | 0,00 |
| 129 | 2880 | 28834 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 59а | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 370,00 | пм | 1 701,00 | 642 838,52 | 629 370,00 | 13 468,52 | 0,00 |
| 129 | 2880 | 28831 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 59а | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 400,00 | пм | 3 432,00 | 1 676 737,92 | 1 372 800,00 | 29 377,92 | 274 560,00 |
| 129 | 2880 | 28833 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 59а | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 380,00 | пм | 2 601,00 | 1 009 531,33 | 988 380,00 | 21 151,33 | 0,00 |
| 129 | 2880 | 28832 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 59а | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 380,00 | пм | 2 601,00 | 1 009 531,33 | 988 380,00 | 21 151,33 | 0,00 |
| 130 | 2903 | 29028 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 17 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 370,00 | пм | 1 701,00 | 642 838,52 | 629 370,00 | 13 468,52 | 0,00 |
| 131 | 2922 | 29180 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 22 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 370,00 | пм | 1 701,00 | 642 838,52 | 629 370,00 | 13 468,52 | 0,00 |
| 132 | 2927 | 29211 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Северная, д. 5 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 290,00 | пм | 1 701,00 | 503 846,41 | 493 290,00 | 10 556,41 | 0,00 |
| 133 | 3664 | 35985 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  пер. Клубный, д. 21а | 1 | ремонт крыши | 692,10 | м2 | 4 459,00 | 3 152 115,88 | 3 086 073,90 | 66 041,98 | 0,00 |
| 134 | 3733 | 36577 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Степная, д. 18б | 1 | ремонт крыши | 767,00 | м2 | 4 459,00 | 3 493 242,13 | 3 420 053,00 | 73 189,13 | 0,00 |
| 135 | 4010 | 38579 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 54 | 1 | ремонт крыши | 821,00 | м2 | 4 459,00 | 3 739 180,95 | 3 660 839,00 | 78 341,95 | 0,00 |
| 136 | 2915 | 29125 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 18а | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 69,00 | пм | 1 701,00 | 119 880,70 | 117 369,00 | 2 511,70 | 0,00 |
| 137 | 4192 | 39927 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 18 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 200,00 | пм | 1 701,00 | 347 480,28 | 340 200,00 | 7 280,28 | 0,00 |
| 137 | 4192 | 39926 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 18 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 340,00 | пм | 2 601,00 | 903 264,88 | 884 340,00 | 18 924,88 | 0,00 |
| 137 | 4192 | 39925 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 18 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 780,00/1 | п.м./шт. | 2601,00/432523 | 2 513 974,88 | 2 461 303,00 | 52 671,88 | 0,00 |
| 138 | 4240 | 40504 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Степная, д. 16а | 1 | ремонт крыши | 1343,00 | м2 | 4 459,00 | 6 116 589,55 | 5 988 437,00 | 128 152,55 | 0,00 |
| 139 | 4319 | 41262 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 18а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 420,00 | пм | 1 701,00 | 729 708,59 | 714 420,00 | 15 288,59 | 0,00 |
| 140 | 4491 | 43041 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Садовая, д. 6 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 352,00 | пм | 1 701,00 | 611 565,29 | 598 752,00 | 12 813,29 | 0,00 |
| 140 | 4491 | 43040 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Садовая, д. 6 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 638,00 | пм | 2 601,00 | 1 694 949,97 | 1 659 438,00 | 35 511,97 | 0,00 |
| 140 | 4491 | 43039 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Садовая, д. 6 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 644,00/1 | п.м./шт. | 2601,00/432523 | 2 152 668,93 | 2 107 567,00 | 45 101,93 | 0,00 |
| 141 | 4535 | 43558 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 4 | 1 | ремонт крыши | 1379,00 | м2 | 4 459,00 | 6 280 548,77 | 6 148 961,00 | 131 587,77 | 0,00 |
| 142 | 4559 | 43865 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Чайковского, д. 10а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 15,00 | пм | 1 701,00 | 26 061,02 | 25 515,00 | 546,02 | 0,00 |
| 143 | 4603 | 44308 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Баумана, д. 13 | 1 | ремонт крыши | 1034,00 | м2 | 4 459,00 | 4 709 272,97 | 4 610 606,00 | 98 666,97 | 0,00 |
| 144 | 4663 | 44910 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 12 | 1 | ремонт крыши | 1542,00 | м2 | 4 459,00 | 7 022 919,65 | 6 875 778,00 | 147 141,65 | 0,00 |
| 145 | 4667 | 44941 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 2 | 1 | ремонт крыши | 1524,00 | м2 | 4 459,00 | 6 940 940,04 | 6 795 516,00 | 145 424,04 | 0,00 |
| 146 | 4674 | 45032 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 4 | 1 | ремонт крыши | 755,00 | м2 | 4 459,00 | 3 438 589,06 | 3 366 545,00 | 72 044,06 | 0,00 |
| 147 | 4762 | 45899 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Северная, д. 7 | 1 | ремонт крыши | 1394,00 | м2 | 4 459,00 | 6 348 865,10 | 6 215 846,00 | 133 019,10 | 0,00 |
| 148 | 4763 | 45927 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Северная, д. 7а | 1 | ремонт крыши | 1398,00 | м2 | 4 459,00 | 6 367 082,79 | 6 233 682,00 | 133 400,79 | 0,00 |
| 149 | 4764 | 45930 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Северная, д. 7б | 1 | ремонт крыши | 1413,80 | м2 | 4 459,00 | 6 439 042,67 | 6 304 134,20 | 134 908,47 | 0,00 |
| 150 | 4766 | 45959 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Северная, д. 11 | 1 | ремонт крыши | 1395,00 | м2 | 4 459,00 | 6 353 419,53 | 6 220 305,00 | 133 114,53 | 0,00 |
| 151 | 4779 | 46134 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 6 | 1 | ремонт крыши | 463,00 | м2 | 4 459,00 | 2 108 697,66 | 2 064 517,00 | 44 180,66 | 0,00 |
| 152 | 4781 | 46151 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 8 | 1 | ремонт крыши | 1437,20 | м2 | 4 459,00 | 6 545 616,16 | 6 408 474,80 | 137 141,36 | 0,00 |
| 153 | 5203 | 50757 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 7 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 537,00 | пм | 1 701,00 | 932 984,55 | 913 437,00 | 19 547,55 | 0,00 |
| 153 | 5203 | 50755 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 7 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 450,00 | пм | 2 601,00 | 1 195 497,63 | 1 170 450,00 | 25 047,63 | 0,00 |
| 153 | 5203 | 50756 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 7 | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 450,00 | пм | 2 601,00 | 1 195 497,63 | 1 170 450,00 | 25 047,63 | 0,00 |
| 154 | 2064 | 20432 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Менделеева, д. 30 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 310,00 | пм | 2 601,00 | 823 565,03 | 806 310,00 | 17 255,03 | 0,00 |
| 155 | 5276 | 51495 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Юбилейная, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 41,00 | пм | 1 701,00 | 71 233,46 | 69 741,00 | 1 492,46 | 0,00 |
| 156 | 4020 | 38690 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Дунаевского, д. 5 | 1 | ремонт крыши | 3459,00 | м2 | 4 459,00 | 15 753 747,77 | 15 423 681,00 | 330 066,77 | 0,00 |
| 157 | 2875 | 28784 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Матросова, д. 161 | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 292,00 | пм | 1 701,00 | 507 321,21 | 496 692,00 | 10 629,21 | 0,00 |
| 158 | 3383 | 33565 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Водопроводная, д. 362, корп. 3 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 803 912,00 | 3 424 698,12 | 2 803 912,00 | 60 003,72 | 560 782,40 |
| 159 | 4789 | 46233 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 55А | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 803 912,00 | 3 424 698,12 | 2 803 912,00 | 60 003,72 | 560 782,40 |
| 159 | 4789 | 46234 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 55А | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 803 912,00 | 3 424 698,12 | 2 803 912,00 | 60 003,72 | 560 782,40 |
| 160 | 4792 | 46274 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 55Б | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 803 912,00 | 3 424 698,12 | 2 803 912,00 | 60 003,72 | 560 782,40 |
| 161 | 5150 | 50150 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 66 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 803 912,00 | 3 424 698,12 | 2 803 912,00 | 60 003,72 | 560 782,40 |
| 161 | 5150 | 50151 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 66 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 803 912,00 | 3 424 698,12 | 2 803 912,00 | 60 003,72 | 560 782,40 |
| 162 | 4467 | 42771 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Калинина, д. 181 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 803 912,00 | 3 424 698,12 | 2 803 912,00 | 60 003,72 | 560 782,40 |
| 162 | 4467 | 42772 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Калинина, д. 181 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 803 912,00 | 3 424 698,12 | 2 803 912,00 | 60 003,72 | 560 782,40 |
| 162 | 4467 | 42773 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Калинина, д. 181 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 803 912,00 | 3 424 698,12 | 2 803 912,00 | 60 003,72 | 560 782,40 |
| 162 | 4467 | 42774 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Калинина, д. 181 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 803 912,00 | 3 424 698,12 | 2 803 912,00 | 60 003,72 | 560 782,40 |
| 162 | 4467 | 42775 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Калинина, д. 181 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 803 912,00 | 3 424 698,12 | 2 803 912,00 | 60 003,72 | 560 782,40 |
| 162 | 4467 | 42776 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Калинина, д. 181 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 803 912,00 | 3 424 698,12 | 2 803 912,00 | 60 003,72 | 560 782,40 |
| 162 | 4467 | 42777 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Калинина, д. 181 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 803 912,00 | 3 424 698,12 | 2 803 912,00 | 60 003,72 | 560 782,40 |
| 163 | 2153 | 21408 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Дунаевского, д. 3 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 803 912,00 | 3 424 698,12 | 2 803 912,00 | 60 003,72 | 560 782,40 |
| 163 | 2153 | 21409 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Дунаевского, д. 3 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 803 912,00 | 3 424 698,12 | 2 803 912,00 | 60 003,72 | 560 782,40 |
| 163 | 2153 | 21410 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Дунаевского, д. 3 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 803 912,00 | 3 424 698,12 | 2 803 912,00 | 60 003,72 | 560 782,40 |
| 163 | 2153 | 21411 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Дунаевского, д. 3 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 803 912,00 | 3 424 698,12 | 2 803 912,00 | 60 003,72 | 560 782,40 |
| 164 | 2288 | 22916 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Дунаевского, д. 7 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 988 445,00 | 3 650 086,72 | 2 988 445,00 | 63 952,72 | 597 689,00 |
| 164 | 2288 | 22917 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Дунаевского, д. 7 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 988 445,00 | 3 650 086,72 | 2 988 445,00 | 63 952,72 | 597 689,00 |
| 164 | 2288 | 22918 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Дунаевского, д. 7 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 988 445,00 | 3 650 086,72 | 2 988 445,00 | 63 952,72 | 597 689,00 |
| 164 | 2288 | 22919 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Дунаевского, д. 7 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 988 445,00 | 3 650 086,72 | 2 988 445,00 | 63 952,72 | 597 689,00 |
| 165 | 4569 | 43979 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 38 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 988 445,00 | 3 650 086,72 | 2 988 445,00 | 63 952,72 | 597 689,00 |
| 166 | 4463 | 42730 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 34 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 988 445,00 | 3 650 086,72 | 2 988 445,00 | 63 952,72 | 597 689,00 |
| 166 | 4463 | 42731 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  б-р. Мира, д. 34 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт. | 2 988 445,00 | 3 650 086,72 | 2 988 445,00 | 63 952,72 | 597 689,00 |
| 167 | 4604 | 44324 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 53 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 803 912,00 | 3 424 698,12 | 2 803 912,00 | 60 003,72 | 560 782,40 |
| 167 | 4604 | 44325 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 53 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 803 912,00 | 3 424 698,12 | 2 803 912,00 | 60 003,72 | 560 782,40 |
| 167 | 4604 | 44326 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск,  ул. Гагарина, д. 53 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | шт | 2 803 912,00 | 3 424 698,12 | 2 803 912,00 | 60 003,72 | 560 782,40 |
|  |  |  | Итого 2022 год |  |  |  |  |  |  |  | 415 483 105,81 | 391 432 421,00 | 8 376 653,81 | 15 674 031,00 |
|  |  |  |  | Итого город Невинномысск |  |  |  |  |  |  | 784 164 115,89 | 731 535 518,40 | 15 654 860,09 | 36 973 737,40 |

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | |
|
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
| кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 2020 | город Невинномысск | 171 933,20 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 342 830,16 | 231 342 830,16 |
| 2 | 2021 | город Невинномысск | 74 357,40 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 338 179,93 | 137 338 179,93 |
| 3 | 2022 | город Невинномысск | 402 558,39 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 483 105,81 | 415 483 105,81 |
|  |  | Итого город Невинномысск | 648 848,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 164 115,89 | 784 164 115,89 |

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска В.Э. Соколюк