

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2018 № 1348

Невинномысск

О строительстве объекта «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска в 2018 – 2020 годах

В соответствии с Законом Ставропольского края от 13 декабря 2017 г. № 136-кз «О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлениями Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2015 г. № 599-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», от 10 сентября 2018 № 390-п «О внесении изменений в краевую адресную программу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 24 октября 2017 г. № 418-п», решением Думы города Невинномысска от 19 декабря 2017 г. № 217-23 «О бюджете города Невинномысска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в целях повышения безопасности дорожного движения, улучшения уровня жизни населения муниципального образования городского округа – города Невинномысска, постановляю:

1. Определить управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска уполномоченным органом администрации города Невинномысска по строительству объекта «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска в 2018 - 2020 годах за счет средств субсидии из бюджета Ставропольского края, выделяемой на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска (далее – уполномоченный орган, субсидия, город) в сумме 1 701 901 767,54 рублей и средств бюджета города в сумме 34 732 689,14 рублей, предусмотренных на софинансирование расходов указанных в настоящем пункте.

2. Утвердить:

2.1. План строительства объекта «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска в 2018 – 2020 годах согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.2. Утвердить показатель результативности использования субсидии на строительство объекта «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска в 2018 – 2020 годах согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Уполномоченному органу:

3.1. Обеспечить расходование средств на строительство объекта «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска в 2018 – 2020 годах в строгом соответствии с условиями предоставления субсидии.

3.2. Обеспечить достижение показателя результативности предоставления субсидии из бюджета Ставропольского края, выделяемой бюджету города на строительство объекта «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска в 2018 – 2020 годах, указанного в пункте 2.2. настоящего постановления.

4. Отменить постановления администрации города Невинномысска:

от 13.08.2018 № 1120 «О строительстве объекта «Путепровод через железную дорогу в городе Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от улицы Степная и улицы Партизанская» на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска в 2018 – 2020 годах»;

от 04.09.2018 № 1267 «О внесении изменений в постановление администрации города Невинномысска от 13.08.2018 № 1120 «О строительстве объекта «Путепровод через железную дорогу в городе Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от улицы Степная и улицы Партизанская» на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска в 2018 – 2020 годах».

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска Полякова Р.Ю.

Глава города Невинномысска

Ставропольского края М.А. Миненков

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к постановлению администрации города Невинномысска |

18.09.2018 № 1348

ПЛАН

строительства объекта «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская»

на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска в 2018 – 2020 годах

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия, адрес объекта | Сроки испол-нения | Объем финансирования, руб. | | | Доле-вое учас-тие бюд-жета МО, % | Ответствен-ный исполнитель |
| общий объем финанси-  рования | средства  дорожного  фонда  Ставрополь-  ского  края | средства муниципаль-ного дорожного фонда |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская | 2018 г. –  2020 г. | 1 736 634 456,68 | 1 701 901 767,54 | 34 732 689,14 | 2,0 | управление жилищно-коммуналь- ного хозяйства админи-страции города Невинно- мысска (далее – УЖКХ) |
| в том числе: | 2018 г. | 416 528 365,31 | 408 197 798,00 | 8 330567,31 | 2,0 | УЖКХ |
| 2019 г. | 731 648 322,45 | 717 015 356,00 | 14 632 966,45 | 2,0 | УЖКХ |
| 2020 г. | 588 457 768,92 | 576 688 613,54 | 11 769 155,38 | 2,0 | УЖКХ |

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска В.Э. Соколюк

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к постановлению администрации города Невинномысска |

18.09.2018 № 1348

ПОКАЗАТЕЛЬ

результативности использования субсидии из бюджета Ставропольского края, выделяемой на строительство объекта «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска в 2018 – 2020 годах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Наименование мероприятия, адрес объекта | Значение показателя | | |
| протяженность подъездных дорог, км. | протяженность пролетных строений путепровода, м | количество, шт. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Строительство транспортной развязки | путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская | 3,15537 | 300,85 | 1 |
|  | Всего: | 3,15537 | 300,85 | 1 |

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска В.Э. Соколюк